АДМИНИСТРАЦИЯ

БАРАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  21

от 17 июня  2013 года                                                                       с.Барановка

Об утверждении ведомственной муниципальной целевой Программы «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Барановского муниципального образовании в 2013 году»

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от   6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Саратовской  области от 06.12.2012 года №189-ЗСО «О предоставлении в 2013 году бюджетам городских округов и поселений области субсидий на капитальный ремонт  и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов»,  ст. 30  Устава Барановского муниципального  образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственную муниципальную целевую Программу  «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Барановского муниципального  образования в 2013 году» (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального

опубликования.

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Вольский Деловой Вестник».

# Глава Барановского муниципального образования,

# исполняющий полномочия главы администрации

# Барановского муниципального образования                              И.С.Харитонов

Приложение

к  постановлению администрации

Барановского муниципального  образования

от 17.06. 2013 г. № 21

ВЕДОМСТВЕННАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов  Барановского муниципального  образовании в 2013 году»

Паспорт ведомственной муниципальной целевой программы

| Наименование программы | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Барановского муниципального образовании в 2013 году |
| --- | --- |
| Тип Программы | Ведомственная муниципальная целевая программа |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | - Администрация Барановского муниципального образования (далее – администрация поселения) |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; # - Закон Саратовской области от 06.12.2012 г. № 189-ЗСО «О предоставлении в 2013 году бюджетам городских округов и поселений области субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» |
| Срок реализации | - 2013 год |
| Цель и задача программы | - цель Программы: улучшение технического состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Барановского муниципального образования; - задача Программы: осуществление ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Барановского муниципального образования. |
| Объем и источники финансирования | Общий объем финансирования мероприятий Программы – 129,9 тыс. руб. Источники финансирования: - субсидии областного дорожного фонда на 2013 год – 121,3 тыс. рублей (прогнозно); - бюджет Барановского муниципального образования на 2013 год – 8,6 тыс. руб. (прогнозно). |
| Исполнители основных мероприятий Программы | - организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключения муниципальных контрактов |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - улучшение технического состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Барановского муниципального образования |
| Цели индикаторы | - площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов – 192 кв. м; - количество отремонтированных объектов дворовых территорий многоквартирных домов – 1; - доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов в общем количестве предусмотренных к ремонту дворовых территорий многоквартирных домов - 100% |
| Контроль за исполнением Программы | - контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет администрация Барановского муниципального образования |

- Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость её решения на ведомственном уровне

На территории Барановского муниципального образования объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям. Значительная часть асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к дворовым территориям имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий истек.

В процессе управления многоквартирными домами управляющими компаниями содержание дворовых территорий не осуществлялось.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов во многом зависит качество жизни населения.

В настоящее время в отношении дворовых территорий требуется проведение необходимых мероприятий по ремонту асфальтобетонного покрытия. В связи с вышеизложенным возникает необходимость повышения уровня благоустройства дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов посредством приведения транспортно-эксплуатационного состояния асфальтобетонных покрытий дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов к нормативным требованиям.

# В соответствии с Законом Саратовской области от 06.12.2012 г. № 189-ЗСО «О предоставлении в 2013 году бюджетам городских округов и поселений области субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов», с Постановлением Правительства Саратовской области от 14.02.2013 года № 65-П «О порядке предоставлении из областного бюджета и условиях расходования субсидии бюджетам городских округов и поселений области на капитальный ремонт  и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов», из областного бюджета выделены субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в т. ч. Барановскому муниципальному образованию

2. Cрок реализации Программы

Реализация Программы планируется в 2013 году.

3. Цель и задача Программы

Цель Программы - улучшение технического состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории  Барановского муниципального образования.

Задача Программы - осуществление ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Барановского муниципального образования.

4. Перечень и описание программных мероприятий

Перечень программных мероприятий отражен в приложении № 1 к Программе и предусматривает обеспечение выполнения работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Барановского муниципального образования.

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Барановского муниципального образования, подлежащих ремонту, указан в приложении № 2 к Программе.

5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Расчет потребности в необходимых ресурсах произведен на основании изучения котировок цен на рынке товаров, работ, услуг, действующих в 2013 году, с учетом:

- оценки степени сложности планируемых ремонтных работ;

- площади объектов дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Барановского муниципального образования, планируемых к ремонту.

Общий объем финансирования мероприятий Программы – 129,9 тыс. руб.

Источники финансирования:

- субсидии областного дорожного фонда на 2013 год – 121,3 тыс. рублей (прогнозно);

- бюджет Барановского муниципального образования на 2013 год – 8,6 тыс. руб. (прогнозно).

6. Описание ожидаемых результатов реализации Программы

Реализация программных мероприятий позволит осуществить ремонтные работы в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Барановского муниципального образования, общей площадью 192 кв. м.

7. Описание системы управления реализацией Программы

Управление реализацией Программы осуществляется муниципальным заказчиком Программы – Администрацией Барановского муниципального образования.

Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств уточняет затраты по мероприятиям Программы, оценочные показатели и состав исполнителей.

Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляет Администрация Барановского муниципального образования.

Муниципальный заказчик Программы осуществляет координацию деятельности исполнителей мероприятий Программы, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, а также по целевому использованию субсидий областного бюджета и средств местного бюджета и внебюджетных источников.

Исполнителями программных мероприятий  являются организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства, на основании муниципальных контрактов в соответствии с действующим законодательством.

Приложение 1

к ведомственной муниципальной целевой Программе

«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

Барановского муниципального  образования в 2013 году»

Система программных мероприятий

| № п/п | наименование мероприятий | Срок исполнения | Объем, кв.м. | Финансовые затраты, тыс. руб. (прогнозно) | Исполнитель | Ожидаемые результаты реализации программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов: дома №64 по ул. Ленина с.Барановка | 2013 год | 192 | 121,1 | Администрация Барановского муниципального образования | Улучшение технического состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования |
| 2 | Технический контроль, тыс. руб. | 2013 год |  | 3,7 | Администрация Барановского муниципального образования | Контроль качества выполненных работ и соответствие их действующим ГОСТ, СНиП, и другим нормативным документам |
| 3 | Экспертиза сметной документации на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Барановского муниципального образования | 2013 год |  | 5,1 | Администрация Барановского муниципального образования | Контроль правильности составления сметной документации |
|  | Итого: |  |  | 129,9 |  |  |

# Глава Барановского муниципального образования,

# исполняющий полномочия главы администрации

# Барановского муниципального образования                                                                И.С.Харитонов

Приложение 2

к ведомственной муниципальной целевой Программе

«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

Барановского муниципального  образования в 2013 году»

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в Барановском  муниципальном образовании,  подлежащих ремонту в 2013 году

| № п/п | Объект | Объем работ (м. кв.) | Сумма бюджетных ассигнований (тыс. руб.) - прогнозно |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Барановка, ул.Ленина, 64 | 192 | 121,1 |
|  | ИТОГО: | 192 | 121,1 |

# Глава Барановского муниципального образования,

# исполняющий полномочия главы администрации

# Барановского муниципального образования                                                                                   И.С.Харитонов