**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**БЕЛОГОРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 15 марта 2012 года № 10 с.Белогорное**

|  |
| --- |
| Об утверждении плана мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод на территории Белогорновского муниципального образования в 2012 году |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 30 Устава Белогорновского муниципального образования, в целях организации пропуска паводковых вод в весенний период 2012 года, обеспечения бесперебойной деятельности хозяйственных отраслей, минимизации материального ущерба, безопасности жизни людей, сохранности от разрушения дорог, мостов и других сооружений на территории Белогорновского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод на территории Белогорновского муниципального образования в 2012 году (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Белогорновского

муниципального образования,

исполняющий полномочия главы

администрации Белогорновского

муниципального образования М.Г.Большакова

Приложение

к постановлению администрации

Белогорновского муниципального образования

№ 10 от 15.03.2012 г.

План мероприятий

по обеспечению пропуска паводковых вод на территории

Белогорновского муниципального образования

в 2012 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| 1 | Рассмотреть на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности вопрос о безаварийном пропуске паводковых вод | Еженедельно  на весь период паводка | Глава Белогорновского муниципального образования |
| 2 | Провести осмотр всех гидротехнических сооружений, дамб, водозаборных объектов, автомобильных дорог | до 25.03.2012 г. | Зам. Главы администрации Белогорновского МО |
| 3 | Обеспечить ежедневный контроль в период весеннего паводка за состоянием ГТС прудов и обеспечить безаварийный пропуск весенних вод | На весь период паводка | Зам. Главы администрации Белогорновского МО |
| 4 | Произвести очистку от снега, льда, мусора проходные отверстия малых мостов, водопропускных труб, дорог и подъездных путей | до 30.03.2012 г. | Глава Белогорновского муниципального образования |
| 5 | Организовать наблюдение за состоянием опор линий передач: электрических, телеграфных и других сетей. | На весь период паводка | инспектор администрации Густенко И.Н. |
| 6 | Установить дежурство на время паводка | На весь период паводка | Глава Белогорновского муниципального образования |
| 7 | Провести разъяснительную работу с населением, проживающим в потенциально подверженных затоплению местах, о действиях при угрозе затопления | до 28.03.2012 г. | Зам. Главы администрации Белогорновского МО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Проверить наличие медикаментов в ФАПах для оказания первой неотложной медицинской помощи | до 01.04.2012 г. | Зам. Главы администрации Белогорновского МО, заведующие ФАП с.Белогорное, ФАП с.Юловая Маза (по согласованию) |
| 9 | Подготовка техники на случай срочной эвакуации из мест затопления | до 30.03.2012 г. | Глава Белогорновского муниципального образования |
| 10 | Организовать создание аварийного запаса строительных материалов (мешки с песком, крупный камень) и ГСМ | до 30.03.2012 г. | Глава Белогорновского муниципального образования |
| 11 | В случае стихийного бедствия, вызванного наводнением, привлекать население к работам по ликвидации (предотвращению) последствий наводнения | Во время паводка | Глава Белогорновского муниципального образования |
| 12 | Согласовать с руководителями предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории Белогорновского муниципального образования возможность оказания помощи в ликвидации возможных стихийных бедствий, вызванных паводком | До 27.03.2012 г. | Глава Белогорновского муниципального образования |
| 13 | Ежедневно информировать комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ Вольского муниципального района и МУ «Управление по делам ГО и ЧС» о паводковой ситуации | с 21.03.2012г на весь период паводка | Глава Белогорновского муниципального образования |

Глава Белогорновского

муниципального образования,

исполняющий полномочия главы

администрации Белогорновского

муниципального образования М.Г.Большакова