АДМИНИСТРАЦИЯ

БЕЛОГОРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24

от 08 октября 2012 года с.Белогорное

|  |
| --- |
| О мерах по санитарной очистке и благоустройству территории Белогорновского муниципального образования в осенний период 2012 года |

В соответствии с п.19 ч.1 ст.14 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», п.20 ч.1 ст.6 Устава Белогорновского муниципального образования, в целях улучшения санитарного состояния и благоустройства территории Белогорновского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории Белогорновского муниципального образования на осенний период 2012 года (Приложение №1).

2.Приступить к выполнению мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории Белогорновского муниципального образования в период с 08 октября 2012 года по 08 ноября 2012 года.

3.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, расположенных на территории Белогорновского муниципального образования, независимо от форм собственности, организовать санитарную очистку и благоустройство территорий в соответствии с рекомендуемым распределением (приложение № 2).

4.Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, предприятий, индивидуальным предпринимателям, не вошедшим в приложение № 2, гражданам – собственникам индивидуальных домов организовать мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территории в границах зданий и домов до осевой линии дорог.

5.Обнародовать настоящее постановление путем вывешивания его в установленных для обнародования местах:

-здание администрации Белогорновского муниципального образования, пл.65летия Октября, 9;

- доска объявлений, расположенная около магазина «Зина», с.Юловая Маза, ул.Центральная, д.35;

- доска объявлений, расположенная около жилого дома, с.Новопокровка, ул.Заречная, д.21.

6. Настоящее постановление вывешивается на период 7 календарных дней: с 09 октября 2012 года по 15 октября 2012 г.

7. Датой обнародования считать 09 октября 2012 года.

8. После обнародования настоящее постановление хранится в администрации Белогорновского муниципального образования.

9. Сбор предложений и замечаний в случаях, установленных законодательством, осуществляется по адресу: с.Белогорное, пл.65-летия Октября,д. 9, здание администрации.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Белогорновского

муниципального образования,

исполняющий полномочия главы

администрации Белогорновского

муниципального образования М.Г.Большакова

|  |
| --- |
| Приложение № 1  к постановлению администрации  Белогорновского муниципального образования № 24 от 08.10.2012 г. |

План

мероприятий по санитарной очистке и благоустройству

территории Белогорновского муниципального образования

на осенний период 2012 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| 1 | Санитарная очистка и благоустройство закрепленных территорий | До 07 ноября 2012 года | Глава Белогорновского МО, руководители учреждений, предприятий, организаций (по согласованию) |
| 2 | Санитарная очистка и благоустройство территории вокруг памятника воинам, погибшим в годы ВОВ | До 01 ноября 2012 года | Глава Белогорновского МО, руководители образовательных учреждений (по согласованию) |
| 3 | Санитарная очистка и благоустройство территории кладбищ с.Белогорное, с.Юловая Маза, с.Новопокровка | До 01 ноября 2012 года | Глава Белогорновского МО |
| 4 | Ликвидация несанкционированных свалок | До 03 ноября 2012 года | Глава Белогорновского МО, руководители учреждений, предприятий, организаций (по согласованию) |

Глава Белогорновского

муниципального образования,

исполняющий полномочия главы

администрации Белогорновского

муниципального образования М.Г.Большакова

Приложение № 2 к Постановлению

администрации Белогорновского

муниципального образования

№ 24 от 08 .10. 2012года.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ БЕЛОГОРНОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯМИ,

УЧРЕЖДЕНИЯМИ И ПРЕДПРИЯТИЯМИ ДЛЯ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ И БЛАГОУСТРОЙСТВА (ПО СОГЛАСОВАНИЮ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование организаций | Местоположение закрепляемых территорий | Ответственные |
| с.Белогорное | | | |
| 1. | Администрация  Белогорновского МО | На детской площадке за памятником, вдоль дороги от остановки на въезде до дороги по у. Красная, по ул. Молодежная – от дома №14 до дома №34 | Алхименок Н.П. – зам.главы администрации |
| 2. | Отделение КЦСОН с. Белогорное | С правой стороны у администрации, по ул. Красной от дома № 1 до дома №140 | Чуева А.А. – зав. отделением КЦСОН (по согласованию) |
| 3. | ГБУ «Дом интернат для ветеранов» | Территория у пруда «Центральный», вокруг трансформатора, территория у очистных сооружений. | Третьякова П.К. – директор (по согласованию) |
| 4. | ГКОУ «Детский дом-школа» | Территория у памятника, по ул. Молодежная – от остановки до дома № 14.включая детскую площадку на ул. Молодежная, у территории двора церкви, у трансформатора. | Сергеева Т.Н.–  директор (по согласованию) |
| 5. | ИП «Чуев» | По ул. Хлеборобская от дома №2 до дома №9, по ул. Елховка от дома №1 до дома №35 | Чуев В.К. – руководитель (по согласованию) |
| 6. | ЧП «Петров» - | По ул. П.Я.Анучкина,по ул.Красная от дома №5 до начала улицы | Петров Н. – предприниматель (по согласованию) |
| 7. | ИП « Канаев» | По ул. Масловка от дома №28 до дороги на г. Вольск | Канаев К.И. – руководитель (по согласованию) |
| 8. | МДОУ «Детский сад «Солнышко» | Благоустройство территории от дороги до забора садика, до границы с ЧП «Гейзлер» | Панкова Т.Н. – зав. садом (по согласованию) |
| 9. | ЧП «Гейзлер И.Ю.» | От дороги до здания магазина, от здания магазина до дороги. | Гейзлер И.Ю. – предприниматель  (по согласованию) |
| 10. | МУК «Дом культуры с.Белогорное» | Территория от дороги до здания ДК ,вокруг здания ДК, родник «Центральный» | Рыдаева Н.И. – директор ДК |
| 11. | ФАП, филиал сбербанка РФ № 242/064, отделение связи № 18 | Левая сторона у здания администрации до территории котельной и за зданием администрации | Решетникова Е.В. –зав. ФАПом (по согласованию)  Большакова Н.В.-зав. ОС (по согласованию) |
| 12. | АТС, ОАО «Саратовоблгаз» филиал-трест « Вольскмежрайгаз» | С левой стороны от памятника до ул. Школьная, за котельной. | Сергеев Ю.П.-  нач.газ.участка (по согласованию) |
| с.Юловая Маза | | | |
| 1. | ООО «Юловая». | Вдоль дороги по улицам Центральная, Садовая, Дачная .  территории у занимаемых зданий | Большакова А.Л. –  директор (по согласованию) |
| 2. | МДОУ «Детский сад с. Юловая Маза» | Детская площадка по ул.Центральная, территория у здания детского сада и школы. | Яконина Е.А. – заведующая (по согласованию) |
| 3. | ФАП, АТС, ОС №19, | У здания почты, ФАПа, от ФАПа до дома №60 по ул.Центральная 5 м от дороги до границы с ближайшим домом | Полякова М.Д. – зав. ФАП (по согласованию),Кочеткова В.И.-начальник ОС(по согласованию) |
| 4. | Структурное подразделение МУК «Дом культуры села Белогорное» сельский клуб в с.Юловая Маза | Территория около здания сельского клуба | Лебедева Л.В. –директор |
| 5. | ЧП «Зина» | тероритория от здания магазина до дороги | Кочеткова З.А. – предприниматель (по согласованию) |
| 6. | ЧП «Анюта» | территория от здания магазина до дороги | Большакова А.Л. –  предприниматель (по согласованию) |

Глава Белогорновского

муниципального образования,

исполняющий полномочия главы

администрации Белогорновского

муниципального образования М.Г.Большакова