АДМИНИСТРАЦИЯ

КОЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.03.2012 года                              № 10                                        с.Колояр

| О создании штаба по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод на территории Колоярского муниципального образования в 2012 году |  |
| --- | --- |

В соответствии с п.8 ч.1 ст. 14 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 9 ч.1 ст.6, ст. 30 Устава  Колоярского муниципального образования, в целях организации пропуска паводковых вод, обеспечения бесперебойной деятельности объектов экономики и жизнеобеспечения, безопасности людей и животных, сохранности от разрушения дорог, мостов на территории Колоярского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Создать штаб по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод на территории Колоярского муниципального образования на 2012 год. (Приложение № 1).

- Утвердить план противопаводковых мероприятий на территории Колоярского муниципального образования на 2012 год (Приложение № 2).

- Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Колоярского муниципального

образования, исполняющий полномочия

главы администрации Колоярского

муниципального образования                                          А.А.Никулин

Приложение № 1

к постановлению администрации

Колоярского муниципального образования

от 20.03.2012 года № 10

Состав штаба

по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод на территории Колоярского муниципального образования

на 2012 год

Начальник штаба – Никулин Александр Анатольевич – глава Колоярского муниципального образования, исполняющий полномочия главы администрации Колоярского муниципального образования

Заместитель начальника штаба – Симонян Рачик Размикович – директор ООО «Прогресс» (по согласованию)

Секретарь штаба – Бирюкова Наталья Павловна – заместитель главы администрации Колоярского муниципального образования

Члены штаба: Веденко Александр Дмитриевич – директор ГАУ «Колоярский ПНИ» (по согласованию);

Сапожников Сергей Михайлович – директор МОУ «СОШ с.Колояр» (по согласованию);

Хуцуруев Магомед-Эми Ризванович – директор ООО «Гуно» (по согласованию).

Глава Колоярского муниципального

образования, исполняющий полномочия

главы администрации Колоярского

муниципального образования                                                     А.А.Никулин

Приложение № 2

к постановлению администрации

Колоярского муниципального образования

от 20.03.2012 года № 10

План

противопаводковых мероприятий на территории

Колоярского муниципального образования

на 2012 год

| №п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Рассмотреть на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности вопрос о мероприятиях по безаварийному пропуску паводковых вод на территории Колоярского муниципального образования в 2012 году | Еженедельно, на весь период паводка | Никулин А.А. – глава МО |
|  | Произвести осмотр гидротехнических сооружений, водозаборных объектов, дорог | До 28.03.2012 года | Никулин А.А. – глава МО |
|  | Организовать проверку и закрепление опор линий передач: телеграфных, электрических, установить систематическое наблюдение на период паводка | С 28.03.2012 года на период паводка | Бирюкова Н.П. – заместитель главы администрации |
|  | Организовать создание аварийного запаса строительных материалов (мешки с песком, крупный камень) и ГСМ, держать в готовности необходимую строительную технику, заранее наметить и подготовить резерв грунта, который может быть использован в случае необходимости | До 28.03.2012 года | Никулин А.А. – глава МО |
|  | В случае стихийных бедствий, вызванных наводнениями, организовать привлечение населения к работам по ликвидации (предотвращению) последствий наводнений | Во время паводка | Никулин А.А. – глава МО |
|  | Организовать проведение противопаводковых мероприятий: - с.Колояр по улице Ленина (в районе домов № 74-80) | До 01.04.2012 года | Никулин А.А. – глава МО |
|  | Организовать очистку водоотводных труб | До 01.04.2012 года | Никулин А.А. – глава МО |
|  | Организовать очистку дорожных переездов в: - с.Колояр по ул.Советская; - с.Ерыкла по ул. Вольская; - с.Старая Лопастейка по ул.Советская | До 01.04.2012 года | Никулин А.А. – глава МО |
|  | Информировать МУ «Управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района» о паводковой ситуации и о проводимых мероприятиях | С 20.03.2012 года на весь период паводка | Бирюкова Н.П. – заместитель главы администрации |
|  | Проверить наличие медикаментов для оказания первой медицинской помощи в учреждениях здравоохранения | До 01.04.2012 года | Бирюкова Н.П. – заместитель главы администрации Сызранцева Н.А.- заведующая ФАП с. Ерыкла (по согласованию), Лысенко А.Б.-заведующий МУЗ «Колоярская амбулатория» |
|  | Проверить наличие продуктов первой необходимости в продовольственных магазинах | До 01.04.2012 года | Никулин А.А. – глава МО |

Глава Колоярского муниципального

образования, исполняющий полномочия

главы администрации Колоярского

муниципального образования                                                           А.А.Никулин