## АДМИНИСТРАЦИЯ

## КОЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.04.2012 года                                № 12                                            с.Колояр

| О мерах по санитарной очистке и благоустройству территории Колоярского муниципального образования в весенний период 2012 года |  |
| --- | --- |

В целях улучшения санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов Колоярского муниципального образования, на основании п. 19 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», п. 20 ч. 1 ст. 6 Устава Колоярского муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

  - Утвердить план мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории Колоярского муниципального образования в весенний период 2012 года (Приложение № 1).

  - Предложить руководителям организаций и учреждений всех форм собственности, расположенных на территории Колоярского муниципального образования организовать санитарную очистку и благоустройство территории в соответствии с рекомендуемым распределением (Приложение № 2).

  - Рекомендовать организациям, учреждениям, индивидуальным предпринимателям, не вошедшим в приложение № 2, гражданам – собственникам индивидуальных домов организовать мероприятия по очистке и благоустройству территории в границах зданий и домов до осевой линии дорог.

  - Создать оперативный штаб для организации постоянного контроля за санитарным состоянием и благоустройством территории Колоярского муниципального образования и утвердить его состав (Приложение № 3).

  - Приступить  к выполнению мероприятий по благоустройству территории Колоярского муниципального образования в период с 10 апреля 2012 года по 10 мая 2012 года, по завершению – санитарными днями на весь летний период, до 31 октября 2012 года, считать пятницу еженедельно.

### Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит обнародованию.

### Обнародовать настоящее постановление путем вывешивания его в установленных местах:

- здание администрации – с.Колояр, пл. Комсомольская, д. 20;

- доска объявлений сельского клуба с.Ерыкла – с.Ерыкла, ул. Народная, д. 33;

- доска объявлений сельского клуба с.Старая Лопастейка – с.Старая Лопастейка, ул. Молодежная, д. 18;

- доска объявлений, расположенная напротив жилого дома – с.Марьевка, ул. Сосновая, д.12.

### 8. Настоящее постановление вывешивается на период 7 календарных дней: с 11 апреля  2012 года по 17 апреля 2012 года.

### 9. Датой обнародования считать 11 апреля 2012 года.

### 10. После обнародования настоящее постановление хранится в администрации Колоярского муниципального образования.

### 11. Сбор предложений и замечаний в случаях, установленных законодательством, осуществляется по адресу: с. Колояр, пл. Комсомольская, 20.

### 12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Колоярского муниципального

образования, исполняющий полномочия

главы администрации Колоярского

муниципального образования                                                           А.А.Никулин

### Приложение №1

### к постановлению администрации Колоярского

### муниципального образования

### № 12 от 10.04.2012 года

### План мероприятий

### по санитарной очистке и благоустройству территории

### Колоярского муниципального образования в весенний период 2012 года

| № | Наименование мероприятий | ### Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборка и благоустройство придомовой и закрепленной территории | 10.04 – 10.05 | Глава Колоярского МО, исполняющий полномочия главы администрации Колоярского МО; руководители организаций всех форм собственности (по согласованию) |
| 2 | Уборка территории кладбищ: - вырубка поросли; -уборка поваленных деревьев | 10.04 – 10.05 | Глава Колоярского МО, исполняющий полномочия главы администрации Колоярского МО |
| 3 | Уборка территории памятников: - косметический ремонт; - побелка деревьев; - разбивка цветников | 10.04 – 10.05 | Глава Колоярского МО, исполняющий полномочия главы администрации Колоярского МО |
| 4 | Посадка саженцев | 26.04 – 03.05 | Глава Колоярского МО, исполняющий полномочия главы администрации Колоярского МО |
| 5 | Побелка деревьев, бордюров и опор | 26.04 – 03.05 | Глава Колоярского МО, исполняющий полномочия главы администрации Колоярского МО |
| 6 | Разбивка цветников у зданий организаций, предприятий | 30.04 – 10.05 | Руководители организаций всех форм собственности (по согласованию) |

Глава Колоярского муниципального

образования, исполняющий полномочия

главы администрации Колоярского

муниципального образования                                                           А.А.Никулин

Приложение № 2

к постановлению администрации Колоярского

муниципального образования

№ 12 от 10.04.2012 года

Распределение для санитарной очистки и благоустройства территории Колоярского муниципального образования за организациями и учреждениями (по согласованию)

| № | Наименование организации | Закрепленная территория | Кто предоставляет транспорт | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МУЗ Вольская ЦРБ «Колоярская амбулатория» | Территория в пределах границ учреждения Ул. Московская от дома № 59 до № 81, от № 44 до № 80 | МОУ «СОШ с.Колояр» (по согласованию) | Заведующий Лысенко А.Б. (по согласованию) |
|  | ОГУ «Отдельный пожарный пост с.Колояр № 27» служба 01 МЧС России | Территория в пределах границ здания отдельного поста, парк «Липки» | Сапогов А.Г. (по согласованию) | Начальник поста Сапогов А.Г. (по согласованию) |
|  | МОУ «СОШ с.Колояр» | Территория в пределах границ школы, территория памятников, ул. Ленина от № 1 до № 37 | МОУ «СОШ с.Колояр» (по согласованию) | Директор Сапожников С.М. (по согласованию) |
|  | МУК «ДК с.Колояр», филиал ЦБС № 12 | Территория в пределах границ здания; спортивная площадка | МОУ «СОШ с.Колояр» (по согласованию) | Директор Маркачева Е.Л. |
|  | МДОУ «Детский сад с.Колояр» | Территория в пределах границ действующего, старого детсада | МОУ «СОШ с.Колояр» (по согласованию) | Заведующая Иванушкина Л.П. (по согласованию) |
|  | ГАУ «Колоярский ПНИ» | Территория в пределах границ учреждения, вокруг него, ул. Московская от д. №1 до № 55, от № 2 до № 40 | ГАУ Колоярский ПНИ (по согласованию) | Директор Веденко А.Д. (по согласованию) |
|  | Отделение ГУ Комплексного центра СОН Вольского района | Парк на пл. Комсомольская | Администрация Колоярского МО | Заведующая отделением Злыднева Е.М. (по согласованию) |
|  | ООО «Прогресс» | Территория в пределах границ всех зданий, бригад, ферм, мехтока, мастерской, Ул. Ленина от д. №37 до № 129, от № 14 до № 66 | ООО «Прогресс» (по согласованию) | Директор Симонян Р.Р. (по согласованию) |
|  | АТС | Территория в пределах границ здания, территория от АТС до здания администрации вдоль теплотрассы на расстоянии 20 м от теплотрассы | МОУ «СОШ с.Колояр» (по согласованию) | Электромонтер (по согласованию) |
|  | Администрация Колоярского муниципального образования | Территория в пределах границ здания, ул.Ленина от д.№ 20 до д. 24, парк на пл. Комсомольская | МОУ «СОШ с.Колояр» (по согласованию) | Глава Колоярского муниципального образования Никулин А.А. |
|  | Филиал сбербанка № 242/54 | Территория в пределах границ здания, ул.Ленина от д.№ 20 до д. 24, парк на пл. Комсомольская | МОУ «СОШ с.Колояр» (по согласованию) | Заведующая Силагина И.В. (по согласованию) |
|  | Аптечный пункт № 27 | Территория в пределах границ здания | ГАУ Колоярский ПНИ (по согласованию) | Заведующая Козлова Е.Я. (по согласованию) |
|  | ООО «Сельский» | Территория в пределах границ магазина, ул.Ленина до д. № 20 | Цыганов С.Е (по согласованию) | Цыганов С.Е. (по согласованию) |
|  | ИП Кокорев | Территория в пределах границ ИП, ул. Садовая от д. № 41 до д. № 43 | ИП Кокорев (по согласованию) | Кокорев Н.П. (по согласованию) |
|  | ИП Рябухов | Территория в пределах границ ИП, от д. № 55 до д. № 59 | ИП Рябухов (по согласованию) | Рябухов Н.П. (по согласованию) |
|  | ИП Сызранцев | Территория в пределах здания магазина | ООО «ИриС» (по согласованию) | Сызранцев С.К. (по согласованию) |
|  | ООО «Вольсктеплоэнерго» | Территория в пределах границ котельной, вдоль теплотрассы | ООО «Вольсктепло энерго» (по согласованию) | Панков Н.М. (по согласованию) |
|  | Отделение почтовой связи с.Колояр № 27 | Территория в пределах границ здания | ООО «Прогресс» (по согласованию) | Заведующая Коротина Н.А. (по согласованию) |
|  | Структурное подразделение МУК «ДК с.Колояр» сельский клуб с.Ерыкла | Территория в пределах границ здания, ул. Народная до д. № 28 | ООО «ГУНО» (по согласованию) | Директор Никишина Э.В. |
|  | ФАП с.Ерыкла | Территория в пределах границ здания ФАПа | ООО «ГУНО» (по согласованию) | Заведующая Сызранцева Н.А. (по согласованию) |
|  | Колоярское участковое лесничество | Территория в пределах границ организации, ул. Вольская от д. №1 до №23 | Черкасский лесхоз (по согласованию) | Лесничий Саляхов И.М. (по согласованию) |
|  | ООО «ГУНО» | Территория фермы, ул. Народная от фермы до д. № 26 | ООО «ГУНО» (по согласованию) | Директор Хуцуруев М.Р. (по согласованию) |
|  | МУК «ДК с.Старая Лопастейка» | Территория в пределах границ здания | ООО «Прогресс» (по согласованию) | Директор Баканов А.И. (по согласованию) |

Глава Колоярского муниципального

образования, исполняющий полномочия

главы администрации Колоярского

муниципального образования                                                           А.А.Никулин

### Приложение № 3

### к постановлению администрации

### Колоярского муниципального образования

### № 12 от 10.04.2012 года

### Состав  оперативного штаба для организации постоянного контроля за санитарным состоянием и благоустройством территории Колоярского муниципального образования

Председатель штаба – Бирюкова Наталья Павловна –  заместитель главы                     администрации  Колоярского  муниципального образования

Заместитель председателя штаба – Сапогов Александр Григорьевич  –                   начальник отдельного пожарного поста с.Колояр № 27 (по согласованию)

Члены штаба: Веденко Александр Дмитриевич – директор ГАУ «Колоярского психоневрологического интерната» (по согласованию).

Сапожников Сергей Михайлович – директор МОУ «СОШ с.Колояр» (по согласованию).

Симонян Рачик Размикович – директор ООО «Прогресс» (по согласованию).

Сызранцев Сергей Иванович – депутат Совета Колоярского муниципального образования (по согласованию).

Глава Колоярского муниципального

образования, исполняющий полномочия

главы администрации Колоярского

муниципального образования                                                           А.А.Никулин