## АДМИНИСТРАЦИЯ

## КОЛОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

## ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

## САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.04.2011 года                                № 11                                            с.Колояр

### О мерах по санитарной очистке и

### благоустройству территории

### Колоярского муниципального образования

### в весенний период 2011 года

В целях улучшения санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов Колоярского муниципального образования, на основании п. 19 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», п. 20 ч. 1 ст. 6 Устава Колоярского муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

  - Утвердить план мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории Колоярского муниципального образования в весенний  период 2011 года (Приложение № 1).

  - Предложить руководителям организаций и учреждений всех форм собственности, расположенных на территории Колоярского муниципального образования организовать санитарную очистку и благоустройство территории в соответствии с рекомендуемым распределением (Приложение № 2).

  - Рекомендовать организациям, учреждениям, индивидуальным предпринимателям, не вошедшим в приложение № 2, гражданам – собственникам индивидуальных домов организовать мероприятия по очистке и благоустройству территории в границах зданий и домов до осевой линии дорог.

  - Создать оперативный штаб для организации постоянного контроля за санитарным состоянием и благоустройством территории Колоярского муниципального образования и утвердить его состав (Приложение № 3).

  - Приступить  к выполнению мероприятий по благоустройству территории Колоярского муниципального образования в период с 15 апреля 2011 года по 15 мая 2011 года, по завершению – санитарными днями на весь летний период, до 31 октября 2011 года, считать пятницу еженедельно.

### Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит обнародованию.

### Обнародовать настоящее постановление путем вывешивания его в установленных местах:

- здание администрации – с.Колояр, пл. Комсомольская, д. 20;

- доска объявлений сельского клуба с.Ерыкла – с.Ерыкла, ул. Народная, д. 33;

- доска объявлений сельского клуба с.Старая Лопастейка – с.Старая Лопастейка, ул. Молодежная, д. 18;

- доска объявлений, расположенная напротив жилого дома – с.Марьевка, ул. Сосновая, д.12.

### 8. Настоящее постановление вывешивается на период 7 календарных дней: с 16 апреля  2011 года по 22 апреля 2011 года.

### 9. Датой обнародования считать 16 апреля 2011 года.

### 10. После обнародования настоящее постановление хранится в администрации Колоярского муниципального образования.

### 11. Сбор предложений и замечаний в случаях, установленных законодательством, осуществляется по адресу: с. Колояр, пл. Комсомольская, 20.

### 12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Колоярского муниципального

образования, исполняющий полномочия

главы администрации Колоярского

муниципального образования                                                           А.А.Никулин

### Приложение №1

### к постановлению администрации Колоярского

### муниципального образования

### № 11 от 15.04.2011 года

### План мероприятий

### по санитарной очистке и благоустройству территории

### Колоярского муниципального образования в весенний период 2011 года

| № | Наименование мероприятий | ### Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборка территории кладбищ: - вырубка поросли; -уборка поваленных деревьев | 15.04 – 15.05 | Глава Колоярского муниципального образования |
| 2 | Уборка придомовой и закрепленной территории | 15.04 – 09.05 | Глава Колоярского муниципального образования |
| 3 | Уборка территории памятников: - косметический ремонт; - побелка деревьев; - разбивка цветников | 15.04 – 08.05 | Глава Колоярского муниципального образования |
| 4 | Посадка саженцев | 19.04 – 26.04 | Глава Колоярского муниципального образования; руководители организаций всех форм собственности (по согласованию) |
| 4 | Побелка деревьев, бордюров и опор | 15.04 – 15.05 | Глава Колоярского муниципального образования; руководители организаций всех форм собственности (по согласованию) |
| 5 | Разбивка цветников у зданий организаций, предприятий | 27.04 – 15.05 | Руководители организаций всех форм собственности (по согласованию) |

Глава Колоярского муниципального

образования, исполняющий полномочия

главы администрации Колоярского

муниципального образования                                                           А.А.Никулин

Приложение №2

к постановлению администрации Колоярского

муниципального образования

№ 11 от 15.04. 2011 года

Распределение для санитарной очистки и благоустройства территории Колоярского муниципального образования за организациями и учреждениями (по согласованию)

| № | Наименование организации | Закрепленная территория | Кто предоставляет транспорт | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУЗ ЦРБ «Колоярская участковая больница» | Территория в пределах границ учреждения Ул. Московская от дома №59 до № 81, от № 44 до № 80 | МОУ «СОШ с.Колояр» (по согласованию) | Главный врач Лысенко А.Б. (по согласованию) |
| 2 | ООО «Мельник С » | Территория в пределах границ учреждения | Киселев С.Е. (по согласованию) | Заведующий ООО «Мельник С» Киселев С.Е. (по согласованию) |
| 3 | ОГУ «Противопожарной службы Саратовской области отдельный пожарный пост с.Колояр № 27» служба 01 МЧС России | Территория в пределах границ здания отдельного поста, парк «Липки» | Сапогов А.Г. (по согласованию) | Начальник поста Сапогов А.Г. (по согласованию) |
| 4 | МОУ «СОШ с.Колояр» | Территория в пределах границ школы, территория памятников, ул. Ленина от № 1 до № 37 | МОУ «СОШ с.Колояр» (по согласованию) | Директор школы Сапожников С.М. (по согласованию) |
| 5 | МУК «ДК с.Колояр», филиал ЦБС № 12 | Территория в пределах границ здания; спортивная площадка | МОУ «СОШ с.Колояр» (по согласованию) | Директор ДК Будников Н.А. |
| 6 | МДОУ «Детский сад с.Колояр» | Территория в пределах границ действующего, старого детсада | МОУ «СОШ с.Колояр» (по согласованию) | Заведующая детсадом Иванушкина Л.П. (по согласованию) |
| 7 | ГАУ «Колоярский ПНИ» | Территория в пределах границ учреждения, вокруг него, ул. Московская от д. №1 до № 55, от № 2 до № 40 | ГАУ Колоярский ПНИ (по согласованию) | Директор ГАУ Колоярского ПНИ Веденко А.Д. (по согласованию) |
| 8 | Отделение ГУ Комплексного центра СОН Вольского района | Парк на пл. Комсомольская | Отделение ГУ Комплексного центра СОН Вольского района (по согласованию) | Заведующая Отделением ГУ Комплексного центра СОН Вольского района Злыднева Е.М. (по согласованию) |
| 9 | ООО «Прогресс» | Территория в пределах границ всех зданий, бригад, ферм, мехтока, мастерской, Ул. Ленина от д. №37 до № 129, от № 14 до № 66 | ООО «Прогресс» (по согласованию) | Директор ООО «Прогресс» Симонян Р.Р. (по согласованию) |
| 10 | АТС | Территория в пределах границ здания, территория от АТС до здания администрации вдоль теплотрассы на расстоянии 20 м от теплотрассы | МОУ «СОШ с.Колояр» (по согласованию) | Электромонтер Блинов С.В. (по согласованию) |
| 11 | Администрация Колоярского муниципального образования | Территория в пределах границ здания, центр, «Базар», парк на пл. Комсомольская | МОУ «СОШ с.Колояр» (по согласованию) | Глава Колоярского муниципального образования Никулин А.А. |
| 12 | Филиал сбербанка № 242/54 | Территория в пределах границ здания, центр, «Базар», парк на пл. Комсомольская | МОУ «СОШ с.Колояр» (по согласованию) | Заведующая филиала № 242/54 Силагина И.В. (по согласованию) |
| 13 | Аптечный пункт № 27 | Территория в пределах границ здания | ГАУ Колоярский ПНИ (по согласованию) | Заведующая аптекой Козлова Е.Я. (по согласованию) |
| 14 | ООО «Сельский» | Территория в пределах границ магазина, ул.Ленина до д. № 20 | Цыганов С.Е (по согласованию) | Цыганов С.Е. (по согласованию) |
| 15 | Склад Цыганова Е.В. | Территория в пределах границ магазина, ул.Ленина до д. № 11 | Цыганов Е.В. (по согласованию) | Цыганов Е.В. (по согласованию) |
| 16 | ИП Кокорев | Территория в пределах границ ЧП, мусорки по ул. Садовая за д. № 41 | ИП Кокорев (по согласованию) | Кокорев Н.П. (по согласованию) |
| 17 | ИП Рябухов | Территория в пределах границ ИП, переезд | ИП Рябухов (по согласованию) | Рябухов Н.П. (по согласованию) |
| 18 | ИП Сызранцев | Территория в пределах здания магазина, территория пруда 100 метров | ООО «ИриС» (по согласованию) | Сызранцев С.К. (по согласованию) |
| 19 | ООО «Вольск теплоэнерго» | Территория в пределах границ котельной, вдоль теплотрассы | ООО «Вольсктеп лоэнерго» (по согласованию) | Панков Н.М. (по согласованию) |
| 20 | Отделение почтовой связи с.Колояр № 27 | Территория в пределах границ здания | ООО «Прогресс» (по согласованию) | Заведующая отделением Коротина Н.А. (по согласованию) |
| 21 | МУК «ДК с.Ерыкла» | Территория в пределах границ здания, ул. Народная до д. №28 | ООО «ГУНО» (по согласованию) | Директор Никишина Э.В. |
| 22 | ФАП с.Ерыкла | Территория в пределах границ здания ФАПа | ООО «ГУНО» (по согласованию) | Заведующая ФАПом Сызранцева Н.А. (по согласованию) |
| 23 | Лесничество Саратовской области Черкасское лесничество Колоярское участковое лесничество | Территория в пределах границ организации, ул. Вольская от д. № 1 до № 23 | Черкасский лесхоз (по согласованию) | Лесничий Саляхов И.М. (по согласованию) |
| 24 | ООО «ГУНО» | Территория фермы, ул. Народная от фермы до д. № 26 | ООО «ГУНО» (по согласованию) | Директор ООО «ГУНО» Хуцуруев М.Р. (по согласованию) |
| 25 | МУК «ДК с.Старая Лопастейка» | Территория в пределах границ здания | ООО «Прогресс» (по согласованию) | Директор Баканов А.И. (по согласованию) |

Глава Колоярского муниципального

образования, исполняющий полномочия

главы администрации Колоярского

муниципального образования                                                           А.А.Никулин

### Приложение № 3

### к постановлению администрации

### Колоярского муниципального образования

### № 11 от 15.04.2011 года

### Состав  оперативного штаба для организации постоянного контроля за санитарным состоянием и благоустройством территории Колоярского муниципального образования

Председатель штаба – Бирюкова Наталья Павловна –  заместитель главы                     администрации  Колоярского  муниципального образования

Заместитель председателя штаба – Сапогов Александр Григорьевич  –                   начальник отдельного пожарного поста с.Колояр № 27 (по согласованию)

Члены штаба: Веденко Александр Дмитриевич – директор ГАУ «Колоярского психоневрологического интерната» (по согласованию).

Сапожников Сергей Михайлович – директор МОУ «СОШ с.Колояр» (по согласованию).

Лысенко Александр Борисович –  главный врач МУЗ ЦРБ «Колоярская участковая больница» (по согласованию).

Симонян Рачик Размикович – директор ООО «Прогресс» (по согласованию).

Сызранцев Сергей Иванович – водитель МОУ «СОШ с.Колояр» (по согласованию).

Глава Колоярского муниципального

образования, исполняющий полномочия

главы администрации Колоярского

муниципального образования                                                           А.А.Никулин