**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КРЯЖИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 22.03.2011 г. №5 с.Кряжим

Об утверждении плана мероприятий

по обеспечению пропуска паводковых

вод на территории Кряжимского

муниципального образования на 2011 год

Для организации пропуска паводковых вод в 2011 году, обеспечения бесперебойной деятельности хозяйственных отраслей, безопасности жизни людей, сохранности от разрушения дорог, мостов и других сооружений на территории Кряжимского муниципального образования, в соответствии со ст.30 Устава Кряжимского муниципального образования

**П О С ТА Н О В Л Я Ю :**

1.Утвердить план мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод на территории Кряжимского муниципального образования на 2011 год (Приложение).

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Кряжимского

муниципального образования С.В.Синицина.

Приложение к

Постановлению администрации

Кряжимского муниципального образования

№ 5 от 22.03.2011 г.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОПУСКА ПАВОДКОВЫХ ВОД НА ТЕРРИТОРИИ**

**Кряжимского муниципального образования**

**на 2011 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок  исполнения | Ответственный |  |
| 1 | Провести ПДС с руководителями учреждений и организаций по вопросу обеспечения пропуска паводковых вод на территории Кряжимского МО | до 25.03.2011г. | Глава Кряжимского муниципального образования С.В.Синицина |
| 2 | Рассмотреть на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности вопрос о безаварийном пропуске паводковых вод | еженедельно  на весь период паводка | Глава Кряжимского муниципального образования С.В.Синицина |
| 3 | Обеспечить ежедневный контроль в период весеннего паводка за состоянием ГТС прудов и обеспечить безаварийный пропуск весенних вод | на весь период паводка | Заместитель главы администрации Кряжимского муниципального образования  Н.И.Ермолаева |
| 4 | Произвести очистку от снега, льда, мусора проходные отверстия малых мостов, водопропускных труб, внутрипоселковых дорог и подъездных путей | до 30.03.2011г. | Глава Кряжимского муниципального образования С.В.Синицина |
| 5 | Организовать наблюдение за состоянием опор линий передач: электрических, телеграфных и других сетей | на весь период паводка | ведущий специалист администрации Кряжимского муниципального образования  Савина Т.И. |
| 6 | Провести осмотр всех гидротехнических сооружений, дамб, водозаборных объектов, автомобильных дорог | до 25.03.2011г. | Заместитель главы администрации Кряжимского муниципального образования  Н.И.Ермолаева |
| 7 | Установить дежурство во время паводка | на весь период паводка | Глава Кряжимского муниципального образования С.В.Синицина |
| 8 | Подготовка техники на случай срочной эвакуации из мест затопления | до 30.03.2011г. | Глава Кряжимского муниципального образования С.В.Синицина |
| 9 | Произвести очистку от снега крыш и прилегающие территории учреждений и организаций, помещений животноводческих ферм. | до 30.03.2011г | Заместитель главы администрации Кряжимского муниципального образования  Н.И.Ермолаева ,  руководители учреждений, организаций,(по согласованию) |  |
| 10 | Организовать создание аварийного запаса строительных материалов  ( мешки с песком, крупный камень) и ГСМ | до 30.03.2011г.. | Глава Кряжимского муниципального образования  С.В.Синицина |
| 11 | В случае стихийного бедствия, вызванного наводнением, привлекать население к работам по ликвидации ( предотвращению) последствий наводнения | во время паводка | Глава Кряжимского муниципального образования  С.В.Синицина |
| 12 | Согласовать с руководителями предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории Кряжимского муниципального образования возможность оказания помощи в стихийных бедствиях вызванных паводком | до 25.03.2011г. | Глава Кряжимского муниципального образования  С.В.Синицина |
| 13 | Провести разъяснительную работу с населением, проживающим в потенциально подверженных затоплению местах , о сигналах оповещения, порядке действий и правилах поведения при наводнении | до 25.03.2011г. | Заместитель главы администрации Кряжимского муниципального образования  Н.И.Ермолаева |
| 14 | Проверка наличия медикаментов в ФАПах, для оказания первой неотложной медицинской помощи | до 01.04.2011г. | Заместитель главы администрации Кряжимского муниципального образования  Н.И.Ермолаева.  Субботина И.И заведующая ФАП с.Кряжим,  (по согласованию), Корсукова Н.Н. заведующая ,  (по согласованию) |
| 15 | Ежедневно информировать комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ Вольского муниципального района и управление по делам ГО и ЧС о паводковой ситуации | на весь период паводка | Глава Кряжимского муниципального образования  С.В.Синицина |

Глава Кряжимского

муниципального образования С.В.Синицина