АДМИНИСТРАЦИЯ

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  23  марта 2012  года                   № 10                                   с. Междуречье

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод на территории Междуреченского муниципального образования в 2012 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 30 Устава Междуреченского муниципального образования, в целях организации пропуска паводковых вод в весенний период 2012 года, обеспечения бесперебойной деятельности хозяйственных отраслей, минимизации материального ущерба, безопасности жизни людей, сохранности от разрушения дорог, мостов и других сооружений на территории Междуреченского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод на территории Междуреченского муниципального образования на 2012 год согласно приложению

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Междуреченского

муниципального образования,

исполняющий полномочия главы

администрации Междуреченского

муниципального образования                                                     О.А. Андриенко

Приложение

к постановлению администрации

Междуреченского муниципального образования

№ 10 от 23.03.2012 г.

План мероприятий

по обеспечению пропуска паводковых вод на территории

Междуреченского муниципального образования

на 2012 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рассмотреть на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности вопрос о безаварийном пропуске паводковых вод | Еженедельно на весь период паводка | Глава Междуреченского муниципального образования |
| 2 | Провести осмотр всех гидротехнических сооружений, дамб, водозаборных объектов, автомобильных дорог | до 27.03.2012 г. | Зам. Главы администрации Междуреченского МО |
| 3 | Обеспечить ежедневный контроль в период весеннего паводка за состоянием ГТС прудов и обеспечить безаварийный пропуск весенних вод | На весь период паводка | Зам. Главы администрации Междуреченского МО |
| 4 | Произвести очистку от снега, льда, мусора проходные отверстия малых мостов, водопропускных труб, дорог и подъездных путей | до 10.04.2012 г. | Глава Междуреченского муниципального образования |
| 5 | Организовать наблюдение за состоянием опор линий передач: электрических, телеграфных и других сетей. | С 23.03.2012 г. на весь период паводка | инспектор администрации Ковалёва Е.В. |
| 6 | Установить дежурство во время паводка | На весь период паводка | Глава Междуреченского муниципального образования |
| 7 | Провести разъяснительную работу с населением, проживающим в с. Междуречье, с. Новая Павловка, станции Буровка потенциально подверженных затоплению, о действиях при угрозе затопления, и необходимости запаса продуктов питания, лекарств на период паводка | до 30.03.2012 г. | инспектор администрации Ковалёва Е.В. |

| 8 | Проверка наличия медикаментов в ФАПах для оказания первой неотложной медицинской помощи | до 01.04.2012 г. | Зам. Главы администрации Междуреченского МО, заведующие ФАП с.Междуречье, ФАП с. Покурлей (по согласованию) |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Подготовить технику и плавательные средства на случай срочной эвакуации из мест затопления | до 30.03.2012 г. | Глава Междуреченского муниципального образования |
| 10 | Организовать создание аварийного запаса строительных материалов (мешки с песком, крупный камень) и ГСМ | до 30.03.2012 г. | Глава Междуреченского муниципального образования |
| 11 | В случае стихийного бедствия, вызванного наводнением, привлекать население муниципального образования к работам по ликвидации (предотвращению) последствий наводнения | Во время паводка | Глава Междуреченского муниципального образования |
| 12 | Согласовать с руководителями предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории Междуреченского муниципального образования возможность оказания помощи в ликвидации возможных стихийных бедствий, вызванных паводком | До 26.03.2012 г. | Глава Междуреченского муниципального образования |
| 13 | Ежедневно информировать комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ Вольского муниципального района и МУ «Управление по делам ГО и ЧС» о паводковой ситуации | С 23.03.2012 г. на весь период паводка | Глава Междуреченского муниципального образования |

Глава Междуреченского

муниципального образования                                                     О.А. Андриенко