АДМИНИСТРАЦИЯ

НИЖНЕЧЕРНАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  18 марта 2011 года    № 7                                                              с.Н.Чернавка

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод на территории Нижнечернавского муниципального образования в 2011 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 30 Устава Нижнечернавского муниципального образования, в целях организации пропуска паводковых вод в весенний период 2011 года, обеспечения бесперебойной деятельности хозяйственных отраслей, минимизации материального ущерба, безопасности жизни людей, сохранности от разрушения дорог, мостов и других сооружений на территории Нижнечернавского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод на территории Нижнечернавского муниципального образования на 2011 год (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Нижнечернавского

муниципального образования                                                          С.В.Гунин

Приложение

к постановлению администрации

Нижнечернавского муниципального образования

№ 7 от 18.03.2011 г.

План мероприятий

по обеспечению пропуска паводковых вод на территории

Нижнечернавского муниципального образования

на 2011 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рассмотреть на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности вопрос о безаварийном пропуске паводковых вод | еженедельно в течение паводка | Глава Нижнечернавского муниципального образования |
| 2 | Провести осмотр всех гидротехнических сооружений, дамб, водозаборных объектов, автомобильных дорог | до 28.03.2011 г. | Глава Нижнечернавского муниципального образования |
| 3 | Обеспечить ежедневный контроль в период весеннего паводка за состоянием ГТС прудов и обеспечить безаварийный пропуск весенних вод | На весь период паводка | Инспектор администрации |
| 4 | Произвести очистку от снега, льда, мусора проходные отверстия малых мостов, водопропускных труб, дорог и подъездных путей | до 30.03.2011 г. | Заместитель главы администрации Нижнечернавского МО |
| 5 | Организовать наблюдение за состоянием опор линий передач: электрических, телеграфных и других сетей. | На весь период паводка | Заместитель главы администрации Нижнечернавского МО |
| 6 | Установить дежурство во время паводка | На весь период паводка | Глава Нижнечернавского муниципального образования |
| 7 | Провести разъяснительную работу с населением, проживающим в потенциально подверженных затоплению местах, о действиях при угрозе затопления | до 30.03.2011 г. | инспектор администрации |

| 8 | Проверка наличия медикаментов в МУЗ «Нижнечернавская участковая больница» для оказания первой неотложной медицинской помощи | до 01.04.2011 г. | Глава Нижнечернавского муниципального образования, главный врач МУЗ «Нижнечернавская участковая больница» (по согласованию) |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | Подготовка техники на случай срочной эвакуации из мест затопления | до 25.03.2011 г. | Глава Нижнечернавского муниципального образования |
| 10 | Организовать создание аварийного запаса строительных материалов (мешки с песком, крупный камень) и ГСМ | до 25.03.2011 г. | Заместитель главы администрации Нижнечернавского МО |
| 11 | В случае стихийного бедствия, вызванного наводнением, привлекать население к работам по ликвидации (предотвращению) последствий наводнения | Во время паводка | Глава Нижнечернавского муниципального образования |
| 12 | Согласовать с руководителями предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории Нижнечернавского муниципального образования возможность оказания помощи в ликвидации возможных стихийных бедствий, вызванных паводком | До 25.03.2011 г. | Глава Нижнечернавского муниципального образования |
| 13 | Ежедневно информировать комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ Вольского муниципального района и управление по делам ГО и ЧС о паводковой ситуации | На весь период паводка | Заместитель главы администрации Нижнечернавского МО |

Глава Нижнечернавского

муниципального образования                                                          С.В.Гунин