АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОКРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  06 апреля 2012  года                         №  12                                      с.Покровка

О мерах по санитарной очистке и

благоустройству  территории  Покровского

муниципального образования в весенний

период 2012 года.

В соответствии с п.19 ч.1 статьи 14 Федерального Закона 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», с п.20 ч.1 статьи 6 Устава Покровского муниципального образования, и в целях улучшения санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов Покровского муниципального образования в весенний период

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории Покровского муниципального образования на период с  06 апреля  по 10  мая 2012 года согласно приложению № 1.

- Утвердить рекомендуемое распределение территорий за организациями, учреждениями, предприятиями, расположенными на территории Покровского муниципального образования не зависимо от организационно-правовой формы для санитарной очистки и благоустройства, согласно приложению № 2.

- Предложить руководителям организаций, предприятий, учреждений расположенных на территории Покровского муниципального образования, организовать санитарную очистку и благоустройство закрепленных территорий.

- Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, не вошедших в приложение № 2, а также собственникам жилых домов, расположенных на территории Покровского муниципального образования организовать уборку территорий вокруг зданий и домовладений до основной дороги, включая зеленую зону.

- По завершению мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории Покровского муниципального образования в период с  06 апреля  по 10 мая  2012 года, санитарными днями на   период до 30 октября 2012 года считать вторник еженедельно.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня  обнародования.

- Обнародовать настоящее постановление путем вывешивания его в

установленных  для обнародования местах:

- здание администрации, расположенное по адресу:  с.Покровка,

ул.Центральная 38В;

- доска объявлений,  расположенная  около   Клуба  с.Осиновка,

с.Осиновка, ул. Центральная 78/3;

-  здание ФАП с.Труевая Маза, с.Труёвая Маза ул.Народная д.20А

- доска объявлений, расположенная около  въезда в в/ч 26285,

с.Лягоши.

8.  Настоящее постановление вывешивается на период 7 календарных

дней: с  07 апреля 2012 года по 13 апреля 2012 года

9. Датой обнародования считать  07 апреля 2012 года.

10. После обнародования настоящее постановление хранится в администрации Покровского муниципального образования.

11.  Сбор предложений и замечаний в случаях, установленных законодательством, осуществляется по адресу: с.Покровка ул. Центральная д.38В, здание администрации.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава  Покровского муниципального

образования, исполняющий полномочия

главы администрации Покровского

муниципального образования                                                               Е.А.Витова

Приложение № 1 к  постановлению

администрации Покровского

муниципального образования

от   06.04.2012 года  № 12

П Л А Н

мероприятий по благоустройству и санитарной очистке

территории Покровского муниципального образования на период

с  06 апреля по  10  мая  2012 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные за проведение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборка и благоустройство территорий населенных пунктов, улиц, зеленых зон, парка «Победы». | с 06.04.2012 г. по 10.05.2012 г. | Заместитель главы администрации, руководители предприятий, организаций, учреждений (по согласованию). |
| 2 | Косметический ремонт памятника «Погибшим воинам в годы ВОВ», уборка и благоустройство территории около памятника. | с 16.04.2012 г. по 05.05.2012 г. | Заместитель главы администрации |
| 3 | Уборка территорий кладбищ Покровского муниципального образования: с.Покровка, с.Осиновка, с.Труёвая Маза, с.Лягоши. | до 05.05.2012 г. | Заместитель главы администрации |
| 3 | Вырубка сухих деревьев, кустарников, вывоз мусора. | до 05.05.2012 г. | Заместитель главы администрации, руководители предприятий, организаций, учреждений (по согласованию) |
| 4 | Посадка саженцев, разбивка цветников. | до 05.05.2012 г. | Заместитель главы администрации, руководители учреждений (по согласованию) |
| 5 | Ремонт ограждения парка «Победы». | с 18.04.2012 г. по 05.05.2012 г. | Заместитель главы администрации |
| 6 | Замена ламп уличного освещения, ремонт фонарей. | апрель-май 2012 года | Заместитель главы администрации |
| 7 | Подведение итогов по благоустройству населенных пунктах Покровского муниципального образования | 10.05.2012 г. | Заместитель главы администрации |

Глава  Покровского муниципального

образования, исполняющий полномочия

главы администрации Покровского

муниципального образования                                                               Е.А.Витова

Приложение № 2 к постановлению

администрации Покровского

муниципального образования

от  06.04.2012 года  № 12

Распределение территорий  Покровского муниципального

образования за организациями, учреждениями, предприятиями

для санитарной очистки и благоустройства (по согласованию).

| № п/п | Наименование предприятий и учреждений | Закрепленный участок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Покровского муниципального образования, Отделение Сбербанка России, МУК «ЦБС филиал № 21 с.Покровка» | Сквер около административного здания – зеленая зона (по согласованию) |
| 2 | Отделение Покровского ЦСОН | Территория сквера «Победы», площадь перед зданием администрации (по согласованию) |
| 3 | Участок Покровский СХП «Элита–С» | Территории около зданий фермы, (по согласованию) |
| 4 | МОУ «ООШ с. Покровка» | Территории вокруг зданий школы, детского сада, зеленая зона до основной дороги (по согласованию) |
| 5 | МУК «Дом культуры с.Покровка» | Территория вокруг здания Дома культуры, зеленая зона |
| 6 | Магазины: «Люкс», «Галина» | Территории вокруг здания, зеленая зона (по согласованию) |
| 7 | ФАП с.Покровка | Территория вокруг здания, зеленая зона (по согласованию) |
| 8 | Почтовое отделение № 34, АТС | Территория вдоль забора сквера до дороги (по согласованию) |
| 9 | МОУ «Школа-сад с.Осиновка», Структурное подразделение МУК «Дом культуры с.Покровка» клуб с.Осиновка, ФАП с.Осиновка | Территории вокруг зданий, до основной дороги (по согласованию) |
| 10 | ФАП с.Труевая Маза, Почтовое отделение № 35 | Территории вокруг зданий, до основной дороги (по согласованию) |

Глава  Покровского муниципального

образования, исполняющий полномочия

главы администрации Покровского

муниципального образования                                                               Е.А.Витова