**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ТЕРСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 14.06.2013 года № 26 с. Терса**

|  |
| --- |
| Об утверждении ведомственной муниципальной целевой Программы «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Терсинского муниципального образования в 2013 году» |

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Саратовской области от 06.12.2012 года №189-ЗСО «О предоставлении в 2013 году бюджетам городских округов и поселений области субсидий на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов», ст. 30 Устава Терсинского муниципального образования, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственную муниципальную целевую Программу «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Терсинского муниципального образования в 2013 году» (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального

опубликования.

1. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вольский Деловой Вестник».

И.о.главы Терсинского

муниципального образования,

исполняющий полномочия главы

администрации Терсинского

муниципального образования О.В. Дорогова

Приложение

к постановлению администрации

Терсинского муниципального образования

от 14.06.2013г. № 26

ВЕДОМСТВЕННАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Терсинского муниципального образовании в 2013 году»

Паспорт ведомственной муниципальной целевой программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Терсинского муниципального образовании в 2013 году |
| Тип Программы | Ведомственная муниципальная целевая программа |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | - Администрация Терсинского муниципального образования (далее – администрация поселения) |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; **-** Закон Саратовской области от 06.12.2012 г. № 189-ЗСО «О предоставлении в 2013 году бюджетам городских округов и поселений области субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» |
| Срок реализации | - 2013 год |
| Цель и задача программы | - цель Программы: улучшение технического состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Терсинского муниципального образования;  - задача Программы: осуществление ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Терсинского муниципального образования. |
| Объем и источники финансирования | Общий объем финансирования мероприятий Программы – 390,1 тыс. руб.  Источники финансирования:  - субсидии областного дорожного фонда на 2013 год – 374,5 тыс. рублей (прогнозно);  - бюджет Терсинского муниципального образования на 2013 год – 15,6 тыс. руб. (прогнозно). |
| Исполнители основных мероприятий Программы | - организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании заключения муниципальных контрактов |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - улучшение технического состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Терсинского муниципального образования |
| Цели индикаторы | - площадь отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов – 1000 кв. м;  - количество отремонтированных объектов дворовых территорий многоквартирных домов – 3;  - доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов в общем количестве предусмотренных к ремонту дворовых территорий многоквартирных домов - 30%. |
| Контроль за исполнением Программы | - контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет администрация Терсинского муниципального образования |

1. **Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость её решения на ведомственном уровне**

На территории Терсинского муниципального образования объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям. Значительная часть асфальтобетонного покрытия дворовых территорий и проездов к дворовым территориям имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий истек.

В процессе управления многоквартирными домами управляющими компаниями содержание дворовых территорий не осуществлялось.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов во многом зависит качество жизни населения.

В настоящее время в отношении дворовых территорий требуется проведение необходимых мероприятий по ремонту асфальтобетонного покрытия. В связи с вышеизложенным возникает необходимость повышения уровня благоустройства дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов посредством приведения транспортно-эксплуатационного состояния асфальтобетонных покрытий дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов к нормативным требованиям.

# В соответствии с Законом Саратовской области от 06.12.2012 г. № 189-ЗСО «О предоставлении в 2013 году бюджетам городских округов и поселений области субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов», с Постановлением Правительства Саратовской области от 14.02.2013 года № 65-П «О порядке предоставлении из областного бюджета и условиях расходования субсидии бюджетам городских округов и поселений области на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов», из областного бюджета выделены субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в т. ч. Терсинскому муниципальному образованию

**2. Cрок реализации Программы**

Реализация Программы планируется в 2013 году.

**3. Цель и задача Программы**

Цель Программы - улучшение технического состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Терсинского муниципального образования.

Задача Программы - осуществление ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных на территории Терсинского муниципального образования.

**4. Перечень и описание программных мероприятий**

Перечень программных мероприятий отражен в приложении № 1 к Программе и предусматривает обеспечение выполнения работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Терсинского муниципального образования.

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Терсинского муниципального образования, подлежащих ремонту, указан в приложении № 2 к Программе.

**5. Обоснование потребности в необходимых ресурсах**

Расчет потребности в необходимых ресурсах произведен на основании изучения котировок цен на рынке товаров, работ, услуг, действующих в 2013 году, с учетом:

- оценки степени сложности планируемых ремонтных работ;

- площади объектов дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Терсинского муниципального образования, планируемых к ремонту.

Общий объем финансирования мероприятий Программы – 390,1 тыс. руб.

Источники финансирования:

- субсидии областного дорожного фонда на 2013 год – 374,5 тыс. рублей (прогнозно);

- бюджет Терсинского муниципального образования на 2013 год – 15,6 тыс. руб. (прогнозно).

**6.** **Описание ожидаемых результатов реализации Программы**

Реализация программных мероприятий позволит осуществить ремонтные работы в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Терсинского муниципального образования, общей площадью 1000 кв. м.

**7. Описание системы управления реализацией Программы**

Управление реализацией Программы осуществляется муниципальным заказчиком Программы – Администрацией Терсинского муниципального образования.

Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств уточняет затраты по мероприятиям Программы, оценочные показатели и состав исполнителей.

Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляет Администрация Терсинского муниципального образования.

Муниципальный заказчик Программы осуществляет координацию деятельности исполнителей мероприятий Программы, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, а также по целевому использованию субсидий областного бюджета и средств местного бюджета и внебюджетных источников.

Исполнителями программных мероприятий являются организации, осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства, на основании муниципальных контрактов в соответствии с действующим законодательством.

Приложение 1

к ведомственной муниципальной целевой Программе

«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

Терсинского муниципального образования в 2013 году»

**Система программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | наименование мероприятий | Срок исполнения | Объем, кв.м. | Финансовые  затраты,  тыс. руб.  (прогнозно) | Исполнитель | Ожидаемые результаты реализации программных мероприятий |
| 1 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов:  по ул. Железнодорожная д.1,2,3 с. Терса | 2013 год | 1000 | 372,466 | Администрация Терсинского муниципального образования | Улучшение технического состояния дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов муниципального образования |
| 2 | Строительный контроль, тыс.руб. | 2013 год |  | 13,434 | Администрация Терсинского муниципального образования | Контроль качества выполненных работ и соответствие их действующим ГОСТ, СНиП, и другим нормативным документам |
| 3 | Экспертиза сметной документации на ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов Терсинского муниципального образования | 2013 год |  | 4,2 | Администрация Терсинского муниципального образования | Контроль правильности составления сметной документации |
|  | Итого: |  |  | **390,1** |  |  |

И.о. главы Терсинского

муниципального образования,

исполняющий полномочия главы

администрации Терсинского

**муниципального образования О.В. Дорогова**

Приложение 2

к ведомственной муниципальной целевой Программе

«Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов

Терсинского муниципального образования в 2013 году»

**Перечень дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в Терсинском муниципальном образовании, подлежащих ремонту в 2013 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Объект | Объем работ  (м. кв.) | Сумма бюджетных ассигнований  (тыс. руб.) - прогнозно |
| 1 | ул. Железнодорожная, д. 1,2,3 с. Терса | 1000 | 372,5 |
|  | **ИТОГО:** | **1000** | **372,5** |

И.о. главы Терсинского

муниципального образования,

исполняющий полномочия главы

администрации Терсинского

муниципального образования О.В. Дорогова

СОГЛАСОВАНО:

Начальник финансового управления администрации ВМР С.Г.Орлов

Начальник управления муниципального хозяйства администрации ВМР В.И.Гоголь