АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕРХНЕЧЕРНАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# От 16 апреля 2012 года № 11                                                       с.В.Чернавка

О проведении мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории Верхнечернавского муниципального образования на весенний период 2012 года

В соответствии с п.19 ч.1 ст.14 Федерального Закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», п.20 ч.1 ст.6, ст.30 Устава Верхнечернавского муниципального образования, в целях улучшения санитарного состояния и благоустройства территории Верхнечернавского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории Верхнечернавского муниципального образования на весенний период 2012 года (Приложение №1).

- Приступить к выполнению мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории Верхнечернавского муниципального образования в период с 17 апреля 2012 года по 18 мая 2012 года, по завершению – санитарными днями на летний период до 01 октября 2012 года считать среду еженедельно.

- Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, расположенных на территории Верхнечернавского муниципального образования, независимо от форм собственности, организовать санитарную очистку и благоустройство территорий в соответствии с рекомендуемым распределением (приложение № 2).

- Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, предприятий, индивидуальным предпринимателям, не вошедшим в приложение № 2, гражданам – собственникам индивидуальных домов организовать мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территории в границах занимаемых зданий и домов до осевой линии дорог.

- Заместителю главы администрации Верхнечернавского муниципального образования Белугиной Т.В. еженедельно по пятницам до 1200 час. представлять мне информацию о проведенных мероприятиях по санитарной очистке и благоустройству территории Верхнечернавского муниципального образования.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

- Обнародовать настоящее постановление путем вывешивания его в установленных местах:

- здание администрации, расположенное по адресу: село Верхняя Чернавка, ул.Комсомольская,4.

- Настоящее постановление вывешивается на период 7 календарных дней: с 17 апреля 2012 г. по 23 апреля 2012 года.

- Датой обнародования считать 17 апреля 2012 года.

- После обнародования настоящее постановление хранится в администрации Верхнечернавского муниципального образования.

- Сбор предложений и замечаний в случаях, установленных законодательством, осуществляется по адресу: с.Верхняя Чернавка ул.Комсомольская 4.

- Контроль за исполнением настоящего постановление оставляю за собой.

Глава Верхнечернавского

муниципального образования,

исполняющий полномочия главы

администрации Верхнечернавского

муниципального образования                                                    О.В.Рыжкова

Приложение № 1

к постановлению администрации

Верхнечернавского муниципального образования

№ 11 от 16.04.2012 г.

План

мероприятий по санитарной очистке и благоустройству

территории Верхнечернавского муниципального образования

на весенний период 2012 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарная очистка и благоустройство закрепленных территорий | До 07 мая 2012 года | Глава Верхнечернавского МО, руководители учреждений, предприятий, организаций (по согласованию) |
| 2 | Санитарная очистка и благоустройство территории вокруг памятников воинам, погибшим в году ВОВ | До 30 апреля 2012 год | Глава Верхнечернавского МО, руководители образовательных учреждений (по согласованию) |
| 3 | Посадка деревьев на закрепленных территориях | До 17 мая 2012 года | Глава Верхнечернавского МО, руководители учреждений, предприятий, организаций (по согласованию) |
| 4 | Разбивка цветников на закрепленных территориях | До 17 мая 2012 года | Глава Верхнечернавского МО, руководители учреждений, предприятий, организаций (по согласованию) |
| 5 | Санитарная очистка и благоустройство территории кладбищ с.Верхняя Чернавка | До 24 апреля 2012 года | Глава Верхнечернавского МО |
| 6 | Побелка деревьев | До 17 мая 2012 года | Глава Верхнечернавского МО, руководители учреждений, предприятий, организаций (по согласованию) |
| 7 | Ликвидация несанкционированных свалок | До 18 мая 2012 года | Глава Верхнечернавского МО |

Глава Верхнечернавского

муниципального образования,

исполняющий полномочия главы

администрации Верхнечернавского

муниципального образования                                                              О.В.Рыжкова

Приложение № 2

к постановлению администрации

Верхнечернавского муниципального образования

№ 11 от 16.04.2012 г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

территории Верхнечернавского  муниципального образования за организациями, учреждениями, предприятиями для благоустройства и санитарной очистки

(по согласованию)

| № п/п | Наименование организаций, учреждений, предприятий | Закрепленная территория (по согласованию) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Верхнечернавского муниципального образования | Территория у здания администрации |
| 2 | МОУ «СОШ с.Верхняя Чернавка» | Территория у здания школы, ул.Революционная в с.В.Чернавка по обоим сторонам, территория родника «Придорожный» |
| 3 | МУК «Дом Культуры с.Верхняя Чернавка» | Территория у памятника воинам, погибшим в году ВОВ, территория у здания Дома Культуры |
| 4 | МДОУ «Детский сад с.Верхняя Чернавка» | Территория у здания детского сада, территория вдоль дороги по ул.Комсомольская до моста |
| 5 | ЗАО «Чернавское» | Территория у здания администрации ЗАО «Чернавское», у фермы № 1,2, у бригады № 1 |
| 6 | Отделение ЦСОН в с.В.Чернавка | Территория напротив памятника воинам, погибшим в году ВОВ с.В.Чернавка ул.Рябова |
| 7 | ФАП с.В.Чернавка | Территория вокруг здания ФАП и здания АТС |
| 8 | Отделение связи, отделение Сбербанка, участок ОАО «Вольскгазэнерго» | Территория с.В.Чернавка по ул.Комсомольская от моста до ул.Революционной |
| 9 | Магазин «Татьяна» ИП Дудрин С.Н. | Территория вокруг здания магазина |
| 10 | Магазин «Аленушка» ИП Федорова А.Н. | Территория вокруг здания магазина |
| 11 | Магазин «Наталья» ИП Дудрин С.Н. | Территория вокруг здания магазина |
| 12 | Магазин «Глинка» ИП Дудрин С.Н. | Территория вокруг здания магазина |
| 13 | Кафе «Шашлычная» ИП Григорян Д.Г. | территория вокруг здания кафе |

Глава Верхнечернавского

муниципального образования,

исполняющий полномочия главы

администрации Верхнечернавского

муниципального образования                                                             О.В.Рыжкова