АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# От 14.05.2014г.    №    1590

О подготовке объектов топливно-энергетического комплекса

жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы

Вольского муниципального района к работе  в осенне-зимний период

2014-2015 годы

В соответствии со ст. 15 Федерального закона № 131-ФЗ  от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», Распоряжением Правительства Саратовской области № 67-Пр от 6 мая 2014 года «Об итогах прохождения жилищно-коммунальным и топливно-энергетическим комплексами, объектов социальной сферы области осенне-зимнего периода 2013-2014 годов и задачах по подготовке к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов», в целях своевременной подготовки и повышения качества работы жилищно-коммунального, топливно-энергетического комплексов, объектов социальной сферы Вольского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2014-2015 годов,                     на основании ст. 3, 38 Устава Вольского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав Вольского муниципального района, неукоснительно исполнять распоряжение Правительства Саратовской области № 67-Пр от 6 мая 2014 года «Об итогах прохождения жилищно-коммунальным и топливно-энергетическим комплексами, объектами социальной сферы области осенне-зимнего периода 2013-2014 годов и задачах по подготовке к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов».

- Создать при администрации Вольского муниципального района штаб по координации хода подготовки муниципальных образований Вольского муниципального района к отопительному сезону 2014-2015 годов в составе:

- заместитель главы администрации Вольского муниципального района по жизнеобеспечению и безопасности – начальник штаба;

-	начальник управления муниципального хозяйства администрации Вольского муниципального района – заместитель начальника штаба;

- начальник отдела ЖКХ управления муниципального хозяйства администрации Вольского муниципального района – секретарь штаба;

Члены штаба:

- заместитель начальника управления муниципального хозяйства администрации Вольского муниципального района;

- начальник МУ «Управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района»

-   представитель ОАО «Газпром газораспределение Саратовской области» филиал в  г.Вольске (по согласованию);

-  представитель ОАО «Вольсктеплоэнерго» (по согласованию);

- представитель филиала ГУП СО «Облводоресурс» Вольский (по согласованию);

- представитель филиала «Саратовский» «Ремонтно-эксплуатационное управление» (по согласованию);

- представитель Приволжской дирекции по тепло-водоснабжению Приволжской ОАО «РЖД» (по согласованию);

- представитель филиала Вольские ГЭС ОАО «Облкоммунэнего» (по согласованию);

- представитель Вольского отделения ООО «Элтрейт» (по согласованию);

- представитель Северо-Восточного производственного отделения филиала ОАО «Межрегиональная Распределительная Сетевая Компания Волги» - «Саратовские распределительные сети» (по согласованию);

- представитель управления образования администрации Вольского муниципального района (по согласованию);

- представитель управления культуры и кино администрации Вольского муниципального района (по согласованию);

- представитель управления молодежной политики, спорта и туризма администрации Вольского муниципального района.

3. Заседание штаба по координации хода подготовки муниципальных образований Вольского муниципального района к отопительному сезону 2014-2015 года проводить один раз в неделю по четвергам.

4. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований и главам муниципальных образований, входящих в состав Вольского муниципального района:

- с 22 мая 2014 года еженедельно информировать штаб о ходе выполнения работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов согласно форм приложений № 3-6 Распоряжения Правительства Саратовской области № 67-Пр от 6 мая 2014 года «Об итогах прохождения жилищно-коммунальным и топливно-энергетическим комплексами, объектами социальной сферы области осенне-зимнего периода 2013-2014 годов и задачах по подготовке к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов» для предоставления информации в министерство строительства и ЖКХ области о проделанной работе;

- в срок до 15.09.2014 года организовать проведение пробных топок на объектах соцкультбыта в соответствующих муниципальных образованиях, о результатах проведения пробных топок представить документы в управление муниципального хозяйства администрации Вольского муниципального района не позднее 20.09.2014 года.

5. Руководителям предприятий и организаций, независимо от форм собственности, рекомендовать назначить приказом комиссии по оценке готовности предприятий и организаций к прохождению отопительного сезона 2014-2015 годов с включением (по согласованию) представителей органов местного самоуправления Вольского муниципального района и муниципальных образований, входящих в состав Вольского муниципального района, управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Саратовской области.

6.    Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации.

7.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

муниципального района                                                             И.И. Пивоваров