АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# От 19.02.2014г.    №    693

О создании комиссии по обеспечению безаварийного

пропуска паводковых вод в 2014 году на территории

Вольского муниципального района

На основании Плана мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2014 году на территории Саратовской области, а также для обеспечения бесперебойной деятельности хозяйственных отраслей, безопасности жизни людей, сохранности от разрушения дорог, мостов и других сооружений на территории Вольского муниципального района, статьи 38 Устава Вольского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2014 году на территории Вольского муниципального района в составе:

| Болмосов М.А. | -заместитель главы администрации по безопасности и жизнеобеспечению Вольского муниципального района, председатель комиссии, служебный телефон 7-07-47. |
| --- | --- |
| Ильков А.Н. | -начальник МУ «Управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района», первый заместитель председателя комиссии, служебный телефон 5-49-22. |
| Башаров А.И. | -заместитель главы администрации по сельскому хозяйству Вольского муниципального района», заместитель председателя комиссии, служебный телефон 7-41-29. |
| Савин С.Ю. | -главный специалист МУ «Управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района» – секретарь комиссии, служебный телефон 5-49-22. |
| Члены комиссии: |  |
| Плотник В.С. | -заместитель начальника ВВИМО, служебный телефон 7-11-59, добавочный телефон 3-81 (по согласованию) |
| Гришин М.Ю. | -начальник отдела МВД России по Вольскому району, служебный 7-07-68 (по согласованию). |
| Подсобляев С.В. | - и.о. заместителя главы администрации Вольского муниципального района по экономике, промышленности и потребительскому рынку, служебный телефон 7-07-28. |
| Гоголь В.И. | -начальник управления муниципального хозяйства администрации Вольского муниципального района, служебный телефон 7-07-11. |
| Полынина О. В. | -главный врач ГУЗ МЗСО «Вольская районная больница», служебный телефон 5-11-95 (по согласованию). |
| Морин С. В. | -начальник ГУ «ПЧ-26 ФПС по Саратовской области», служебный телефон 5-50-33 (по согласованию). |
| Мурыгин В.А. | -директор МУ «Городская диспетчерская служба» (по согласованию), служебный телефон 7-23-10. |
| Минкина Л.А. | -начальник пристани Вольск ОАО «Саратовское речное транспортное предприятие» (по согласованию), служебный телефон 7-06-21. |
| Богомазов А.И. | -начальник станции Вольск-объединенный ст.Привольская (по согласованию), служебный телефон 5-31-25. |
| Шапошникова Н. Я. | -директор электрических сетей Саратовской области ОАО «Облкоммунэнерго»Филиал «Вольские городские электрические сети» (по согласованию), служебный телефон 7-42-75. |
| Федоров А. Е. | -начальник ЛТУ МРУС (Межрайонный узел связи) Саратовского филиала ОАО «Ростелеком» (по согласованию), служебный телефон 5-14-18,5-20-54,5-33-55ф. |
| Черноголова Н.Е. | -главный специалист-эксперт Правобережного инспекционного отдела, государственный инспектор по охране природы, комитета охраны окружающей среды и природопользования Саратовской области (по согласованию), служебный телефон 7-41-45. |
| Бояркин А.А. | -начальник «МУ управление сельского хозяйства, Вольского муниципального района», служебный телефон 7-41-29. |

2.  Утвердить план по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2014 году на территории Вольского муниципального района (приложение).

3. Рекомендовать всем предприятиям, организациям и учреждениям на территории Вольского муниципального района, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, исполнять решения паводковой комиссии Вольского муниципального района по вопросам безаварийного пропуска вод и ликвидации последствий паводка.

4.  Рекомендовать главам администраций муниципальных образований, главам муниципальных образований, входящих в состав Вольского муниципального района, руководителям предприятий, организаций, учреждений до 14 февраля 2014 года разработать и представить в управление по делам ГО и ЧС ВМР план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2014 году, исключению возможных аварий, порчи имущества на закрепленных объектах и территориях, а также смету предполагаемых работ.

5. Рекомендовать директорам ООО«Трансфер», ООО«Арсенал» на период паводка быть в готовности к выделению необходимого количества автотранспорта (по заявке паводковой комиссии) организациям города и района для вывоза материальных ценностей и эвакуации населения из зоны затопления.

6. Руководителю Вольского участка Центра государственной инспекции  маломерных судов МЧС России по Саратовской области предложить:

а) организовать обмен информацией с ЦУКС МЧС России по Саратовской области и ЕДДС Балаковского муниципального района по вопросу пропуска паводковых вод;

б) постоянно с момента вскрытия р.Волга, осуществлять контроль подъема воды в черте города;

в)   о состоянии замеров уровня воды р.Волга докладывать к 8-ми часам утра ежедневно, а в случае резкого повышения уровня воды – немедленно в управление по делам ГО и ЧС по телефону 5-16-97 оперативному дежурному.

7.  Главному врачу ГУЗ МЗСО «Вольской  районной больнице» провести подготовительные мероприятия по обеспечению экстренной медицинской помощи пострадавшему от наводнения населению, в случае их госпитализации иметь 20 койко-мест.

8.  Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Вольскому району Гришину М.Ю. в случае затопления объектов экономики и жилых домов, обеспечить сохранность государственного и частного имущества, оставленного после эвакуации, своевременно обеспечить регулируемый проезд транспорта в зонах затопления (подтопления) дорог.

9.  Запретить проход людей и проезд техники по льду р.Волга с 1 марта 2014 года.

10.  Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Вольскому району Гришину М.Ю. с 1 марта 2014 года выставить подвижные посты, с целью недопущения прохода и проезда транспорта и людей через р.Волга.

11.Рекомендовать руководителям МУП«Дорожник», ООО«Вольсктеплоэнерго», ГУП СО«Облводоресурс» Вольский филиал, Филиала ОАО «Газпром Газораспределенния Саратовсской области» в городе Вольске, ОАО «Ростелеком» Саратовский филиал и Вольский филиал городских электросетей ОАО «Облкоммунэнерго» во время интенсивного таяния снега принять меры по обеспечению стока вод в русло рек, исключить образования запруд на дорогах, затекание талых вод в подвалы жилых домов и учреждений, колодцы тепло-, водо, газовых сетей и связи.

12. Заместителю главы администрации муниципального района по экономике, промышленности и потребительскому рынку предусмотреть мероприятия по обеспечению питанием, одеждой и обогревом пострадавшего населения городских и сельских муниципальных образований в паводковый период.

13. Начальнику МУ«Управление сельского хозяйства Вольского муниципального района» организовать профилактическую работу с руководителями сельхозпредприятий о необходимости создания резерва кормов для сельскохозяйственных животных с целью сохранности их поголовья и возможности эвакуации в паводковый период.

14. Начальнику финансового управления администрации Вольского муниципального района предусмотреть первоочередной порядок финансирования мероприятий, направленных на обеспечение пропуска паводковых вод и ликвидации последствий паводка за счет средств резервного фонда.

15. Общее руководство и контроль по работе паводковой комиссии возложить на председателя комиссии по чрезвычайным ситуациями и обеспечения противопожарной безопасности, заместителя главы администрации Вольского муниципального района по жизнеобеспечению и безопасности.

16. На заседаниях КЧС и ОПБ проводить заслушивание должностных лиц о выполнении данного постановления и плана организационно-технических мероприятий по пропуску паводковых вод.

17. Постановление администрации Вольского муниципального района от 05.02.2013 года №161 «О создании комиссии по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2013году на территории Вольского муниципального района» считать утратившим силу.

18. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации.

19. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации

муниципального района                                                             И.И. Пивоваров

# Приложение

# к постановлению администрации Вольского

# муниципального района

от 19.02.2014г. № 693

## ПЛАН

мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2014 году

на территории Вольского муниципального района

| № п/п | Выполняемые работы | Сроки исполнения | Ответственные (по согласованию), форма отчетности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Произвести осмотр всех гидротехнических сооружений (ГТС), плотин, дамб, водозаборных объектов, железнодорожных путей, автомобильных дорог. Разработать мероприятия по предотвращению их затопления, разрушения | до 02.03.2014г. | Администрации поселений, руководители предприятий |
| 2. | Закончить все работы по ремонту гидротехнических сооружений, мостов, плотин, дамб, очистку от снега ливневой канализации, водозаборных сооружений и каналов; укрепить мостовые опоры, очистить отверстия малых мостов и труб; произвести очистку территорий и крыш домов от снега | до 06.03.2014г. | Главы администраций, входящих в состав Вольского муниципального района, руководители предприятий, организаций и учреждений. Планы работ, ремонта |
| 3. | Закрепить опоры линий передач: телеграфных, электрических и др. сетей оповещения; установить систематическое наблюдение за ними на весь период паводка | до 09.03.2014г. | Руководители: предприятий, эл.сети районной подстанции. Планы работ |
| 4. | -Обеспечить возможность круглогодичного подъезда к гидротехническому сооружению | постоянно на весь период паводка 2014 года | Главы администраций, входящих в состав Вольского муниципального района, руководители предприятий |
|  | -не допускать примерзания ледового поля к откосному береговому укреплению |  |  |
|  | -производить очистку водопропускных сооружений от снега и льда |  |  |
|  | -производить околку льда у водопропускных и ледозащитных сооружений |  |  |
|  | -следить за состоянием тела плотины, своевременно выявлять места повышенной фильтрации |  |  |
|  | -защищать от промерзания низовой откос земляных плотин (солома, хворост, снег) в местах выклинивания депрессионной кривой |  |  |
|  | -не допускать сработки водохранилища (пруда) ниже отметки минимального зимнего уровня |  |  |
|  | -сделать ревизию задвижек (затворов) на донных водовыпусках |  |  |
|  | -проверить работу рабочих и ремонтных затворов, подъемного оборудования ГТС |  |  |
|  | -при получении прогноза значительной водности весеннего половодья, принять меры по частичной или полной сработке водохранилища от отметки уровня мертвого объема |  |  |
| 5. | Отремонтировать все спасательные транспортные средства, и быть готовыми к оказанию помощи пострадавшим на воде | до 06.03.2014г. | Руководители: пристани «Вольск», Вольской ЗПСС. Планы ремонта |
| 6. | На время паводка и ледохода установить круглосуточное дежурство из аварийных бригад на дорогах, мостах, дамбах, водозаборных сооружениях, предприятиях на берегу р.Волга, Терсянка, Алай, обращая особое внимание на возможные разливы, оползни | на период паводка | Администрации поселений, входящих в состав Вольского муниципального района, руководители предприятий |
| 7. | Создать аварийный запас строительных материалов (мешки с песком, крупный камень, цемент) и ГСМ, держать в готовности необходимую строительную технику, заранее наметить и подготовить резерв грунта, который может быть использован в случае необходимости | до 07.03.2014г. | Администрации поселений, входящие в состав Вольского муниципального района, руководители предприятий |
| 8. | Сформировать дежурные аварийные бригады, провести инструктаж по технике безопасности, а также обеспечить их необходимыми материальными средствами, инструментами, водоотводящими механизмами, рабочим транспортом | до 09.03.2014г. | Администрации поселений, входящие в состав Вольского муниципального района, руководители предприятий |
| 9. | Вывезти из зоны возможного затопления готовую сельскохозяйственную продукцию, транспорт и другие материальные ценности | до 09.03.2014г. | Администрации поселений входящие в состав Вольского муниципального района, руководители предприятий |
| 10. | В случае стихийных бедствий, вызванных наводнениями, привлекать нештатные аварийно-спасательные формирования объектов, население к работам по ликвидации (предотвращению) последствий наводнений; обеспечить защиту материальных средств населения | во время паводка | Паводковые комиссии, администрации поселений входящие в состав Вольского муниципального района, руководители предприятий. Планы работ |
| 11. | Ежедневно, начиная с 1 марта 2014 года, докладывать паводковой комиссии о ходе выполнения мероприятий | ежедневно (через оперативного дежурного управления ГО и ЧС ВМР) | Руководители предприятий, Управление сельского хозяйства, администрации поселений входящие в состав Вольского муниципального района. Отчет |

Руководитель аппарата                                                                                                 О.Н. Сазанова