АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# От  26.05.2014г.   №     1732

Об утверждении краткосрочного плана  реализации

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных

домах Вольского муниципального района на 2014 год

В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», создания безопасных и комфортных условий проживания граждан и поддержки инициативы населения по обеспечению сохранности жилищного фонда и развития частной инициативы собственников жилищного фонда, на основании постановления Правительства Саратовской области от 31 декабря    2013 года № 800-П «Об утверждении областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Саратовской области», на основании  Федерального Закона  от 06.10.2003г.      № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ч. 1 ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, ст. 38 Устава Вольского муниципального района Саратовской области, Устава муниципального образования город Вольск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	    Утвердить «Краткосрочный план реализации капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Вольского муниципального района на 2014 год» (приложение № 1).

2.  Утвердить «Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту» (приложение № 2).

3. Утвердить «Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов» (приложение № 3).

4.    Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы администрации Вольского муниципального района по жизнеобеспечению и безопасности.

5.    Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации

муниципального района                                                             И.И. Пивоваров

Приложение № 1 к постановлению

администрации Вольского муниципального района

от 26.05.2014г. № 1732

Краткосрочный план реализации капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Вольского муниципального района на 2014 год

| № п/п | Адрес МКД |  | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Плановая дата завершения работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда (прогнозно) | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (прогнозно) | за счет средств бюджета муниципального образования город Вольск (прогнозно) | за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД (прогнозно) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
| 1 | г Вольск тер Завод Большевик д.68 |  | 1951 |  | Блочные | 2 | 1 | 666,70 | 344,20 | 344,20 | 20 | 253 469,00 | 117 032,00 | 49 208,00 | 49 208,00 | 38 021,00 | 10.2014 |  |
| 2 | г Вольск ул Грибоедова д.1 |  | 1991 | 2009 | Панельные | 9 | 2 | 4 489,25 | 3 882,90 | 3 845,70 | 156 | 2 800 000,00 | 1 292 816,00 | 543 592,00 | 543 592,00 | 420 000,00 | 12.2014 |  |
| 3 | г Вольск ул Грибоедова д.3 |  | 1994 | 2009 | Панельные | 9 | 2 | 4 509,08 | 3 918,10 | 3 799,40 | 151 | 2 800 000,00 | 1 292 816,00 | 543 592,00 | 543 592,00 | 420 000,00 | 12.2014 |  |
| 4 | г Вольск ул Дзержинского д.4 |  | 1890 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 407,10 | 401,60 | 401,60 | 13 | 298 143,00 | 137 657,00 | 57 882,00 | 57 882,00 | 44 722,00 | 10.2014 |  |
| 5 | г Вольск ул Л.Толстого д.140 |  | 1874 |  | Смешанные | 2 | 1 | 181,00 | 163,30 | 163,30 | 5 | 132 557,00 | 61 204,00 | 25 735,00 | 25 735,00 | 19 883,00 | 10.2014 |  |
| 6 | г Вольск ул Ленина д.240 |  | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 4 | 3 163,60 | 2 980,90 | 2 465,10 | 90 | 1 597 632,00 | 737 659,00 | 310 164,00 | 310 164,00 | 239 645,00 | 10.2014 |  |
| 7 | г Вольск ул Саратовская д.36 |  | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1 934,40 | 1 479,90 | 1 479,90 | 130 | 1 344 036,00 | 620 569,00 | 260 931,00 | 260 931,00 | 201 605,00 | 10.2014 |  |
| Итого по Вольскому муниципальному району: |  |  |  |  | Х | Х | Х | 15 351,13 | 13 170,90 | 12 499,20 | 565 | 9 225 837,00 | 4 259 753,00 | 1 791 104,00 | 1 791 104,00 | 1 383 876,00 | Х |  |
|  |  | Руководитель аппарата О.Н. Сазанова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  | Приложение 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 к постановлению администрации Вольского муниципального района от 26.05.2014г. № 1732 |  |  |

Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту

| № п/п | Адрес МКД |  |  | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО |  | Виды, установленные ч. 1 ст. 166 Жилищного Кодекса РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем |  | ремонт или замена лифтового оборудования |  |  |  | Ремонт крыши |  |  |  |  | Ремонт подвальных помещений |  | Ремонт фасада |  | Ремонт фундамента |  |  |  | Утепление фасадов |  | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю |  | Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ |  | другие виды |  |
|  |  |  |  | руб. |  | руб. |  | ед. | руб. |  |  | кв.м. |  |  | руб. |  | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  | руб. |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |  | 15 |  | 16 |  | 17 |  | 18 |  |
| 1 | г Вольск тер Завод Большевик д.68 |  |  | 253 469,00 |  | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |  | 340,00 |  |  | 253 469,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2 | г Вольск ул Грибоедова д.1 |  |  | 2 800 000,00 |  | 0,00 |  | 2 | 2 800 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 3 | г Вольск ул Грибоедова д.3 |  |  | 2 800 000,00 |  | 0,00 |  | 2 | 2 800 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 4 | г Вольск ул Дзержинского д.4 |  |  | 298 143,00 |  | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |  | 407,10 |  |  | 298 143,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 5 | г Вольск ул Л.Толстого д.140 |  |  | 132 557,00 |  | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |  | 144,00 |  |  | 132 557,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 6 | г Вольск ул Ленина д.240 |  |  | 1 597 632,00 |  | 1 597 632,00 |  | 0 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 7 | г Вольск ул Саратовская д.36 |  |  | 1344036,00 |  | 0,00 |  | 0 | 0,00 |  |  | 1035,00 |  |  | 1344036,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Итого по Вольскому муниципальному району: |  |  |  | 9 225 837,00 |  | 1 597 632,00 |  | 4 | 5 600 000,00 |  |  | 1 926,10 |  |  | 2 028 205,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

Руководитель аппарата                                                                                                                                                  О.Н. Сазанова

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 к постановлению администрации Вольского муниципального района от 26.05.2014г. № 1732 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистриров анных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  |  | IV квартал |  | Всего : |  |  |  |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. |  | руб. |  | руб. |  |  | руб. |  | руб. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |  |  |  |
|  | 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вольский муниципальный район | 15 351,13 | 565 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 9 225 837,00 |  | 9 225 837,00 |  |  |  |
|  | Руководитель аппарата О.Н. Сазанова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |