«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель Главы администрации

Вольского муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.А. Гаранина

**ИНФОРМАЦИЯ**

**«О подготовке учреждений культуры к работе в осенне-зимний период»**

на постоянно действующем совещании

при Главе администрации Вольского муниципального района

Добрый день, уважаемые участники постоянно действующего совещания.

Работа по своевременной подготовке учреждений культуры к работе в осенне-зимний период 2014-2015 г.г. была организована и проведена в соответствии с планом в установленные сроки. Оформлено 55 паспортов готовности к осенне-зимнему периоду, подписан общий паспорт готовности.

Всего на основные мероприятия было запланировано 467 480 тыс. руб., освоено – 314 747 руб., на оставшуюся сумму в размере 122 972 руб. счета находятся на оплате.

В 34 учреждениях культуры имеющих центральное отопление, произведена опрессовка. *(ОАО «Вольсктеплоэнерго»).*

На 12 объектах проведены работы по измерению сопротивления изоляции элементов электрических сетей. Произведена проверка вентиляционных и дымоходных каналов. С ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» заключены договора на техническое обслуживание газового оборудования. (*ЦКС: Терса, Елховка, Талалихино, Ключи, Осиновка, Кряжим, Николаевка. ЦБС: Центральная библиотека, библиотеки №1, №2, №9, №29).*

Обеспечен необходимый резервный запас твердого топлива в библиотеке с. Д. Горки, ДК с. Междуречье, клубе п. Рыбное (30 т. угля и 51,24 кубометра дровяного топлива).

Прошли соответствующее обучение ответственные за безопасность эксплуатации газовых приборов - 12 чел., за тепло и электрохозяйство - 8 чел.

Поэтапно проводится комплекс мер по обеспечению противопожарной безопасности учреждений культуры. Все ответственные лица прошли соответствующее обучение по пожарно-техническому минимуму (15 человек).

Готовится документация на проведение котировки на проверку и перезарядку огнетушителей в ЦБС и ЦКС. Произведена перезарядка огнетушителей в «ОМТО УКиК». Готовится документация на проведение запроса-котировок на обработку огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений учреждений.

*В* летний период произведен косметический ремонт фасада здания ДШИ №1, а так же текущий ремонт концертного зала и кабинета теоритических дисциплин.

В настоящее время в ДШИ №5 ведутся ремонтные работы кровли, которые будут закончены к началу отопительного сезона (15 октября). Заключен договор с ООО «СарРемТех» директор С.М. Леонтьев. Работы выполняются на спонсорские средства «ОАО Вольскцемент», в размере 2,5 млн. руб.

Начались работы по реконструкции здания, выделенного администрацией Вольского муниципального района под размещение ДШИ р.п. Сенной. С ОАО «Вольсктеплоэнерго» заключен договор на текущий ремонт системы отопления на сумму 139 800 руб., работы будут закончены в установленные сроки.

В рамках проекта «К книге и чтению – через досуг и общение» инициированного ОАО «Вольскцемент» в Центральной детской библиотеке произведена замена электроснабжения и электрического счётчика на сумму 320 000 рублей.

Городской культурный центр (Горпарк) готовится к работе в зимний период. Планируется открытие катка и лыжни на стадионе горпарка.

В рамках проекта «Вольск — зелёный город культуры и отдыха»,организованного ОАО «Вольскцемент», проведён ремонт электроосвещения стадиона парка с установкой пяти светильников. В октябре будет закуплено 10 комплектов лыж и 20 пар коньков.

Приобретены пожарные рукава для заливки катка, необходимо также провести ревизию гидранта. Изготавливаются 2 металлических скребка для чистки снега.

Отремонтировано помещение для проката спортивного инвентаря. На зимний период в Городской культурный центр будет принят дворник, в должностные обязанностях которого будет входить заливка катка, а так же заключен договор на прокладку лыжни.

В Положение о платных услугах МУК «ЦКС» будут внесены изменения в прейскурант цен на оказание платных услуг с внесением пункта – прокат спортивного инвентаря.

Отдельное спасибо хочется сказать главам муниципальных образований за активное участие в подготовке учреждений культуры к работе в осенне-зимний период.

В ДК с. Междуречье отремонтирована отопительная печь.

В ДК Широкий буерак выполнен косметический ремонт внутренних помещений здания (покраска полов, стен, оконных рам, побелка потолка в фойе).

Косметический ремонт фойе прошёл в ДК с. Верхняя Чернавка и в ДК с. Куриловка (побелка потолка, покраска полов и стен).

Технические регламенты подготовки подведомственных объектов к отопительному сезону выполнены, учреждения культуры района к работе в осенне-зимний период готовы.

Начальник управления культуры и кино

Вольского муниципального района О. В. Родионова