АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# От  15.10.2014 г.     №   3474

Об утверждении краткосрочного плана  реализации капитального ремонта общего имущества в многоквартирных     домах  муниципального образования город     Вольск      на      2015    год

В целях создания безопасных и комфортных условий проживания граждан и поддержки инициативы населения по обеспечению сохранности жилищного фонда и развития частной инициативы собственников жилищного фонда, на основании постановления Правительства Саратовской области от 31 декабря 2013 года № 800-П «Об утверждении областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Саратовской    области»,   на основании  Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской   Федерации»,  ст. 38 Устава Вольского муниципального района Саратовской    области,  ст. 34     Устава       муниципального  образования город   Вольск,    ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Утвердить  «Краткосрочный план реализации капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах муниципального образования город Вольск на 2015 год» (Приложение 1).

2. Утвердить «Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту» (Приложение 2).

3. Утвердить «Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов» (Приложение 3).

4.	Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы администрации Вольского муниципального района по жизнеобеспечению и безопасности.

5.	Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации

муниципального района                                                             И.И. Пивоваров

Приложение  № 1

к постановлению администрации

Вольского муниципального района

от  15.10.2014г.   №  3474

Краткосрочный план реализации капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах муниципального образования город Вольск на 2015 год

| № п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Стоимость капитального ремонта |  | Плановая дата завершения работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств регионального оператора (прогнозно) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 |  |  |
| 1 | г. Вольск, п. Видим, д. 1 | 1960 | 0 | кирпичные | 2 | 2 | 311,6 | 271,4 | 264,9 | 8 | 362050,00 | 362050,00 | 12.2015 г. |  |  |
| 2 | г. Вольск, п. Видим, д. 2 | 1960 | 0 | кирпичные | 2 | 2 | 318,8 | 277,9 | 277,9 | 7 | 362050,00 | 362050,00 | 12.2015 г. |  |  |
| 3 | г. Вольск, п. завода Большевик, д. 1 | 1930 | 0 | кирпичные | 2 | 2 | 349,7 | 348,1 | 303,9 | 8 | 456300,00 | 456300,00 | 12.2015 г. |  |  |
| 4 | г. Вольск, п. завода Большевик, д. 15 | 1929 | 0 | деревянные | 2 | 2 | 338,7 | 331,2 | 140,2 | 8 | 396500,00 | 396500,00 | 12.2015 г. |  |  |
| 5 | г. Вольск, п. завода Большевик, д. 19 | 1930 | 0 | деревянные | 2 | 2 | 332,4 | 332,4 | 208,2 | 7 | 396500,00 | 396500,00 | 12.2015 г. |  |  |
| 6 | г. Вольск, п. завода Большевик, д. 20 | 1938 | 0 | деревянные | 2 | 2 | 387,7 | 366,9 | 244,4 | 30 | 462800,00 | 462800,00 | 12.2015 г. |  |  |
| 7 | г. Вольск, п. завода Большевик, д. 51 | 1887 | 0 | деревянные | 2 | 1 | 902,5 | 902,5 | 539,6 | 56 | 872200,00 | 872200,00 | 12.2015 г. |  |  |
| 8 | г. Вольск, п. завода Большевик, д. 61 | 1934 | 0 | кирпичные | 2 | 2 | 343,8 | 343,8 | 259,1 | 17 | 544200,00 | 544200,00 | 12.2015 г. |  |  |
| 9 | г. Вольск, п. завода Большевик, д. 64 | 1952 | 0 | кирпичные | 2 | 1 | 345,9 | 344,3 | 344,3 | 17 | 549400,00 | 549400,00 | 12.2015 г. |  |  |
| 10 | г. Вольск, п. завода Большевик, д. 67 | 1951 | 0 | кирпичные | 2 | 1 | 349,4 | 347,7 | 310,8 | 16 | 524700,00 | 524700,00 | 12.2015 г. |  |  |
| 11 | г. Вольск, п. завода Большевик, д. 9 | 1928 | 0 | деревянные | 2 | 2 | 324,1 | 320,1 | 320,1 | 15 | 403000,00 | 403000,00 | 12.2015 г. |  |  |
| 12 | г. Вольск, п. Пролетарский, д. 60 | 1900 | 0 | кирпичные | 2 | 1 | 282,0 | 191,5 | 99,1 | 24 | 351000,00 | 351000,00 | 12.2015 г. |  |  |
| 13 | г. Вольск, пл. Свободы, д. 8 | 1905 | 0 | кирпичные | 2 | 0 | 207,7 | 207,7 | 108,6 | 13 | 227500,00 | 227500,00 | 12.2015 г. |  |  |
| 14 | г. Вольск, ул. 1 Мая, д. 20А | 1900 | 0 | смешанные | 2 | 0 | 201,2 | 201,2 | 135,3 | 14 | 166400,00 | 166400,00 | 12.2015 г. |  |  |
| 15 | г. Вольск, ул. Водопьянова, д. 127 | 1893 | 0 | деревянные | 2 | 0 | 187,2 | 187,2 | 187,2 | 7 | 163800,00 | 163800,00 | 12.2015 г. |  |  |
| 16 | г. Вольск, ул. Волгоградская, д. 46 | 1985 | 0 | кирпичные | 5 | 6 | 5895,7 | 5556,4 | 3921,7 | 318 | 3490400,00 | 3490400,00 | 12.2015 г. |  |  |
| 17 | г. Вольск, ул. Звездная, д. 12 | 1985 | 2009 | кирпичные | 4 | 3 | 1865,6 | 1742,8 | 1699,0 | 74 | 1011400,00 | 1011400,00 | 12.2015 г. |  |  |
| 18 | г. Вольск, ул. Звездная, д. 3А | 1989 | 2010 | кирпичные | 5 | 2 | 4578,0 | 2160,9 | 1256,9 | 211 | 1203400,00 | 1203400,00 | 12.2015 г. |  |  |
| 19 | г. Вольск, ул. Коммунистическая, д. 10Б | 1871 | 0 | кирпичные | 2 | 0 | 169,7 | 140,3 | 140,3 | 11 | 409500,00 | 409500,00 | 12.2015 г. |  |  |
| 20 | г. Вольск, ул. Красноармейская, д. 5А | 1874 | 0 | кирпичные | 2 | 1 | 185,1 | 157,3 | 157,3 | 15 | 218600,00 | 218600,00 | 12.2015 г. |  |  |
| 21 | г. Вольск, ул. Краснооктябрьская, д. 30 | 1960 | 0 | кирпичные | 2 | 2 | 478,28 | 434,8 | 434,8 | 8 | 849900,00 | 849900,00 | 12.2015 г. |  |  |
| 22 | г. Вольск, ул. Л.Толстого, д. 206 | 1854 | 0 | деревянные | 2 | 0 | 165,1 | 153,8 | 153,8 | 18 | 191100,00 | 191100,00 | 12.2015 г. |  |  |
| 23 | г. Вольск, ул. Ленина, д. 228 | 1959 | 0 | кирпичные | 2 | 2 | 659,2 | 438,6 | 438,6 | 23 | 537000,00 | 537000,00 | 12.2015 г. |  |  |
| 24 | г. Вольск, ул. Львова, д. 174 | 1894 | 0 | кирпичные | 2 | 1 | 104,1 | 104,1 | 62,85 | 11 | 119600,00 | 119600,00 | 12.2015 г. |  |  |
| 25 | г. Вольск, ул. Пугачева, д. 21 | 1896 | 0 | деревянные | 2 | 0 | 145,6 | 145,6 | 145,6 | 11 | 118300,00 | 118300,00 | 12.2015 г. |  |  |
| 26 | г. Вольск, ул. Пугачева, д. 48 | 1859 | 0 | кирпичные | 2 | 0 | 170,7 | 170,7 | 34,2 | 14 | 169000,00 | 169000,00 | 12.2015 г. |  |  |
| 27 | г. Вольск, ул. Пугачева, д. 95 | 1903 | 0 | кирпичные | 2 | 0 | 146,9 | 146,9 | 146,9 | 13 | 247000,00 | 247000,00 | 12.2015 г. |  |  |
| 28 | г. Вольск, ул. Революционная, д. 15А | 1954 | 0 | смешанные | 2 | 1 | 267,1 | 240,3 | 240,3 | 18 | 387900,00 | 387900,00 | 12.2015 г. |  |  |
| 29 | г. Вольск, ул. Саратовская, д. 15 | 1897 | 0 | деревянные | 2 | 0 | 157,7 | 157,7 | 83,8 | 15 | 163800,00 | 163800,00 | 12.2015 г. |  |  |
| 30 | г. Вольск, ул. Саратовская, д. 36 | 1960 | 2014 | кирпичные | 3 | 3 | 1934,4 | 1778,5 | 1778,5 | 130 | 222000,00 | 222000,00 | 12.2015 г. |  |  |
| 31 | г. Вольск, ул. Свердлова, д. 18 | 1955 | 0 | кирпичные | 2 | 1 | 416,2 | 405,4 | 272,0 | 21 | 729300,00 | 729300,00 | 12.2015 г. |  |  |
| 32 | г. Вольск, ул. Яковлева, д. 22 | 1973 | 0 | кирпичные | 3 | 1 | 208,6 | 208,6 | 208,6 | 16 | 416000,00 | 416000,00 | 12.2015 г. |  |  |
| Итого по муниципальному образованию город Вольск: |  |  |  | Х | Х | Х | 227030,68 | 19116,60 | 14918,75 | 1234 | 16722600,00 | 16722600,00 | Х |  |  |

Руководитель аппарата                                                                                                                                О.Н. Сазанова

Приложение  № 2

к постановлению администрации

Вольского муниципального района

от  15.10.2014г.   №  3474

| Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного не пригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | Ремонт подвальных помещений, относящихся общему имуществу в многоквартирном доме | Утепление и ремонт фасада | Установка коллективных (общедомовых) приборов потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления регулирования потребления этих ресурсов (теловой энергии) | Установка коллективных (общедомовых) приборов потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления регулирования потребления этих ресурсов (горячей воды) | Установка коллективных (общедомовых) приборов потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления регулирования потребления этих ресурсов (холодной воды) | Установка коллективных (общедомовых) приборов потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления регулирования потребления этих ресурсов (электрической энергии) | Установка коллективных (общедомовых) приборов потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления регулирования потребления этих ресурсов (газа) | Ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | кв.м. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | г. Вольск, п. Видим, д. 1 | 362050,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362050,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | г. Вольск, п. Видим, д. 2 | 362050,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362050,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | г. Вольск, п. завода Большевик, д. 1 | 456300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | г. Вольск, п. завода Большевик, д. 15 | 396500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | г. Вольск, п. завода Большевик, д. 19 | 396500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | г. Вольск, п. завода Большевик, д. 20 | 462800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | г. Вольск, п. завода Большевик, д. 51 | 872200,00 | 0 | 0 | 0 | 170200,00 | 0 | 0 | 0 | 702000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | г. Вольск, п. завода Большевик, д. 61 | 544200,00 | 0 | 0 | 0 | 81400,00 | 0 | 0 | 0 | 462800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | г. Вольск, п. завода Большевик, д. 64 | 549400,00 | 0 | 0 | 0 | 81400,00 | 0 | 0 | 0 | 468000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | г. Вольск, п. завода Большевик, д. 67 | 524700,00 | 0 | 0 | 0 | 81400,00 | 0 | 0 | 0 | 443300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | г. Вольск, п. завода Большевик, д. 9 | 403000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | г. Вольск, п. Пролетарский, д. 60 | 351000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | г. Вольск, пл. Свободы, д. 8 | 227500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | г. Вольск, ул. 1 Мая, д. 20А | 166400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | г. Вольск, ул. Водопьянова, д. 127 | 163800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | г. Вольск, ул. Волгоградская, д. 46 | 3490400,00 | 0 | 0 | 1103600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2386800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | г. Вольск, ул. Звездная, д. 12 | 1011400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | г. Вольск, ул. Звездная, д. 3А | 1203400,00 | 0 | 0 | 1203400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | г. Вольск, ул. Коммунистическая, д. 10Б | 409500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | г. Вольск, ул. Красноармейская, д. 5А | 218600,00 | 0 | 0 | 0 | 44400,00 | 0 | 0 | 0 | 174200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | г. Вольск, ул. Краснооктябрьская, д. 30 | 849900,00 | 0 | 0 | 0 | 222000,00 | 0 | 0 | 0 | 627900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | г. Вольск, ул. Л.Толстого, д. 206 | 191100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | г. Вольск, ул. Ленина, д. 228 | 537000,00 | 0 | 0 | 0 | 118400,00 | 0 | 0 | 0 | 418600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | г. Вольск, ул. Львова, д. 174 | 119600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | г. Вольск, ул. Пугачева, д. 21 | 118300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | г. Вольск, ул. Пугачева, д. 48 | 169000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | г. Вольск, ул. Пугачева, д. 95 | 247000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | г. Вольск, ул. Революционная, д. 15А | 387900,00 | 0 | 0 | 0 | 34040,00 | 0 | 0 | 0 | 353860,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | г. Вольск, ул. Саратовская, д. 15 | 163800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | г. Вольск, ул. Саратовская, д. 36 | 222000,00 | 0 | 0 | 0 | 222000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | г. Вольск, ул. Свердлова, д. 18 | 729300,00 | 0 | 0 | 161200,00 | 80600,00 | 0 | 0 | 0 | 487500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | г. Вольск, ул. Яковлева, д. 22 | 416000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по муниципальному образованию город Вольск: |  | 16 722 600,00 | 0 | 0 | 2468200,00 | 1 135 840,00 | 0 | 0 | 0 | 13 118 560,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Руководитель аппарата                                                                                                                                О.Н. Сазанова

Приложение  № 3

к постановлению администрации

Вольского муниципального района

от  15.10.2014г.   №  3474

| Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистриро- ванных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальное образование город Вольск | 22730,68 | 1234 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 16722600,00 | 16722600,00 |
|  | Руководитель аппарата О.Н. Сазанова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |