|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной долгосрочной целевой Программе «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда в 2013-2015 годах», утвержденной постановлением администрации Вольского муниципального района  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | От\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2013\_\_ №\_\_\_\_\_\_ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Перечень аварийных многоквартирных домов** |
| № п/п | АдресМКД | Документ,подтверждающийпризнание МКДаварийным | Планируемая дата окончанияпереселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилыхпомещений МКД | Количество расселяемых жилыхпомещений | Расселяемая площадь жилыхпомещений | Стоимость переселения граждан | Дополнительные источникифинансирования |
| Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего: | в том числе: |
| Номер | Дата | частнаясобственность | муниципальнаясобственность | частнаясобственность | муниципальнаясобственность | за счет средствФонда | за счет средствбюджета субъектаРоссийскойФедерации | за счет средствместного бюджета |
| чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого по Вольскому муниципальному району: | X | X | X | X | 155 | 155 | 4210,5 | 84 | 36 | 48 | 3157,8 | 1178 | 1979,8 | 78471330,00 | 78330081,00 | 105936,75 | 35312,25 |  |
| 1 | г Вольск ул Революционнаяя д.5 | 166 | 15.04.1986 | 04.2014 | 04.2015 | 59 | 59 | 1765,0 | 32 |  | 32 | 1423,9 |  | 1423,9 | 35383915,00 | 35320223,7 | 47768,48 | 15922,82 |  |
| 2 | г.Вольск, пос.Центральный, д.8 | 395 | 28.12.2010 | 04.2014 | 04.2015 | 2 | 2 | 101,2 | 2 | 2 |  | 101,2 | 101,2 |  | 2514820,00 | 2510293,30 | 3395,02 | 1131,68 |  |
| 3 | г.Вольск, ул.Аткарская, д.18 | 1748 | 19.08.2003 | 04.2014 | 04.2015 | 9 | 9 | 416 | 3 |  | 3 | 156 |  | 156 | 3876600,00 | 3869622,10 | 5233,42 | 1744,48 |  |
| 4 | г.Вольск, ул.Дачная, д.1 | Акт 19 | 11.04.2011 | 04.2014 | 04.2015 | 19 | 19 | 264,2 | 8 | 3 | 5 | 264,2 | 96,9 | 167,3 | 6565370,00 | 6553552,30 | 8863,27 | 2954,43 |  |
| 5 | г.Вольск, ул.Егорова, д.10 | 291 | 22.09.2010 | 04.2014 | 04.2015 | 5 | 5 | 123,5 | 4 | 4 |  | 123,5 | 123,5 |  | 3068975,00 | 3063450,80 | 4143,15 | 1381,05 |  |
| 6 | г.Вольск, ул.Каховская, д.1А | 1 | 08.04.2008 | 04.2014 | 04.2015 | 5 | 5 | 309,5 | 2 | 1 | 1 | 71,5 | 36,4 | 35,1 | 1776775,00 | 1773576,80 | 2398,65 | 799,55 |  |
| 7 | г Вольск ул Красноармейская д.86 | 773 | 08.04.2010 | 04.2014 | 04.2015 | 6 | 6 | 165 | 6 | 6 |  | 165 | 165 |  | 4100250,00 | 4092869,5 | 5535,38 | 1845,12 |  |
| 8 | г.Вольск, ул.Одесская, д.2 | 395 | 28.12.2010 | 04.2014 | 04.2015 | 15 | 15 | 217,6 | 7 | 5 | 2 | 217,6 | 152,5 | 65,1 | 5407360,00 | 5397626,70 | 7299,98 | 2433,32 |  |
| 9 | г.Вольск, ул.Пятницкого, д.3 | 1 | 28.09.2007 | 04.2014 | 04.2015 | 18 | 18 | 526,7 | 12 | 7 | 5 | 313,1 | 180,7 | 132,4 | 7780535,00 | 7766530,00 | 10503,75 | 3501,25 |  |
| 10 | г.Вольск, ул.Чапаева, д.42 | 773 | 08.04.2010 | 04.2014 | 04.2015 | 10 | 10 | 135,2 | 4 | 4 |  | 135,2 | 135,2 |  | 3359720,00 | 3353672,50 | 4535,63 | 1511,87 |  |
| 11 | г.Вольск, ул.Чернышевского, д.94 | 1734 | 05.09.2002 | 04.2014 | 04.2015 | 7 | 7 | 186,6 | 4 | 4 |  | 186,6 | 186,6 |  | 4637010,00 | 4628663,30 | 6260,02 | 2086,68 |  |

Руководитель аппарата О.Н.Сазанова