АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# От  18.11.2014г.    №   3884

О внесении изменения в постановлении администрации Вольского муниципального района от 17.05.2013г. № 1026 «Об утверждении муниципальной  Программы «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда  в 2013-2015 годах»

Во исполнение решения Вольского районного суда от 26.06.2014 года, в целях реализации Федерального закона    от 21 июля 2007     года     № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», создания безопасных и комфортных условий проживания граждан и поддержки инициативы населения по обеспечению сохранности жилищного фонда и развития частной инициативы собственников жилищного фонда, на основании  Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   на основании ст. 3, 38 Устава Вольского муниципального района,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.       Внести в постановление администрации Вольского муниципального района от 17.05.2013г. №1026 «Об утверждении муниципальной Программы «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда в 2013-2015 годах» изменение, изложив приложение в новой редакции  (приложение).

2.       Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вольского муниципального района по жизнеобеспечению и безопасности.

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава администрации

муниципального района                                                            И.И. Пивоваров

## Приложение к постановлению администрации

## Вольского муниципального района

## от  18.11.2014г. №  3884

## Муниципальная программа

«Переселение граждан из аварийного и непригодного

для проживания жилищного фонда в 2013 – 2015 годах»

### Паспорт муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного и непригодного

для проживания жилищного фонда в 2013 - 2015 годах»

| Наименование программы | - «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда в 2013-2015 годах» (далее программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки программы | - Федеральный закон от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |
| Заказчик программы | - Администрация Вольского муниципального района Саратовской области |
| Разработчик программы | - Управление муниципального хозяйства Администрации Вольского муниципального района Саратовской области |
| Цель программы | - создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, их переселение из аварийного жилищного фонда |
| Задачи программы | - нормативное правовое и методологическое обеспечение мероприятий по созданию условий для удовлетворения жилищных потребностей граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде; мобилизация внебюджетных и бюджетных ресурсов на финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда; оказание адресной поддержки гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде, при приобретении жилых помещений; организация выполнения мероприятий по упорядочению развития территорий, на которых находится аварийный жилищный фонд |
| Сроки реализации программы | - 2013 - 2015 гг. Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда в 2013 году Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда в 2014 году Снос переселенного аварийного жилого фонда в 2015 году |
| Исполнители основных мероприятий программы | - Управление муниципального хозяйства администрации Вольского муниципального района Саратовской области |
| Объем и источники финансирования программы | - общий объем финансирования мероприятий программы составляет 73 834 320 рублей, из них: |
|  | - средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее Фонда)- 73 701 417,70 рублей; |
|  | - средства областного бюджета (субсидии) – 99 676,73 рублей; |
|  | - средства местного бюджета (иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений) – 33 225,57 рублей; |
|  | Объемы финансирования рассчитаны с учетом требований Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» |
| Обоснование объема финансирования программы | - объем финансирования программы обусловлен количеством аварийного жилищного фонда, расположенного на территории района, признанного в установленном порядке непригодным для проживания – 2 971,20 кв. м и количеством приживающих в нем семей - 80 (148 человек). Объемы финансирования программы на 2013 год рассчитаны с учетом динамики изменения рыночной стоимости одного квадратного метра площади жилых помещений в муниципальном образовании город Вольск. |
| Планируемые показатели выполнения программы | - переселение 80 семьи (148 человек), проживающих в аварийном жилищном фонде. |
| Перечень муниципальных образований, претендующих Вольск на предоставление финансовой поддержки | - Вольский муниципальный район |
| Контроль за ходом выполнения программы | - Контроль за реализацией программы в установленном порядке осуществляют органы муниципального финансового контроля. Уполномоченный Правительством области орган исполнительной власти области осуществляет контроль за реализацией программы в рамках своей компетенции. - Управление муниципального хозяйства администрации Вольского муниципального района осуществляет контроль за исполнением муниципальной программы в рамках своей компетенции. |

### 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программными методами

По состоянию на 1 января 2013 года жилищный фонд в муниципальном образовании город Вольск составил 16 718,37 кв. м. площади жилых помещений.

По состоянию на 01.01.2013г. около 3 процентов жилищного фонда в муниципальном образовании город Вольск официально признано ветхим и аварийным. В ветхих и аварийных домах проживает около 4 процентов населения муниципального образования город Вольск, или 2699 семей.

Ненадлежащее содержание жилищного фонда и отсутствие средств на проведение его реконструкции являются причиной ежегодного роста объемов как ветхих, так и аварийных жилых помещений.

Эти проблемы носят межотраслевой и межведомственный характер, они не могут быть решены в пределах одного финансового года и требуют бюджетных расходов капитального характера на отселение жителей домов, признанных непригодными для проживания с целью предотвращения аварийных ситуаций.

Для решения указанных проблем необходимо использовать программно-целевой метод решения.

Консолидация бюджетных средств (Фонда, областного и местного бюджетов), предусмотренная в настоящей муниципальной программе, окажет положительное влияние на социальное благополучие в городе, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, проживающих в домах, признанных в установленном порядке непригодными для проживания и аварийными и подлежащими сносу.

### 2. Основная цель и задачи программы

Основной целью программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, их переселение из аварийного жилищного фонда.

Задачами программы являются:

нормативное правовое и методологическое обеспечение мероприятий по созданию условий для удовлетворения жилищных потребностей граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде;

мобилизация внебюджетных и бюджетных ресурсов на финансирование мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

оказание адресной поддержки гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде, при приобретении жилых помещений;

организация выполнения мероприятий по упорядочению развития территорий, на которых находится аварийный жилищный фонд.

3. Система программных мероприятий

В соответствии с поставленными целью и задачами система программных мероприятий по реализации программы включает в себя комплекс мероприятий по двум основным направлениям:

формирование перечня жилых домов, относящихся к аварийному жилищному фонду;

улучшения жилищных условий переселяемых граждан и реализация обязательств собственника по восстановлению жилищного фонда.

3.1. Подготовка перечня многоквартирных домов, признанных

в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу

в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации

Задача переселения граждан из аварийного жилищного фонда требует установления четких порядка и правил.

При принятии решения о признании многоквартирных домов в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, уполномоченный орган администрации направляет в уполномоченный орган исполнительной власти области предложения для формирования перечня многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, с выделением двух категорий жилых домов и жилых помещений:

- жилые дома и помещения, которые после капитального ремонта, модернизации и реконструкции могут стать пригодными для проживания;

- жилые дома и помещения, которые не могут быть восстановлены (в том числе и по причине экономической нецелесообразности) для последующего переселения граждан.

Перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации формируется уполномоченным органом исполнительной власти области. После формирования перечня многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, уполномоченным органом исполнительной власти области определяется очередность переселения граждан.

Перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, формируется и утверждается  уполномоченным органом исполнительной власти области (приложение № 1).

3.2. Механизм переселения граждан,

проживающих в аварийном жилищном фонде

Переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, осуществляется путем предоставления им жилого помещения на условиях социального найма, а также путем мены жилых помещений с гражданами, которым занимаемые жилые помещения принадлежат на праве собственности. Мероприятия по переселению граждан осуществляются во втором полугодии 2014 года (приложение № 2).

### 4. Ресурсное обеспечение программы

Расходование средств Фонда осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.

| Источники финансирования | Соотношение финансирования, % |
| --- | --- |
| Средства Фонда | 99,82 |
| Средства областного и местного бюджета | 0,18 |
| Всего: | 100 |

Общий объем финансирования  мероприятий программы  составляет  73 834 320 рублей, из них:

- средства Фонда – 73 701 417,70 рублей;

- средства областного бюджета (субсидии) – 99 676,73 рублей;

- средства местного бюджета  (иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений) – 33 225,57 рублей.

Предельная стоимость переселения граждан для Вольского муниципального района (из числа домов, расположенных на территории муниципального образования город Вольск) устанавливается в размере:

- при приобретении жилых помещений у застройщика (ов) на первичном рынке жилья – не более 24 850 (двадцать четыре тысячи восемьсот пятьдесят) рублей за 1 кв.м.

### 5. Организация управления реализацией программы

и контроль за ходом ее выполнения

Исполнитель программы осуществляет мониторинг исполнения и реализации мероприятий по переселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, и жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу в рамках настоящей программы.

Текущий контроль за ходом реализации программы, целевым расходованием бюджетных средств, выделенных на реализацию мероприятий программы, осуществляется  соответствующими органами местного самоуправления, уполномоченным Правительством области органом исполнительной власти области.

### 6. Оценка эффективности реализации программы

В ходе реализации программы планируется отселение 80 семей (148 человек) из жилых помещений, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, и многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, общей площадью 2971,2 квадратных метров.

Руководитель аппарата                                                            О.Н.Сазанова

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной Программе «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда в 2013-2015 годах», утвержденной постановлением администрации Вольского муниципального района |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 18.11.2014г. № 3884 |
| Перечень аварийных многоквартирных домов |
| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса МКД | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений МКД | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Стоимость переселения граждан | Дополнительные источники финансирования |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего: | в том числе: |  |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |  |  |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | частная собственность | муниципальная собственность |  | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  |  |  |  |  | чел. | чел. | кв.м | ед. | ед. | ед. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого по Вольскому муниципальному району: | X | X | X | X | 148 | 148 | 4023,9 | 80 | 32 | 48 | 2971,2 | 991,4 | 1979,8 | 73834320,00 | 73701417,7 | 99676,73 | 33225,57 |  |
| 1 | г Вольск ул Революционнаяя д.5 | 166 | 15.04.1986 | 04.2014 | 04.2015 | 59 | 59 | 1765,0 | 32 |  | 32 | 1423,9 |  | 1423,9 | 35383915,00 | 35320223,7 | 47768,48 | 15922,82 |  |
| 2 | г.Вольск, пос.Центральный, д.8 | 395 | 28.12.2010 | 04.2014 | 04.2015 | 2 | 2 | 101,2 | 2 | 2 |  | 101,2 | 101,2 |  | 2514820,00 | 2510293,30 | 3395,02 | 1131,68 |  |
| 3 | г.Вольск, ул.Аткарская, д.18 | 1748 | 19.08.2003 | 04.2014 | 04.2015 | 9 | 9 | 416 | 3 |  | 3 | 156 |  | 156 | 3876600,00 | 3869622,10 | 5233,42 | 1744,48 |  |
| 4 | г.Вольск, ул.Дачная, д.1 | Акт 19 | 11.04.2011 | 04.2014 | 04.2015 | 19 | 19 | 264,2 | 8 | 3 | 5 | 264,2 | 96,9 | 167,3 | 6565370,00 | 6553552,30 | 8863,27 | 2954,43 |  |
| 5 | г.Вольск, ул.Егорова, д.10 | 291 | 22.09.2010 | 04.2014 | 04.2015 | 5 | 5 | 123,5 | 4 | 4 |  | 123,5 | 123,5 |  | 3068975,00 | 3063450,80 | 4143,15 | 1381,05 |  |
| 6 | г.Вольск, ул.Каховская, д.1А | 1 | 08.04.2008 | 04.2014 | 04.2015 | 5 | 5 | 309,5 | 2 | 1 | 1 | 71,5 | 36,4 | 35,1 | 1776775,00 | 1773576,80 | 2398,65 | 799,55 |  |
| 7 | г Вольск ул Красноармейская д.86 | 773 | 08.04.2010 | 04.2014 | 04.2015 | 6 | 6 | 165 | 6 | 6 |  | 165 | 165 |  | 4100250,00 | 4092869,5 | 5535,38 | 1845,12 |  |
| 8 | г.Вольск, ул.Одесская, д.2 | 395 | 28.12.2010 | 04.2014 | 04.2015 | 15 | 15 | 217,6 | 7 | 5 | 2 | 217,6 | 152,5 | 65,1 | 5407360,00 | 5397626,70 | 7299,98 | 2433,32 |  |
| 9 | г.Вольск, ул.Пятницкого, д.3 | 1 | 28.09.2007 | 04.2014 | 04.2015 | 18 | 18 | 526,7 | 12 | 7 | 5 | 313,1 | 180,7 | 132,4 | 7780535,00 | 7766530,00 | 10503,75 | 3501,25 |  |
| 10 | г.Вольск, ул.Чапаева, д.42 | 773 | 08.04.2010 | 04.2014 | 04.2015 | 10 | 10 | 135,2 | 4 | 4 |  | 135,2 | 135,2 |  | 3359720,00 | 3353672,50 | 4535,63 | 1511,87 |  |

Руководитель аппарата                                                                                                                                                                                                     О.Н.Сазанова

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной Программе «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда в 2013-2015 годах», утвержденной постановлением администрации Вольского муниципального района |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 18.11.2014г. № 3884 |
| Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения |  |  |  |
| № п/п | Адрес МКД | Расселяемая площадь | Строительство МКД | Приобретение жилых помещений у застройщиков | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком | Выкуп жилых помещений у собственников | Стоимость всего | Дополнительные источники финансирования | Нормативная стоимость 1 кв.м | 3/4 от нормативной стоимости |
|  |  | Всего | Частная собственность в т.ч. | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м | Площадь | Стоимость | Удельная стоимость 1 кв.м |  |  |  |  |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Итого по Вольскому муниципальному району: | 2971,2 | 991,4 | 2971,2 | 73834320,00 | 24850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73834320,00 |  | 24850 | 18637,5 |
| 1 | г Вольск ул Революционнаяя д.5 | 1423,9 |  | 1423,9 | 35383915,00 | 24850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35383915,00 |  | 24850 | 18637,5 |
| 2 | г.Вольск, пос.Центральный, д.8 | 101,2 | 101,2 | 101,2 | 2514820,00 | 24850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2514820,00 |  | 24850 | 18637,5 |
| 3 | г.Вольск, ул.Аткарская, д.18 | 156 |  | 156 | 3876600,00 | 24850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3876600,00 |  | 24850 | 18637,5 |
| 4 | г.Вольск, ул.Дачная, д.1 | 264,2 | 96,9 | 264,2 | 6565370,00 | 24850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6565370,00 |  | 24850 | 18637,5 |
| 5 | г.Вольск, ул.Егорова, д.10 | 123,5 | 123,5 | 123,5 | 3068975,00 | 24850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3068975,00 |  | 24850 | 18637,5 |
| 6 | г.Вольск, ул.Каховская, д.1А | 71,5 | 36,4 | 71,5 | 1776775,00 | 24850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1776775,00 |  | 24850 | 18637,5 |
| 7 | г Вольск ул Красноармейская д.86 | 165 | 165 | 165 | 4100250,00 | 24850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4100250,00 |  | 24850 | 18637,5 |
| 8 | г.Вольск, ул.Одесская, д.2 | 217,6 | 152,5 | 217,6 | 5407360,00 | 24850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5407360,00 |  | 24850 | 18637,5 |
| 9 | г.Вольск, ул.Пятницкого, д.3 | 313,1 | 180,7 | 313,1 | 7780535,00 | 24850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7780535,00 |  | 24850 | 18637,5 |
| 10 | г.Вольск, ул.Чапаева, д.42 | 135,2 | 135,2 | 135,2 | 3359720,00 | 24850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3359720,00 |  | 24850 | 18637,5 |

Руководитель аппарата                                                                                                                                                                                                     О.Н.Сазанова

| Приложение 3 |
| --- |
| к муниципальной Программе «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда в 2013-2015 годах», утвержденной постановлением администрации Вольского муниципального района |
| от 18.11. 2014г. № 3884 |
| Планируемые показатели выполнения адресной программы |  |
| по переселению граждан из аварийного жилищного фонда |  |
| № п/п | Наименование МО | Расселенная площадь | Количество расселенных помещений | Количество переселенных жителей |
|  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г . | Всего | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | Всего |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | ед. | ед. | ед. | ед. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Итого по программе: | Х | Х | Х | 2971,2 | Х | Х | Х | 80 | Х | Х | Х | 148 |
| 1 | Вольский муниципальный район | 0 | 2971,2 | 0 | 2971,2 |  | 80 |  | 80 |  | 148 |  | 148 |
| Руководитель аппарата О.Н.Сазанова |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к муниципальной Программе «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда в 2013-2015 годах», утвержденной постановлением администрации Вольского муниципального района |
| от 18.11.2014г. № 3884 |
| Реестр строительной готовности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Реквизиты нормативно-правового акта по землеотводу | Реквизиты нормативно-правового акта, разрешающего строительство | Наличие ПСД | Наличие заключения государственной экспертизы | Расселяемая площадь жилых помещений со способом переселения строительство МКД | Планируемая предоставляемая площадь жилых помещений МКД в рамках программы | Планируемая общая площадь жилых помещений в строящемся МКД | Доля строительства жилых помещений в рамках программы | Плановая дата начала строительства | Плановая дата ввода дома в эксплуатацию |
|  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | % |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Итого по субъекту: | х |  |  |  | х | х | х |  |  |  | х | х | х |  |
| Итого по Вольскому муниципальному району: | х |  |  |  | х | х | х | 2971,2 | 2971,2 | 2971,2 | х | х | х |  |
| 1 |  |  | Акт выбора в стадии подготовки | - | в стадии разработки | не требуется | 2971,2 | 2971,2 | 2971,2 | 100 | июнь 2013г. | второе полугодие 2014г. |

Руководитель аппарата                                                                                                              О.Н. Сазанова

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной Программе «Переселение граждан из аварийного и непригодного для проживания жилищного фонда в 2013-2015 годах», утвержденной постановлением администрации Вольского муниципального района |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 18.11.2014г. № 3884 |
| Реестр аварийных домов на территории Город Вольск, |
| претендующего на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда |
| № п/п | Адрес МКД | Дата признания МКД аварийным | Не расселено на дату подачи заявки | Расселяется по ранее утвержденным программам | Расселяется по данной программе | Осталось к расселению аварийного фонда |
|  |  |  | Количество помещений | Площадь | Количество человек | Количество помещений | Площадь | Количество человек | Количество помещений | Площадь | Количество человек | Количество помещений | Площадь | Количество человек |
|  |  |  | ед. | кв.м | чел. | ед. | кв.м | чел. | ед. | кв.м | чел. | ед. | кв.м | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого по МО | 80 | 2971,20 | 148 | 0 | 0,00 | 0 | 80 | 2971,20 | 148 |  |  |  |
| Итого жилой фонд, признанный аварийным до 1 января 2012 года | 84 | 2971,20 | 148 | 0 | 0,00 | 0 | 80 | 2971,20 | 148 |  |  |  |
| 1 | г Вольск ул Революционнаяя д.5 | 15.04.1986 | 32 | 1423,9 | 59 | 0 | 0,00 | 0 | 32 | 1423,9 | 59 |  |  |  |
| 2 | г.Вольск, пос.Центральный, д.8 | 28.12.2010 | 2 | 101,2 | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 101,2 | 2 |  |  |  |
| 3 | г.Вольск, ул.Аткарская, д.18 | 19.08.2003 | 3 | 156 | 9 | 0 | 0,00 | 0 | 3 | 156 | 9 |  |  |  |
| 4 | г.Вольск, ул.Дачная, д.1 | 11.04.2011 | 8 | 264,2 | 19 | 0 | 0,00 | 0 | 8 | 264,2 | 19 |  |  |  |
| 5 | г.Вольск, ул.Егорова, д.10 | 22.09.2010 | 4 | 123,5 | 5 | 0 | 0,00 | 0 | 4 | 123,5 | 5 |  |  |  |
| 6 | г.Вольск, ул.Каховская, д.1А | 08.04.2008 | 2 | 71,5 | 5 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 71,5 | 5 |  |  |  |
| 7 | г Вольск ул Красноармейская д.86 | 08.04.2010 | 6 | 165 | 6 | 0 | 0,00 | 0 | 6 | 165 | 6 |  |  |  |
| 8 | г.Вольск, ул.Одесская, д.2 | 28.12.2010 | 7 | 217,6 | 15 | 0 | 0,00 | 0 | 7 | 217,6 | 15 |  |  |  |
| 9 | г.Вольск, ул.Пятницкого, д.3 | 28.09.2007 | 12 | 313,1 | 18 | 0 | 0,00 | 0 | 12 | 313,1 | 18 |  |  |  |
| 10 | г.Вольск, ул.Чапаева, д.42 | 08.04.2010 | 4 | 135,2 | 10 | 0 | 0,00 | 0 | 4 | 135,2 | 10 |  |  |  |
| Руководитель аппарата |  |  |  |  | О.Н. Сазанова |  |  |  |