АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# От  25.11.2014 г.     №  3947

О внесении изменений в постановление администрации Вольского муниципального района № 3474 от 15.10.2014 года «Об утверждении краткосрочного плана  реализации капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах муниципального образования город Вольск на 2015 год»

В целях создания безопасных и комфортных условий проживания граждан и поддержки инициативы населения по обеспечению сохранности жилищного фонда и развития частной инициативы собственников жилищного фонда, на основании постановления Правительства Саратовской области от 31 декабря 2013 года № 800-П «Об утверждении областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Саратовской    области»,   на основании  Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ст. 35, 38 Устава Вольского муниципального района Саратовской области, ст. 32 Устава муниципального образования город Вольск ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Вольского муниципального района № 3474 от 15.10.2014 года «Об утверждении краткосрочного плана реализации капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах муниципального образования город Вольск на 2015 год» изменения, изложив приложение № 1, приложение № 2, приложение № 3 соответственно в новой редакции (приложение № 1, приложение № 2, приложение № 3).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы администрации Вольского муниципального района по жизнеобеспечению и безопасности.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. главы администрации

муниципального района                                                   Т.А.Гаранина

Приложение № 1

к постановлению администрации

Вольского муниципального района

от  25.11.2014г.   № 3947

Краткосрочный план реализации капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

муниципального образования  город Вольск на 2015 год

Перечень многоквартирных домов, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту

| Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| г. Вольск | г Вольск пл Свободы д.8 | 1905 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 0 | 207,70 | 207,70 | 108,60 | 13 | 227 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227 500,00 | 12.2015 г. |
| г. Вольск | г Вольск тер Завод Большевик д.1 | 1930 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 349,70 | 348,10 | 303,90 | 8 | 456 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 300,00 | 12.2015 г. |
| г. Вольск | г Вольск тер Завод Большевик д.15 | 1929 |  | Деревянные | 2 | 2 | 338,70 | 331,20 | 140,20 | 8 | 396 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 500,00 | 12.2015 г. |
| г. Вольск | г Вольск тер Завод Большевик д.19 | 1930 |  |  | 2 | 2 | 332,40 | 332,40 | 208,20 | 7 | 396 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 396 500,00 | 12.2015 г. |
| г. Вольск | г Вольск тер Завод Большевик д.20 | 1938 |  | Деревянные | 2 | 2 | 387,70 | 366,90 | 244,40 | 30 | 462 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462 800,00 | 12.2015 г. |
| г. Вольск | г Вольск тер Завод Большевик д.51 | 1887 |  | Деревянные | 2 | 1 | 902,50 | 902,50 | 539,60 | 56 | 872 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872 200,00 | 12.2015 г. |
| г. Вольск | г Вольск тер Завод Большевик д.61 | 1934 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 343,80 | 343,80 | 259,10 | 17 | 544 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 544 200,00 | 12.2015 г. |
| г. Вольск | г Вольск тер Завод Большевик д.64 | 1952 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 345,90 | 344,30 | 344,30 | 17 | 549 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549 400,00 | 12.2015 г. |
| г. Вольск | г Вольск тер Завод Большевик д.67 | 1951 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 349,40 | 347,70 | 310,80 | 16 | 524 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524 700,00 | 12.2015 г. |
| г. Вольск | г Вольск тер Завод Большевик д.9 | 1928 |  | Деревянные | 2 | 2 | 324,10 | 320,10 | 320,10 | 15 | 403 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403 000,00 | 12.2015 г. |
| г. Вольск | г Вольск ул 1 Мая д.20-а | 1900 |  | Смешанные | 2 | 0 | 201,20 | 201,20 | 135,30 | 14 | 166 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166 400,00 | 12.2015 г. |
| г. Вольск | г Вольск ул Водопьянова д.127 | 1893 |  | Деревянные | 2 | 0 | 187,20 | 187,20 | 187,20 | 7 | 163 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 800,00 | 12.2015 г. |
| г. Вольск | г Вольск ул Волгоградская д.46 | 1985 |  | Каменные, кирпичные | 5 | 6 | 5 895,70 | 5 556,40 | 3 921,70 | 318 | 3 490 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 490 400,00 | 12.2015 г. |
| г. Вольск | г Вольск ул Звездная д.12 | 1985 | 2009 | Каменные, кирпичные | 4 | 3 | 1 865,60 | 1 742,80 | 1 699,00 | 74 | 1 011 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 011 400,00 | 12.2015 г. |
| г. Вольск | г Вольск ул Звездная д.3-а | 1989 | 2010 | Каменные, кирпичные | 5 | 2 | 4 578,00 | 2 160,90 | 1 256,90 | 211 | 1 203 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 203 400,00 | 12.2015 г. |
| г. Вольск | г Вольск ул Коммунистическая д.10 Б | 1871 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 0 | 169,70 | 140,30 | 140,30 | 11 | 409 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409 500,00 | 12.2015 г. |
| г. Вольск | г Вольск ул Красноармейская д.5-а | 1874 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 185,10 | 157,30 | 157,30 | 15 | 218 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218 600,00 | 12.2015 г. |
| г. Вольск | г Вольск ул Краснооктябрьская д.30 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 478,28 | 434,80 | 434,80 | 8 | 849 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849 900,00 | 12.2015 г. |
| г. Вольск | г Вольск ул Л.Толстого д.206 | 1854 |  | Деревянные | 2 | 0 | 165,10 | 153,80 | 153,80 | 18 | 191 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191 100,00 | 12.2015 г. |
| г. Вольск | г Вольск ул Ленина д.228 | 1959 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 659,20 | 438,60 | 438,60 | 23 | 537 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 537 000,00 | 12.2015 г. |
| г. Вольск | г Вольск ул Львова д.174 | 1894 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 104,10 | 104,10 | 62,85 | 11 | 119 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119 600,00 | 12.2015 г. |
| г. Вольск | г Вольск ул Пугачева д.21 | 1896 |  | Деревянные | 2 | 0 | 145,60 | 145,60 | 145,60 | 11 | 118 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118 300,00 | 12.2015 г. |
| г. Вольск | г Вольск ул Пугачева д.48 | 1859 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 0 | 170,70 | 170,70 | 34,20 | 14 | 169 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169 000,00 | 12.2015 г. |
| г. Вольск | г Вольск ул Пугачева д.95 | 1903 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 0 | 146,90 | 146,90 | 146,90 | 13 | 247 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 000,00 | 12.2015 г. |
| г. Вольск | г Вольск ул Революционная д.15-а | 1954 |  | Смешанные | 2 | 1 | 267,10 | 240,30 | 240,30 | 18 | 387 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 900,00 | 12.2015 г. |
| г. Вольск | г Вольск ул Саратовская д.15 | 1897 |  | Деревянные | 2 | 0 | 157,70 | 157,70 | 83,80 | 15 | 163 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 163 800,00 | 12.2015 г. |
| г. Вольск | г Вольск ул Саратовская д.36 | 1960 | 2014 | Каменные, кирпичные | 3 | 3 | 1 934,40 | 1 778,50 | 1 778,50 | 130 | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222 000,00 | 12.2015 г. |
| г. Вольск | г Вольск ул Свердлова д.18 | 1955 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 416,20 | 405,40 | 272,00 | 21 | 729 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 729 300,00 | 12.2015 г. |
| г. Вольск | г Вольск ул Яковлева д.22 | 1973 |  | Каменные, кирпичные | 3 | 1 | 208,60 | 208,60 | 208,60 | 16 | 416 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416 000,00 | 12.2015 г. |
| г. Вольск | п Видим д.1 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 311,60 | 271,40 | 264,90 | 8 | 362 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 050,00 | 12.2015 г. |
| г. Вольск | п Видим д.2 | 1960 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 318,80 | 277,90 | 277,90 | 7 | 362 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362 050,00 | 12.2015 г. |
| г. Вольск | п Пролетарский д.60 | 1900 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 282,00 | 191,50 | 99,10 | 24 | 351 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351 000,00 | 12.2015 г. |
| Итого по муниципальному образованию город Вольск: |  |  |  | Х | Х | Х | 22730,68 | 19116,60 | 14918,75 | 1 174 | 16722600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16722600,00 | Х |

Руководитель аппарата                                                                                                                                О.Н. Сазанова

Приложение № 2

к постановлению администрации Вольского муниципального района

от  25.11.2014г. №  3947

Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту

| Наимено-вание муниципального образова-ния | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды услуг и (или) работ, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного Кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | виды услуг и (или) работ, установленные статьей 1 Закона Саратовской области "О дополнительных видах услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, финансируемых за счет средств фонда капитального ремонта, на территории Саратовской области" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабже-ния, водоотведения | ремонт или замена лифтового оборудова-ния, признанно-го непригод-ным для эксплуат-ации, ремонт лифтовых шахт |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквар-тирном доме |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента многоквартирного дома |  | Утеп-ление фасада | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | установка коллекти-вных (общедо-мовых) приборов учета потребле-ния ресурсов, необходимых для предос-тавления комму-нальных услуг, и узлов управле-ния и регули-рования потреб-ления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электри-ческой энергии, газа) | другие виды услуг и (или) работ |
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв. м. | руб. | кв. м. | руб. | руб. | руб. | куб. м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 |
| г. Вольск | г Вольск пл Свободы д.8 | 227 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 175,00 | 227 500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Вольск | г Вольск тер Завод Большевик д.1 | 456 300,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 351,00 | 456 300,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Вольск | г Вольск тер Завод Большевик д.15 | 396 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 305,00 | 396 500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Вольск | г Вольск тер Завод Большевик д.19 | 396 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 305,00 | 396 500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Вольск | г Вольск тер Завод Большевик д.20 | 462 800,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 356,00 | 462 800,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Вольск | г Вольск тер Завод Большевик д.51 | 872 200,00 | 170 200,00 | 0 | 0,00 | 540,00 | 702 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Вольск | г Вольск тер Завод Большевик д.61 | 544 200,00 | 81 400,00 | 0 | 0,00 | 356,00 | 462 800,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Вольск | г Вольск тер Завод Большевик д.64 | 549 400,00 | 81 400,00 | 0 | 0,00 | 360,00 | 468 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Вольск | г Вольск тер Завод Большевик д.67 | 524 700,00 | 81 400,00 | 0 | 0,00 | 341,00 | 443 300,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Вольск | г Вольск тер Завод Большевик д.9 | 403 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 310,00 | 403 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Вольск | г Вольск ул 1 Мая д.20-а | 166 400,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 128,00 | 166 400,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Вольск | г Вольск ул Водопьянова д.127 | 163 800,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 126,00 | 163 800,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Вольск | г Вольск ул Волгоградская д.46 | 3 490 400,00 | 1 103 600,00 | 0 | 0,00 | 1 836,00 | 2 386 800,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Вольск | г Вольск ул Звездная д.12 | 1 011 400,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 778,00 | 1 011 400,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Вольск | г Вольск ул Звездная д.3-а | 1 203 400,00 | 1 203 400,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Вольск | г Вольск ул Коммунистическая д.10 Б | 409 500,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 315,00 | 409 500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Вольск | г Вольск ул Красноармейская д.5-а | 218 600,00 | 44 400,00 | 0 | 0,00 | 278,50 | 174 200,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Вольск | г Вольск ул Краснооктябрьская д.30 | 849 900,00 | 222 000,00 | 0 | 0,00 | 483,00 | 627 900,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Вольск | г Вольск ул Л.Толстого д.206 | 191 100,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 147,00 | 191 100,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Вольск | г Вольск ул Ленина д.228 | 537 000,00 | 118 400,00 | 0 | 0,00 | 322,00 | 418 600,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Вольск | г Вольск ул Львова д.174 | 119 600,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 92,00 | 119 600,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Вольск | г Вольск ул Пугачева д.21 | 118 300,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 91,00 | 118 300,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Вольск | г Вольск ул Пугачева д.48 | 169 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 130,00 | 169 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Вольск | г Вольск ул Пугачева д.95 | 247 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 190,00 | 247 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Вольск | г Вольск ул Революционная д.15-а | 387 900,00 | 34 040,00 | 0 | 0,00 | 272,20 | 353 860,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Вольск | г Вольск ул Саратовская д.15 | 163 800,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 126,00 | 163 800,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Вольск | г Вольск ул Саратовская д.36 | 222 000,00 | 222 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Вольск | г Вольск ул Свердлова д.18 | 729 300,00 | 241 800,00 | 0 | 0,00 | 375,00 | 487 500,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Вольск | г Вольск ул Яковлева д.22 | 416 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 320,00 | 416 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Вольск | п Видим д.1 | 362 050,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 278,50 | 362 050,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Вольск | п Видим д.2 | 362 050,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 278,50 | 362 050,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| г. Вольск | п Пролетарский д.60 | 351 000,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 270,00 | 351 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по муниципальному образованию город Вольск: |  | 16 722 600,00 | 3604040 | 0 | 0,00 | 10 235,70 | 13 118 560,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель аппарата                                                                                                                                О.Н. Сазанова

Приложение № 3

к постановлению администрации

Вольского муниципального района

от  25.11.2014г.   № 3947

| Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального образования | общая площадь многоквар-тирного дома, всего | Количество жителей, зарегистрирован-ных в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана | Количество многоквартирных домов |  |  |  |  | Стоимость капитального ремонта |  |  |  |  |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: |
|  |  | кв. м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Муниципальное образование город Вольск | 22 730,68 | 1 174 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 16 722 600,00 | 16 722 600,00 |
|  | Руководитель аппарата О.Н. Сазанова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |