Отчет

о плановой проверке полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Вольск на 2013-2016 год»

20 ноября 2014 года г.Вольск

На основании плана проверок комитета муниципального контроля администрации Вольского муниципального района на 2014 год, утвержденного Главой администрации Вольского муниципального района и распоряжения комитета муниципального контроля от 28.10.2014 г. №6, проведена проверка полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Вольск на 2013-2016 год»

Предмет проверки: Программа, первичные финансовые документы, подтверждающие поступление и расходование бюджетных средств, нормативные правовые и распорядительные документы, обосновывающие операции с бюджетными средствами в рамках реализации Программы, финансовая (бюджетная) отчетность за 2013 год, иные документы, относящиеся к предмету проверки.

Проверяемый период: с 1.01.2013г. по 30.10.2014 г.

Срок проведения проверки: с 05.11.2014 по 17.11.2014 г.

Объект проверки: исполнитель Программы - Управление муниципального хозяйства администрации Вольского муниципального района.

Юридический и фактический адрес: г.Вольск, ул. Октябрьская, 114.

Цель проверки: контроль полноты и достоверности отчетности о реализации Программы.

Программа утверждена постановлением администрации муниципального образования город Вольск Вольского муниципального района от 25.12.2012 г. №351 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Вольск на 2013-2016 годы» с изменениями, утвержденными постановлением администрации Вольского муниципального района от 17.06.2014 г. №1923.

Основаниями для разработки Программы являются:

Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»,

федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах», утвержденная постановлением Правительства РФ от 03.10.2013 года №864,

федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Целью Программы является сокращение к 2017 году количества лиц, погибших в результате ДТП на 19% по сравнению с аналогичным показателем 2012 года.

Программой предусмотрены мероприятия:

Модернизация автоматизированных систем управления дорожным движением и светофорных объектов (техническое обслуживание светофорных объектов, технический ремонт дорожных знаков);

Развитие системы маршрутного ориентирования на автомобильных дорогах (дислокация дорожных знаков, установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки).

**Выводы:**

1. Программа в 2013 году исполнена в сумме 2075,927 тыс.руб. что составляет 96,4% от общего объема средств, утвержденного решением Совета муниципального образования город Вольск на 2013 год, и на 96,4% от объема бюджетных средств, предусмотренных Программой на 2013 год.

Программа за 9 месяцев 2014 года исполнена в сумме 837,036 тыс.руб., что составляет 40,8% от общего объема средств, утвержденного решением Совета муниципального образования город Вольск на 2014 год, и на 40,8 % от объема бюджетных средств, предусмотренных Программой на 2014 год.

По состоянию на 19.11.2014 года начислено за выполненные работы 1804468,82 руб., кассовое исполнение 1273258,96 руб. т.е. Программа выполнена на 61,1%.

1. Нецелевого использования средств местного бюджета не установлено.
2. Недофинансирование Программы может привести к невыполнению программных мероприятий, не достижению целей Программы и как следствие к неэффективному использованию бюджетных средств.

Начальник отдела финансового контроля

комитета муниципального контроля

администрации

Вольского муниципального района Т.Н.Одинцова