АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# От  05.02.2015 г.     №  390

О создании комиссии по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2015 году на территории  Вольского    муниципального   района

На основании Плана мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2015 году на территории Саратовской области, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Саратовской области 02.02.2015года, а также для обеспечения бесперебойной деятельности хозяйственных отраслей, безопасности жизни людей, сохранности от разрушения дорог, мостов и других сооружений на территории Вольского муниципального района, статьи 38 Устава Вольского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Создать комиссию по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2015 году на территории Вольского муниципального района в составе:

| Болмосов М.А. | - заместитель главы администрации Вольского муниципального района по жизнеобеспечению и безопасности, председатель комиссии, служебный телефон 7-07-47. |
| --- | --- |
| Савин.С.Ю. | - начальник МУ «Управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района», первый заместитель председателя комиссии, служебный телефон 5-49-22. |
| Башаров А.И. | - заместитель главы администрации Вольского муниципального района по сельскому хозяйству, заместитель председателя комиссии, служебный телефон 7-41-29. |
| Храмов А.П. | - главный специалист МУ «Управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района» – секретарь комиссии, служебный телефон 5-49-22. |
| Члены комиссии: |  |
| Плотник В.С. | - заместитель начальника ВВИМО, служебный телефон 7-11-59, добавочный телефон 3-81 (по согласованию). |
| Бондарев С.Н. | - И.о. начальника отдела МВД России по Вольскому району Саратовской области, служебный 7-07-68(по согласованию). |
| Подсобляев С.В. | - заместитель главы администрации Вольского муниципального района по экономике, промышленности и потребительскому рынку, служебный телефон 7-07-28. |
| Гоголь В.И. | - начальник управления муниципального хозяйства администрации Вольского муниципального района, служебный телефон 7-07-11. |
| Полынина О. В. | - главный врач ГУЗ СО «Вольская районная больница», служебный телефон 5-11-95 (по согласованию). |
| Морин С. В. | - начальник ПЧ-26 ФГКУ «10 ОФПС по Саратовской области», служебный телефон 5-50-33 (по согласованию). |
| Орлов С.В. | - директор МУ «Городская диспетчерская служба», служебный телефон 7-23-10(по согласованию). |
| Минкина Л.А. | - начальник пристани Вольск ОАО «Саратовское речное транспортное предприятие», служебный телефон 7-06-21(по согласованию). |
| Богомазов А.И. | - начальник станции «Вольск-объединенный» служебный телефон 5-31-25(по согласованию). |
| Шапошникова Н. Я. | - директор ОАО коммунальных электрических сетей Саратовской области ОАО «Облкоммунэнерго»Филиал «Вольские городские электрические сети», служебный телефон 7-42-75(по согласованию). |
| Федоров А. Е. | - начальник МЦТЭТ ОАО «Ростелеком» Саратовского филиала, служебный телефон 5-14-18,5-20-54,5-33-55ф.(по согласованию). |
| Черноголова Н.Е. | - главный специалист-эксперт Правобережного инспекционного отдела, государственный инспектор по охране природы, комитета охраны окружающей среды и природопользования Саратовской области, служебный телефон7-41-45(по согласованию). |
| Бояркин А.А. | - начальник МУ «Управление сельского хозяйства, Вольского муниципального района», служебный телефон 7-41-29. |

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2015 году на территории Вольского муниципального района (приложение).

3. Рекомендовать всем предприятиям, организациям и учреждениям на территории Вольского муниципального района, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, исполнять решения комиссии по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2015году на территории Вольского муниципального района по вопросам безаварийного пропуска вод и ликвидации последствий паводка.

4. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований, главам муниципальных образований, входящих в состав Вольского муниципального района, руководителям предприятий, организаций, учреждений до 10 февраля 2015 года разработать и представить в МУ «Управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района» план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в2015 году на соответствующей территории, исключению возможных аварий, порчи имущества на закрепленных объектах и территориях, а также смету предполагаемых работ.

5. Рекомендовать директорам ООО«Трансфер», ООО«Арсенал» на период паводка быть в готовности к выделению необходимого количества автотранспорта (по заявке паводковой комиссии) организациям города и района для вывоза материальных ценностей и эвакуации населения из зоны затопления.

6. Гидромед наблюдателю отдела гидрологии Саратовского ЦГМС предложить:

а) организовать обмен информацией с ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Саратовской области» и ЕДДС Балаковского муниципального района по вопросу пропуска паводковых вод;

б) постоянно с момента вскрытия р.Волга, осуществлять контроль подъема воды в черте города;

в) о состоянии замеров уровня воды р.Волга докладывать к 8-ми часам утра ежедневно, а в случае резкого повышения уровня воды – немедленно в МУ «Управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района» по телефону 5-16-97 оперативному дежурному.

7.  Рекомендовать главному врачу ГУЗ СО «Вольская районная больница» провести подготовительные мероприятия по обеспечению экстренной медицинской помощи пострадавшему от наводнения населению, в случае их госпитализации иметь 20 койко-мест.

8. Рекомендовать И.о. начальника отдела МВД России по Вольскому району Саратовской области:

а) в случае затопления объектов экономики и жилых домов, обеспечить сохранность государственного и частного имущества, оставленного после эвакуации, своевременно обеспечить регулируемый проезд транспорта в зонах затопления (подтопления) дорог;

б) с 1 марта 2015 года выставить подвижные посты, с целью недопущения прохода и проезда транспорта и людей через р.Волга.

9. Рекомендовать руководителям МУП «Дорожник», ООО «Газпром теплоэнерго Вольск»,  Филиала ГУП СО «Облводоресурс» - «Вольский», Филиала ОАО «Газпром Газораспределенния Саратовской области» в городе Вольске, МЦТЭТ ОАО  «Ростелеком» Саратовский филиал и Вольский филиал городских электросетей ОАО «Облкоммунэнерго» во время интенсивного таяния снега принять меры по обеспечению стока вод в русло рек, исключить образования запруд на дорогах, затекание талых вод в подвалы жилых домов и учреждений, колодцы тепло-, водо, газовых сетей и связи.

10. Заместителю главы администрации Вольскогомуниципального района по экономике, промышленности и потребительскому рынку предусмотреть мероприятия по обеспечению питанием, одеждой и обогревом пострадавшего населения городских и сельских муниципальных образований в паводковый период.

11. Начальнику МУ «Управление сельского хозяйства Вольского муниципального района» организовать профилактическую работу с руководителями сельхозпредприятий о необходимости создания резерва кормов для сельскохозяйственных животных с целью сохранности их поголовья и возможности эвакуации в паводковый период.

12. Начальнику финансового управления администрации Вольского муниципального района предусмотреть первоочередной порядок финансирования мероприятий, направленных на обеспечение пропуска паводковых вод и ликвидации последствий паводка за счет средств резервного фонда.

13.Общее руководство и контроль работы комиссии по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2015году на территории Вольского муниципального района возложить на председателя комиссии по чрезвычайным ситуациями и обеспечению пожарной безопасности при администрации Вольскогомуниципального района, заместителя главы администрации Вольского муниципального района по жизнеобеспечению и безопасности.

14. На заседаниях комиссии по чрезвычайным ситуациями и обеспечению пожарной безопасности при администрации Вольского муниципального района проводить заслушивание должностных лиц о выполнении данного постановления и плана организационно-технических мероприятий по пропуску паводковых вод.

15. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и  подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

И.о. главы администрации

муниципального района                                                             Т.А.Гаранина

# Приложение

к постановлению администрации

Вольского муниципального района

от 05.02.2015г.  390

## ПЛАН

мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2015 году

на территории Вольского муниципального района

| № п/п | Выполняемые работы | Сроки исполнения | Ответственные (по согласованию), форма отчетности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уточнение состава комиссий по обеспечению пропуска паводка | До 05.02.2015г. | Главы администраций, входящих в состав Вольского муниципального района, руководители предприятий |
|  | Разработка планов мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2015году | До 10.02.2015г. | Главы администраций, входящих в состав Вольского муниципального района |
|  | Корректировка разделов единого информационного электронного документа: «Паспорт территории муниципального района» «Паспорт территории городского округа» «Паспорт территории городского поселения» «Паспорт территории сельского поселения» «Паспорт территории населенного пункта» «Паспорт потенциально опасного объекта» (ГТС). | До 13.02.2015г | МУ «Управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района» |
|  | Уточнение ответственных за состоянием гидротехнических сооружений, находящихся на территории Вольского муниципального района, для организации контроля за их подготовкой к пропуску паводка и безаварийному пропуску паводковых вод. | До 09.02.2015г. | МУ «Управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района» |
|  | Подготовка распорядительных документов (о порядке эвакуации, охране имущества граждан, привлечения населения к работам, порядке движения транспорта, приведения санитарно-эпидемиологических мероприятий и т.д.) | До 18.02.2015г. | МУ «Управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района» |
|  | Утверждение на заседании районной паводковой комиссии и реализация до начала паводка мероприятий по обследованию гидротехнических сооружений, дорог, мостов и других водохозяйственных объектов, разработка мероприятий по предохранению их от затопления и разрушения | До 18.02.2015г. | Администрации муниципальных образований, входящих в состав Вольского муниципального района, руководители предприятий |
|  | Уточнение наличия плавсредств, других материально-технических ресурсов, необходимых для использования при осуществлении предупредительных мер и проведения спасательных и других неотложных работ. | До 18.02.2015г. | МУ «Управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района» |
|  | Участие в противопаводковой командно-штабной тренировке. Проверка готовности сил и средств, привлекаемых к работам при угрозе и в ходе затопления. | 25-26.02.2015г. | Администрации муниципальных образований, входящих в состав Вольского муниципального района, руководители предприятий, МУ «Управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района» |
|  | Организация взаимодействия с паводковыми комиссиями соседних муниципальных районов Саратовской области по вопросу безаварийного пропуска паводковых вод. | До 02.03.2015г. | Главы администраций приграничных поселений, |
|  | Обеспечение учета резервов финансовых средств и материальных ресурсов Вольского муниципального района для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, в том числе и обусловленных весенним половодьем. | До 02.03.2015г. | МУ «Управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района» |
|  | Определение мест объезда участков возможного затопления (оборудование указателями и знаками), подготовка объездных маршрутов, оборудование маршрутов проезда по закрепленным участкам дорог. | До 06.03.2015г. | Главы администраций поселений, входящих в состав Вольского муниципального района |
|  | Очистка от снега, мусора и посторонних предметов отверстий водопропускных труб ж/д насыпей, дорог федерального, регионального и местного значения, водосборных сооружений и канализации, завершение работ по ремонту гидротехнических сооружений и мостов, укреплению ледорезов и мостовых опор, отколке льда у опор мостов. Ледорезов, водоприемных сооружений. | До 06.03.2015г. | Главы администраций поселений, входящих в состав Вольского муниципального района, руководители предприятий |
|  | Укрепление опор линий телеграфных, электрических и других сетей и установка систематического наблюдения за ними на весь период паводка | До 06.03.2015г. | Руководители: предприятий, эл.сети районной подстанции. Планы работ |
|  | Организация на время паводка и ледохода круглосуточного дежурства аварийных бригад на плотинах. Гидротехнических сооружениях, мостах, насосных станциях и других важнейших сооружениях. Обеспечение аварийных бригад техникой и необходимыми спасательными средствами, материалами и спецодеждой. | На период паводка | Администрации поселений, входящих в состав Вольского муниципального района, руководители предприятий |
|  | Защита магистральных нефте-, аммиако- и газопроводов в местах их перехода через водные преграды и проходящих по гидротехническим сооружениям. | До 06.03.2015г. | Главы администраций поселений, входящих в состав Вольского муниципального района, руководители предприятий |
|  | Контроль выполнения плана санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение инфекционной заболеваемости населения районов, попадающих в зоны затопления. | постоянно | Главы администраций поселений, входящих в состав Вольского муниципального района |
|  | Создание необходимых запасов топлива, сырья, смазочных и других материалов для обеспечения устойчивой и безопасной работы предприятий, находящихся в зоне затопления, организация первоочередного жизнеобеспечения населения. | До 06.03.2015г. | Главы администраций поселений, входящих в состав Вольского муниципального района, руководители предприятий |
|  | Уточнение планов эвакуации населения из затопленных районов, организация жизнеобеспечения эвакуированного населения, обеспечения врачебной помощью, своевременной эвакуации рожениц, инсулинозависимых и тяжелобольных из зон возможного затопления. | До 06.03.2015г. | Администрации поселений, входящих в состав Вольского муниципального района |
|  | Разработка планов привлечения местного населения к выполнению спасательных и аварийно-восстановительных работ, обеспечения безопасности их работы (при недостатке сил и средств, специально предназначенных для выполнения этих работ). | До 06.03.2015г. | Администрации муниципальных образований, входящих в состав Вольского муниципального района |
|  | Запрещение в период прохождения паводка проезда всех видов транспорта, не предназначенных для этих целей, по затопленным местам. | На период паводка | Администрации поселений, входящих в состав Вольского муниципального района, ГИБДД, руководители предприятий |
|  | Обеспечение сохранности сооружений инженерных защит от паводка | На период паводка | Главы администраций поселений, входящих в состав Вольского муниципального района, руководители предприятий |
|  | Подготовка к частичному ограничению или прекращению функционирования предприятий, учебных заведений, других организаций. Расположенных в зоне возможного затопления. | До 09.03.2015г. | Главы администраций поселений, входящих в состав Вольского муниципального района, руководители предприятий |
|  | Обеспечение создания щебня, камня, мешкотары и песка в целях формирования аварийных запасов на особо важных и потенциально-опасных объектах, попадающих в зону возможного затопления (подтопления). | На период паводка | Главы администраций поселений, входящих в состав Вольского муниципального района, руководители предприятий |
|  | Организация санитарной очистки зон возможного затопления | До 09.03.2015г. | Главы администраций поселений, входящих в состав Вольского муниципального района, руководители предприятий |
|  | Создание запасных мест размещения для скота и доильных установок. | До 09.03.2015г. | Главы администраций поселений, входящих в состав Вольского муниципального района |
|  | Установка временных водомерных постов с привязкой высотных отметок самодельных конструкций (дополнительных свай-мерников) и организация их работы. | По вскрытии рек | Администрации поселений, входящих в состав Вольского муниципального района |
|  | Защита систем водоснабжения, создание запасов коагулянтов, разработка плана обеспечения населения и сельскохозяйственных животных питьевой водой. | До 11.03.2015г. | Главы администраций поселений, входящих в состав Вольского муниципального района |
|  | Организация в паводкоопасных зонах страховой защиты строений, домашнего имущества и животных, принадлежащего гражданам на правах личной собственности, а также зданий, сооружений, имущества, принадлежащего юридическим лицам. | До 11.03.2015г. | Главы администраций поселений, входящих в состав Вольского муниципального района, руководители предприятий |
|  | Заслушивание отчетов глав администраций поселений, входящих в состав Вольского муниципального района, о выполнении мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод. | Весь период подготовки и пропуска паводковых вод | Комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности при администрации Вольского муниципального района (далее - КЧС и ОПБ) |
|  | Представление в ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Саратовской области» ежедневных сведений о паводковой обстановке по установленной форме (тел.27-70-94, 27-37-34) | Весь период паводка | МУ «Управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района» |
|  | Представление в ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Саратовской области» информации о состоянии автомобильных дорог, железных дорог, мостов, движении автомобильного и железнодорожного транспорта. | Весь период паводка | МУ «Управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района» |
|  | При начале затопления (подтопления) населенных пунктов (жилых домов) направить оперативную группу для оценки складывающейся паводковой обстановки и подготовки аналитической информации в КЧС и ОПБ Вольского муниципального района. | Весь период паводка | МУ «Управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района» |
|  | Организация обследования оползневых участков, систематического наблюдения за ними, информирования КЧС и ОПБ Вольского муниципального района об угрозе возникновения ЧС. | Весь период паводка | Главы администраций поселений, входящих в состав Вольского муниципального района |
|  | Обеспечение постоянного и своевременного информирования населения о складывающейся паводковой обстановке и правилах поведения. | Весь период паводка | Администрации поселений, входящих в состав Вольского муниципального района, МУ «Управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района» |
|  | Представление отчетов о выполнении плана мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод в 2015году на территории Вольского муниципального района в Правительство области. | До 11.03.2015г. | МУ «Управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района» |

Руководитель аппарата                                                                                                 О.Н.Сазанова