АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# От  20.08.2015 г.     №  2496

Об   утверждении    муниципальной  программы «Вывод  из эксплуатации котельной и тепловых сетей от нее за счет перевода на индивидуальное поквартирное   отопление       многоквартирных  домов в   Вольском    муниципальном  районе   в   2015 году»

В целях реализации органами местного самоуправления требований Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в соответствии с   Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса и на основании ст. 38 Устава Вольского муниципального района Саратовской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную Программу «Вывод из эксплуатации котельной и тепловых сетей от нее за счет перевода на индивидуальное поквартирное отопление многоквартирных домов в Вольском муниципальном районе в  2015 году» (приложения).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы администрации Вольского муниципального района по жизнеобеспечению и безопасности.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее дня вступления в силу решения Вольского муниципального Собрания о внесении соответствующих изменений в бюджет Вольского муниципального района на 2015 год, предусматривающих финансирование программы и распространяется на правоотношения заключенные с 1 июля 2015 года.

Глава администрации

муниципального района                                                             И.И. Пивоваров

Приложение

к постановлению администрации

Вольского муниципального района

от  20.08.2015г.  №  2496

Муниципальная Программа

«Вывод из эксплуатации котельной и тепловых сетей

от нее за счет перевода на индивидуальное поквартирное отопление

многоквартирных  домов

в Вольском муниципальном районе в 2015 году»

Вольск – 2015 г.

Паспорт Программы

| Наименование программы | Муниципальная программа «Вывод из эксплуатации котельной и тепловых сетей от нее за счет перевода на индивидуальное поквартирное отопление многоквартирных домов в Вольском муниципальном районе в 2015 году» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик программы | Администрация Вольского муниципального района Саратовской области |
| Основной разработчик программы | Управление муниципального хозяйства администрации Вольского муниципального района (далее – УМХ) |
| Основная цель программы | В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» обеспечение бесперебойной поставки тепловой энергии населению жилых помещений в многоквартирных домах Вольского муниципального района. Ускорение перехода работы коммунального комплекса и объектов бюджетной сферы на энергосберегающие технологические процессы, повышение надежности топливо- и энергообеспечения, снижение потребления энергоресурсов за счет энергосбережения в среднем на 3...5% ежегодно, улучшение социально-бытовых условий жизни населения. |
| Основные задачи программы | создание системы нормативно-правового, финансово-экономического и организационного механизмов энергосбережения для обеспечения на этой основе перехода коммунального комплекса Вольского муниципального района на энергосберегающий путь развития; повышение надежности топливо- и энергообеспечения; повышение качества жизни населения, снижение доли затрат на энергообеспечение; обеспечение энергетической безопасности и устойчивости развития экономики Вольского муниципального района в современных условиях рыночных отношений; уменьшение негативного воздействия на окружающую среду. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2015 год |
| Перечень основных направлений Программы | Основными направлениями Программы являются: - модернизация системы теплоснабжения Вольского муниципального района с переводом многоквартирных жилых домов на индивидуальное газовое отопление |
| Исполнители подпрограмм и основных мероприятий | Управление муниципального хозяйства администрации Вольского муниципального района. |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем финансирования, всего – 1 841 254,55 рублей (прогнозно), в том числе: Бюджет Вольского муниципального района – 1 841 254,55 рублей (прогнозно). |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль в установленном порядке осуществляется администрацией Вольского муниципального района, ответственным должностным лицом за исполнение программы является заместитель главы администрации по жизнеобеспечению и безопасности М.А. Болмосов. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Выполнение предусмотренных в программе энергосберегающих мероприятий даст экономический эффект от закрытия котельной – 1 472,49 тыс. руб./год. Срок окупаемости составит 1,5 года. |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

В связи с прекращением деятельности ГАПОУ СО «Сельскохозяйственный техникум им. К.А. Тимирязева», расположенного в с. Терса Вольского района следует прекращение работы котельной, обеспечивающей деятельность данного образовательного учреждения, расположенной по адресу: Саратовская область, Вольский район, с. Терса, ул. Богатова, д.12.

Данная котельная в осенне-зимний период отапливает 37 жилых помещений  в 7 многоквартирных домах пос. Учхоз, с. Терса Вольского муниципального района Саратовской области.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Вольского муниципального района обязана обеспечить бесперебойную поставку тепловой энергии населению данных жилых помещений.

Перевод квартир в данных жилых домах на индивидуальное поквартирное отопление позволит:

- прекратить обслуживание и ремонт  нерентабельной котельной и тепловых сетей от нее.

- повысить надежность и качество теплоснабжения 37 жилых помещений;

- получить экономический эффект от закрытия котельных, который составит 1 472,49 тыс. руб./год.

Срок окупаемости – 1,5 года.

- Цель и задачи Программы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» обеспечение бесперебойной поставки тепловой энергии населению жилых помещений в многоквартирных домах Вольского муниципального района.

Ускорение перехода работы коммунального комплекса и объектов бюджетной сферы на энергосберегающие технологические процессы, повышение надежности топливо- и энергообеспечения, снижение потребления энергоресурсов за счет энергосбережения в среднем на 3...5% ежегодно, улучшение социально-бытовых условий жизни населения.

Достижение данной цели планируется осуществить путем проведения комплекса мероприятий по переводу 37 жилых помещений в 7-х многоквартирных домах п. Учхоз, с. Терса, Вольского муниципального района на индивидуальное отопление:

- пос. Учхоз, с. Терса, ул. Талалихина, д. 1, кв. 1, 2;

- пос. Учхоз, с. Терса, ул. Талалихина, д. 7, кв. 2, 3;

- пос. Учхоз, с. Терса, ул. Богатова, д. 2, кв. 3, 5, 6, 7, 10, 13;

- пос. Учхоз, с. Терса, ул. Богатова, д. 4, кв. 1, 2, 3, 4, 5, 6;

- пос. Учхоз, с. Терса, ул. Комсомольская, д. 2, кв. 1, 3, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 16;

- пос. Учхоз, с. Терса, ул. Комсомольская, д. 3, кв. 1, 2, 3, 4;

- пос. Учхоз, с. Терса, ул. Чапаева, д. 2, кв. 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13.

Это соответствует разделу 3.1 Основные направления рационализации системы теплоснабжения муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Вольском муниципальном районе на период до 2020 года».

Основными задачами Программы являются:

- создание системы нормативно-правового, финансово-экономического и организационного механизмов энергосбережения для обеспечения на этой основе перехода коммунального комплекса Вольского муниципального района на энергосберегающий путь развития;

- повышение надежности топливо- и энергообеспечения;

- повышение качества жизни населения, снижение доли затрат на энергообеспечение;

- обеспечение энергетической безопасности и устойчивости развития экономики Вольского муниципального района в современных условиях рыночных отношений;

- уменьшение негативного воздействия на окружающую среду.

- Финансирование Программы

Финансирование настоящей Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» из внебюджетных источников.

Стоимость производства работ по переводу 1-ой квартиры на индивидуальное отопление составляет 49,76 тыс. руб. Для перевода 37 квартир необходимо 1 841 254,55 руб. Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться из средств бюджета Вольского муниципального района.

- Мероприятия программы

Исполнения программы осуществляются посредством выполнения мероприятий в соответствии с приложение № 1. Исполнителем мероприятий Программы является УМХ. Исполнение мероприятий будет осуществляться УМХ посредством заключения соответствующих муниципальных контрактов в соответствии с законодательством в сфере закупок для муниципальных нужд с организациями выполнения необходимых работ.

- Управление реализацией Программы и контроль

за ходом ее исполнения

Управлением реализацией Программы осуществляет УМХ.

УМХ разрабатывает рабочие проекты, уточняет затраты на реализацию Программы, оценочные показатели и определяет подрядчиков выполнения работ в соответствии с законодательством.

Контроль за ходом реализации мероприятий Программы осуществляется администрацией Вольского муниципального района, УМХ.

- Оценка эффективности социально-экономических

последствий реализации Программы

Реализация настоящей Программы позволит обеспечить надежную, и качественную бесперебойную поставку тепловой энергии населению в 37 жилых помещений 7-ми многоквартирных домов п. Учхоз, с. Терса, Вольского муниципального района

Руководитель аппарата                                                                                               О.Н. Сазанова

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Вывод из эксплуатации котельной и тепловых сетей от нее за счет перевода

на индивидуальное поквартирное отопление многоквартирных

домов в Вольском муниципальном районе в 2015 году»

от  20.08.2015 г.  №  2496

Перечень мероприятий, подлежащих финансированию

Таблица 1

Перевод многоквартирных домов на индивидуальное отопление

(дымоходы, вентиляция и отопление)

| № п/п | Наименование работ | Место выполнения | Источник финансирования | Стоимость работ, руб. (прогнозно) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж индивидуального отопления | Вольский район, с. Терса, ул. Богатова, д. 4, кв. 1 | Бюджет Вольского муниципального района | 46072,17 |
| 2 | Монтаж индивидуального отопления | Вольский район, с. Терса, ул. Богатова, д. 4, кв. 2 | Бюджет Вольского муниципального района | 46072,17 |
| 3 | Монтаж индивидуального отопления | Вольский район, с. Терса, ул. Богатова, д. 4, кв. 3 | Бюджет Вольского муниципального района | 46072,17 |
| 4 | Монтаж индивидуального отопления | Вольский район, с. Терса, ул. Богатова, д. 4, кв. 4 | Бюджет Вольского муниципального района | 46072,17 |
| 5 | Монтаж индивидуального отопления | Вольский район, с. Терса, ул. Богатова, д. 4, кв. 5 | Бюджет Вольского муниципального района | 46072,17 |
| 6 | Монтаж индивидуального отопления | Вольский район, с. Терса, ул. Богатова, д. 4, кв. 6 | Бюджет Вольского муниципального района | 46072,17 |
| 7 | Монтаж индивидуального отопления | Вольский район, с. Терса, ул. Богатова, д. 2, кв. 3 | Бюджет Вольского муниципального района | 35619,67 |
| 8 | Монтаж индивидуального отопления | Вольский район, с. Терса, ул. Богатова, д. 2, кв. 5 | Бюджет Вольского муниципального района | 35619,67 |
| 9 | Монтаж индивидуального отопления | Вольский район, с. Терса, ул. Богатова, д. 2, кв. 6 | Бюджет Вольского муниципального района | 35619,67 |
| 10 | Монтаж индивидуального отопления | Вольский район, с. Терса, ул. Богатова, д. 2, кв. 7 | Бюджет Вольского муниципального района | 35619,67 |
| 11 | Монтаж индивидуального отопления | Вольский район, с.Терса, ул. Богатова, д. 2, кв. 10 | Бюджет Вольского муниципального района | 35619,67 |
| 12 | Монтаж индивидуального отопления | Вольский район, с. Терса, ул. Богатова, д. 2, кв. 13 | Бюджет Вольского муниципального района | 35619,67 |
| 13 | Монтаж индивидуального отопления | Вольский район, с.Терса, ул. Комсомольская, д. 2, кв. 1 | Бюджет Вольского муниципального района | 37790,68 |
| 14 | Монтаж индивидуального отопления | Вольский район, с.Терса, ул. Комсомольская, д. 2, кв. 3 | Бюджет Вольского муниципального района | 37790,68 |
| 15 | Монтаж индивидуального отопления | Вольский район, с.Терса, ул. Комсомольская, д. 2, кв. 5 | Бюджет Вольского муниципального района | 37790,68 |
| 16 | Монтаж индивидуального отопления | Вольский район, с.Терса, ул. Комсомольская, д. 2, кв. 6 | Бюджет Вольского муниципального района | 37790,68 |
| 17 | Монтаж индивидуального отопления | Вольский район, с.Терса, ул. Комсомольская, д. 2, кв. 7 | Бюджет Вольского муниципального района | 37790,68 |
| 18 | Монтаж индивидуального отопления | Вольский район, с.Терса, ул. Комсомольская, д. 2, кв. 10 | Бюджет Вольского муниципального района | 37790,68 |
| 19 | Монтаж индивидуального отопления | Вольский район, с.Терса, ул. Комсомольская, д. 2, кв. 12 | Бюджет Вольского муниципального района | 37790,68 |
| 20 | Монтаж индивидуального отопления | Вольский район, с.Терса, ул. Комсомольская, д. 2, кв. 14 | Бюджет Вольского муниципального района | 37790,68 |
| 21 | Монтаж индивидуального отопления | Вольский район, с.Терса, ул. Комсомольская, д. 2, кв. 16 | Бюджет Вольского муниципального района | 37790,68 |
| 22 | Монтаж индивидуального отопления | Вольский район, с.Терса, ул. Комсомольская, д. 3, кв. 1 | Бюджет Вольского муниципального района | 46072,17 |
| 23 | Монтаж индивидуального отопления | Вольский район, с.Терса, ул. Комсомольская, д. 3, кв. 2 | Бюджет Вольского муниципального района | 46072,17 |
| 24 | Монтаж индивидуального отопления | Вольский район, с.Терса, ул. Комсомольская, д. 3, кв. 3 | Бюджет Вольского муниципального района | 46072,17 |
| 25 | Монтаж индивидуального отопления | Вольский район, с.Терса, ул. Комсомольская, д. 3, кв. 4 | Бюджет Вольского муниципального района | 43618,88 |
| 26 | Монтаж индивидуального отопления | Вольский район, с. Терса, ул. Талалихина, д. 7, кв. 2 | Бюджет Вольского муниципального района | 31568,09 |
| 27 | Монтаж индивидуального отопления | Вольский район, с.Терса, ул. Талалихина, д. 7, кв. 3 | Бюджет Вольского муниципального района | 31568,09 |
| 28 | Монтаж индивидуального отопления | Вольский район, с.Терса, ул. Талалихина, д. 1, кв. 1 | Бюджет Вольского муниципального района | 43623,74 |
| 29 | Монтаж индивидуального отопления | Вольский район, с.Терса, ул. Талалихина, д. 1, кв. 2 | Бюджет Вольского муниципального района | 41839,73 |
| 30 | Монтаж индивидуального отопления | Вольский район, с.Терса, ул. Чапаева, д. 2, кв. 2 | Бюджет Вольского муниципального района | 35619,67 |
| 31 | Монтаж индивидуального отопления | Вольский район, с.Терса, ул. Чапаева, д. 2, кв. 3 | Бюджет Вольского муниципального района | 44303,62 |
| 32 | Монтаж индивидуального отопления | Вольский район, с.Терса, ул. Чапаева, д. 2, кв. 6 | Бюджет Вольского муниципального района | 39373,36 |
| 33 | Монтаж индивидуального отопления | Вольский район, с.Терса, ул. Чапаева, д. 2, кв. 9 | Бюджет Вольского муниципального района | 36614,10 |
| 34 | Монтаж индивидуального отопления | Вольский район, с.Терса, ул. Чапаева, д. 2, кв. 10 | Бюджет Вольского муниципального района | 44303,62 |
| 35 | Монтаж индивидуального отопления | Вольский район, с.Терса, ул. Чапаева, д. 2, кв. 11 | Бюджет Вольского муниципального района | 44303,62 |
| 36 | Монтаж индивидуального отопления | Вольский район, с.Терса, ул. Чапаева, д. 2, кв. 12 | Бюджет Вольского муниципального района | 31277,71 |
| 37 | Монтаж индивидуального отопления | Вольский район, с.Терса, ул. Чапаева, д. 2, кв. 13 | Бюджет Вольского муниципального района | 36614,10 |
|  |  |  | ИТОГО | 1473112,00 |

Таблица 2

Перевод многоквартирных домов на индивидуальное отопление

(газовое оборудование)

| № п/п | Наименование работ | Место выполнения | Источник финансирования | Стоимость работ, руб. (прогнозно) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Монтаж газового оборудования | Вольский район, с. Терса, ул. Богатова, д. 4, кв. 1 | Бюджет Вольского муниципального района | 11887,44 |
| 2 | Монтаж газового оборудования | Вольский район, с. Терса, ул. Богатова, д. 4, кв. 2 | Бюджет Вольского муниципального района | 11724,35 |
| 3 | Монтаж газового оборудования | Вольский район, с. Терса, ул. Богатова, д. 4, кв. 3 | Бюджет Вольского муниципального района | 11855,11 |
| 4 | Монтаж газового оборудования | Вольский район, с. Терса, ул. Богатова, д. 4, кв. 4 | Бюджет Вольского муниципального района | 11887,44 |
| 5 | Монтаж газового оборудования | Вольский район, с. Терса, ул. Богатова, д. 4, кв. 5 | Бюджет Вольского муниципального района | 10137,51 |
| 6 | Монтаж газового оборудования | Вольский район, с. Терса, ул. Богатова, д. 4, кв. 6 | Бюджет Вольского муниципального района | 10581,02 |
| 7 | Монтаж газового оборудования | Вольский район, с. Терса, ул. Богатова, д. 2, кв. 3 | Бюджет Вольского муниципального района | 5810,52 |
| 8 | Монтаж газового оборудования | Вольский район, с. Терса, ул. Богатова, д. 2, кв. 5 | Бюджет Вольского муниципального района | 9397,40 |
| 9 | Монтаж газового оборудования | Вольский район, с. Терса, ул. Богатова, д. 2, кв. 6 | Бюджет Вольского муниципального района | 9136,39 |
| 10 | Монтаж газового оборудования | Вольский район, с. Терса, ул. Богатова, д. 2, кв. 7 | Бюджет Вольского муниципального района | 9397,40 |
| 11 | Монтаж газового оборудования | Вольский район, с. Терса, ул. Богатова, д. 2, кв. 10 | Бюджет Вольского муниципального района | 9136,39 |
| 12 | Монтаж газового оборудования | Вольский район, с. Терса, ул. Богатова, д. 2, кв. 13 | Бюджет Вольского муниципального района | 9136,39 |
| 13 | Монтаж газового оборудования | Вольский район, с. Терса, ул. Комсомольская, д. 2, кв. 1 | Бюджет Вольского муниципального района | 9136,39 |
| 14 | Монтаж газового оборудования | Вольский район, с. Терса, ул. Комсомольская, д. 2, кв. 3 | Бюджет Вольского муниципального района | 9136,39 |
| 15 | Монтаж газового оборудования | Вольский район, с. Терса, ул. Комсомольская, д. 2, кв. 5 | Бюджет Вольского муниципального района | 9136,39 |
| 16 | Монтаж газового оборудования | Вольский район, с. Терса, ул. Комсомольская, д. 2, кв. 6 | Бюджет Вольского муниципального района | 9136,39 |
| 17 | Монтаж газового оборудования | Вольский район, с. Терса, ул. Комсомольская, д. 2, кв. 7 | Бюджет Вольского муниципального района | 9136,39 |
| 18 | Монтаж газового оборудования | Вольский район, с. Терса, ул. Комсомольская, д. 2, кв. 10 | Бюджет Вольского муниципального района | 5810,52 |
| 19 | Монтаж газового оборудования | Вольский район, с. Терса, ул. Комсомольская, д. 2, кв. 12 | Бюджет Вольского муниципального района | 9136,39 |
| 20 | Монтаж газового оборудования | Вольский район, с. Терса, ул. Комсомольская, д. 2, кв. 14 | Бюджет Вольского муниципального района | 9136,39 |
| 21 | Монтаж газового оборудования | Вольский район, с. Терса, ул. Комсомольская, д. 2, кв. 16 | Бюджет Вольского муниципального района | 9136,39 |
| 22 | Монтаж газового оборудования | Вольский район, с. Терса, ул. Комсомольская, д. 3, кв. 1 | Бюджет Вольского муниципального района | 11202,94 |
| 23 | Монтаж газового оборудования | Вольский район, с. Терса, ул. Комсомольская, д. 3, кв. 2 | Бюджет Вольского муниципального района | 10192,38 |
| 24 | Монтаж газового оборудования | Вольский район, с. Терса, ул. Комсомольская, д. 3, кв. 3 | Бюджет Вольского муниципального района | 10137,51 |
| 25 | Монтаж газового оборудования | Вольский район, с. Терса, ул. Комсомольская, д. 3, кв. 4 | Бюджет Вольского муниципального района | 10192,38 |
| 26 | Монтаж газового оборудования | Вольский район, с. Терса, ул. Талалихина, д. 7, кв. 2 | Бюджет Вольского муниципального района | 10744,17 |
| 27 | Монтаж газового оборудования | Вольский район, с. Терса, ул. Талалихина, д. 7, кв. 3 | Бюджет Вольского муниципального района | 9951,71 |
| 28 | Монтаж газового оборудования | Вольский район, с. Терса, ул. Талалихина, д. 1, кв. 1 | Бюджет Вольского муниципального района | 11559,19 |
| 29 | Монтаж газового оборудования | Вольский район, с. Терса, ул. Талалихина, д. 1, кв. 2 | Бюджет Вольского муниципального района | 11070,17 |
| 30 | Монтаж газового оборудования | Вольский район, с. Терса, ул. Чапаева, д. 2, кв. 2 | Бюджет Вольского муниципального района | 10698,42 |
| 31 | Монтаж газового оборудования | Вольский район, с. Терса, ул. Чапаева, д. 2, кв. 3 | Бюджет Вольского муниципального района | 10473,05 |
| 32 | Монтаж газового оборудования | Вольский район, с. Терса, ул. Чапаева, д. 2, кв. 6 | Бюджет Вольского муниципального района | 10171,43 |
| 33 | Монтаж газового оборудования | Вольский район, с. Терса, ул. Чапаева, д. 2, кв. 9 | Бюджет Вольского муниципального района | 10473,05 |
| 34 | Монтаж газового оборудования | Вольский район, с. Терса, ул. Чапаева, д. 2, кв. 10 | Бюджет Вольского муниципального района | 10705,16 |
| 35 | Монтаж газового оборудования | Вольский район, с. Терса, ул. Чапаева, д. 2, кв. 11 | Бюджет Вольского муниципального района | 10473,05 |
| 36 | Монтаж газового оборудования | Вольский район, с. Терса, ул. Чапаева, д. 2, кв. 12 | Бюджет Вольского муниципального района | 10473,05 |
| 37 | Монтаж газового оборудования | Вольский район, с. Терса, ул. Чапаева, д. 2, кв. 13 | Бюджет Вольского муниципального района | 10635,89 |
|  |  |  | ИТОГО | 368142,55 |

Руководитель аппарата                                                             О.Н. Сазанова