АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# От 30.10.2015г. №  3147

Об утверждении краткосрочного плана  реализации

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных

домах муниципального образования город Вольск

на 2016 год

В целях создания безопасных и комфортных условий проживания граждан и поддержки инициативы населения по обеспечению сохранности жилищного фонда и развития частной инициативы собственников жилищного фонда, на основании постановления Правительства Саратовской области от 31 декабря 2013 года № 800-П «Об утверждении областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Саратовской области», на основании  Федерального   Закона    от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования город Вольск,  ст. 38 Устава Вольского муниципального района Саратовской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Утвердить «Краткосрочный план реализации капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах муниципального образования город Вольск  на 2016 год» (приложение 1.1.).

2.    Утвердить «Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту» (приложение 1.2.).

3.  Утвердить «Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов» (Приложение 1.3.).

4.	Контроль за выполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы администрации Вольского муниципального района по жизнеобеспечению и безопасности.

5.	Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

И.о. главы администрации

муниципального района                                                                    Т.А. Гаранина

Приложение 1.1.

к постановлению администрации Вольского муниципального района

от  30.10.2015г. № 3147

Краткосрочный план реализации капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Вольского муниципального района на 2016 год

| № п/п | Адрес МКД | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения программы | Стоимость капитального ремонта | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | всего: | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств регионального оператора (прогнозно) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | п. завода Большевик, д. 49 | 1897 |  | деревянные | 3 | 1 | 870,6 | 720,7 | 601,2 | 44 | 455000 | 455000 | 12.2016 г. |
| 2 | п. завода Большевик, д. 54 | 1931 | 0 | блочные | 3 | 5 | 1532,4 | 1495,7 | 1387,8 | 73 | 1283930 | 1283930 | 12.2016 г. |
| 3 | п. завода Большевик, д. 60 | 1934 |  | блочные | 2 | 2 | 348,2 | 346,2 | 188,2 | 17 | 478680 | 478680 | 12.2016 г. |
| 4 | п. завода Большевик, д. 62 | 1934 |  | блочные | 2 | 2 | 349,1 | 348,6 | 245,3 | 14 | 479980 | 479980 | 12.2016 г. |
| 5 | п. завода Большевик, д. 68 | 1951 | 2014 | блочные | 2 | 1 | 346,1 | 666,7 | 344,2 | 16 | 65120 | 65120 | 12.2016 г. |
| 6 | п. завода Пионер, д. 18 | 1960 |  | кирпичные | 2 | 1 | 271,1 | 271,1 | 271,1 | 15 | 455000 | 455000 | 12.2016 г. |
| 7 | п. Красный Октябрь, д. 33 | 1957 | 2008 | кирпичные | 2 | 2 | 435 | 435 | 374,3 | 27 | 74000 | 74000 | 12.2016 г. |
| 8 | п. Красный Октябрь, д. 46 | 1928 |  | смешанные | 2 | 2 | 352,8 | 352,8 | 343,6 | 23 | 468000 | 468000 | 12.2016 г. |
| 9 | п. Красный Октябрь, д. 48 | 1927 |  | деревянные | 2 | 2 | 406,4 | 406,4 | 397,3 | 23 | 457000 | 457000 | 12.2016 г. |
| 10 | п. Красный Октябрь, д. 50 | 1927 |  | кирпичные | 2 | 2 | 399,9 | 390,4 | 390,4 | 19 | 459600 | 459600 | 12.2016 г. |
| 11 | п. Красный Октябрь, д. 58 | 1933 |  | кирпичные | 2 | 3 | 500,9 | 500,9 | 432,6 | 26 | 569400 | 569400 | 12.2016 г. |
| 12 | п. Центральный, д. 10 | 1930 |  | деревянные | 2 | 2 | 423,6 | 423,6 | 374 | 22 | 455000 | 455000 | 12.2016 г. |
| 13 | п. Шиханы-4, ул. Дачная, д. 10 | 1983 |  | кирпичные | 2 | 3 | 1411 | 1411 | 509 | 48 | 572700 | 572700 | 12.2016 г. |
| 14 | п. Шиханы-4, ул. Дачная, д. 8 | 1971 |  | кирпичные | 2 | 2 | 784,6 | 784,6 | 540 | 40 | 784600 | 784600 | 12.2016 г. |
| 15 | пер. Саратовский 1-й, д. 5 | 1957 |  | кирпичные | 2 | 2 | 298,47 | 298,47 | 268,77 | 17 | 1348270 | 1348270 | 12.2016 г. |
| 16 | рп. Клены, ул. Хальзова, д. 11 | 1984 | 2010 | панельные | 5 | 4 | 3364,41 | 3074,01 | 2985,01 | 150 | 1348270 | 1348270 | 12.2016 г. |
| 17 | рп. Клены, ул. Хальзова, д. 16 | 1983 | 2008 | панельные бетонные | 5 | 4 | 3081,04 | 2790,64 | 2563 | 144 | 2750900 | 2750900 | 12.2016 г. |
| 18 | рп. Клены, ул. Хальзова, д. 24 | 1990 | 2008 | панельные бетонные | 5 | 5 | 3936,7 | 3540,3 | 2896,3 | 186 | 1348270 | 1348270 | 12.2016 г. |
| 19 | рп. Клены, ул. Хальзова, д. 27 | 1989 | 2008 | панельные бетонные | 5 | 4 | 3365,07 | 3074,67 | 2856,3 | 167 | 2721070 | 2721070 | 12.2016 г. |
| 20 | рп. Клены, ул. Хальзова, д. 6 | 1997 | 2009 | панельные | 5 | 4 | 3003,4 | 2713 | 2563,3 | 146 | 1738500 | 1738500 | 12.2016 г. |
| 21 | ул. 9 Мая, д. 5/9 | 1975 | 0 | кирпичные | 5 | 1 | 2947,7 | 2150,7 | 1750,7 | 105 | 357370 | 357370 | 12.2016 г. |
| 22 | ул. Веселая, д. 9 | 1914 |  | каркасно-засыпные | 1 | 1 | 156,8 | 156,8 | 155,4 | 9 | 189800 | 189800 | 12.2016 г. |
| 23 | ул. Водопьянова 58 | 1894 |  | смешанные | 2 | 0 | 166,4 | 166,4 | 166,4 | 9 | 306800 | 306800 | 12.2016 г. |
| 24 | ул. Водопьянова 66А | 1887 |  | кирпичные | 2 | 0 | 275 | 212,6 | 212,6 | 12 | 227500 | 227500 | 12.2016 г. |
| 25 | ул. Водопьянова, д. 131 | 1893 |  | деревянные | 2 | 0 | 214,9 | 214,9 | 214,9 | 13 | 127400 | 127400 | 12.2016 г. |
| 26 | ул. Водопьянова, д. 159 | 1978 |  | панельные | 5 | 5 | 3686,8 | 3686,8 | 1500,3 | 126 | 105300 | 105300 | 12.2016 г. |
| 27 | ул. Водопьянова, д. 38А | 1896 |  | смешанные | 2 | 0 | 119,6 | 97,3 | 97,3 | 6 | 2174070 | 2174070 | 12.2016 г. |
| 28 | ул. Волгоградская 48А | 1985 | 2003 | панельные | 5 | 6 | 5136,6 | 4590 | 2503,3 | 180 | 692300 | 692300 | 12.2016 г. |
| 29 | ул. Володарского, д. 34 | 1916 | 0 | смешанные | 2 | 1 | 331,9 | 331,9 | 331,9 | 17 | 59200 | 59200 | 12.2016 г. |
| 30 | ул. Володарского, д. 41 | 1889 |  | кирпичные | 2 | 1 | 330,7 | 330,7 | 330,7 | 23 | 627720 | 627720 | 12.2016 г. |
| 31 | ул. Вышинского, д. 6 | 1958 |  | смешанные | 2 | 1 | 359,6 | 359,6 | 313,1 | 17 | 1319600 | 1319600 | 12.2016 г. |
| 32 | ул. Газовая, д. 1 | 1974 | 2009 | кирпичные | 3 | 3 | 1565,7 | 1565,7 | 1467,2 | 71 | 1152352 | 1152352 | 12.2016 г. |
| 33 | ул. Газовая, д. 10 | 1982 | 2008 | кирпичные | 3 | 3 | 1100,9 | 1100,9 | 984,3 | 48 | 2061800 | 2061800 | 12.2016 г. |
| 34 | ул. Звездная, д. 14 | 1990 | 2008 | панельные | 5 | 8 | 6800,6 | 6064,6 | 3400,1 | 248 | 1315900 | 1315900 | 12.2016 г. |
| 35 | ул. Звездная, д. 2 | 1986 | 2008 | панельные | 5 | 4 | 3362,8 | 2998,8 | 1600 | 112 | 366400 | 366400 | 12.2016 г. |
| 36 | ул. Звездная, д. 3 | 1987 | 2010 | панельные | 5 | 4 | 3360,8 | 3004 | 1500,3 | 122 | 1380400 | 1380400 | 12.2016 г. |
| 37 | ул. Звездная, д. 4 | 1985 |  | панельные | 5 | 4 | 3422,3 | 3055,5 | 1800,3 | 108 | 2414400 | 2414400 | 12.2016 г. |
| 38 | ул. Звездная, д. 4А | 1985 |  | панельные | 5 | 4 | 3422,3 | 3055,5 | 1805 | 115 | 567070 | 567070 | 12.2016 г. |
| 39 | ул. Звездная, д. 6 | 1984 | 2008 | панельные | 5 | 6 | 5102,7 | 4562,7 | 2500,3 | 148 | 366400 | 366400 | 12.2016 г. |
| 40 | ул. Звездная, д. 7 | 1992 | 2009 | панельные | 5 | 4 | 3464,3 | 3098,1 | 1500,6 | 106 | 1380400 | 1380400 | 12.2016 г. |
| 41 | ул. Звездная, д. 8 | 1991 |  | панельные | 5 | 4 | 3440,2 | 3077,4 | 1602,3 | 132 | 1380400 | 1380400 | 12.2016 г. |
| 42 | ул. Звездная, д. 9 | 1991 |  | панельные | 5 | 4 | 3440,2 | 3077,4 | 1623,3 | 121 | 988440 | 988440 | 12.2016 г. |
| 43 | ул. Звездная, д. 9А | 1993 | 2009 | панельные | 5 | 8 | 6752,1 | 6048,1 | 3456 | 253 | 325000 | 325000 | 12.2016 г. |
| 44 | ул. Калинина, д. 24 | 1959 |  | кирпичные | 2 | 1 | 293,4 | 293,4 | 239,7 | 14 | 542500 | 542500 | 12.2016 г. |
| 45 | ул. Коммунистическая, д. 1 | 1966 | 2010 | кирпичные | 6 | 2 | 1802,24 | 1802,24 | 1802,24 | 97 | 252200 | 252200 | 12.2016 г. |
| 46 | ул. Коммунистическая, д. 23 | 1865 |  | кирпичные | 2 | 0 | 200,7 | 191,7 | 108,8 | 12 | 202800 | 202800 | 12.2016 г. |
| 47 | ул. Коммунистическая, д. 30 | 1832 |  | кирпичные | 2 | 1 | 149,8 | 149,8 | 149,8 | 10 | 518900 | 518900 | 12.2016 г. |
| 48 | ул. Коммунистическая, д. 33 | 1887 |  | кирпичные | 2 | 0 | 339,2 | 339,2 | 265 | 24 | 798200 | 798200 | 12.2016 г. |
| 49 | ул. Комсомольская, д. 107 | 1981 |  | кирпичные | 4 | 3 | 1873,2 | 1220,1 | 1220,1 | 71 | 353600 | 353600 | 12.2016 г. |
| 50 | ул. Комсомольская, д. 170 | 1956 |  | деревянные | 2 | 1 | 328,3 | 328,3 | 328,3 | 11 | 1560000 | 1560000 | 12.2016 г. |
| 51 | ул. Комсомольская, д. 189 | 1972 |  | кирпичные | 5 | 6 | 5328,1 | 4335,6 | 2753,2 | 159 | 1220000 | 1220000 | 12.2016 г. |
| 52 | ул. Комсомольская, д. 247 | 1981 |  | кирпичные | 5 | 4 | 2763,9 | 2763,9 | 2763,9 | 180 | 159900 | 159900 | 12.2016 г. |
| 53 | ул. Комсомольская, д. 47 | 1907 |  | кирпичные | 2 | 0 | 141,2 | 135 | 135 | 7 | 169000 | 169000 | 12.2016 г. |
| 54 | ул. Комсомольская, д. 7 | 1892 |  | смешанные | 2 | 0 | 141,8 | 141,8 | 141,8 | 8 | 468200 | 468200 | 12.2016 г. |
| 55 | ул. Комсомольская, д. 77А | 1885 |  | кирпичные | 2 | 1 | 351,8 | 342,7 | 342,7 | 20 | 248300 | 248300 | 12.2016 г. |
| 56 | ул. Красноармейская, д. 16А | 1862 |  | кирпичные | 2 | 0 | 190,3 | 138,1 | 138,1 | 8 | 29600 | 29600 | 12.2016 г. |
| 57 | ул. Л.Толстого, д. 116 | 1920 | 2008 | кирпичные | 2 | 1 | 249,5 | 249,5 | 249,5 | 13 | 867100 | 867100 | 12.2016 г. |
| 58 | ул. Л.Толстого, д. 123 | 1959 |  | кирпичные | 2 | 2 | 628,5 | 414,1 | 414,1 | 23 | 44400 | 44400 | 12.2016 г. |
| 59 | ул. Л.Толстого, д. 130А | 1978 | 2008 | кирпичные | 2 | 2 | 580,5 | 417,1 | 417,1 | 26 | 295100 | 295100 | 12.2016 г. |
| 60 | ул. Ленина, д. 112А | 1892 |  | кирпичные | 2 | 1 | 293,1 | 293,1 | 293,1 | 13 | 513600 | 513600 | 12.2016 г. |
| 61 | ул. Ленина, д. 116 | 1990 |  | деревянные | 1 | 1 | 227,9 | 227,9 | 227,9 | 11 | 475800 | 475800 | 12.2016 г. |
| 62 | ул. Ленина, д. 131 | 1961 |  | кирпичные | 2 | 2 | 403,91 | 358,31 | 262,12 | 21 | 358800 | 358800 | 12.2016 г. |
| 63 | ул. Ленина, д. 137 | 1955 |  | деревянные | 2 | 1 | 336,2 | 336,2 | 336,2 | 21 | 854100 | 854100 | 12.2016 г. |
| 64 | ул. Ленина, д. 206 | 1980 | 2009 | кирпичные | 5 | 2 | 4343,2 | 2092,6 | 1885,2 | 104 | 1067000 | 1067000 | 12.2016 г. |
| 65 | ул. Ленина, д. 230 | 1960 |  | кирпичные | 2 | 2 | 614,6 | 625,8 | 625,8 | 31 | 71188 | 71188 | 12.2016 г. |
| 66 | ул. Ленина, д. 234 | 1961 | 2010 | кирпичные | 3 | 1 | 361,1 | 322,8 | 322,8 | 22 | 235300 | 235300 | 12.2016 г. |
| 67 | ул. Ленина, д. 39 | 1871 |  | кирпичные | 2 | 1 | 167,4 | 167,4 | 167,4 | 12 | 577200 | 577200 | 12.2016 г. |
| 68 | ул. Ленина, д. 44 | 1900 | 2004 | смешанные | 2 | 1 | 278 | 278 | 278 | 19 | 184600 | 184600 | 12.2016 г. |
| 69 | ул. Львова, д. 91 | 1931 |  | смешанные | 2 | 0 | 119,3 | 119,3 | 68,9 |  | 74000 | 74000 | 12.2016 г. |
| 70 | ул. Любимова, д. 12А | 1961 | 2011 | кирпичные | 2 | 1 | 301,07 | 273,6 | 271,4 | 15 | 278200 | 278200 | 12.2016 г. |
| 71 | ул. Малыковская, д. 29 | 1875 |  | кирпичные | 2 | 1 | 224,7 | 224,7 | 138,2 | 15 | 2020070 | 2020070 | 12.2016 г. |
| 72 | ул. Маршала Жукова, д. 7 | 1992 | 2011 | панельные | 5 | 8 | 6787,1 | 6125,9 | 6115,8 | 311 | 122840 | 122840 | 12.2016 г. |
| 73 | ул. Некрасова, д. 31 | 1959 | 2009 | кирпичные | 2 | 2 | 669,57 | 608,7 | 605,6 | 30 | 1165800 | 1165800 | 12.2016 г. |
| 74 | ул. О.Кошевого, д. 19 | 1995 |  | кирпичные | 3 | 3 | 1453,4 | 1325,9 | 1123,3 | 67 | 1902500 | 1902500 | 12.2016 г. |
| 75 | ул. Одесская, д. 8 | 1970 | 2009 | кирпичные | 5 | 4 | 4344,45 | 3265,95 | 2195,1 | 130 | 183800 | 183800 | 12.2016 г. |
| 76 | ул. Октябрьская, д. 120 | 1888 |  | смешанные | 2 | 0 | 191,1 | 191,1 | 97,9 | 6 | 311200 | 311200 | 12.2016 г. |
| 77 | ул. Октябрьская, д. 122Б | 1967 |  | кирпичные | 2 | 1 | 141,1 | 91,5 | 90 | 6 | 205400 | 205400 | 12.2016 г. |
| 78 | ул. Октябрьская, д. 132А | 1882 |  | кирпичные | 2 | 1 | 178,8 | 1788 | 177,8 | 10 | 176800 | 176800 | 12.2016 г. |
| 79 | ул. Октябрьская, д. 87 | 1865 |  | кирпичные | 2 | 1 | 234,4 | 108,8 | 108,8 | 7 | 894400 | 894400 | 12.2016 г. |
| 80 | ул. Петровская, д. 15А | 1991 |  | панельные | 5 | 4 | 2928,7 | 2630,7 | 2503,4 | 128 | 891670 | 891670 | 12.2016 г. |
| 81 | ул. Петровская, д. 15Б | 1991 |  | панельные | 5 | 4 | 2892,1 | 2594,1 | 2416,6 | 125 | 612040 | 612040 | 12.2016 г. |
| 82 | ул. Привольская, д. 1Б | 1964 |  | кирпичные | 2 | 2 | 517,7 | 517,7 | 406 | 24 | 748140 | 748140 | 12.2016 г. |
| 83 | ул. Привольская, д. 1Г | 1962 | 0 | кирпичные | 2 | 2 | 536,3 | 536,2 | 435,4 | 21 | 612040 | 612040 | 12.2016 г. |
| 84 | ул. Привольская, д. 1д | 1965 |  | кирпичные | 2 | 2 | 456,6 | 339,9 | 337,5 | 24 | 248300 | 248300 | 12.2016 г. |
| 85 | ул. Пугачева, д. 34 | 1893 |  | кирпичные | 2 | 0 | 233,4 | 195,8 | 195,8 | 13 | 170300 | 170300 | 12.2016 г. |
| 86 | ул. Пугачева, д. 70 | 1891 |  | кирпичные | 2 | 1 | 152,6 | 152,6 | 128,9 | 10 | 355500 | 355500 | 12.2016 г. |
| 87 | ул. Пугачева, д. 74А | 1952 |  | кирпичные | 2 | 1 | 270,1 | 266,5 | 265,4 | 15 | 153400 | 153400 | 12.2016 г. |
| 88 | ул. Пугачева, д. 93 | 1902 |  | деревянные | 2 | 0 | 114,2 | 114,2 | 114,2 | 8 | 581100 | 581100 | 12.2016 г. |
| 89 | ул. Пятницкого, д. 8 | 1934 |  | блочные | 3 | 3 | 791,2 | 690,4 | 687,5 | 38 | 229300 | 229300 | 12.2016 г. |
| 90 | ул. Революционная, д. 31А | 1840 |  | кирпичные | 2 | 0 | 125,9 | 125,9 | 125,9 | 9 | 2005480 | 2005480 | 12.2016 г. |
| 91 | ул. Революционная, д. 62 | 1936 |  | кирпичные | 4 | 4 | 3092,56 | 2816,8 | 2813,5 | 153 | 1024400 | 1024400 | 12.2016 г. |
| 92 | ул. Ртищевская, д. 64 | 1968 | 0 | кирпичные | 2 | 3 | 943,56 | 943,56 | 714,36 | 44 | 201500 | 201500 | 12.2016 г. |
| 93 | ул. С.Евсеева, д. 7 | 1890 |  | смешанные | 2 | 0 | 194,6 | 194,6 | 105,6 | 10 | 365300 | 365300 | 12.2016 г. |
| 94 | ул. Саратовская, д. 48 | 1952 | 0 | деревянные | 2 | 1 | 391,9 | 391,9 | 365,7 | 20 | 497080 | 497080 | 12.2016 г. |
| 95 | ул. Саратовская, д. 48/10 | 1954 |  | кирпичные | 2 | 2 | 374,2 | 374,2 | 374,2 | 21 | 878000 | 878000 | 12.2016 г. |
| 96 | ул. Серова, д. 36 | 1981 |  | кирпичные | 2 | 3 | 1096,37 | 996,7 | 856,3 | 57 | 1165800 | 1165800 | 12.2016 г. |
| 97 | ул. Серова, д. 36А | 1987 |  | кирпичные | 2 | 1 | 507,58 | 461,5 | 386,3 | 23 | 573100 | 573100 | 12.2016 г. |
| 98 | ул. Серова, д. 38 | 1989 |  | кирпичные | 2 | 3 | 1239,79 | 1153,7 | 563,3 | 44 | 1055300 | 1055300 | 12.2016 г. |
| 99 | ул. Стахановская, д. 10 | 1931 |  | блочные | 2 | 1 | 334,27 | 308,8 | 305,7 | 22 | 443170 | 443170 | 12.2016 г. |
| 100 | ул. Талалихина, д. 92А | 1993 |  | кирпичные | 2 | 2 | 555 | 555 | 555 | 27 | 222000 | 222000 | 12.2016 г. |
| 101 | ул. Тихая, д. 8 | 1985 | 2004 | кирпичные | 2 | 3 | 934,8 | 934,8 | 847,5 | 45 | 904900 | 904900 | 12.2016 г. |
| 102 | ул. Токина, д. 5 | 1955 |  | кирпичные | 2 | 2 | 502,3 | 502,3 | 444,7 | 23 | 637840 | 637840 | 12.2016 г. |
| 103 | ул. Токина, д. 8 | 1955 |  | кирпичные | 2 | 2 | 417 | 417 | 371,8 | 22 | 1175300 | 1175300 | 12.2016 г. |
| 104 | ул. Тургенева, д. 17 | 1960 |  | кирпичные | 2 | 2 | 491,59 | 446,9 | 368,3 | 22 | 222000 | 222000 | 12.2016 г. |
| 105 | ул. Фирстова, д. 20Б | 1974 |  | кирпичные | 5 | 4 | 4314,8 | 4053,4 | 1563 | 104 | 1499700 | 1499700 | 12.2016 г. |
| 106 | ул. Фирстова, д. 20Г | 1988 |  | панельные | 5 | 6 | 4530 | 4059 | 1809 | 153 | 1466400 | 1466400 | 12.2016 г. |
| 107 | ул. Цементников, д. 123 | 1960 |  | смешанные | 2 | 0 | 222,5 | 222,5 | 222,5 | 12 | 174200 | 174200 | 12.2016 г. |
| 108 | ул. Чапаева, д. 4 | 1950 | 2009 | блочные | 2 | 2 | 484,6 | 440,6 | 338,5 | 27 | 88800 | 88800 | 12.2016 г. |
| 109 | ул. Чапаева, д. 75 | 1959 |  | деревянные | 2 | 0 | 283,9 | 283,9 | 200 | 18 | 608800 | 608800 | 12.2016 г. |
| 110 | ул. Чернышевского, д. 27 | 1941 |  | кирпичные | 2 | 0 | 134,7 | 134,7 | 100 | 9 | 149500 | 149500 | 12.2016 г. |
| 111 | ул. Чернышевского, д. 70 | 1920 |  | смешанные | 2 | 1 | 288,3 | 280,4 | 196,6 | 15 | 372440 | 372440 | 12.2016 г. |
| 112 | ул. Чернышевского, д. 71 | 1921 |  | кирпичные | 2 | 1 | 236,9 | 222,7 | 205,3 | 11 | 266500 | 266500 | 12.2016 г. |
| 113 | ул. Чернышевского, д. 73 | 1857 |  | кирпичные | 2 | 0 | 158,1 | 158,1 | 158,1 | 11 | 197600 | 197600 | 12.2016 г. |
| 114 | ул. Чернышевского, д. 92 | 1967 |  | кирпичные | 2 | 1 | 277,6 | 277,6 | 165,6 | 11 | 372000 | 372000 | 12.2016 г. |
| 115 | ул. Чернышевского, д. 95 | 1965 |  | кирпичные | 2 | 1 | 395,2 | 275,8 | 263,3 | 14 | 51800 | 51800 | 12.2016 г. |
| 116 | ул. Чехова, д. 12 | 1974 |  | кирпичные | 2 | 1 | 406,56 | 369,6 | 325,6 | 22 | 499100 | 499100 | 12.2016 г. |
| 117 | ул. Чехова, д. 16 | 1976 |  | кирпичные | 3 | 3 | 1409,66 | 1307,1 | 1024,6 | 52 | 1210000 | 1210000 | 12.2016 г. |
| 118 | ул. Чехова, д. 17 | 1969 | 2010 | кирпичные | 2 | 2 | 516,02 | 469,2 | 469,2 | 31 | 148000 | 148000 | 12.2016 г. |
| 119 | ул. Чехова, д. 18А | 1978 | 2009 | кирпичные | 2 | 1 | 485,69 | 449,6 | 300,7 | 21 | 554900 | 554900 | 12.2016 г. |
| 120 | ул. Чехова, д. 6 | 1971 |  | кирпичные | 2 | 1 | 439,56 | 399,6 | 399,6 | 22 | 534200 | 534200 | 12.2016 г. |
| 121 | ул. Чехова, д. 8А | 1976 |  | кирпичные | 2 | 1 | 403,04 | 366,4 | 320,4 | 21 | 497800 | 497800 | 12.2016 г. |
| 122 | ул. Ярославская, д. 1/47 | 1953 |  | кирпичные | 3 | 8 | 3179,82 | 3072,75 | 2925,3 | 149 | 2620200 | 2620200 | 12.2016 г. |
| 123 | ул. Ярославская, д. 81 | 1985 | 2009 | панельные | 9 | 2 | 4121,4 | 3774 | 2400,1 | 147 | 1051150 | 1051150 | 12.2016 г. |
| 124 | ул. Ярославская, д. 87А | 1987 | 2009 | панельные | 5 | 6 | 4970,8 | 4499,8 | 2506,3 | 172 | 536070 | 536070 | 12.2016 г. |
| 125 | ул. Ярославская, д. 89 | 1982 | 2008 | панельные | 9 | 2 | 4107,3 | 3848,1 | 2463 | 135 | 1051150 | 1051150 | 12.2016 г. |
| Итого по муниципальному образованию город Вольск | Х | Х | Х | 172935,3 | 156765,9 | 113254,2 | 6957 | 82142280 | 82142280 | Х |

Руководитель аппарата                                                                                                                                О.Н. Сазанова

Приложение 1.2.

к постановлению администрации Вольского муниципального района

от  30.10.2015г. № 3147

Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту

| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения | ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного не пригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | Ремонт подвальных помещений, относящихся общему имуществу в многоквартирном доме | Утепление и ремонт фасада | Установка коллективных (общедомовых) приборов потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления регулирования потребления этих ресурсов (теловой энергии) | Установка коллективных (общедомовых) приборов потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления регулирования потребления этих ресурсов (горячей воды) | Установка коллективных (общедомовых) приборов потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления регулирования потребления этих ресурсов (холодной воды) | Установка коллективных (общедомовых) приборов потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления регулирования потребления этих ресурсов (электрической энергии) | Установка коллективных (общедомовых) приборов потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления регулирования потребления этих ресурсов (газа) | Ремонт фундамента многоквартирного дома |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | кв.м. | кв.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | п. завода Большевик, д. 49 | 455000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | п. завода Большевик, д. 54 | 1283930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 290080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 993850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | п. завода Большевик, д. 60 | 478680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п. завода Большевик, д. 62 | 479980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | п. завода Большевик, д. 68 | 65120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | п. завода Пионер, д. 18 | 455000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | п. Красный Октябрь, д. 33 | 74000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | п. Красный Октябрь, д. 46 | 468000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | п. Красный Октябрь, д. 48 | 457000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 397800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | п. Красный Октябрь, д. 50 | 459600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | п. Красный Октябрь, д. 58 | 569400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 569400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | п. Центральный, д. 10 | 455000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | п. Шиханы-4, ул. Дачная, д. 10 | 572700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 513500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | п. Шиханы-4, ул. Дачная, д. 8 | 784600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 725400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | рп. Клены, ул. Хальзова, д. 11 | 1348270,00 | 0,00 | 0,00 | 904270,00 | 444000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | рп. Клены, ул. Хальзова, д. 16 | 1348270,00 | 0,00 | 0,00 | 904270,00 | 444000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | рп. Клены, ул. Хальзова, д. 24 | 2750900,00 | 0,00 | 0,00 | 992000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1758900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | рп. Клены, ул. Хальзова, д. 27 | 1348270,00 | 0,00 | 0,00 | 904270,00 | 444000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | рп. Клены, ул. Хальзова, д. 6 | 2721070,00 | 0,00 | 0,00 | 904270,00 | 444000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1372800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | ул. 9 Мая, д. 5/9 | 1738500,00 | 0,00 | 496000,00 | 0,00 | 222000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1020500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | ул. Веселая, д. 9 | 357370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | ул. Водопьянова 58 | 189800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | ул. Водопьянова 66А | 306800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 306800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | ул. Водопьянова, д. 131 | 227500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 227500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | ул. Водопьянова, д. 159 | 127400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | ул. Водопьянова, д. 38А | 105300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | ул. Волгоградская 48А | 2174070,00 | 0,00 | 0,00 | 367350,00 | 168720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1638000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | ул. Володарского, д. 34 | 692300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | ул. Володарского, д. 41 | 59200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | ул. Вышинского, д. 6 | 627720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | ул. Газовая, д. 1 | 1319600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1105000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | ул. Газовая, д. 10 | 1152352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 203352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | ул. Звездная, д. 14 | 2061800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2061800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | ул. Звездная, д. 2 | 1315900,00 | 0,00 | 0,00 | 1019900,00 | 296000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | ул. Звездная, д. 3 | 366400,00 | 0,00 | 0,00 | 248000,00 | 118400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | ул. Звездная, д. 4 | 1380400,00 | 0,00 | 0,00 | 248000,00 | 118400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1014000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | ул. Звездная, д. 4А | 2414400,00 | 0,00 | 0,00 | 1019900,00 | 296000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1098500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | ул. Звездная, д. 6 | 567070,00 | 0,00 | 0,00 | 398350,00 | 168720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | ул. Звездная, д. 7 | 366400,00 | 0,00 | 0,00 | 248000,00 | 118400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | ул. Звездная, д. 8 | 1380400,00 | 0,00 | 0,00 | 248000,00 | 118400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1014000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | ул. Звездная, д. 9 | 1380400,00 | 0,00 | 0,00 | 248000,00 | 118400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1014000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | ул. Звездная, д. 9А | 988440,00 | 0,00 | 0,00 | 651000,00 | 337440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | ул. Калинина, д. 24 | 325000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | ул. Коммунистическая, д. 1 | 542500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | ул. Коммунистическая, д. 23 | 252200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46 | ул. Коммунистическая, д. 30 | 202800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 202800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | ул. Коммунистическая, д. 33 | 518900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 474500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | ул. Комсомольская, д. 107 | 798200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | ул. Комсомольская, д. 170 | 353600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | ул. Комсомольская, д. 189 | 1560000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1560000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | ул. Комсомольская, д. 247 | 1220000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | ул. Комсомольская, д. 47 | 159900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | ул. Комсомольская, д. 7 | 169000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 54 | ул. Комсомольская, д. 77А | 468200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | ул. Красноармейская, д. 16А | 248300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | ул. Л.Толстого, д. 116 | 29600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | ул. Л.Толстого, д. 123 | 867100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 867100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | ул. Л.Толстого, д. 130А | 44400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | ул. Ленина, д. 112А | 295100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60 | ул. Ленина, д. 116 | 513600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 61 | ул. Ленина, д. 131 | 475800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | ул. Ленина, д. 137 | 358800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | ул. Ленина, д. 206 | 854100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 854100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | ул. Ленина, д. 230 | 1067000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 819000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | ул. Ленина, д. 234 | 71188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | ул. Ленина, д. 39 | 235300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 67 | ул. Ленина, д. 44 | 577200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 577200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | ул. Львова, д. 91 | 184600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 184600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | ул. Любимова, д. 12А | 74000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | ул. Малыковская, д. 29 | 278200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | ул. Маршала Жукова, д. 7 | 2020070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2020070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | ул. Некрасова, д. 31 | 122840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 73 | ул. О.Кошевого, д. 19 | 1165800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | ул. Одесская, д. 8 | 1902500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1480700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | ул. Октябрьская, д. 120 | 183800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | ул. Октябрьская, д. 122Б | 311200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | ул. Октябрьская, д. 132А | 205400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | ул. Октябрьская, д. 87 | 176800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | ул. Петровская, д. 15А | 894400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80 | ул. Петровская, д. 15Б | 891670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | ул. Привольская, д. 1Б | 612040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | ул. Привольская, д. 1Г | 748140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 686140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 83 | ул. Привольская, д. 1д | 612040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 612040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 84 | ул. Пугачева, д. 34 | 248300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85 | ул. Пугачева, д. 70 | 170300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 86 | ул. Пугачева, д. 74А | 355500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87 | ул. Пугачева, д. 93 | 153400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 88 | ул. Пятницкого, д. 8 | 581100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 581100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | ул. Революционная, д. 31А | 229300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90 | ул. Революционная, д. 62 | 2005480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1656200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 | ул. Ртищевская, д. 64 | 1024400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1024400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 | ул. С.Евсеева, д. 7 | 201500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 93 | ул. Саратовская, д. 48 | 365300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 94 | ул. Саратовская, д. 48/10 | 497080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 95 | ул. Саратовский 1-й пер., д. 5 | 878000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 754000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 | ул. Серова, д. 36 | 1165800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 | ул. Серова, д. 36А | 573100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 98 | ул. Серова, д. 38 | 1055300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 833300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99 | ул. Стахановская, д. 10 | 443170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 100 | ул. Талалихина, д. 92А | 222000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 | ул. Тихая, д. 8 | 904900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 690300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 | ул. Токина, д. 5 | 637840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 103 | ул. Токина, д. 8 | 1175300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1105000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 104 | ул. Тургенева, д. 17 | 222000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 105 | ул. Фирстова, д. 20Б | 1499700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1129700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | ул. Фирстова, д. 20Г | 1466400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1466400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | ул. Цементников, д. 123 | 174200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 108 | ул. Чапаева, д. 4 | 88800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | ул. Чапаева, д. 75 | 608800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 110 | ул. Чернышевского, д. 27 | 149500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | ул. Чернышевского, д. 70 | 372440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 112 | ул. Чернышевского, д. 71 | 266500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 113 | ул. Чернышевского, д. 73 | 197600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | ул. Чернышевского, д. 92 | 372000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 327600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 115 | ул. Чернышевского, д. 95 | 51800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 116 | ул. Чехова, д. 12 | 499100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 117 | ул. Чехова, д. 16 | 1210000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 222000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 118 | ул. Чехова, д. 17 | 148000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 119 | ул. Чехова, д. 18А | 554900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 406900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120 | ул. Чехова, д. 6 | 534200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 121 | ул. Чехова, д. 8А | 497800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 122 | ул. Ярославская, д. 1/47 | 2620200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1983800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 123 | ул. Ярославская, д. 81 | 1051150,00 | 0,00 | 0,00 | 162750,00 | 111000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 124 | ул. Ярославская, д. 87А | 536070,00 | 0,00 | 0,00 | 367350,00 | 168720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 125 | ул. Ярославская, д. 89 | 1051150,00 | 0,00 | 0,00 | 162750,00 | 111000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 82142280,00 | 0,00 | 0,00 | 9998430,00 | 11912900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60230950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Руководитель аппарата                                                                                                                     О.Н. Сазанова

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1.3. к постановлению администрации Вольского муниципального района от 30.10.2015г. № 3147 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов |
| № п/п | Наименование МО | общая площадь МКД, всего | Количество жителей, зарегистриров анных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Всего: |
|  |  | кв.м. | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Муниципальное образование город Вольск | 172935,3 | 6957 | 0 | 0 | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 82142280,00 | 82142280,00 |
|  | Руководитель аппарата О.Н. Сазанова |