АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОКРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19 марта  2015  года                  №  14                                        с.Покровка

О мерах по санитарной очистке и

благоустройству  территории  Покровского

муниципального образования в весенний

период 2015 года.

В целях улучшения санитарного состояния и благоустройства территории  Покровского  муниципального образования, на основании Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  п.20 ч.1 статьи 6 Устава Покровского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории Покровского муниципального образования в весенний период 2015 года (Приложение № 1).

2. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций, предприятий, расположенных на территории  Покровского муниципального образования, организовать работу по санитарной очистке и благоустройству закрепленных за ними территорий. (Приложение № 2).

3. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений и предприятий, не вошедшим в приложение № 2, а также собственникам жилых домов, организовать уборку территорий вокруг зданий и домов до основной дороги, включая зеленую зону.

Санитарной зоной считать территорию в радиусе 5 метров.

4. Приступить к осуществлению мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории Покровского муниципального образования                       с 01 апреля 2015 года по 08 мая 2015 года включительно.

5. По завершению мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории Покровского  муниципального образования в период с 01 апреля 2015 года по 08 мая 2015 года, санитарными днями на весь летний период до 31 октября 2015 года включительно, считать вторник еженедельно.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня  обнародования.

7. Обнародовать настоящее постановление путем вывешивания его в

установленных  для обнародования местах:

- здание администрации, расположенное по адресу:  с.Покровка,  ул.Центральная 38В;

- доска объявлений,  расположенная  около   Клуба  с.Осиновка,

с.Осиновка, ул. Центральная 78/3;

-  здание ФАП с.Труевая Маза, с.Труёвая Маза ул.Народная д.20А;

- доска объявлений, расположенная около  въезда в в/ч 26285, с.Лягоши.

8.  Настоящее постановление вывешивается на период 30 календарных дней: с  20 марта 2015 года по 18 апреля 2015 года.

9.  Датой обнародования считать  20 марта 2015 года.

10.  После обнародования настоящее постановление хранится в администрации Покровского муниципального образования.

11.  Сбор предложений и замечаний в случаях, установленных законодательством, осуществляется по адресу: с.Покровка ул. Центральная д.38В, здание администрации.

12.   Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава  Покровского муниципального образования,

исполняющий полномочия главы администрации

Покровского муниципального образования                                        О.А.Каета

Приложение № 1 к  постановлению

администрации Покровского

муниципального образования

от   19.03.2015 года  № 14

П Л А Н

мероприятий по благоустройству и санитарной очистке

территории Покровского муниципального образования

в весенний период 2015 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные за проведение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборка и благоустройство территорий населенных пунктов, улиц, зеленых зон, парка «Победы». | с 01.04.2015 г. по 01.05.2015 г. | Заместитель главы администрации, руководители предприятий, организаций, учреждений (по согласованию). |
| 2 | Косметический ремонт памятника «Погибшим воинам в годы ВОВ», уборка и благоустройство территории около памятника. | с 07.04.2015 г. по 05.05.2015 г. | Заместитель главы администрации |
| 3 | Уборка территорий кладбищ Покровского муниципального образования: с.Покровка, с.Осиновка, с.Труёвая Маза, с.Лягоши. | до 01.05.2015 г. | Заместитель главы администрации |
| 3 | Вырубка сухих деревьев, кустарников, вывоз мусора. | до 08.05.2015 г. | Заместитель главы администрации, руководители предприятий, организаций, учреждений (по согласованию) |
| 4 | Посадка саженцев, разбивка цветников. | до 08.05.2015 г. | Заместитель главы администрации, руководители учреждений (по согласованию) |
| 5 | Ремонт ограждения парка «Победы». | с 21.04.2015 г. по 08.05.2015 г. | Заместитель главы администрации |
| 6 | Замена ламп уличного освещения, ремонт фонарей. | апрель-май 2015 года | Заместитель главы администрации |
| 7 | Подведение итогов по благоустройству населенных пунктов Покровского муниципального образования | 08.05.2015 г. | Заместитель главы администрации |

Глава  Покровского муниципального образования,

исполняющий полномочия главы администрации

Покровского муниципального образования                                        О.А. Каета

Приложение № 2 к постановлению

администрации Покровского

муниципального образования

от  19.03.2015 года  № 14

Распределение территорий  Покровского муниципального

образования за организациями, учреждениями, предприятиями

для санитарной очистки и благоустройства (по согласованию).

| № п/п | Наименование предприятий и учреждений | Закрепленный участок |
| --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Покровского муниципального образования, Отделение Сбербанка России, МУК «ЦБС филиал № 21 с.Покровка» | Сквер около административного здания, зеленая зона (по согласованию) |
| 2 | Отделение социального обслуживания населения на дому с. Покровка | Территория сквера «Победы», площадь перед зданием администрации (по согласованию) |
| 3 | МОУ «ООШ с.Покровка» | Территории вокруг зданий школы, детского сада, зеленая зона до основной дороги (по согласованию) |
| 4 | Дом культуры с.Покровка, филиал МУК «ЦКС» | Территория вокруг здания Дома культуры, зеленая зона (по согласованию) |
| 5 | Магазины: Люкс, Галина | Территории вокруг здания, зеленая зона (по согласованию) |
| 6 | ФАП с.Покровка | Территория вокруг здания, зеленая зона (по согласованию) |
| 7 | Почтовое отделение № 34, АТС | Территория вдоль забора сквера до дороги (по согласованию) |
| 8 | МДОУ «Детский сад с.Осиновка», Клуб с.Осиновка, филиал МУК «ЦКС», ФАП с.Осиновка | Территории вокруг зданий, до основной дороги (по согласованию) |
| 9 | ФАП с.Труевая Маза, Почтовое отделение № 35 | Территории вокруг зданий, до основной дороги (по согласованию) |

Глава  Покровского муниципального образования,

исполняющий полномочия главы администрации

Покровского муниципального образования                                        О.А.Каета