АДМИНИСТРАЦИЯ

ТАЛАЛИХИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31 августа 2016 года            № 28                                        с.Талалихино

О мерах по санитарной очистке и благоустройству территории Талалихинского муниципального образования в осенний период 2016 года

В соответствии с п.19 ч.1 ст.14 Федерального Закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», п.15 ч.1 ст.3, ст.30 Устава Талалихинского муниципального образования, в целях дальнейшего улучшения санитарного состояния и благоустройства территории Талалихинского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории Талалихинского муниципального образования в осенний период 2016 года (Приложение №1).

- Приступить к выполнению мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории Талалихинского муниципального образования в период с 07 сентября 2016 года по 07 октября 2016 года включительно.

- Утвердить санитарными днями в период проведения месячника по благоустройству среду и пятницу.

- Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, расположенных на территории Талалихинского муниципального образования, независимо от форм собственности, организовать санитарную очистку и благоустройство территорий в соответствии с рекомендуемым распределением (приложение № 2).

- Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, предприятий, индивидуальным предпринимателям, владельцам торговых точек, не вошедшим в приложение № 2, организовать мероприятия по санитарной очистке и благоустройству на прилегающих к занимаемым ими зданиям территорий.

- Рекомендовать гражданам Талалихинского муниципального образования – собственникам частных домовладений - организовать мероприятия по санитарной очистке и благоустройству прилегающих территории домовладений.

- Заместителю главы администрации Талалихинского муниципального образования Саддаровой Р.Р. еженедельно по пятницам до 1200 час. представлять мне информацию о проведенных мероприятиях по санитарной очистке и благоустройству территории Талалихинского муниципального образования.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит обнародованию.

7. Обнародовать настоящее постановление путем вывешивания его в установленных для обнародования местах:

Доска объявлений в центре с.Талалихино, ул.Центральная, у дома №15;

Доска объявлений в центре с.Дубровное, ул.Пушкина, у дома №3;

Доска объявлений в с.Куликовка, ул.Рабочая, у дома №2.

8. Настоящее постановление вывешивается на период 30 календарных дней: с 01 сентября 2016 года по 30 сентября 2016 г.

9. Датой обнародования считать  01 сентября 2016 года.

10. После обнародования настоящее постановление хранится в администрации Талалихинского муниципального образования.

11. Сбор предложений и замечаний в случаях, установленных законодательством, осуществляется по адресу: с.Талалихино, ул.Школьная, 7, здание администрации.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о.Главы Талалихинского

муниципального образования,

исполняющий полномочия главы

администрации Талалихинского

муниципального образования                                                   Р.Р.Саддарова

Приложение № 1 к постановлению администрации Талалихинского муниципального образования № 28 от 31.08.2016 г.

План

мероприятий по санитарной очистке и благоустройству

территории Талалихинского муниципального образования

на осенний период 2016 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарная очистка и благоустройство закрепленных территорий | До 07 октября 2016 года | И.о.Главы Талалихинского МО, руководители учреждений, предприятий, организаций (по согласованию) |
| 2 | Санитарная очистка и благоустройство территории вокруг памятников воинам, погибшим в годы ВОВ | До 30 сентября 2016 год | И.о.Главы Талалихинского МО, руководители образовательных учреждений (по согласованию) |
| 3 | Санитарная очистка и благоустройство территории кладбищ с.Талалихино, с.Куликовка, с.Дубровное, подъездных путей к ним | До 30 сентября 2016 года | И.о.Главы Талалихинского МО |
| 4 | Ликвидация несанкционированных свалок | До 07 октября 2016 года | И.о.Главы Талалихинского МО, руководители учреждений, предприятий, организаций (по согласованию) |

И.о.Главы Талалихинского

муниципального образования,

исполняющий полномочия главы

администрации Талалихинского

муниципального образования                                                    Р.Р.Саддарова

Приложение № 2 к постановлению администрации Талалихинского муниципального образования № 28 от 31.08.2016 г.

Распределение

территории Талалихинского муниципального образования

за организациями, учреждениями, предприятиями

для санитарной очистки и благоустройства (по согласованию)

| № п/п | Наименование организации, учреждения, предприятия | Закрепленная территория |
| --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Талалихинского муниципального образования | Территория от здания администрации до основной дороги, ул.Центральная с.Талалихино, территория в радиусе 10 м. от автобусной остановки. |
| 2 | ООО СХП «Радуга» | Территория МТФ, Дома животноводов, МТМ, строительного цеха, склада ГСМ, гаража, территория от здания администрации СХП «Радуга» до основной дороги |
| 3 | МОУ «ООШ с.Талалихино» | Территория вокруг здания школы, около памятника, ул.Школьная с.Талалихино, территория вдоль берега пруда |
| 4 | Структурное подразделение МОУ «ООШ с.Талалихино» «Детский сад с.Талалихино» | Территория детского сада, территория от забора детского сада до основной дороги |
| 5 | Филиал МУК ЦКС «Дом культуры с.Талалихино» | Территория от здания ДК до основной дороги по ул.Школьная и по ул.Центральная с.Талалихино |
| 6 | Отделения почтовой связи, ФАП с.Талалихино и ФАП с.Куликовка | Территории от зданий до основной дороги |
| 7 | Отделение ВЦСОН с.Талалихино | ул.Центральная с.Талалихино, приусадебные участки обслуживаемых граждан до основной дороги |
| 8 | ООО «Куликовское» | Территория МТМ, склада ГСМ, гаража, тока, территория от здания администрации ООО «Куликовское» до основной дороги |
| 9 | МОУ «ООШ с.Куликовка» | Территория вокруг школы, детского сада, территория парка по ул.Рабочая с.Куликовка, ул.Первомайская с.Куликовка |

| 10 | Филиал МУК ЦКС «Дом Культуры с.Куликовка» | Территория от здания ДК до основной дороги, территория парка по ул.Рабочая с.Куликовка |
| --- | --- | --- |
| 11 | Отделение ВЦСОН с.Куликовка | Территория от административного здания до основной дороги, ул.Советская с.Куликовка |
| 12 | Магазин ИП Продеус Н.Н. | Территория от здания магазина до основной дороги |
| 13 | ИП Рузанова С.Н | Территория от здания магазина до основной дороги |
| 14 | ИП Лобанова А.А. | Территория от здания магазина до основной дороги |
| 15 | ИП Колкова Е.В. | Территория вокруг здания магазина |

И.о.Главы Талалихинского

муниципального образования,

исполняющий полномочия главы

администрации Талалихинского

муниципального образования                                                    Р.Р.Саддарова