**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**БАРАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 29.12.2017 года №44 с.Барановка**

|  |
| --- |
| **Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной среды на территории Барановского муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области на 2018-2022 годы»** |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» руководствуясь Приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды», ст.30 Устава Барановского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной среды на территории Барановского муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области на 2018-2022 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вольский Деловой Вестник» и размещению на официальном сайте администрации Барановского муниципального образования в сети Интернет [www.Вольск.РФ.](http://www.Вольск.РФ.)

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановление оставляю за собой.

Глава Барановского муниципального

образования, исполняющий полномочия

главы администрации Барановского

муниципального образования И.С.Харитонов

Приложение к постановлению администрации Барановского муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области

от 29.12.2017г. №44

**Российская Федерация**

**Саратовская область**

**Вольский муниципальный район**

**Барановское муниципальное образование**

**Муниципальная программа**

«Формирование комфортной среды

на территории Барановского муниципального

образования Вольского муниципального района

Саратовской области на 2018-2022 годы»

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование**  **программы** | Муниципальная программа «Формирование комфортной среды на территории Барановского муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области на 2018-2022 годы» (далее - Программа) |
|  |  |
| **Заказчик Программы** | Администрация Барановского муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области. |
| **Разработчик Программы** | Администрация Барановского муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области. |
| **Исполнители Программы** | Администрация Барановского муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области. |
| **Цели и задачи Программы** | **Основными целями Программы являются:**  - повышение качества и комфорта среды на территории Барановского муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области;  **Задачей Программы является:**  - Обеспечение формирования единого облика муниципального образования  - обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования |
| **Сроки и этапы реализации Программы** | Муниципальная программа реализуется в 2018-2022 годах |
| **Объемы и источники финансирования Программы** | Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет всех источников финансирования составляет 5360,0 тыс. рублей (прогнозно), в том числе по годам:  2018 год – 806,0 тыс. рублей;  2019 год – 837,0 тыс. рублей;  2020 год – 1128,0 тыс. рублей;  2021 год – 1059,0 тыс. рублей;  2022 год – 1530,0тыс. рублей,  из них:  средства областного бюджета (прогнозно) – 533,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 80,5 тыс. рублей;  2019 год – 83,0 тыс. рублей;  2020 год – 112,0 тыс. рублей;  2021 год – 105,5 тыс. рублей;  2022 год – 152,0 тыс. рублей;  средства федерального бюджета (прогнозно) – 4325,0 тыс. рублей, в том числе  по годам:  2018 год – 651,5 тыс. рублей;  2019 год – 677,0 тыс. рублей;  2020 год – 912,0 тыс. рублей;  2021 год – 856,5 тыс. рублей;  2022 год – 1228,0 тыс. рублей;  средства местного бюджета (прогнозно) – 502,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2018 год – 74,0 тыс. рублей;  2019 год – 77,0 тыс. рублей;  2020 год – 104,0 тыс. рублей;  2021 год – 97,0 тыс. рублей;  2022 год – 150,0 тыс. рублей. |
| **Пр**  **Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы** | Повышение уровня благоустройства территории муниципального образования, увеличение количества благоустроенных общественныхи дворовых территорий, улучшение эстетического состояния общественных и дворовых территорий муниципального образования.В результате реализации программы ожидается улучшение условий, обеспечивающих комфортность проживания граждан, улучшение качества жизни населения на территории Барановского муниципального образования. |
| **Система организации контроля за исполнением Программы** | Целевое расходование средств федерального бюджета на реализацию муниципальной программы обеспечивается путем осуществления государственного финансового контроля в рамках законодательства Российской Федерации, а также проведения независимых аудиторских проверок и осуществления общественного контроля. |

1. **Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**
2. Неудовлетворительное состояние (отсутствие) парков и скверов, отсутствие детских игровых площадок и зон отдыха, устаревшие малые архитектурные формы - негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения.
3. В силу объективных причин, из-за ограниченности средств объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуары, объекты уличного освещения, нуждаются в ремонте и реконструкции. Территории функционального назначения системно не благоустраиваются.
4. С целью существенных изменений данной ситуации администрацией Барановскогомуниципального образованияпроводились конкурсы ««Самая благоустроенная прилегающая территория к индивидуальному дому, предприятию, учреждению, организации, предприятию торговли и оказания услуг», также администрация участвует в районных конкурсах «Лучшая сельская улочка» и областных конкурсах «Самое благоустроенное муниципальное образование Саратовской области».
5. Население (школьники) привлекается к работам по благоустройству: озеленению, сгребанию сухой травы, поливу клумб, покраске малых архитектурных форм и ограждений. Проводятся субботники в рамках ежегодного двухмесячника по благоустройству, иные мероприятия.

**2. Цели и задачи Программы**

|  |  |
| --- | --- |
|  | В целях повышения качества и комфорта среды на территории Барановского муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской областипланируется решать следующие задачи.  **Задача 1**. Обеспечение формирования единого облика муниципального образования.  **Задача 2**. Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории муниципального образования, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.  **Задача 3**. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования. |

**3.Срок и этапы реализации Программы**

Реализация программы рассчитана на 2018-2022 годы.

**4. Система программных мероприятий**

Реализация Программы предполагает осуществление следующей системы мероприятий, включающей взаимоувязанные социально-экономические, производственные, организационно-хозяйственные и другие мероприятия, обеспечивающие достижение программных целей:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) | | | | | | Исполнители | Ожидаемые результаты |
| **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **Всего** |
| 1 | Мероприятия по благоустройству общественной территории (сквер на ул.Ленина)\* | 2018 год | федеральный бюджет | 651,5 |  |  |  |  | **651,5** | Администрация Барановского муниципального образования | увеличение количества благоустроенных общественных территорий (скверов), отвечающих потребностям населения Барановского муниципального образования |
| областной бюджет | 80,5 |  |  |  |  | **80,5** |
| Местный бюджет | 74,0 |  |  |  |  | **74,0** |
| **Итого:** | **806,0** |  |  |  |  | **806,0** |
| 2 | Мероприятия по благоустройству общественных территорий (сквер на ул.Львова, сквер на ул.Советская)\* | 2019 | федеральный бюджет |  | 221,0 |  |  |  | **221,0** | Администрация Барановского муниципального образования | увеличение количества благоустроенных общественных территорий (скверов), отвечающих потребностям населения Барановского муниципального образования |
| областной бюджет |  | 27,0 |  |  |  | **27,0** |
| Местный бюджет |  | 25,0 |  |  |  | **25,0** |
| Итого: |  | **273,0** |  |  |  | **273,0** |
| 3 | Мероприятия по благоустройству общественных территорий (тротуар на ул.Ленина)\* | 2019-2020 | федеральный бюджет |  | 456,0 | 456,0 |  |  | **912,0** | Администрация Барановского муниципального образования | увеличение количества благоустроенных общественных территорий (тротуаров), отвечающих потребностям населения Барановского муниципального образования |
| областной бюджет |  | 56,0 | 56,0 |  |  | **112,0** |
| Местный бюджет |  | 52,0 | 52,0 |  |  | **104,0** |
| Итого: |  | **564,0** | **564,0** |  |  | **1128,0** |
| 4 | Мероприятия по благоустройству общественных территорий (тротуар на ул.Советская)\* | **2020-2021** | федеральный бюджет |  |  | 456,0 | 456,0 |  | **912,0** | Администрация Барановского муниципального образования | увеличение количества благоустроенных общественных территорий (тротуаров), отвечающих потребностям населения Барановского муниципального образования |
| областной бюджет |  |  | 56,0 | 56,0 |  | **112,0** |
| Местный бюджет |  |  | 52,0 | 52,0 |  | **104,0** |
| Итого: |  |  | **564,0** | **564,0** |  | **1128,0** |
| 5 | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий\* | **2021** | федеральный бюджет |  |  |  | 133,5 |  | **133,5** | Администрация Барановского муниципального образования | увеличение количества благоустроенных дворовых территорий, отвечающих потребностям населения Барановского муниципального образования |
| областной бюджет |  |  |  | 16,5 |  | **16,5** |
| Местный бюджет |  |  |  | 15,0 |  | **15,0** |
| Итого: |  |  |  | **165,0** |  | **165,0** |
| 6 | Мероприятия по благоустройству общественных территорий (парк)\* | **2021-2022** | федеральный бюджет |  |  |  | 267,0 | 267,0 | **534,0** | Администрация Барановского муниципального образования | увеличение количества благоустроенных общественных территорий (парк), отвечающих потребностям населения Барановского муниципального образования |
| областной бюджет |  |  |  | 33,0 | 33,0 | **66,0** |
| Местный бюджет |  |  |  | 30,0 | 30,0 | **60,0** |
| Итого: |  |  |  | **330,0** | **330,0** | **660,0** |
| 7 | Мероприятия по благоустройству общественных территорий (площадь)\* | **2022** | федеральный бюджет |  |  |  |  | 961,0 | **961,0** | Администрация Барановского муниципального образования | увеличение количества благоустроенных общественных территорий (площадь), отвечающих потребностям населения Барановского муниципального образования |
| областной бюджет |  |  |  |  | 119,0 | **119,0** |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 120,0 | **120,0** |
| Итого: |  |  |  |  | **1200,0** | **1200,0** |
|  | **Итого по Программе:** |  | **федеральный бюджет** | **651,5** | **677,0** | **912,0** | **856,5** | **1228,0** | **4325,0** |  |  |
| **областной бюджет** | **80,5** | **83,0** | **112,0** | **105,5** | **152,0** | **533,0** |
| **Местный бюжет** | **74,0** | **77,0** | **104,0** | **97,0** | **150,0** | **502,0** |
| **Итого:** | **806,0** | **837,0** | **1128,0** | **1059,0** | **1530,0** | **5360,0** |

**\***минимальный перечень работ по благоустройству общественнойили дворовой территорий, включающий визуализированныйперечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на общественной территории,приведен в приложении1 к настоящей Программе;

дополнительный перечень работ по благоустройству общественных или дворовых территорий приведен в приложении2настоящей Программе

**5. Ресурсное обеспечение Программы**

**Финансирование Программы осуществляется за счет межбюджетных трансфертов (субсидий) из бюджета Саратовской области.**

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет всех источников финансирования составляет 5360,0 тыс. рублей (прогнозно), в том числе по годам:

2018 год – 806,0 тыс. рублей;

2019 год – 837,0 тыс. рублей;

2020 год – 1128,0 тыс. рублей;

2021 год – 1059,0 тыс. рублей;

2022 год – 1530,0тыс. рублей,

из них:

средства областного бюджета (прогнозно) – 533,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 80,5 тыс. рублей;

2019 год – 83,0 тыс. рублей;

2020 год – 112,0 тыс. рублей;

2021 год – 105,5 тыс. рублей;

2022 год – 152,0 тыс. рублей;

средства федерального бюджета (прогнозно) – 4325,0 тыс. рублей, в том числе

по годам:

2018 год – 651,5 тыс. рублей;

2019 год – 677,0 тыс. рублей;

2020 год – 912,0 тыс. рублей;

2021 год – 856,5 тыс. рублей;

2022 год – 1228,0 тыс. рублей;

средства местного бюджета (прогнозно) – 502,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 74,0 тыс. рублей;

2019 год – 77,0 тыс. рублей;

2020 год – 104,0 тыс. рублей;

2021 год – 97,0 тыс. рублей;

2022 год – 150,0 тыс. рублей.

Внебюджетные средства (прогнозно) – средства жителей Барановского МО, мероприятия по благоустройству которых предусмотрены настоящей Программой (по согласованию), в случае принятия ими решений об участии в реализации мероприятий Программы.

**6. Механизм реализации Программы**

Реализация программных мероприятий осуществляется администрацией Барановского муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области (далее –Администрация) в соответствии с системой программных мероприятий, предусмотренной разделом 4 настоящей Программы.

Определение подрядных организаций в целях реализации программных мероприятий осуществляется администрацией Барановского муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской областипо результатам процедур, проводимых в порядке, установленном законодательствомв сфере закупок товаров, работ, услуг.

Разработка, обсуждение и утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных и дворовых территорий, включенных в настоящую Программу,осуществляется в порядке, установленном приложением №3 к настоящей Программе.

Финансовое участие в выполнении работ, предусмотренных дополнительным перечнем работ по благоустройству территорий **(приложение № 2 Программе),** осуществляется заинтересованными лицами в случае принятия ими решений об участии в реализации мероприятий Программы, направляемых на осуществление дополнительного перечня работ по благоустройству территорий.

Трудовое участие в реализации мероприятий,предусмотренных дополнительным перечнем работ по благоустройству территорий (приложение 2 Программе), осуществляется заинтересованными лицами в форме выполнения неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объекта) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), иные работы (покраска оборудования, озеленение территории, в том числе посадка деревьев, охрана объекта и т.п.).

Целевое расходование средств федерального бюджета на реализацию муниципальной программы обеспечивается путем осуществления государственного финансового контроля в рамках законодательства Российской Федерации, а также проведения независимых аудиторских проверок и осуществления общественного контроля.

Ответственность за реализацию Программы несет Глава муниципального образования.

**7. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы**

Приведение общественных и дворовых территорий в состояние, соответствующее современным требованиям, позволит:

- увеличить количество благоустроенных общественных и дворовых территорий, отвечающих потребностям населения**;**

- привлечь к участию в деятельности по благоустройству общественных и дворовых территорийзаинтересованных жителей Барановскогомуниципального образования Вольского муниципального района Cаратовской области.

Успешное выполнение задач Программы позволит улучшить условия проживания гражданна территорииБарановского муниципального образования Вольского муниципального района Cаратовской области.

Глава Барановского муниципального

образования, исполняющий полномочия

главы администрации Барановского

муниципального образования И.С.Харитонов

**Приложение 1**

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

среды на территории Барановского

муници город Вольского муниципального района Саратовской

области на 2018 -2022 годы»

**Минимальный перечень работ**

**по благоустройству территорий включающий визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на территории**

|  |  |
| --- | --- |
| **Виды работ** | |
| 1. **Ремонт территории прилегающей к парку (асфальтирование)** | |
| 1. **Установка скамеек** | |
| C:\Documents and Settings\tomashencev\Рабочий стол\1.gif | **Скамья без спинки на металлических ножках**   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Длина скамейки –1950 мм;  Ширина - 370 мм;  Высота - 520 мм. | |  |  | |
| C:\Documents and Settings\tomashencev\Рабочий стол\лавочка1.gif | **Скамья со спинкой на металлических ножках**   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Длина скамейки - 1810мм;  Ширина - 550 мм;  Высота - 810 мм. | |
| C:\Documents and Settings\tomashencev\Рабочий стол\лавочка2.gif | **Скамья со спинкой на ж/б ножках**   |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Длина скамейки - 1950мм;  Ширина - 700 мм;  Высота - 700 мм. | |
| 1. **Установка урн** | |
| C:\Documents and Settings\tomashencev\Рабочий стол\урна1.jpg | * **Урна металлическая**  |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Высота –650 мм;  Ширина - 383 мм; | |
| C:\Documents and Settings\tomashencev\Рабочий стол\urna_12.jpg | * **Урна металлическая**  |  |  | | --- | --- | | Характеристики: | Высота - 940 мм  Ширина – 340 мм | |

Глава Барановского муниципального

образования, исполняющий полномочия

главы администрации Барановского

муниципального образования И.С.Харитонов

**Приложение 2**

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

среды на территории Барановского

муниципального образования

Вольского муниципального района Саратовской

области на 2018 -2022 годы»»

**Дополнительный перечень работ**

**по благоустройству дворовых территорий**

|  |  |
| --- | --- |
| №  пп | Наименование видов работ |
| 1 | Оборудование детских и (или) спортивных площадок |
| 2 | Оборудование автомобильных парковок |
| 3 | Озеленение |
| 4 | Устройство пандуса |

Глава Барановского муниципального

образования, исполняющий полномочия

главы администрации Барановского

муниципального образования И.С.Харитонов

**Приложение 3**

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

среды на территории Барановского муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области на 2018 -2022 годы»

**ПОРЯДОК**

**разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства общественной или дворовой территории, включенных в муниципальную программу «Формирование комфортной среды на территории Барановского муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области на 2018 -2022 годы»**

1. Настоящий порядок разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства общественных и дворовых территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование комфортной среды на территории Барановскогомуниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области на 2018 -2022 годы» (далее - Порядок),определяет правила разработки, обсуждения и утверждениядизайн-проектов благоустройства общественных и дворовых территорий, предусмотренных мероприятиямимуниципальной программы «Формирование комфортной среды на территории Барановскогомуниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области на 2018 -2022 годы»

2. В целях настоящего Порядка под дизайн-проектом благоустройства общественной или дворовой территориипонимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение общественной или дворовой территории, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн-проект).

Дизайн-проект может быть выполнен в форме изображения общественной или дворовой территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, или в форме проектно-сметной документации. Форма и содержание дизайн-проекта определяются составом планируемых работ по благоустройству.

3.Разработка дизайн-проекта осуществляется администрацией Барановского муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской областис учетом требований Правил благоустройства и озеленения на территории Барановскогомуниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области, утвержденного решением Совета депутатов Барановского муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области от 30.10.2017г. № 4/15-43. Градостроительного кодекса Российской Федерации, технических регламентов, строительных, санитарных и иных норм и правил**.**

4. В состав дизайн-проекта благоустройства территории включаются работы, предусмотренные минимальным идополнительным перечнями работ по благоустройству территории в соответствии с приложениями 1, 2 к Программе, включенные в Программу с учетом предложений заинтересованных лиц.

В состав дизайн-проектаблагоустройства территории включаются работы, предусмотренные Программой в соответствии с предложениями заинтересованных лиц.

5. Обсуждение и согласованиедизайн-проектов проводится в целях:

- информирования заинтересованных лиц о разработанных дизайн-проектах;

- учета мнения заинтересованных лиц о разработанных дизайн-проектах.

Обсуждение дизайн-проектов осуществляется в форме приема предложений и замечаний заинтересованных лиц.

6. Организацию обсуждения и согласования дизайн-проектов осуществляет администрация Барановского муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области, которая уведомляет уполномоченных представителей заинтересованных лиц о готовности дизайн-проектов в течение трех рабочих дней со дня их изготовления и предоставляет заинтересованным лицам возможность ознакомления с дизайн-проектами.

7. Обсуждение и согласование дизайн-проектов с заинтересованными лицами производится в срок, не превышающий трех рабочих дней.

8. Утверждение согласованных дизайн-проектов осуществляется с учетом рекомендаций заинтересованных лиц.

9. Дизайн-проекты утверждаются в двух экземплярах, один из которых хранится в администрации Барановского муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области, второй - у уполномоченного представителя заинтересованных лиц.

Глава Барановского муниципального

образования, исполняющий полномочия

главы администрации Барановского

муниципального образования И.С.Харитонов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Приложение 4**  к муниципальной программе  «Формирование комфортной  среды на территории Барановского  муниципального образования  Вольского муниципального района Саратовской  области на 2018 -2022 годы»» | | | | | | | |
| Нормативная стоимость работ  по минимальному перечню работ  по благоустройству дворовых территорий  **Единичные расценки на ремонт дворовых проездов**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ пп** | **Обоснование** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество** | **Стоимость, руб.** | | | | 1 | ФЕРр68-12-4 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 1 м3 конструкций | 1 | 739,47 | | 2 | ФССЦпг-01-01-01-045 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | 1 т груза | 1 | 142,34 | | 3 | ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 1 | 90,56 | | 4 | ФЕРр68-9-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала | 1 м2 площади основания | 1 | 142,96 | | 5 | ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 1 | 13004,58 | | 6 | ФЕРр68-10-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа В-2: без применения укладчиков асфальтобетона | 1 т смеси | 1 | 4274,18 | | 7 | ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В-2, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1 м2 покрытия | 1 | 490,27 | | 8 | ФЕРр68-1-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород | 1 пень | 1 | 1161,46 | | 9 | ФЕР01-01-049-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов: 2 | 1 м3 грунта недобора | 1 | 132,93 | | 10 | ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 1 | 90,56 | | 11 | ФЕР01-02-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см | 1 м3 уплотненного грунта | 1 | 11,33 | | 12 | ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1 | 685,26 | | 13 | ФЕР27-07-002-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 1 м2 дорожек и тротуаров | 1 | 245,57 | | 14 | ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 1 | 13004,58 | | 15 | ФЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Г-2 толщиной 4 см | 1 м2 покрытия | 1 | 495,52 | | 16 | ФЕРр68-13-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических | 1 м2 | 1 | 21,825 | | 17 | ФССЦпг-01-01-01-045 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | 1 т груза | 1 | 142,34 | | 18 | ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 1 | 90,56 | | 19 | ФЕРр68-9-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала | 1 м2 площади основания | 1 | 142,96 | | 20 | ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 1 | 13004,58 | | 21 | ФЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Г-2 толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 1 | 495,52 | | 22 | ФЕРр68-14-1 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 1 м | 1 | 70,51 | | 23 | ФССЦпг-01-01-01-045 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | 1 т груза | 1 | 142,34 | | 24 | ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 1 | 90,56 | | 25 | ФЕР01-02-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 | 1 м2 спланированной площади | 1 | 18,16 | | 26 | ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 1 м3 материала основания (в плотном теле) | 1 | 1256,71 | | 27 | ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 1 м бортового камня | 1 | 964,22 | | 28 | ФЕР01-02-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 | 1 м2 спланированной площади | 1 | 18,16 | | 29 | ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 1 м3 материала основания (в плотном теле) | 1 | 1256,71 | | 30 | ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 1 м бортового камня | 1 | 600,50 |   **Нормативная стоимость работ по установке скамеек** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **№ пп** | **Обоснование** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество** | | **Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. с НДС, с НР и СП** | | |
|
| **на ед. изм.** | **на единицу измерения** | **на единицу измерения** | **общая** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Раздел 1. | | | | | | | | |
| 1 | ФЕРр51-4-2  Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Рытье ям для установки скамьи | 100 ям |  | 0,02 | 67454,00 | 1349,08 | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |
| 2 | ФЕР06-01-001-01  Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Бетонирование малых архитектурных форм | 100 м3 бетона,бутобетона и железобетона в деле |  | 0,0009 | 430933,33 | 387,84 | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |
| 3 | ФЕР09-06-001-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Прим | Монтаж конструкций скамьи, закрепляемых на фундаментах | 1 т конструкций |  | 0,02 | 18205,50 | 464,11 | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |
| 4 | ФССЦ-116-0082 | Скамья бульварная | шт. |  | 1 | 3420,00 | 3420 | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |

**Нормативная стоимость установки урны**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Обоснование** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество** | | **Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. с НДС, с НР и СП** | |
|
| **на ед. изм.** | **всего** | **на единицу измерения** | **общая** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Раздел 1. | | | | | | | |
| 1 | ФЕРр51-4-2  Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Рытье ям для установки урны | 100 ям |  | 0,01 | 67452,95 | 674,53 |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ФЕР06-01-001-01  Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Бетонирование малых архитектурных форм | 100 м3 бетона,бутобетона и железобетона в деле |  | 0,0005 | 430808,58 | 215,40 |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕР09-06-001-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Прим | Монтаж урн, закрепляемых на фундаментах | 1 т конструкций |  | 0,01 | 18198,43 | 181,98 |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Прайс-лист | Урна металлическая опрокидывающаяся | шт. |  | 1 | 1600,00 | 1600,00 |
|  | |  |  |  |  |  |  |

**Нормативная стоимость обеспечения освещения дворовой территории**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Обоснование** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество** | | **Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. с НДС, с НР и СП** | |
|
| **на ед. изм.** | **всего** | **на единицу измерения** | **общая** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Раздел 1. | | | | | | | |
| 1 | ФЕРм08-03-594-09  Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка светильника на кронштейнах | 100 шт. |  | 0,01 | 26981,70 | 269,82 |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Прайс-лист  Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Светильник светодиодный уличный | шт. |  | 1 | 2768,03 | 2768,03 |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРм08-02-363-01 Постановление Правительства Саратовской области от 30.07.10 №351-П | Кронштейны специальные для светильников сварные металлические, количество рожков 1 | 1 шт. |  | 4 | 2368,20 | 9472,80 |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Прайс-лист  Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Держатель для консольных светильников уличных | шт. |  | 1 | 460,02 | 460,02 |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФЕРм08-02-409-01Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м |  | 0,2 | 3625,64 | 725,13 |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФССЦ-103-2404  Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм | м |  | 20 | 22,75 | 454,96 |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕРм08-02-412-02  Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м |  | 0,2 | 1021,91 | 204,38 |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФССЦ-502-0554  Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м |  | 0,0204 | 41551,24 | 847,65 |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФЕРм08-03-575-01  Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прибор или аппарат | 1 шт. |  | 1 | 205,57 | 205,57 |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Прайс-лист  Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Реле уровня освещенности (сумеречное) | шт. |  | 1 | 4149,97 | 4149,97 |
|  | |  |  |  |  |  |  |

Нормативная стоимость работ

по дополнительному перечню работ

по благоустройству дворовых территорий

**Нормативная стоимость установки детской площадки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Обоснование** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество** | | **Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. с НДС, с НР и СП** | |
|
| **на ед. изм.** | **всего** | **на единицу измерения** | **общая** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Раздел 1. Спортивные снаряды | | | | | | | |
| 1 | ФЕРр51-4-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Рытье ям для установки малых архитектурных форм детских площадок | 100 ям |  | 0,15 | 67454,96 | 10118,24 |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Бетонирование малых архитектурных форм | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,00675 | 430995,79 | 2909,22 |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕР09-06-001-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Прим | Монтаж малых архитектурных форм, закрепляемых на фундаментах | 1 т конструкций |  | 0,67 | 18205,24 | 12197,51 |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФССЦ-116-0039 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Карусель с ограждением из труб | шт. |  | 1 | 27722,07 | 27722,07 |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФССЦ-116-0056 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Качели однопролётные | шт. |  | 1 | 25640,20 | 25640,20 |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Прайс-лист | Детская площадка (альпинист) | шт. |  | 1 | 174999,97 | 174999,97 |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕР10-01-059-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Прим | Установка малых архитектурных форм (без фундамента) | 100 шт. изделий |  | 0,01 | 25542,398 | 255,42 |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФССЦ-116-0065 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Песочница | шт. |  | 1 | 21895,41 | 21895,41 |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0,05 | 21074,23 | 1053,71 |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ФССЦ-408-0141 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Песок природный для строительных растворов средний | м3 |  | 5 | 2105,95 | 2105,95 |

**Нормативная стоимость установки спортивной площадки**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Обоснование** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество** | | **Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. с НДС, с НР и СП** | |
|
| **на ед. изм.** | **всего** | **на единицу измерения** | **общая** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Раздел 1. Спортивные снаряды | | | | | | | |
| 1 | ФЕРр51-4-2 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Рытье ям для установки малых архитектурных форм спортивных площадок | 100 ям |  | 0,04 | 67454,26 | 2698,17 |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ФЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |  | 0,00125 | 32802,11 | 41,00 |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФССЦ-408-0047 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Щебень из гравия для строительных работ марки Др.12, фракция 20-40 мм | м3 |  | 0,13 | 1094,74 | 142,32 |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Бетонирование опор спортивных снарядов | 100 м3бетона, бутобетона и железобетона в деле |  | 0,0018 | 431011,39 | 775,82 |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФЕР06-01-015-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой | 1 т |  | 0,048 | 124308,96 | 5966,83 |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕР09-06-001-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Прим | Монтаж малых спортивных снарядов, закрепляемых на фундаментах | 1 т конструкций |  | 0,56 | 18205,33 | 10194,98 |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Прайс-лист | Уличный тренажер "Гребля" | шт. |  | 1 | 18400 | 18400 |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Прайс-лист | Уличный тренажер "Шаговый" | шт. |  | 1 | 25400 | 25400 |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Прайс-лист | Уличный тренажер "Брусья" | шт. |  | 1 | 17700 | 17700 |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Прайс-лист | Уличный тренажер "Маятник" | шт. |  | 1 | 17700 | 17700 |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Площадка 28 м2 | | | | | | | |
| 11 | ФЕР01-02-027-05 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади |  | 0,028 | 16574,58 | 464,09 |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ФЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Уплотнение грунта, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта |  | 0,028 | 4119,82 | 115,36 |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ФЕР27-04-003-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Готовые песчано-щебеночные смеси марка 200, размер зерен 20-10 мм, сорт 6 | 1000 м2 основания или покрытия |  | 0,028 | 33831,19 | 947,27 |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ФССЦ-408-0306 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Готовые песчано-щебеночные смеси марка 200, размер зерен 20-10 мм, сорт 6 | м3 |  | 4,032 | 2981,47 | 2981,47 |
| 15 | ФЕР27-07-003-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком | 100 м2 тротуара |  | 0,28 | 70209,50 | 19658,66 |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ФЕР27-02-010-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня |  | 0,22 | 41848,67 | 9206,71 |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ФССЦ-403-8023 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Камни бортовые БР 100,20,8/бетонВ22,5(М300),объем 0,016м3 | шт. |  | 22 | 3453,77 | 3453,77 |
|  | |  |  |  |  |  |  |

**Единичные расценки на оборудование автомобильных парковок**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Обоснование** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество** | **Стоимость, руб.** |
| 1 | ФЕР01-01-049-02 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов: 2 | 1 м3 грунта недобора | 1 | 132,93 |
| 2 | ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 1 | 90,56 |
| 3 | ФЕР01-02-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см | 1 м3 уплотненного грунта | 1 | 1,33 |
| 4 | ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 1 м3 материала основания (в плотном теле) | 1 | 685,26 |
| 5 | ФЕР27-04-006-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1 м2 основания | 1 | 222,85 |
| 6 | ФЕР27-06-026-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 1 | 13004,58 |
| 7 | ФЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В-2, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1 м2 покрытия | 1 | 490,26 |

**Нормативная стоимость установки пандуса**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Обоснование** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество** | | **Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. с НДС, с НР и СП** | |
|
| **на ед. изм.** | **всего** | **на единицу измерения** | **общая** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Раздел 1. | | | | | | | |
| 1 | ФЕР09-03-030-01  Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Монтаж площадок с настилом из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций |  | 0,12 | 12818,01 | 1538,16 |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ФССЦ-201-0599 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Площадки просадочные, мостики, кронштейн, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок | т |  | 0,12 | 83407,72 | 10008,93 |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ФЕР07-05-016-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство металлических ограждений без поручней | 100 м ограждения |  | 0,03 | 125285,06 | 3758,55 |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,03 | 2522,88 | 75,69 |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |  | 0,03 | 5305,54 | 159,17 |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕР46-08-012-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка анкеров в отверстия глубиной 100мм с диаметром анкера:12мм | 100 шт. |  | 0,104 | 1588,50 | 63,547 |
|  | |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ФССЦ-101-3138 | Болт анкерный с гайкой, размер 12,0х120мм | шт. |  | 4 | 19,10 | 76,39 |
|  | |  |  |  |  |  |  |

Глава Барановского муниципального

образования, исполняющий полномочия

главы администрации Барановского

муниципального образования И.С.Харитонов