**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**КУРИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 29.12.2017 года № 49 с.Куриловка**

|  |
| --- |
| Об утверждении муниципальной программы комплексного развития социальной инфраструктуры Куриловского муниципального образования на период с 2018 по 2032 годы |

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», на основании статьи 30Устава Куриловского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить муниципальную программу комплексного развития социальной инфраструктуры Куриловского муниципального образования на период с 2018 по 2032 годысогласно приложению.

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы комплексного развития социальной инфраструктуры Куриловского муниципального образования на период с 2018 по 2032 годы ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета Куриловского муниципального образования.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Вольского муниципального района в сети Интернет www.Вольск.РФ.ru и в газете «Вольский Деловой Вестник».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Куриловского муниципального образования,**

**исполняющий полномочия главыадминистрации**

**Куриловского муниципального образования Ю.В.Тарикулиева**

Приложение к постановлению администрации

Куриловского муниципального образования

Вольского муниципального района

Саратовской области

от 29.12.2017г. №49

**программа комплексного развития**

**СОЦИАЛЬНОЙ инфраструктуры**

**Куриловского сельского поселения**

**вольского муниципального района**

**Саратовской области**

**НА ПЕРИОД С 2017 ПО 2032. годы**

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ** | 3 |
| **Раздел 1**. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры | 5 |
| 1.1 Социально-экономическое состояние поселения, сведения о градостроительной деятельности | 5 |
| 1.2 Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры Куриловского сельского поселения | 10 |
| 1.2.1 Объекты здравоохранения | 10 |
| 1.2.2 Объекты образования | 10 |
| 1.2.3 Объекты физической культуры и массового спорта | 12 |
| 1.2.4 Объекты культуры | 12 |
| 1.2.5 Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания | 13 |
| 1.3 Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры, с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры. | 15 |
| 1.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры | 18 |
| **Раздел 2***.* Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Куриловского сельского поселения | 20 |
| **Раздел 3.**Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Куриловского сельского поселения | 21 |
| **Раздел 4.**Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, включая оценку социально-экономической эффективности и соответствия нормативам градостроительного проектирования с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры | 23 |
| **Раздел 5***.*Предложения по совершенствованию нормативно – правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижения целевых показателей программы | 24 |

**ПАСПОРТ**

**программы комплексного развития социальной инфраструктуры**

**Куриловского сельского поселения**

**Вольского муниципального района Саратовской области**

**на 2017-2032 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  муниципальной  Программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Куриловского сельского поселения Вольского муниципального района Саратовской областина 2017-2032 годы (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  -Постановление Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» |
| Наименование заказчика Программы, его местонахождение | Администрация Куриловского сельского поселения Вольского муниципального района Саратовской области (далее - Администрация)  Саратовская область, Вольский район, с. Куриловка, ул. Садовая, 25 А |
| Наименование разработчика Программы, его местонахождение | ООО «Фортуна Проект»  г. Ставрополь, ул. Объездная, д. 15А, офис 1 |
| Цель Программы | Достижение расчетного уровня обеспеченности населения Куриловского сельского поселения услугами социальной инфраструктуры |
| Задачи Программы | - обеспечить безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры;  - доступность объектов социальной инфраструктуры поселения;  -эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | Технико-экономические показатели:  - уровень обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры;  - финансовые затраты на содержание объектов культуры.  Социально-экономические показатели:  - доля объектов находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов регионального и местного значения. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий описание запланированных мероприятий  (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | - Замена крыши в здании администрации Куриловского муниципального образования;  - Ремонт пола в здании Дома Культуры с. Куриловка;  - Замена крыши в Доме культуры с. Шировка. |
| Срок и этапы реализации Программы | 2017-2032 годы  (этапы реализации Программы не выделяются) |
| Объем и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы в 2017-2032 годах составит 1560,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2017 – отсутствует;  2018 – 420,0 тыс. руб.;  2019 – 405,0 тыс. руб.;  2020 – 735,0 тыс. руб.;  2021 – отсутствует;  2022-2032 – отсутствует  из них:  федеральный бюджет - отсутствует;  областной бюджет – отсутствует;  районный бюджет – 1140,0 тыс. руб.;  местный бюджет – 420,0 тыс. руб.;  внебюджетные источники – отсутствуют. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры |

**Раздел 1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры**

**1.1 Социально-экономическое состояние поселения, сведения о градостроительной деятельности**

Куриловское сельское поселение расположено в западной части Вольского муниципального района, находящегося в северной части Саратовской области.

Сложившаяся планировочная структура сельского поселения представляет собой шесть населенных пунктов: с. Куриловка, с. Белый Ключ, пос. Горный, с. Елховка, ж.д. ст. Куриловка, с. Шировка.

Административным центром поселения является село Куриловка, расположенное в 40 км от административного центра муниципального района - г. Вольск. Расстояние от с. Куриловка до ближайшей железнодорожной станции «Куриловка» составляет 8 км.

Территория поселения граничит:

- на севере - с Балтайским муниципальным районом;

- на северо-востоке - с Кряжимским муниципальным образованием;

- на юго-востоке - с Сенным муниципальным образованием;

- на юге - с Барановским муниципальным образованием;

- на западе - с Базарно-Карабулакским муниципальным районом.

Общая площадь территории Куриловского сельского поселения составляет 21441,3 га.

Значительную часть территории в границах муниципального образования занимают земли сельскохозяйственного назначения. Поверхностные воды на территории поселения представлены водотоками – р. Терешка, р. Казанла, р. Яблонька.

Через поселение проходят автомобильные дороги общего пользования регионального значения (подъезд к с. Куриловка от трассы «Сызрань- Саратов- Волгоград»; автодорога «с. Куриловка - с. Шировка»; автодорога «с. Куриловка -с. Елховка) и железная дорога.

**Население**

Численность населения Куриловского сельского поселения по состоянию на 01.01.2017 г. составляет 1550 человек. Здесь проживает 1,7 % населения Вольского муниципального района.

Таблица 1 – Оценка численности постоянного населения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** | **Численность населения, чел.** | | **Динамика численности**  **населения (2017/2010 гг.)** | |
| **2010 г.** | **2017 г.** | **абсолютное**  **изменение, чел.** | **относительное изменение, %** |
| с. Куриловка | 937 | 965 | +28 | +2,9 |
| жд.ст. Куриловка | 155 | 119 | -36 | -23,2 |
| с. Шировка | 236 | 190 | -46 | -19,5 |
| п. Горный | 96 | 90 | -6 | -6,2 |
| с. Белый Ключ | 8 | 1 | -7 | -87,5 |
| с. Елховка | 209 | 185 | -24 | -11,4 |
| **Итого:** | **1641** | **1550** | **-91** | **-5,5** |

Куриловское сельское поселение многонационально: русские - 1387 чел; мордва- 2 чел; чуваши – 34 чел; татары – 22 чел; украинцы – 58 чел; марийцы – 4 чел; армяне – 10 чел; казахи – 1 чел; немцы – 5 чел; азербайджанцы – 10 чел; мордва – 2 чел; табасаранцы (дагестанцы)-5 чел; цыгане – 6 чел; лезгины – 4 чел; узбеки – 2 чел.

Одним из важных показателей социально-экономического состояния являются демографические показатели. Так, на территории поселения проживает 42% (486 чел.) - населения старше 60 лет, 46% (860 чел) - в возрасте от 35 до 60 лет и 12% (204 чел.) - от 0 до 14 лет.

В существующем генеральном плане Куриловского сельского поселения, совмещенным с проектом планировки, предлагается следующее проектное решение по демографической ситуации в поселении: численность населения на расчетный период по генеральному плану (2032 г.) составит 1603 человека. В связи с тем, что фактическая численность населения с 2010 года по 2017 год уменьшилось на 91 человек, то принять расчетную численность населения по генеральному плану рационально. Для этого необходима реализация мероприятий приоритетных национальных проектов, мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья населения, в том числе репродуктивного, улучшение качества медицинского и социального обслуживания, защиту материнства и детства, пропаганда здорового образа жизни.

**Жилой фонд**

В границах Куриловского сельского поселения Вольского муниципального района существующий жилищный фонд на 2017 г. составляет 30,4 тыс. м² общей площади. Обеспеченность жильем составляет в среднем по сельскому поселению 19,6 м2/чел. и может колебаться в зависимости от доходов населения.

Жилая застройка представлена главным образом индивидуальными домами с приусадебными участками – 676 ед.

Оценка масштабов перспективного жилищного строительства ориентируется на проектную численность населения территории, исходя из необходимости предоставления каждой гипотетической семье отдельного дома или квартиры.

Расчетное количество новых единиц жилищного фонда определяется отношением численности прироста населения к среднему размеру семьи (условный коэффициент семейности – 3).

В качестве перспективного жилища в Куриловском сельском поселении принят индивидуальный жилой дом усадебного типа.

Расчетная жилищная обеспеченность для нового строительства принимается в размере 30 м2/человек. Это стандарт комфортного жилья, относящегося к группе доступного.

Проектный объем нового жилищного строительства определен исходя из:

- проектной численности населения;

- динамики жилищного строительства.

Для обеспечения жильем 53 человека прирастающего населения требуется (в соответствии с принятым уровнем жилищной обеспеченности) жилищное строительство в объеме 1,59 тыс. м2.

Таблица 2 – Перспективный объем жилищного фонда

| **№ п/п** | **Показатели** | **Единица**  **измерения** | **Расчетный срок (2032 г.)** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд, всего | тыс. м2 | 31,99 |
| 2 | Население | чел. | 1603 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 19,9 |
| 4 | Убыль жилого фонда | тыс. м2 | 0,0 |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 | 30,4 |
| 6 | Новое строительство | тыс. м2 | 1,59 |

**Экономика**

На современном этапе основу специализации территории составляет сельскохозяйственное производство.

Таблица 3 - Сельскохозяйственное производство

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Название с/х предприятия** | **Площадь с/х угодий (га)** | **В т.ч. пашни (га)** |
| ООО «Элита – С» | 4260 | 2841 |
| ЗАО «Русский гектар» | 3435 | 2116 |
| ИП КФХ Ялымов Д.В. | 164 | 100 |
| ИП КФХ Корокозов В.Н. | 132 | 132 |
| ИП Байтербиев И.М. | 157 | 157 |
| Исаев Н.Н. | 88 | 110 |
| Брагин А.З. | 73 | 45 |
| Мамедов Б.Т. | 29 | 18 |

**Градостроительная деятельность**

Планировочная организация территории Куриловского сельского поселения складывалась под влиянием основных факторов: рельефа местности, водных объектов, сложившейся транспортной структуры, расположения производственных объектов. Градостроительный каркас представлен 6 населенными пунктами: с. Куриловка, с. Белый Ключ, пос. Горный, с. Елховка, ж.д. ст. Куриловка, с. Шировка.

Въезд в поселение с юго-западной стороны осуществляется по автомобильной дороге федерального значения Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград».

Село Куриловка, посёлок Горный и село Шировка связаны автомобильной дорогой регионального значения «Куриловка – Шировка». Между селом Куриловка и селом Елховка связь осуществляется по автомобильной дороге регионального значения «Куриловка – Елховка».

Основная часть территории в границах муниципального образования представлена землями сельскохозяйственного назначения, кроме того, имеются крупные массивы земель лесного фонда в северной части поселения.

По территории поселения протекает несколько водотоков – р. Терешка, р. Казанла, р. Яблонька. Вдоль водотоков сформировались населенные пункты. Кроме того, территорию поселения пересекает с юго-востока на северо-запад железная дорога.

Село Куриловка

Населенный пункт располагается в южной части поселения. Село Куриловкаявляется административным центром Куриловского сельского поселения. Планировка села складывалась под влиянием рельефа местности вдоль реки Казанла. Водоток делит село на две части и является центральной планировочной осью. Въезд в населенный пункт осуществляется по автомобильной дороге регионального значения Автоподъезд от а/д «Сызрань – Саратов – Волгоград» к с. Куриловка. На северо-запад от с. Куриловка проходит автомобильная дорога регионального значения «Куриловка – Шировка», на северо-восток - автомобильная дорога регионального значения «Куриловка – Елховка».

Застройка улиц преимущественно двусторонняя.

Жилые зоны представлены малоэтажными жилыми домами с приусадебными участками – 359 ед. Кварталы жилой застройки имеют правильную форму.

На территории общественно-деловой зоны располагаются детский сад, школа, администрация поселения, предприятия торговли, отделение связи, ФАП, дом культуры и т.д.

Село Белый Ключ

Населенный пункт располагается в юго-восточной части поселения. Планировка села складывалась под влиянием рельефа местности. Въезд в населенный пункт осуществляется по съезду с автомобильной дороги регионального значения «Куриловка – Елховка».

Застройка улиц преимущественно двусторонняя.

Жилые зоны представлены малоэтажными жилыми домами с приусадебными участками – 4ед. Кварталы жилой застройки имеют правильную форму.

Посёлок Горный

Населенный пункт располагается в юго-западной части поселения. Планировка складывалась под влиянием рельефа местности вдоль реки Казанла. Въезд в населенный пункт осуществляется по автомобильной дороге регионального значения «Куриловка – Шировка». Вдоль посёлка проходит железная дорога.

Застройка улиц преимущественно двусторонняя.

Жилые зоны представлены малоэтажными жилыми домами с приусадебными участками – 43 ед. Кварталы жилой застройки имеют правильную форму.

На территории общественно-деловой зоны располагается ФАП.

Село Елховка

Населенный пункт располагается в восточной части поселения. Планировка складывалась под влиянием рельефа местности вдоль некрупного водотока. Въезд в населенный пункт осуществляется по автомобильной дороге регионального значения «Куриловка – Елховка».

Застройка улиц преимущественно двусторонняя.

Жилые зоны представлены малоэтажными жилыми домами с приусадебными участками – 100 ед. Кварталы жилой застройки имеют правильную форму.

На территории общественно-деловой зоны располагается детский сад, ФАП, дом культуры с библиотекой.

Железнодорожная станция Куриловка

Населенный пункт располагается в юго-западной части поселения. Вдоль населенного пункта проходит железная дорога.

Жилые зоны представлены малоэтажными жилыми домами с приусадебными участками – 63 ед.

Село Шировка

Населенный пункт располагается в западной части поселения. Планировка складывалась под влиянием рельефа местности. Въезд в населенный пункт осуществляется по автомобильной дороге регионального значения «Куриловка – Шировка».

Застройка улиц преимущественно двусторонняя.

Жилые зоны представлены малоэтажными жилыми домами с приусадебными участками – 107 ед. Кварталы жилой застройки имеют правильную форму.

На территории общественно-деловой зоны располагается ФАП, дом культуры с библиотекой.

**1.2 Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры**

**Куриловского сельского поселения**

**1.2.1 Объекты здравоохранения**

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Адрес** | **Число мед. персонала** | **Показатель** | |
| **Посещений (в день)** | **Число коек** |
| 1 | ФАП с. Куриловка | с. Куриловка, ул.Ленина, 25а | 2 | 12 чел. | - |
| 2 | ФАП жд.ст. Куриловка | жд. ст. Куриловка, ул. Центральная, 4 | 2 | 7 чел. | - |
| 3 | ФАП с. Елховка | с.Елховка, ул.Советская, 9а | 1 | 8 чел. | - |
| 4 | ФАП с. Шировка | с. Шировка,  ул. Ленина, 2а | 1 | 6 чел. | - |

**1.2.2 Объекты образования**

Система образования выполняет важнейшую социально-экономическую функцию и является одним из определяющих факторов развития Куриловского сельского поселения.

Таблица 5 - Общеобразовательные учреждения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Адрес** | **Руководитель** | **Кол-во персонала** | **Проектная мощность** | **Фактическое посещение** | **Резерв/дефицит мест** |
| 1 | МОУ «СОШ с. Куриловка» | с. Куриловка, ул. Садовая, 20б | Костина Надежда Валериевна | 26 | 190 | 111 | Резерв 79 мест |

Образовательные учреждения Куриловского сельского поселения посещают на 42% меньше детей, чем рассчитана школа.

Таблица 6 – Детские дошкольные учреждения

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Адрес** | **Руководитель** | **Кол-во работающих** | **Проектная мощность** | **Фактическое посещение** | **Резерв/дефицит мест** |
| 1 | МДОУ «Детский сад с. Куриловка» | с. Куриловка, ул. Ленина, 37а | Матвиенко Ирина Александровна | 11 | 40 | 32 | Резерв 8 мест |
| 2 | МДОУ «Детский сад с. Елховка» | с. Елховка, ул. Советская, 9а | Мякушина Ирина Михайловна | 7 | 15 | 10 | Резерв 5 мест |

Дошкольные образовательные учреждения Куриловского сельского поселения посещают на 24% меньше детей, чем рассчитаны детские сады.

На территории Куриловского сельского поселения учреждения дополнительного образования отсутствуют.

**1.2.3 Объекты физической культуры и массового спорта**

Развитию физической культуры и массового спорта на территории Куриловского сельского поселения уделяется особое внимание. Хорошее здоровье обеспечивает долгую и активную жизнь, способствует выполнению планов, преодолению трудностей, дает возможность успешно решать жизненные задачи. Основная задача администрации муниципального образования по реализации политики в области физической культуры и спорта заключается в создании для населения условий для занятий физической культурой и спортом.

В Куриловском сельском поселении работает 5 секций. Всего занимающихся – 46 человек.

Таблица 7 – Существующие объекты физической культуры и массового спорта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Адрес** | **Показатель** |
| 1 | Спортивный зал МОУ «СОШ с. Куриловка» | с. Куриловка, ул.Садовая, 20б | S=200 м2 |
| 2 | Спортивная площадка МОУ «СОШ с. Куриловка» | с. Куриловка, ул.Садовая, 20б | S=3125 м2 |

В Куриловском муниципальном образовании проводятся спортивные мероприятия ко всем знаменательным датам Российской Федерации, Саратовской области и местным праздникам. Вместе с тем необходимо отметить, что еще не в полной мере используются ресурсы физической культуры и спорта для улучшения здоровья населения.

**1.2.4 Объекты культуры**

Задача органов местного самоуправления на современном этапе заключается не только в сохранении традиций, оставленных нам предками, но и во внедрении новых инновационных методов проведения и организации досуга населения в сельской местности.

Таблица 8 – Существующие объекты культуры

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Адрес** | **Кол-во персонала** | **Клуб** | **Библиотека** |
| **кол-во мест** | **кол-во книг** |
| 1 | Дом Культуры с. Куриловка - структурное подразделение МУК "ЦКС" | с. Куриловка, ул. Садовая, 20а | 8 | 300 |  |
| 2 | Филиал центральной библиотечной системы №15 | - | 4000 |
| 3 | Клуб с. Елховка - структурное подразделение МУК "ЦКС" | с. Елховка, ул. Советская, 9а | 3 | 100 | - |
| 4 | Филиал центральной библиотечной системы №37 |  | 2100 |
| 5 | Клуб с. Шировка - структурное подразделение МУК "ЦКС" | с. Шировка, ул. Советская, 12б | 2 | 150 |  |
| 6 | Филиал центральной библиотечной системы №40 |  | 2900 |

Ежегодно учреждением культуры проводится порядка 100 мероприятий для взрослого населения, учащихся школы, детского сада. За 2016 год дом культуры посетили 10217 человек.

**1.2.5 Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания**

В Куриловском муниципальном образовании расположены следующие объекты:

**Предприятия торговли**

Предприятия торговли в Куриловском муниципальном образовании представлены магазинами - 4 ед.,( ИП «Аветисов А.Н.»; ИП «Турна Х.Х.»; ИП «Копшева О.В.»; ИП «Агафонова Г.И.), которые занимаются реализацией продовольственных и промышленных товаров. Общая торговая площадь магазинов поселения составляет 240 м2.

**Предприятия общественного питания**

На территории Куриловского сельского поселения предприятия общественного питания отсутствуют.

**Предприятия бытового обслуживания**

На территории Куриловского сельского поселения предприятия бытового обслуживания отсутствуют.

**Прочие объекты**

Таблица 9

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Адрес** |
| 1 | Отделение почтовой связи Куриловка 412930–филиала ФГУП «Почта России» | с. Куриловка, ул. Садовая, 25а |
| 2 | Аптечный пункт при ФАП | с. Куриловка, ул. Ленина, 25а |
| 3 | Аптечный пункт при ФАП | с. Шировка, ул. Ленина, 2а |
| 4 | Аптечный пункт при ФАП | с. Елховка, ул. Советская, 9а |
| 5 | Аптечный пункт при ФАП | ж.д. ст. Куриловка, ул. Центральная, 4 |

**1.3 Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры, с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфраструктуры**

Таблица 10 – Прогнозный спрос на услуги социальной инфраструктуры

Куриловского сельского поселения (перспективная численность населения 1 942)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** | **Ед. измерения** | **Принятые нормативы (Нормативы градостроительного проектирования приложение №6 таб. 1, СНиП 2.07.01.89\*)** | **Нормативная потребность** | **В том числе:** | |
| Сохраняемая | Требуется запроектировать |
| **Учреждения образования** | | | | | | |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (дети с 1 до 6 лет) | мест | 28 мест на 1 тыс. чел. | 45 | 55 | 0 |
| 2 | Общеобразовательные школы (дети от 7 до 17 лет) | мест | 111 мест на 1 тыс. чел. | 178 | 190 | 0 |
| 3 | Внешкольные учреждения | мест | 10% от общего числа школьников | 18 | 0 | 0 |
| **Учреждения здравоохранения** | | | | | | |
| 4 | Стационарные больницы для взрослых | коек | 10,2 койко-мест на 1 тыс. постоянного населения | 16 | 0 | 16 |
| 5 | Амбулаторно-поликлиническая сеть без стационаров, для постоянного населения | посещений в смену | 18,15 на 1 тыс. постоянного населения | 29 | 33 | 0 |
| 6 | Аптеки | ед. | 1 на 6 тыс. населения | 1 | 4 | 0 |
| 7 | Станции скорой медицинской помощи, | автомобилей | 0,1 на 1 тыс. населения | 0 | 0 | 0 |
| **Учреждения социального обслуживания населения** | | | | | | |
| 8 | Детские дома-интернаты | место | 3 на 1 тыс. населения от 4 до 17 лет | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Дома-интернаты для престарелых с 60 лет | место | 28 на 1 тыс. населения с 60 лет | 45 | 0 | 0 |
| 10 | Дома-интернаты для взрослых инвалидов с физическими нарушениями (с 18 лет) | мест | 1 на 1 тыс. населения с 18 лет | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Специальные жилые дома и группы квартир для ветеранов войны и труда и одиноких престарелых | чел | 60 на 1тыс. населения после 60 лет | 96 | 0 | 0 |
| 12 | Специальные жилые дома и группы квартир для инвалидов на креслах колясках и их семей | чел | 0,5 на 1тыс. чел всего населения | 1 | 0 | 0 |
| **Учреждения культуры** | | | | | | |
| 13 | Сельские библиотеки | тыс. ед. хранения | 4,5 на 1 тыс. населения | 7000 | 8000 | 0 |
| мест | 3 на 1 тыс. населения | 5 | 0 | 0 |
| 14 | Клубы или учреждения клубного типа | зрительные места | 80 на 1 тыс. жителей | 128 | 550 | 0 |
| **Спортивные сооружения** | | | | | | |
| 15 | Территории физкультурно-спортивных сооружений | га | 0,7 на 1 тыс. чел. | 1,0 | 0 | 0 |
| 16 | Спортивные залы общего пользования | м2 пола | 80 на 1 тыс. чел. | 128 | 200 | 0 |
| 17 | Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания | м2 площади пола зала | 80 на 1 тыс. чел. | 128 | 0 | 0 |
| 18 | Бассейны крытые и открытые общего пользования | м2 зеркала воды | 25 м2 на 1 тыс. чел. | 40 | 0 | 0 |
| 19 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 1949,4 на 1 тыс. чел. | 3125 | 3125 | 0 |
| **Учреждения торговли и общественного питания** | | | | | | |
| 20 | Магазины | м² торговой площади | 300 на 1 тыс. чел. | 481 | 240 | 0 |
| 21 | Предприятия общественного питания | посадочных мест | 40 на 1 тыс. чел. | 64 | 0 | 0 |
| **Предприятия бытового обслуживания** | | | | | | |
| 22 | Прачечные | кг белья в смену | 120 на 1 тыс. чел. | 192 | 0 | 0 |
| 23 | Химчистки – фабрики химчистки | кг вещей в смену | 11,4 на 1 тыс. чел. | 18 | 0 | 0 |
| 24 | Банно-оздоровительный комплекс | место | 5 на 1 тыс. чел. | 10 | 0 | 0 |
| **Предприятия коммунального обслуживания** | | | | | | |
| 25 | Пожарные депо | машин | 0,2 на 1 тыс. чел. | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Бюро похоронного обслуживания | 1 объект | 1 на 0,3 млн. жителей / 1 на поселение | 0 | 0 | 0 |
| **Административно-деловые и хозяйственные учреждения** | | | | | | |
| 27 | Отделения связи | объект | 1 на 9 тыс. чел. | 1 | 1 | 0 |
| 28 | Отделение, филиалы банков | операционная касса | 0,5 на 1 тыс. чел. | 1 | 0 | 0 |

**1.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры**

Требования к развитию социальной инфраструктуры установлены Постановлением Правительства Российской Федерации №1050 от 01.10.2015 «Об утверждении требований к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов» (далее – Требования №1050).

В соответствии с Требованиями №1050 основой разработки программ социальной инфраструктуры являются государственные и муниципальные программы, стратегии социально-экономического развития поселения, планы мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития, планы и программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования, документы о развитии и комплексном освоении территорий.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Куриловского сельского поселения разрабатывалась на основе документов о развитии и комплексном освоении территорий, в частности:

− Генеральный план Куриловского сельского поселения Вольского муниципального района Саратовской области.

Также при разработке Программы учтены местные нормативы градостроительного проектирования Саратовской области.

Федеральным Законом №172-ФЗ от 28.06.2014 г. «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – Федеральный Закон 172 ФЗ) регламентированы правовые основы стратегического планирования муниципальных образований.

К полномочиям органов местного самоуправления в сфере стратегического планирования относятся:

− определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и социально-экономического развития Куриловского сельского поселения, согласованных с приоритетами и целями социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;

− разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация документов стратегического планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного самоуправления;

− мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования, утвержденных (одобренных) органами местного самоуправления;

− иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенные федеральными законами и муниципальными нормативными правовыми актами.

К документам стратегического планирования, разрабатываемым на уровне муниципального образования, относятся:

1) стратегия социально-экономического развития Куриловского сельского поселения;

2) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития;

3) прогноз социально-экономического развития Куриловского сельского поселения на среднесрочный или долгосрочный период;

4) бюджетный прогноз Куриловского сельского поселения на долгосрочный период.

Таким образом, следует отметить, что существующей нормативно-правовой базы достаточно для функционирования и развития социальной инфраструктуры Куриловского сельского поселения. Однако при этом в соответствии с действующей нормативно-правовой базой не разработана и отсутствует Программа социально-экономического развития муниципального образования, содержащая комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителями ресурсами, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Куриловского сельского поселения.

**Раздел 2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по  
проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры**

**Куриловского сельского поселения**

Таблица 11

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Технико-экономические параметры** | **Сроки реализации в плановом периоде** | | | | | | **Ответственный исполнитель** |
| **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022-2032 гг.** |
| 1 | Замена крыши в здании администрации Куриловского МО. | **S=200 м2** |  | 420,0 |  |  |  |  | Глава Куриловского сельского поселения |
| 2 | Ремонт пола в здании Дома Культуры с. Куриловка. | **S=450 м2** |  |  | 405,0 |  |  |  |
| 3 | Замена крыши в Доме культуры с. Шировка. | **S=350 м2** |  |  |  | 735,0 |  |  |

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

Ориентировочная стоимость строительства здания определена по проектам объектов-аналогов. При разработке рабочей документации необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен.

**Раздел 3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры**

**Куриловского сельского поселения**

Таблица 12 – Прогнозируемый объем финансовых средств на реализацию Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия** | **Источники**  **финансирования** | **Годы, тыс. руб.** | | | | | |
| **2017 г.** | **2018 г.** | **2019 г.** | **2020 г.** | **2021 г.** | **2022-2032 гг.** |
| 1 | Замена крыши в здании администрации Куриловского МО | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  | **420,0** |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ремонт пола в здании Дома Культуры с. Куриловка | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет |  |  | **405,0** |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена крыши в Доме культуры с. Шировка | Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Районный бюджет |  |  |  | **735,0** |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

**Раздел 4. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, включая оценку социально-экономической эффективности и соответствия нормативам градостроительного проектирования с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры**

Реализация программных мероприятий в соответствии с намеченными целями и задачами обеспечит увеличение численности населения Куриловского сельского поселения. Успешная реализация демографической политики на территории сельского поселения будет способствовать росту продолжительности жизни населения и снижению уровня смертности населения.

Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих уровней обеспеченности объектами местного значения населения Куриловского сельского поселения:

- увеличение числа населения занимающихся спортом, путем увеличения видов спорта, располагаемых на специализированных объектах;

- расширение возможностей для культурно-духовного развития жителей сельского поселения.

Реализация программных мероприятий обеспечит повышение уровня жизни населения Куриловского сельского поселения, повышение уровня благоустройства территорий, создания комфортных и безопасных условий проживания.

**Раздел 5. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы**

При необходимости финансового обеспечения реализации мероприятий, установленных Программой комплексного развития социальной инфраструктуры Куриловского сельского поселения, необходимо принятие муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок их субсидирования.

Целесообразно принятие муниципальных программ, либо внесение изменений в существующие программы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию и строительству объектов социальной инфраструктуры местного значения Куриловского сельского поселения. Данные программы должны обеспечивать сбалансированное перспективное развитие социальной инфраструктуры Куриловского сельского поселения в соответствии с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения, установленными программой комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения.