Проект

Приложение к постановлению администрации Вольского муниципального района

от « \_\_ »\_\_\_201\_\_\_ г. № \_\_

**Муниципальная программа**

«Формирование комфортной городской среды

 муниципального образования город Вольск Вольского муниципального района Саратовской области на 2018-2022 г.г.» и территорий, подлежавших обязательному благоустройству в 2018 году.

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование** **программы** | муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Вольск Вольского муниципального района Саратовской области на 2018-2022 г.г.» и территорий, подлежавших обязательному благоустройству в 2018 году (далее - Программа) |
| **Дата принятия решения о разработке Программы (наименование и реквизиты муниципального правового акта)** | Приказ управления муниципального хозяйства администрации Вольского муниципального района от 31.03.2017 г. № 18 «О разработке муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Вольск Вольского муниципального района Саратовской области на 2018-2022 г.г.» и территорий, подлежавших обязательному благоустройству в 2018 году |
| **Заказчик Программы** | Управление муниципального хозяйства администрации Вольского муниципального района. |
| **Разработчик Программы** | Управление муниципального хозяйства администрации Вольского муниципального района. |
| **Исполнители Программы** | Управление муниципального хозяйства администрации Вольского муниципального района,собственники помещений в многоквартирных домах, образующих дворовые территории, иных зданиях, сооружениях, расположенных на территории муниципального образования город Вольск Вольского муниципального района Саратовской области в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (по согласованию) |
| **Цели и задачи Программы** | Основными целями Программы являются: - повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов (далее - дворовые территории); - повышение комфортности проживания в многоквартирных домах;- улучшение технического состояния дворовых территорий;- повышение уровней комфортности посещения и эстетичного вида общественных территорийЗадачей Программы является повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий  |
| **Сроки и этапы реализации Программы** | Реализация Программы рассчитана на 2018-2022 г.г., проводится в один этап |
| **Объемы и источники финансирования Программы** | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет **221 077,3** тыс. рублей, из которых: - **172 368,0** **-** тыс. рублей - средства федерального бюджета, **- 29 975,0** тыс. рублей - средства областного бюджета; - **18734,3** тыс.рублей – средства местного бюджета **(прогнозно).**в том числе:**- 172368,0** тыс. рублей на финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий;-**29 975,0** тыс. рублей на финансирование иных мероприятий по благоустройству дворовых территорий.**18734,3** тыс.рублей – средства местного бюджета **(прогнозно)** |
| **Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы** | - увеличение количества дворовых территорий многоквартирных домов, отвечающих современным требованиям, до **24,5 %;**- привлечение к участию в деятельности по благоустройству дворовых территорий заинтересованных собственников помещений в многоквартирных домах, образующих дворовые территории, иных зданиях, сооружениях в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, расположенных на территории муниципального образования город Вольск.  |
| **Система организации контроля за исполнением Программы** | Контроль за ходом исполнения Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки принятия муниципальных программ утвержденным постановлением администрации Вольского муниципального района от 05.04.2011 года № 712.  |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

В настоящее время на территории муниципального образования город Вольск Вольского муниципального района Саратовской области (далее также – муниципальное образование город Вольск) расположены 761 многоквартирных домов с дворовыми территориями. Благоустроенных дворовых территорий - 143, что составляет 18,9 **%** от общего количества дворовых территорий, остальные дворовые территории не отвечают современным требованиям и требуют комплексного подхода к их благоустройству.

Проведенный анализ дворовых территорий позволил определить общее состояние таких важных элементов благоустройства, как детские игровые и спортивные площадки. На отдельных площадках во дворах сохранились элементы детского - игрового и спортивного оборудования, малых архитектурных форм, которые физически и морально устарели. Также установлено, что озеленение и оснащенность малыми архитектурными формами (скамейки, урны, газонные ограждения и т.п.) дворовых территорий выполнены в недостаточном количестве. Многие зеленые насаждения требуют ухода. Озеленение территории - неотъемлемая и важная задача благоустройства двора.

В связи с увеличением количества автотранспортных средств, принадлежащих собственникам помещений в многоквартирных домах, иных зданиях, сооружениях, расположенных в границах дворовых территорий, остро встал вопрос о нехватке парковочных мест. Проведение работ по строительству автостоянок на территориях, предназначенных для их размещения, и мест парковки автотранспортных средств позволит в дальнейшем разгрузить дворовые территории и обеспечить жителей комфортными условиями проживания.

При длительной эксплуатации дорожного покрытия отдельных дворовых территорий выявлены дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация дорожного покрытия затруднена, а на отдельных участках - недопустима.

Кроме того, не в полной мере городская среда (дворовые и общественные территории) приспособлена к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения. В связи с этим реализация Программы должна осуществляться с учетом обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в течение длительного периода времени осуществлялся по остаточному принципу.

В период с 2012 года по 2017 год на территории муниципального образования город Вольск в рамках муниципальных программ проведены мероприятия по ремонту дворовых территорий, проездов к дворовым территориям. За указанный период удалось отремонтировать ***17991,2 ты.м2***  асфальтового покрытия дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов. Ремонт всех дворовых территорий и проездов к ним требует более длительного периода времени и значительных затрат.

К благоустройству дворовых и общественных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых и общественных территорий, которое представляет собой совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и общественных территорий.

**2. Цели и задачи Программы**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Основными целями Программы являются: - повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов; - повышение комфортности проживания в многоквартирных домах;-улучшение технического состояния дворовых территорий;- повышение комфортности посещения и эстетичного вида общественных территорий.Задачей Программы является повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий.  |

**3.Срок и этапы реализации Программы**

Реализация программы рассчитана на 2018-2022 г.г.

**4. Система программных мероприятий**

 Реализация Программы предполагает осуществление следующей системы мероприятий, включающей взаимоувязанные социально-экономические, производственные, организационно-хозяйственные и другие мероприятия, обеспечивающие достижение программных целей:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Источник финансирования | Объем финансирования (тыс.руб.) | Исполнители | Ожидаемые результаты |
| 2018-2022 г.г. | Всего |
| 1 | Мероприятия по благоустройству дворовых территорий**\*** | 2018-2022 г.г. | федеральный бюджет | 221077,3 | 221077,3 | Управление муниципального хозяйства администрации Вольского муниципального района, собственники помещений в многоквартирных домах, образующих дворовые территории, иных зданиях, сооружениях, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству (по согласованию) | увеличение до 24,5% количества дворовых территорий многоквартирных домов, отвечающих современным требованиям  |
| областной бюджет |
| Бюджет МО г. Вольск |
| Итого: |
|  | **Итого по Программе:** | **2018-2022 г.г.** | **федеральный бюджет** | **172368,0** | **1172368,0** |  |  |
| **областной бюджет** | **29 975** | **29 975** |
| **Бюджет МО г. Вольск****(прогнозно)** | **18734,3** | **18734,3** |
| **Итого:** | **221077,3** | **221077,3** |

**\***минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, включающий визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории, приведен в приложении 1 к настоящей Программе;

дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий приведен в приложении 2 настоящей Программе.

**5. Ресурсное обеспечение Программы**

**Финансирование Программы осуществляется за счет межбюджетных трансфертов (субсидий) из бюджета Саратовской области.**

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет (прогнозно) **221077,3 тыс**. рублей, из которых:

**- 172368,0** тыс. рублей - средства федерального бюджета;

- **29 975** тыс. рублей - средства областного бюджета;

- **18734,3** тыс. рублей – средства местного бюджета **(прогнозно)**.

Внебюджетные средства (прогнозно) – средства собственников помещений в многоквартирных домах, образующих дворовые территории, иных зданиях, сооружениях, расположенных в границах дворовых территорий, мероприятия по благоустройству которых предусмотрены настоящей Программой (по согласованию), в случае принятия ими решений об участии в реализации мероприятий Программы.

**6. Механизм реализации Программы**

Реализация программных мероприятий осуществляется управлением муниципального хозяйства администрации Вольского муниципального района (далее – УМХ) в соответствии с системой программных мероприятий, предусмотренной разделом 4 настоящей Программы.

Определение подрядных организаций в целях реализации программных мероприятий осуществляется управления муниципального хозяйства администрации Вольского муниципального района по результатам процедур, проводимых в порядке, установленном законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг.

Реализация мероприятий Программы по благоустройству дворовых и общественных территорий осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

 Разработка, обсуждение и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и общественной территории (городского парка), включенных в настоящую Программу, осуществляется в порядке, установленном приложением № 3 к настоящей Программе.

Финансовое участие в выполнении работ, предусмотренных дополнительным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий **(приложение № 2 Программе),** осуществляется заинтересованными лицами в случае принятия ими решений об участии в реализации мероприятий Программы, направляемых на осуществление дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, в размере не менее 60 % от объема финансирования соответствующих работ.

Аккумулирование и расходование средств собственников помещений в многоквартирных домах, образующих дворовые территории, иных зданиях, сооружениях, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству, в случае принятия ими решений об участии в реализации мероприятий настоящей Программы, направляемых на осуществление дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в Программу, производится в порядке аккумулирования и расходования средств собственников помещений в многоквартирных домах, образующих в границах дворовых территорий подлежащих благоустройству направленных на осуществление дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий включенных в программу, **приложение № 4 к настоящей Программе**.

Трудовое участие в реализации мероприятий, предусмотренных дополнительным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий (приложение 2 Программе), осуществляется заинтересованными лицами в форме выполнения неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), иные работы (покраска оборудования, озеленение территории, в том числе посадка деревьев, охрана объекта и т.п.).

Решение о финансовом (трудовом) участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий, предусмотренных дополнительным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий **(приложение № 2 Программе),** принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44 - 48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Контроль за ходом исполнения Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, и принятия муниципальных программ в Вольском муниципальном районе, утвержденным постановлением администрации Вольского муниципального района от 05.04.2011г. № 712.

**7. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы**

Приведение дворовых территорий многоквартирных домов **(приложение № 5)** в состояние, соответствующее современным требованиям, позволит:

- увеличить количество дворовых территорий многоквартирных домов, отвечающих современным требованиям, до 24,5 **%;**

- привлечь к участию в деятельности по благоустройству дворовых территорий заинтересованных собственников помещений в многоквартирных домах, образующих дворовые территории, иных зданиях, сооружениях в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, расположенных на территории муниципального образования город Вольск.

Успешное выполнение задач Программы позволит улучшить условия проживания граждан на территории муниципального образования город Вольск.

Руководитель аппарата

администрации Вольского

муниципального района О.Н. Сазанова

**Приложение 1**

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды

муниципального образования

город Вольск Вольского муниципального района Саратовской

области на 2018-2022 г.г.» и территорий, подлежавших обязательному благоустройству в 2018 году

**Муниципальный перечень работ**

**по благоустройству дворовых территорий включающий визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории**

|  |
| --- |
| **Виды работ** |
| 1. **Ремонт дворовых проездов**
 |
| 1. **Обеспечение освещения дворовых территорий**
 |
| 1. **Установка скамеек**

 |
| C:\Documents and Settings\tomashencev\Рабочий стол\1.gif | **Скамья без спинки на металлических ножках**

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристики: | Длина скамейки – 1950 мм;Ширина - 370 мм;Высота - 520 мм. |
|  |  |

 |
|  C:\Documents and Settings\tomashencev\Рабочий стол\лавочка1.gif | **Скамья со спинкой на металлических ножках**

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристики: | Длина скамейки - 1810 мм;Ширина - 550 мм;Высота - 810 мм. |
|  |  |
|  |  |

 |
| C:\Documents and Settings\tomashencev\Рабочий стол\лавочка2.gif | **Скамья со спинкой на ж/б ножках**

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристики: | Длина скамейки - 1950 мм;Ширина - 700 мм;Высота - 700 мм. |

 |
| 1. **Установка урн**

 |
| C:\Documents and Settings\tomashencev\Рабочий стол\урна1.jpg | * **Урна металлическая**

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристики: | Высота – 650 мм;Ширина - 383 мм; |

 |
| C:\Documents and Settings\tomashencev\Рабочий стол\urna_12.jpg | * **Урна металлическая**

|  |  |
| --- | --- |
| Характеристики: | Высота - 940 ммШирина – 340 мм |

 |

Руководитель аппарата

администрации Вольского

муниципального района О.Н. Сазанова

**Приложение 2**

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды

муниципального образования

город Вольск Вольского

муниципального района Саратовской

области на 2018-2022 г.г.» и территорий, подлежавших обязательному благоустройству в 2018 году

**Дополнительный перечень работ**

**по благоустройству дворовых территорий**

|  |  |
| --- | --- |
| №пп | Наименование видов работ |
| 1 | Оборудование детских и (или) спортивных площадок |
| 2 | Оборудование автомобильных парковок |
| 3 | Озеленение |
| 4 | Устройство пандуса |

Руководитель аппарата

администрации Вольского

муниципального района О.Н. Сазанова

 **Приложение 3**

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды муниципального образования

город Вольск Вольского

муниципального района Саратовской

области на 2018-2022 г.г.» и территорий, подлежавших обязательному благоустройству в 2018 году.

**ПОРЯДОК**

**разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и общественной территории (городского парка), включенных муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Вольск Вольского муниципального района Саратовской области на 2018-2022 г.г.» и территорий, подлежавших обязательному благоустройству в 2018 году**

1. Настоящий порядок разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и общественной территории (тротуара по ул. Коммунистическая), включенных в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования город Вольск Вольского муниципального района Саратовской области на 2018-2022 г.г.» (далее - Порядок), определяет правила разработки, обсуждения и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и общественной территории (городского парка), предусмотренных мероприятиями муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Вольск Вольского муниципального района Саратовской области на 2018-2022 г.г.». и территорий, подлежавших обязательному благоустройству в 2018 году

2. В целях настоящего Порядка под дизайн-проектом благоустройства дворовой территории или общественной территории (тротуара по ул. Коммунистическая) понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное изображение дворовой территории (общественной территории (тротуара по ул. Коммунистическая), представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фотофиксацией существующего положения, описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн-проект).

Дизайн-проект может быть выполнен в форме изображения дворовой территории (общественной территории (тротуара по ул. Коммунистическая) с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению, или в форме проектно-сметной документации. Форма и содержание дизайн-проекта определяются составом планируемых работ по благоустройству.

3.Разработка дизайн-проекта осуществляется управления муниципального хозяйства администрации Вольского муниципального района с учетом требований Правил благоустройства и озеленения на территории муниципального образования город Вольск Вольского муниципального района Саратовской области, утвержденного решением Вольского городского Совета депутатов от 20.10.2006 г. № 1/21-100 Градостроительного кодекса Российской Федерации, технических регламентов, строительных, санитарных и иных норм и правил, а также рекомендаций Общественного совета Вольского муниципального района**.**

4. В состав дизайн-проекта благоустройства дворовой территории включаются работы, предусмотренные минимальным и(или) дополнительным перечнями работ по благоустройству дворовой территории в соответствии с приложениями 1, 2 к Программе, включенные в Программу с учетом предложений заинтересованных лиц и рекомендациями общественной комиссии Общественного Совета Вольского муниципального района.

В состав дизайн-проекта благоустройства общественной территории (тротуара по ул. Коммунистическая) включаются работы, предусмотренные Программой в соответствии с предложениями заинтересованных лиц и рекомендациями общественной комиссии Общественного Совета Вольского муниципального района.

5. Обсуждение и согласование дизайн-проектов проводится в целях:

- информирования заинтересованных лиц о разработанных дизайн-проектах;

- учета мнения заинтересованных лиц о разработанных дизайн-проектах.

Обсуждение дизайн-проектов осуществляется в форме приема предложений и замечаний заинтересованных лиц.

6. Организацию обсуждения и согласования дизайн-проектов осуществляет УМХ, который уведомляет уполномоченных представителей заинтересованных лиц о готовности дизайн-проектов в течение трех рабочих дней со дня их изготовления и предоставляет заинтересованным лицам возможность ознакомления с дизайн-проектами.

7. Обсуждение и согласование дизайн-проектов с заинтересованными лицами производится в срок, не превышающий трех рабочих дней.

8. Согласованные дизайн-проекты направляются УМХ в общественную комиссию Общественного Совета Вольского муниципального района для рассмотрения и выработки рекомендаций в течение пяти рабочих дней со дня их согласования.

9. Утверждение согласованных дизайн-проектов осуществляется УМХ с учетом рекомендаций общественной комиссии Общественного Совета Вольского муниципального района.

10. Дизайн-проекты утверждаются в двух экземплярах, один из которых хранится в УМХ второй - у уполномоченного представителя заинтересованных лиц.

Руководитель аппарата

администрации Вольского

муниципального района О.Н. Сазанова

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Приложение 4**к муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды муниципальногообразования город Вольск Вольского муниципального района Саратовской области на 2018-2022 г.г.»и территорий, подлежавших обязательному благоустройству в 2018 году |
| Нормативная стоимость работ по минимальному перечню работпо благоустройству дворовых территорий**Единичные расценки на ремонт дворовых проездов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Обоснование** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество** | **Стоимость, руб.** |
|
|
| 1 | ФЕРр68-12-4Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 1 м3 конструкций | 1 | 739,47 |
| 2 | ФССЦпг-01-01-01-045Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | 1 т груза | 1 | 142,34 |
| 3 | ФССЦпг-03-21-01-010Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 1 | 90,56 |
| 4 | ФЕРр68-9-1Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала | 1 м2 площади основания | 1 | 142,96 |
| 5 | ФЕР27-06-026-01Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 1 | 13004,58 |
| 6 | ФЕРр68-10-2Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси типа В-2: без применения укладчиков асфальтобетона | 1 т смеси | 1 | 4274,18 |
| 7 | ФЕР27-06-020-01Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В-2, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1 м2 покрытия | 1 | 490,27 |
| 8 | ФЕРр68-1-1Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород | 1 пень | 1 | 1161,46 |
| 9 | ФЕР01-01-049-02Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов: 2 | 1 м3 грунта недобора | 1 | 132,93 |
| 10 | ФССЦпг-03-21-01-010Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 1 | 90,56 |
| 11 | ФЕР01-02-001-01Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см | 1 м3 уплотненного грунта | 1 | 11,33 |
| 12 | ФЕР27-04-001-01Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 1 | 685,26 |
| 13 | ФЕР27-07-002-01Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня | 1 м2 дорожек и тротуаров | 1 | 245,57 |
| 14 | ФЕР27-06-026-01Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 1 | 13004,58 |
| 15 | ФЕР27-07-001-01Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Г-2 толщиной 4 см | 1 м2 покрытия | 1 | 495,52 |
| 16 | ФЕРр68-13-2Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических | 1 м2 | 1 | 21,825 |
| 17 | ФССЦпг-01-01-01-045Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | 1 т груза | 1 | 142,34 |
| 18 | ФССЦпг-03-21-01-010Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 1 | 90,56 |
| 19 | ФЕРр68-9-1Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Исправление профиля оснований: щебеночных с добавлением нового материала | 1 м2 площади основания | 1 | 142,96 |
| 20 | ФЕР27-06-026-01Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 1 | 13004,58 |
| 21 | ФЕР27-07-001-01Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из мелкозернистой асфальтобетонной смеси типа Г-2 толщиной 3 см | 100 м2 покрытия | 1 | 495,52 |
| 22 | ФЕРр68-14-1Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 1 м | 1 | 70,51 |
| 23 | ФССЦпг-01-01-01-045Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: прочих материалов, деталей (с использованием погрузчика) | 1 т груза | 1 | 142,34 |
| 24 | ФССЦпг-03-21-01-010Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 1 | 90,56 |
| 25 | ФЕР01-02-027-05Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 | 1 м2 спланированной площади | 1 | 18,16 |
| 26 | ФЕР27-04-001-04Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 1 м3 материала основания (в плотном теле) | 1 | 1256,71 |
| 27 | ФЕР27-02-010-02Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 1 м бортового камня | 1 | 964,22 |
| 28 | ФЕР01-02-027-05Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 | 1 м2 спланированной площади | 1 | 18,16 |
| 29 | ФЕР27-04-001-04Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 1 м3 материала основания (в плотном теле) | 1 | 1256,71 |
| 30 | ФЕР27-02-010-02Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 1 м бортового камня | 1 | 600,50 |

**Нормативная стоимость работ по установке скамеек** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ пп** | **Обоснование** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество** | **Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. с НДС, с НР и СП** |
|
| **на ед. изм.** | **на единицу измерения** | **на единицу измерения** | **общая** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Раздел 1. |
| 1 | ФЕРр51-4-2Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Рытье ям для установки скамьи | 100 ям |   | 0,02 | 67454,00 | 1349,08 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 2 | ФЕР06-01-001-01Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Бетонирование малых архитектурных форм | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |   | 0,0009 | 430933,33 | 387,84 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | ФЕР09-06-001-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Прим | Монтаж конструкций скамьи, закрепляемых на фундаментах | 1 т конструкций |   | 0,02 | 18205,50 | 464,11 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 4 | ФССЦ-116-0082 | Скамья бульварная | шт. |   | 1 | 3420,00 | 3420 |
|   |   |   |   |   |   |   |

**Нормативная стоимость установки урны**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Обоснование** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество** | **Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. с НДС, с НР и СП** |
|
| **на ед. изм.** | **всего** | **на единицу измерения** | **общая** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Раздел 1. |
| 1 | ФЕРр51-4-2Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Рытье ям для установки урны | 100 ям |   | 0,01 | 67452,95 | 674,53 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 2 | ФЕР06-01-001-01Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Бетонирование малых архитектурных форм | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |   | 0,0005 | 430808,58 | 215,40 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | ФЕР09-06-001-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр Прим | Монтаж урн, закрепляемых на фундаментах | 1 т конструкций |   | 0,01 | 18198,43 | 181,98 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 4 | Прайс-лист | Урна металлическая опрокидывающаяся | шт. |   | 1 | 1600,00  | 1600,00 |
|   |   |   |   |   |   |   |

**Нормативная стоимость обеспечения освещения дворовой территории**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Обоснование** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество** | **Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. с НДС, с НР и СП** |
|
| **на ед. изм.** | **всего** | **на единицу измерения** | **общая**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Раздел 1. |
| 1 | ФЕРм08-03-594-09Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка светильника на кронштейнах | 100 шт. |   | 0,01 | 26981,70 | 269,82 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 2 | Прайс-листПриказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Светильник светодиодный уличный | шт. |   | 1 | 2768,03 | 2768,03 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | ТЕРм08-02-363-01Постановление Правительства Саратовской области от 30.07.10 №351-П | Кронштейны специальные для светильников сварные металлические, количество рожков 1 | 1 шт. |   | 4 | 2368,20 | 9472,80 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 4 | Прайс-листПриказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Держатель для консольных светильников уличных | шт. |   | 1 | 460,02 | 460,02 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 5 | ФЕРм08-02-409-01Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м |   | 0,2 | 3625,64 | 725,13 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 6 | ФССЦ-103-2404Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм | м |   | 20 | 22,75 | 454,96 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 7 | ФЕРм08-02-412-02Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м |   | 0,2 | 1021,91 | 204,38 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 8 | ФССЦ-502-0554Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием марки ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м |   | 0,0204 | 41551,24 | 847,65 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 9 | ФЕРм08-03-575-01Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Прибор или аппарат | 1 шт. |   | 1 | 205,57 | 205,57 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 10 | Прайс-листПриказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Реле уровня освещенности (сумеречное) |  шт. |   | 1 | 4149,97 | 4149,97 |
|   |   |   |   |   |   |   |

Нормативная стоимость работ

по дополнительному перечню работ

по благоустройству дворовых территорий

**Нормативная стоимость установки детской площадки**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Обоснование** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество** | **Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. с НДС, с НР и СП** |
|
| **на ед. изм.** | **всего** | **на единицу измерения** | **общая**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Раздел 1. Спортивные снаряды |
| 1 | ФЕРр51-4-2Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Рытье ям для установки малых архитектурных форм детских площадок | 100 ям |   | 0,15 | 67454,96 | 10118,24 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 2 | ФЕР06-01-001-01Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Бетонирование малых архитектурных форм | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |   | 0,00675 | 430995,79 | 2909,22 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | ФЕР09-06-001-03Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/прПрим | Монтаж малых архитектурных форм, закрепляемых на фундаментах | 1 т конструкций |   | 0,67 | 18205,24 | 12197,51 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 4 | ФССЦ-116-0039Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Карусель с ограждением из труб | шт. |   | 1 | 27722,07 | 27722,07 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 5 | ФССЦ-116-0056Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Качели однопролётные | шт. |   | 1 | 25640,20 | 25640,20 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 6 | Прайс-лист | Детская площадка (альпинист) | шт. |   | 1 | 174999,97 | 174999,97 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 7 | ФЕР10-01-059-01Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/прПрим | Установка малых архитектурных форм (без фундамента) | 100 шт. изделий |   | 0,01 | 25542,398 | 255,42 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 8 | ФССЦ-116-0065Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Песочница | шт. |   | 1 | 21895,41 | 21895,41 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 9 | ФЕР27-04-001-01Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |   | 0,05 | 21074,23 | 1053,71 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 10 | ФССЦ-408-0141Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Песок природный для строительных растворов средний | м3 |   | 5 | 2105,95 | 2105,95 |

**Нормативная стоимость установки спортивной площадки**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Обоснование** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество** | **Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. с НДС, с НР и СП** |
|
| **на ед. изм.** | **всего** | **на единицу измерения** | **общая**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Раздел 1. Спортивные снаряды |
| 1 | ФЕРр51-4-2Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Рытье ям для установки малых архитектурных форм спортивных площадок | 100 ям |   | 0,04 | 67454,26 | 2698,17 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 2 | ФЕР27-04-001-04Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 материала основания (в плотном теле) |   | 0,00125 | 32802,11 | 41,00 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | ФССЦ-408-0047Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Щебень из гравия для строительных работ марки Др.12, фракция 20-40 мм | м3 |   | 0,13 | 1094,74 | 142,32 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 4 | ФЕР06-01-001-01Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Бетонирование опор спортивных снарядов | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле |   | 0,0018 | 431011,39 | 775,82 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 5 | ФЕР06-01-015-01Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой | 1 т |   | 0,048 | 124308,96 | 5966,83 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 6 | ФЕР09-06-001-03Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/прПрим | Монтаж малых спортивных снарядов, закрепляемых на фундаментах | 1 т конструкций |   | 0,56 | 18205,33 | 10194,98 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 7 | Прайс-лист | Уличный тренажер "Гребля" | шт. |   | 1 | 18400 | 18400 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 8 | Прайс-лист | Уличный тренажер "Шаговый" | шт. |   | 1 | 25400 | 25400 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 9 | Прайс-лист | Уличный тренажер "Брусья" | шт. |   | 1 | 17700 | 17700 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 10 | Прайс-лист | Уличный тренажер "Маятник" | шт. |   | 1 | 17700 | 17700 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Раздел 2. Площадка 28 м2 |
| 11 | ФЕР01-02-027-05Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 | 1000 м2 спланированной площади |   | 0,028 | 16574,58 | 464,09 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 12 | ФЕР01-02-005-01Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Уплотнение грунта, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта |   | 0,028 | 4119,82 | 115,36 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 13 | ФЕР27-04-003-01Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Готовые песчано-щебеночные смеси марка 200, размер зерен 20-10 мм, сорт 6 | 1000 м2 основания или покрытия |   | 0,028 | 33831,19 | 947,27 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 14 | ФССЦ-408-0306Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Готовые песчано-щебеночные смеси марка 200, размер зерен 20-10 мм, сорт 6 | м3 |   | 4,032 | 2981,47 | 2981,47 |
| 15 | ФЕР27-07-003-02Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком | 100 м2 тротуара |  | 0,28 | 70209,50 | 19658,66 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ФЕР27-02-010-02Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня |  | 0,22 | 41848,67 | 9206,71 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ФССЦ-403-8023Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Камни бортовые БР 100,20,8/бетонВ22,5(М300),объем 0,016м3 | шт. |  | 22 | 3453,77 | 3453,77 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Единичные расценки на оборудование автомобильных парковок**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Обоснование** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество** | **Стоимость, руб.** |
| 1 | ФЕР01-01-049-02Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Срезка недобора грунта в выемках, группа грунтов: 2 | 1 м3 грунта недобора | 1 | 132,93 |
| 2 | ФССЦпг-03-21-01-010Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза | 1 т груза | 1 | 90,56 |
| 3 | ФЕР01-02-001-01Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 25 см | 1 м3 уплотненного грунта | 1 | 1,33 |
| 4 | ФЕР27-04-001-01Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 1 м3 материала основания (в плотном теле) | 1 | 685,26 |
| 5 | ФЕР27-04-006-01Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных | 1 м2 основания | 1 | 222,85 |
| 6 | ФЕР27-06-026-01Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Розлив вяжущих материалов | 1 т | 1 | 13004,58 |
| 7 | ФЕР27-06-020-01Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа В-2, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1 м2 покрытия | 1 | 490,26 |

**Нормативная стоимость установки пандуса**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Обоснование** | **Наименование** | **Ед. изм.** | **Количество** | **Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. с НДС, с НР и СП** |
|
| **на ед. изм.** | **всего** | **на единицу измерения** | **общая**  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Раздел 1. |
| 1 | ФЕР09-03-030-01Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Монтаж площадок с настилом из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций |   | 0,12 | 12818,01 | 1538,16 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 2 | ФССЦ-201-0599 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Площадки просадочные, мостики, кронштейн, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок | т |   | 0,12 | 83407,72 | 10008,93 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | ФЕР07-05-016-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Устройство металлических ограждений без поручней | 100 м ограждения |   | 0,03 | 125285,06 | 3758,55 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 4 | ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности |   | 0,03 | 2522,88 | 75,69 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 5 | ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности |   | 0,03 | 5305,54 | 159,17 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 6 | ФЕР46-08-012-03 Приказ Минстроя РФ от 30.01.14 №31/пр | Установка анкеров в отверстия глубиной 100мм с диаметром анкера:12мм | 100 шт. |   | 0,104 | 1588,50 | 63,547 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| 7 | ФССЦ-101-3138 | Болт анкерный с гайкой, размер 12,0х120мм | шт. |   | 4 | 19,10 | 76,39 |
|   |   |   |   |   |   |   |

Руководитель аппарата

администрации Вольского

муниципального района О.Н. Сазанова

**Приложение 4**

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды

муниципального образования

город Вольск Вольского

муниципального района Саратовской

области на 2018-2022 г.г.» и территорий, подлежавших обязательному благоустройству в 2018 году

**Порядок**

**аккумулирования и расходования средств собственников помещений в многоквартирных домах, образующих дворовые территории, иных зданиях, сооружениях, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству, направляемых на осуществление дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в** **ведомственную целевую программу «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Вольск**

**Вольского муниципального района Саратовской области на 2018-2022 г.г.»** **и территорий, подлежавших обязательному благоустройству в 2018 году**

1. **Общие положения**

Настоящий порядок аккумулирования и расходования средств собственников помещений в многоквартирных домах, образующих дворовые территории, иных зданиях, сооружениях, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на осуществление дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в ведомственную целевую программу «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Вольск Вольского муниципального района Саратовской области на 2018-2022 г.г.» и территорий, подлежавших обязательному благоустройству в 2018 году (далее – Порядок), определяет правила аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, включенных в Программу, и контроля за их расходованием.

**2. Правила аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц**

2.1. При принятии на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома решения о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации в соответствии с согласованным дизайн-проектом благоустройства дворовой территории мероприятий по благоустройству дворовой территории, предусмотренных дополнительным перечнем работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц аккумулируются на лицевом счете управления муниципального хозяйства администрации Вольского муниципального района открытом в управлении финансов администрации Вольского муниципального района на едином счете бюджета муниципального образования город Вольск Вольского муниципального района Саратовской области.

 2.2. Для перечисления денежных средств заинтересованных лиц на лицевой счет УМХ.

- УМХ заключает соглашение с юридическим лицом независимо от организационно-правовой формы или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность по управлению соответствующим многоквартирным домом (далее – соглашение, управляющая организация), в котором определяются сумма средств заинтересованных лиц, направляемых на софинансирование работ по благоустройству дворовой территории, предусмотренных Программой и согласованным дизайн-проектом благоустройства дворовой территории, порядок перечисления их на лицевой счет УМХ сметный расчет стоимости работ по благоустройству дворовой территории, софинансируемых заинтересованными лицами;

- управляющая организация открывает счет для перечисления денежных средств заинтересованных лиц в российской кредитной организации, величина собственных средств (капитала) которой составляет не менее 20 миллионов рублей.

2.3. Перечисление денежных средств осуществляется управляющей организацией до начала работ по благоустройству дворовой территории, предусмотренных соглашением.

2.4. УМХ обеспечивает учет поступающих денежных средств заинтересованных лиц в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

2.5 УМХ обеспечивает ежемесячное размещение на официальном сайте данных о поступивших денежных средствах заинтересованных лиц в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, и представление указанной информации общественной комиссии Общественного Совета Вольского муниципального района.

2.6. УМХ обеспечивает расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц на софинансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории, предусмотренного соглашением.

1. **Контроль за целевым расходованием аккумулированных**

 **денежных средств заинтересованных лиц**

4.1. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется администрацией Вольского муниципального района в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.2. УМХ обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц на счета, открытые управляющими организациями в кредитных организациях, в срок до 31 декабря 2018 года при условии:

- экономии денежных средств, сложившейся по результатам процедур, проводимых в порядке, установленном законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг;

- невыполнения полностью или в части работ по благоустройству дворовых территорий, предусмотренных соглашениями;

- непредоставления заинтересованными лицами доступа к дворовым территориям для выполнения работ по их благоустройству, предусмотренных соглашениями;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению соответствующих работ по благоустройству дворовых территорий;

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.3. Общественный контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется общественной комиссией Общественного Совета Вольского муниципального района в соответствии с Положением об Общественном Совете Вольского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Вольского муниципального района от 07.06.2013 г. №1231.

Руководитель аппарата

администрации Вольского

муниципального района О.Н. Сазанова