АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# От    15.02.2018г.   №     260

О создании комиссии по обеспечению безаварийного

пропуска паводковых вод в 2018 году на территории

Вольского муниципального района

На основании Плана мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2018 году на территории Саратовской области, утвержденного Заместителем Председателя Правительства Саратовской области, а также для обеспечения бесперебойной деятельности хозяйственных отраслей, безопасности жизни людей, сохранности от разрушения дорог, мостов и других сооружений на территории Вольского муниципального района, ст. 29,35,50 Устава Вольского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2018 году на территории Вольского муниципального района в составе:

| Лабутина В.В. | -И.о первого заместителя главы администрации Вольского муниципального района по безопасности и жизнеобеспечению председатель комиссии, служебный телефон 7-07-47. |
| --- | --- |
| Митюкова С.В. | - начальник МУ «Управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района», первый заместитель председателя комиссии, служебный телефон 5-49-22. |
| Башарова А.И. | - заместитель главы администрации Вольского муниципального района по сельскому хозяйству», заместитель председателя комиссии, служебный телефон 7-41-29. |
| Соколовского Е.И. | - главный специалист МУ «Управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района» – секретарь комиссии, служебный телефон 5-49-22. |
| Члены комиссии: |  |
| Плотника В.С. | -заместитель начальника ВВИМО, служебный телефон 7-11-59, добавочный телефон 3-81 (по согласованию). |
| Чехонина В.А. | -начальник отдела МВД России по Вольскому району Саратовской области, служебный 7-07-68 (по согласованию). |
| Бондаренко Л.В. | -заместитель главы администрации Вольского муниципального района по экономике, промышленности и потребительскому рынку, служебный телефон 7-07-28. |
| Елисеева С.А. | -заместитель начальника управления муниципального хозяйства администрации Вольского муниципального района, служебный телефон 7-07-11. |
| Сахарова М.В. | -главный врач ГУЗ СО «Вольская центральная районная больница», служебный телефон 5-11-95(по согласованию). |
| Морина С. В. Юлькова В.П. | -начальник ПСЧ-26 ФГКУ «10 отряд ОФПС по Саратовской области», служебный телефон 5-50-33 (по согласованию). -начальник Вольских РЭС Северо-Восточного производственного отделения филиала ОАО «Межрегиональная Распределительная Сетевая Компания Волги» - «Саратовские распределительные сети» (по согласованию). |
| Береговского В.С. Ничега А.С. Шалимова Б.Г. Оноприенко Б.Н. | -директор коммунальных электрических сетей Саратовской области АО «Облкоммунэнерго» Филиал «Вольские городские электрические сети» служебный телефон 7-42-75(по согласованию). -директор Филиал ГУП СО «Облводоресурс» - «Вольский» (по согласованию). -управляющий филиалом АО «Газпромгазораспределения Саратовской области» в г.Вольске(по согласованию). -генеральный директор ООО «Газпром теплоэнерго Вольск» (по согласованию).. |
| Дубасова М.С. | -начальник станции «Вольск-объединенный» служебный телефон 5-31-25. (по согласованию). |
| Черноголову Н.Е. | -главный специалист-эксперт Правобережного инспекционного отдела, государственный инспектор по охране природы, комитета охраны окружающей среды и природопользования Саратовской области, служебный телефон 7-41-45(по согласованию). |
| Калигину Н.Г. | -начальник МУ «Управление сельского хозяйства Вольского муниципального района», служебный телефон 7-41-29. |

2.  Утвердить план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2018 году на территории Вольского муниципального района (приложение).

3.  Рекомендовать всем предприятиям, организациям и учреждениям на территории Вольского муниципального района, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, исполнять решения комиссии по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2018 году на территории Вольского муниципального района по вопросам безаварийного пропуска вод и ликвидации последствий паводка.

4.  Рекомендовать главе администрации Сенного  муниципального образования и главам муниципальных образований, входящих в состав Вольского муниципального района, руководителям предприятий, организаций, учреждений Вольского муниципального района до 01 марта 2018 года разработать и представить в МУ «Управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района» план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2018 году на соответствующей территории, исключению возможных аварий, порчи имущества на закрепленных объектах и территориях, а также смету предполагаемых работ.

5.    Рекомендовать директорам ООО «Трансфер», ООО «Арсенал -Плюс» на период паводка быть в готовности к выделению необходимого количества автотранспорта (по заявке паводковой комиссии) организациям города и района для вывоза материальных ценностей и эвакуации населения из зоны затопления.

6.  Гидромед наблюдателю отдела гидрологии Саратовского ЦГМС предложить:

а)  организовать обмен информацией с ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Саратовской области» и ЕДДС Балаковского муниципального района по вопросу пропуска паводковых вод;

б) постоянно с момента вскрытия р.Волга, осуществлять контроль подъема воды в черте города;

в)  о состоянии замеров уровня воды р.Волга докладывать к 8-ми часам утра ежедневно и в случае резкого повышения уровня воды – немедленно в МУ «Управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района» по телефону 5-16-97 оперативному дежурному.

7. Рекомендовать главному врачу ГУЗ СО «Вольская районная больница» провести подготовительные мероприятия по обеспечению экстренной медицинской помощи пострадавшему от наводнения населению, в случае их госпитализации иметь свободных 20 койко-мест.

8.  Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Вольскому району Саратовской области:

а)   в случае затопления объектов экономики и жилых домов, обеспечить сохранность государственного и частного имущества, оставленного после эвакуации, своевременно обеспечить регулируемый проезд транспорта в зонах затопления (подтопления) дорог;

б)  с 1 марта 2018 года выставить подвижные посты, с целью недопущения прохода и проезда транспорта и людей через р.Волга.

9. Рекомендовать руководителям МУП «Дорожник», ООО «Газпромтеплоэнерго Вольск», Филиала ГУП СО «Облводоресурс»- «Вольский», Филиала АО «Газпром Газораспределения Саратовской области» в городе Вольске, МЦТЭТ  ПАО «Ростелеком» Саратовский филиал и Вольский филиал городских электросетей АО «Облкоммунэнерго» во время интенсивного таяния снега принять меры по обеспечению стока вод в русло рек, исключить образования запруд на дорогах, затекание талых вод в подвалы жилых домов и учреждений, колодцы тепло-, водо, газовых сетей и связи.

10.  Заместителю главы администрации Вольского муниципального района по экономике, промышленности и потребительскому рынку предусмотреть мероприятия по обеспечению питанием, одеждой и обогревом пострадавшего населения городских и сельских муниципальных образований в паводковый период.

11.   Начальнику МУ «Управление сельского хозяйства администрации Вольского муниципального района» организовать профилактическую работу с руководителями сельхозпредприятий о необходимости создания резерва кормов для сельскохозяйственных животных с целью сохранности их поголовья и возможности эвакуации в паводковый период.

12.  Начальнику финансового управления администрации Вольского муниципального района предусмотреть первоочередной порядок финансирования мероприятий, направленных на обеспечение пропуска паводковых вод и ликвидации последствий паводка за счет средств резервного фонда.

13.  Общее руководство и контроль работы комиссии по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2018 году на территории Вольского муниципального района возложить на председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности при администрации Вольского муниципального района.

14.   На заседаниях комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности при администрации Вольского муниципального района проводить заслушивание должностных лиц о выполнении данного постановления и плана организационно-технических мероприятий по пропуску паводковых вод.

15. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации на официальном сайте администрации Вольского муниципального района.

Глава Вольского

муниципального района                                                                    В.Г. Матвеев

Приложение  к постановлению администрации

Вольского муниципального района

от  15.02.2018г.  № 260

## ПЛАН

мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 2018 году

на территории Вольского муниципального района

| № п/п | Выполняемые работы | Сроки исполнения | Ответственные (по согласованию), форма отчетности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уточнение состава комиссии по обеспечению пропуска паводка. | до 16.02.2018г. | МУ «Управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района», руководители предприятий |
| 2. | Разработка планов мероприятий по подготовке к безопасному пропуску паводковых вод в 2018 году | до 16.02.2018г. | Главы муниципальных образований, входящих в состав Вольского муниципального района, глава администрации Сенного муниципального образования(по согласованию) |
| 3. | Корректировка разделов единого информационного электронного документа: «Паспорт территории муниципального района»; «Паспорт территории городского поселения»; «Паспорт территории населенного пункта»; «Паспорт потенциально опасного объекта» (ГТС) | до 16.02.2018г. | МУ «Управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района» |
| 4. | Уточнение ответственных за состоянием гидротехнических сооружений, находящихся на территории Вольского муниципального района, для организации контроля за их подготовкой к пропуску паводка и безаварийному пропуску паводковых вод. | до 16.02.2018г. | Главы муниципальных образований, входящих в состав Вольского муниципального района, руководители предприятий (по согласованию), глава администрации Сенного муниципального образования(по согласованию) |
| 5. | Подготовка распорядительных документов (о порядке эвакуации, охране имущества граждан, привлечения населения к работам, порядке движения транспорта, приведения санитарно-эпидемиологических мероприятий и т.д.) | до 20.02.2018г. | МУ «Управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района» |
| 6. | Утверждение на заседании районной паводковой комиссии и реализация до начала паводка мероприятий по обследованию гидротехнических сооружений, дорог, мостов и других водохозяйственных объектов, разработка мероприятий по предохранению их от затопления и разрушения | до 20.02.2018г. | Главы муниципальных образований, входящих в состав Вольского муниципального района (по согласованию), руководители предприятий (по согласованию), глава администрации Сенного муниципального образования(по согласованию) |
| 7. | Уточнение наличия плавсредств, других материально-технических ресурсов, необходимых для использования при осуществлении предупредительных мер и проведения спасательных и других неотложных работ | до 20.02.2018г. | МУ «Управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района» |
| 8. | Обеспечение выявления затороопасных участков на реках, где необходимо заблаговременное разрушение ледового покрова для проведения предупредительных мероприятий и предоставление указанной информации в КЧС и ОПБ при Правительстве области, а также в ГУ МЧС России по Саратовской области и Управление обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства области | до 20.02.2018г. | МУ «Управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района» |
| 9. | Проведение противопаводковой командно-штабной тренировки. Проверка готовности сил и средств, привлекаемых к работам при угрозе и в ходе затопления | 27-28.02.2018г. | Главы муниципальных образований, входящих в состав Вольского муниципального района, руководители предприятий (по согласованию), глава администрации Сенного муниципального образования (по согласованию), МУ «Управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района» |
| 10. | Организация взаимодействия с паводковыми комиссиями соседних муниципальных районов Саратовской области по вопросу безаварийного пропуска паводковых вод. | до 27.02.2018г. | Главы муниципальных образований, входящих в состав Вольскоо муниципального района (по согласованию), приграничные к другим районам (Широкобуеракское, Белогоновское, Междуреченское, Колоярское, Кряжимское, Талалихинское) |
| 11. | Обеспечение учета резервов финансовых средств и материальных ресурсов Вольского муниципального района для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, в том числе и обусловленных весенним половодьем | до 27.02.2018г. | МУ «Управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района» |
| 12. | Проведение предупредительных мероприятий по защите мостовых переходов и других гидротехнических сооружений методом разрушения ледяного покрова взрывным и невзрывным способами | до начала половодья | МУ «Управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района», ОГУ «Служба спасения Саратовской области» (по согласованию) |
| 13. | Определение мест объезда участков возможного затопления (оборудование указателями и знаками, подготовка объездных маршрутов проезда по затопленным участкам дорог) | до 12.03.2018г. | Главы муниципальных образований, входящих в состав Вольского муниципального района, глава администрации Сенного муниципального образования(по согласованию) |
| 14. | Очистка от снега, мусора и посторонних предметов отверстий водопропускных труб ж/д насыпей, дорог федерального, регионального и местного значения, водосбросных сооружений, канализации, завершение работ по ремонту гидротехнических сооружений и мостов, укреплению ледорезов, водоприемных сооружений | до 12.03.2018г. | Главы муниципальных образований, входящих в состав Вольского муниципального района (по согласованию), руководители предприятий (по согласованию), глава администрации Сенного муниципального образования (по согласованию) |
| 15. | Укрепление опор линий телеграфных, электрических и других сетей и установка систематического наблюдения за ними на весь период паводка | до 12.03.2018г. | Руководители предприятий, эл.сети районной подстанции. (согласно Плану работ предприятия) (по согласованию) |
| 16. | Организация на время паводка и ледохода круглосуточного дежурства аварийных бригад на плотинах, гидротехнических сооружениях, мостах, насосных станциях и других важнейших сооружениях. Обеспечение аварийных бригад техникой и необходимыми спасательными средствами, инструментами. Материалами и спецодеждой | до 27.02.2018г. | Главы муниципальных образований, входящих в состав Вольского муниципального района(по согласованию), руководители предприятий (по согласованию), глава администрации Сенного муниципального образования (по согласованию) |
| 17. | Защита магистральных нефте-, аммиако- и газопроводов в местах их перехода через водные преграды и проходящих по гидротехническим сооружениям | до 12.03.2018г. | Главы муниципальных образований, входящих в состав Вольского муниципального района(по согласованию), руководители предприятий (по согласованию), глава администрации Сенного муниципального образования(по согласованию) |
| 18. | Создание необходимых запасов топлива, сырья, смазочных и других материалов для обеспечения устойчивой и безопасной работы предприятий, находящихся в районе затопления, организации первоочередного жизнеобеспечения населения | до 12.03.2018г. | Главы муниципальных образований, входящих в состав Вольского муниципального района(по согласованию), руководители предприятий (по согласованию), глава администрации Сенного муниципального образования (по согласованию) |
| 19. | Уточнение планов эвакуации населения из затопленных районов, организации жизнеобеспечения эвакуированного населения, обеспечения врачебной помощью, своевременной эвакуации рожениц, инсулинозависимых и тяжелобольных из зон возможного затопления | до 27.02.2018г. | МУ «Управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района», Администрация Вольского муниципального района |
| 20. | Разработка планов привлечения местного населения к выполнению спасательных и аварийно-восстановительных работ, обеспечения безопасности их работ (при недостатке сил и средств, специально предназначенных для выполнения этих работ | до 27.02.2018г. | Главы муниципальных образований, входящих в состав Вольского муниципального района(по согласованию), глава администрации Сенного муниципального образования(по согласованию) |
| 21. | Запрещение в период прохождения паводка проезда всех видов транспорта, не предназначенных для этих целей, по затопленным местам | весь период | Главы муниципальных образований, входящих в состав Вольского муниципального района (по согласованию), ГИБДД (по согласованию), руководители предприятий(по согласованию), глава администрации Сенного муниципального образования(по согласованию) |
| 22. | Обеспечение сохранности сооружений инженерных защит от паводка | весь период | Главы муниципальных образований, входящих в состав Вольского муниципального района(по согласованию), глава администрации Сенного муниципального образования(по согласованию) |
| 23. | Обеспечение пропуска паводковых вод на всех строящихся водохозяйственных объектах | весь период | Руководители предприятий (по согласованию) |
| 24. | Подготовка к частичному ограничению или прекращению функционирования предприятий, учебных заведений, других организаций, расположенных в зоне возможного затопления | до 12.03.2018г. | Главы муниципальных образований, входящих в состав Вольского муниципального района, (по согласованию) руководители предприятий (по согласованию), глава администрации Сенного муниципального образования(по согласованию) |
| 25. | Обеспечение создания запасов щебня, камня, мешкотары и песка в целях формирования аварийных запасов на особо важных и потенциально опасных объектах, попадающих в зону возможного затопления (подтопления) | весь период | Главы муниципальных образований, входящих в состав Вольского муниципального района (по согласованию), руководители предприятий (по согласованию) |
| 26. | Организация санитарной очистки зон возможного затопления | до 12.03.2018г. | Главы муниципальных образований, входящих в состав Вольского муниципального района, руководители предприятий (по согласованию), глава администрации Сенного муниципального образования(по согласованию) |
| 27. | Создание запасных мест размещения для скота и мобильных доильных установок | до 12.03.2018г. | Главы муниципальных образований, входящих в состав Вольского муниципального района (по согласованию), МУ «Управление сельского хозяйства Вольского муниципального района», глава администрации Сенного муниципального образования (по согласованию) |
| 28. | Установка временных водомерных постов с привязкой высотных отметок самодельных конструкций (дополнительных свай-мерников) и организация их работы | по вскрытии рек | Главы муниципальных образований, входящих в состав Вольского муниципального района(по согласованию), глава администрации Сенного муниципального образования(по согласованию) |
| 29. | Защита систем водоснабжения, создание запасов коагулянтов, разработка плана обеспечения населения и сельскохозяйственных животных питьевой водой | до 12.03.2018г. | Главы муниципальных образований, входящих в состав Вольского муниципального района(по согласованию), глава администрации Сенного муниципального образования (по согласованию) |
| 30. | Организация в паводкоопасных зонах страховой защиты строений, домашнего имущества и животных, принадлежащего гражданам на правах личной собственности, а также зданий, сооружений, имущества, принадлежащего юридическим лицам | до 12.03.2018г. | Главы муниципальных образований, входящих в состав Вольского муниципального района (по согласованию), глава администрации Сенного муниципального образования (по согласованию) , руководители предприятий (по согласованию), страховые компании (по согласованию) |
| 31. | Заслушивание отчетов глав муниципальных образований, входящих в состав Вольского муниципального района, о выполнении мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод | весь период подготовки и пропуска паводковых вод | КЧС и ОПБ при администрации Вольского муниципального района |
| 32. | Представление в ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Саратовской области» ежедневных сведений о паводковой обстановке по установленной форме | весь период паводка | МУ «Управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района» |
| 33. | Представление в ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Саратовской области» информации о состоянии автомобильных, железнодорожных дорог, мостов и движении автомобильного и железнодорожного транспорта | весь период паводка | МУ «Управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района» |
| 34. | При начале затопления (подтопления) населенных пунктов (жилых домов) направить оперативную группу для оценки складывающейся паводковой обстановки и подготовки аналитической информации в КЧС и ОПБ Вольского муниципального района | весь период | МУ «Управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района» |
| 35. | Организация обследования оползневых участков, систематического наблюдения за ними, информирования КЧС и ОПБ Вольского муниципального района об угрозе возникновения ЧС | весь период | Главы муниципальных образований, входящих в состав Вольского муниципального района(по согласованию), глава администрации Сенного муниципального образования(по согласованию) |
| 36. | Обеспечение постоянного и своевременного информирования населения о складывающейся паводковой обстановке и правилах поведения | весь период | Главы муниципальных образований, входящих в состав Вольского муниципального района(по согласованию), глава администрации Сенного муниципального образования (по согласованию), МУ «Управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района» |
| 37. | Создать оперативный штаб ликвидации ЧС и направить в ГУ МЧС России по Саратовской области нормативно-правовой акт по его созданию | до 12.03.2018г. | Главы муниципальных образований, входящих в состав Вольского муниципального района (по согласованию), глава администрации Сенного муниципального образования(по согласованию), МУ «Управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района» |
| 38. | Разработать график круглосуточного дежурства должностных лиц оперативного штаба с целью мониторинга паводковой обстановки на территории муниципального района | до 12.03.2018г. | Главы муниципальных образований, входящих в состав Вольского муниципального района(по согласованию), глава администрации Сенного муниципального образования (по согласованию), МУ «Управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района» |
| 39. | Представить отчет о выполнении плана мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод в 2018 году на территории Вольского муниципального района в Правительство области | до 15.03.2018г. | МУ «Управление по делам ГО и ЧС Вольского муниципального района» |

Руководитель аппарата                                                                                                             О.Н.  Сазанова