АДМИНИСТРАЦИЯ

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  11.02.2019  года                              № 2                                 с. Междуречье

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод на территории Междуреченского муниципального образования в 2019 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 30 Устава Междуреченского муниципального образования, в целях организации пропуска паводковых вод в весенний период 2019 года, обеспечения бесперебойной деятельности хозяйственных отраслей, минимизации материального ущерба, безопасности жизни людей, сохранности от разрушения дорог, мостов и других сооружений на территории Междуреченского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод на территории Междуреченского муниципального образования на 2019 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Междуреченского

муниципального образования,

исполняющий полномочия главы

администрации Междуреченского

муниципального образования                                                     В.А. Наумов

Приложение к постановлению

администрации Междуреченского

муниципального образования

от 11.02.2019 г.  № 2

План мероприятий

по обеспечению пропуска паводковых вод на территории

Междуреченского муниципального образования

на 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рассмотреть на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности вопрос о безаварийном пропуске паводковых вод | Еженедельно на весь период паводка | Глава Междуреченского муниципального образования |
| 2 | Провести осмотр гидротехнических сооружений, мостов, дамб, зернохранилищ, животноводческих помещений, водозаборных объектов, автомобильных дорог | до 10.03.2019 г. | Зам. главы администрации Междуреченского МО, руководители сельхозпредприятий (по согласованию) |
| 3 | Обеспечить ежедневный контроль в период весеннего паводка за состоянием ГТС прудов и организовать безаварийный пропуск весенних вод | На весь период паводка | Зам. главы администрации Междуреченского МО |
| 4 | Произвести очистку от снега, льда, мусора проходные отверстия малых мостов, водопропускных труб, дорог и подъездных путей | до 15.03.2019 г. | Глава Междуреченского муниципального образования |
| 5 | Организовать наблюдение за состоянием опор линий передач: электрических, телеграфных и других сетей. | с 01.03.2019 г. на весь период паводка | Главный специалист администрации |
| 6 | Установить дежурство во время паводка | на весь период паводка | Глава Междуреченского муниципального образования |
| 7 | Провести разъяснительную работу с населением, проживающим в с. Междуречье, с. Новая Павловка, потенциально подверженным затоплению, о действиях при угрозе затопления, и необходимости запаса продуктов питания, лекарств на период паводка | до 01.03.2019 г. | Главный специалист администрации |
| 8 | Проверка наличия медикаментов в ФАПах для оказания первой неотложной медицинской помощи | до 01.03.2019 г. | Зам. главы администрации Междуреченского МО, заведующие ФАП с.Междуречье, ФАП с. Покурлей (по согласованию) |
| 9 | Подготовить автотехнику и плавательные средства на случай срочной эвакуации из мест затопления | до 01.03.2019 г. | Глава Междуреченского муниципального образования |
| 10 | Организовать создание аварийного запаса ГСМ и строительных материалов (мешки с песком, крупный камень) у мостов | до 01.03.2019 г. | Глава Междуреченского муниципального образования |
| 11 | В случае стихийного бедствия, вызванного наводнением, привлекать население муниципального образования к работам по ликвидации (предотвращению) последствий наводнения | во время паводка | Глава Междуреченского муниципального образования |
| 12 | Согласовать с руководителями предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории Междуреченского муниципального образования возможность оказания помощи в ликвидации возможных стихийных бедствий, вызванных паводком | до 01.03.2019 г. | Глава Междуреченского муниципального образования |
| 13 | Предусмотреть возможность финансирования мероприятий, направленных на обеспечение пропуска паводковых вод и ликвидации последствий паводка за счёт средств резервного фонда | до 01.03.2019 г. | Глава Междуреченского муниципального образования |
| 14 | Ежедневно информировать комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и ОПБ Вольского муниципального района и МУ «Управление по делам ГО и ЧС» о паводковой ситуации | с 01.03.2019 г. на весь период паводка | Глава Междуреченского муниципального образования |

Глава Междуреченского

муниципального образования,

исполняющий полномочия главы

администрации Междуреченского                                               В.А. Наумов

муниципального образования