АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕРХНЕЧЕРНАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# От 08 апреля 2019 года № 12                                                       с.В.Чернавка

О проведении мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории Верхнечернавского муниципального образования на весенний период 2019 года

В соответствии с п.19 ч.1 ст.14 Федерального Закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», п.15 ч.1 ст.3, ст.30 Устава Верхнечернавского муниципального образования, в целях улучшения санитарного состояния и благоустройства территории Верхнечернавского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Провести мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территории Верхнечернавского муниципального образования в период с 10 апреля 2019 года по 10 мая 2019 года, санитарными днями на период проведения месячника и по завершению его на летний период до 01 октября 2019 года считать среду и пятницу еженедельно.

- Утвердить план мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории Верхнечернавского муниципального образования на весенний период 2019 года (Приложение №1).

- Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, расположенных на территории Верхнечернавского муниципального образования, независимо от форм собственности, организовать санитарную очистку и благоустройство территорий в соответствии с рекомендуемым распределением (приложение № 2).

- Рекомендовать индивидуальным предпринимателям, не вошедшим в приложение № 2, и лицам, ответственным за эксплуатацию здания, строения, сооружения, земельного участка (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) организовать мероприятия по санитарной очистке и благоустройству прилегающих территорий.

- Заместителю главы администрации Верхнечернавского муниципального образования Белугиной Т.В. еженедельно по пятницам до 1200 час. представлять мне информацию о проведенных мероприятиях по санитарной очистке и благоустройству территории Верхнечернавского муниципального образования.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

- Обнародовать настоящее постановление путем вывешивания его в установленных местах:

- здание администрации, расположенное по адресу: село Верхняя Чернавка, ул.Комсомольская,4.

- Настоящее постановление вывешивается на период 30 календарных дней: с 09 апреля 2019 г. по 08 мая 2019 года.

- Датой обнародования считать 09 апреля 2019 года.

- После обнародования настоящее постановление хранится в администрации Верхнечернавского муниципального образования.

- Сбор предложений и замечаний в случаях, установленных законодательством, осуществляется по адресу: с.Верхняя Чернавка ул.Комсомольская 4.

- Контроль за исполнением настоящего постановление оставляю за собой.

Глава Верхнечернавского

муниципального образования,

исполняющий полномочия главы

администрации Верхнечернавского

муниципального образования                                                    О.В.Рыжкова

Приложение № 1

к постановлению администрации

Верхнечернавского муниципального образования

№ 12 от 08.04.2019 г.

План

мероприятий по санитарной очистке и благоустройству

территории Верхнечернавского муниципального образования

на весенний период 2019 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарная очистка и благоустройство закрепленных территорий | До 10 мая 2019 года | Глава Верхнечернавского МО, руководители учреждений, предприятий, организаций (по согласованию) |
| 2 | Санитарная очистка и благоустройство территории вокруг памятников воинам, погибшим в годы ВОВ, косметический ремонт памятников, обелисков | До 30 апреля 2019 год | Глава Верхнечернавского МО, руководители образовательных учреждений (по согласованию) |
| 3 | Организовать работу по обрезке деревьев, кустарников, выпиловке сухостойных деревьев в местах общего пользования, побелка деревьев | До 30 апреля 2019 года | Глава Верхнечернавского МО, руководители учреждений, предприятий, организаций (по согласованию) |
| 4 | Посадка саженцев на закрепленных территориях | До 30 апреля 2019 года | Глава Верхнечернавского МО, руководители учреждений, предприятий, организаций (по согласованию) |
| 5 | Обустройство цветников и клумб на закрепленных территориях | До 10 мая 2019 года | Глава Верхнечернавского МО, руководители учреждений, предприятий, организаций (по согласованию) |
| 6 | Санитарная очистка и благоустройство территории кладбищ с.Верхняя Чернавка (сбор и вывоз мусора, косметический ремонт надгробных плит, ремонт ограждения) | До 26 апреля 2019 года | Глава Верхнечернавского МО |

| 7 | Санитарная очистка и благоустройство территорий у водных объектов | До 10 мая 2019 года | Глава Верхнечернавского МО |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории муниципального образования | До 10 мая 2019 года | Глава Верхнечернавского МО |
| 9 | Распространение листовок на экологические темы | До 19 апреля 2019 года | Заместитель главы администрации |

Глава Верхнечернавского муниципального образования,

исполняющий полномочия главы администрации

Верхнечернавского муниципального образования                О.В.Рыжкова

Приложение № 2

к постановлению администрации

Верхнечернавского муниципального образования

№ 12 от 08.04.2019 г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

территории Верхнечернавского  муниципального образования за организациями, учреждениями, предприятиями для благоустройства и санитарной очистки (по согласованию)

| № п/п | Наименование организаций, учреждений, предприятий | Закрепленная территория (по согласованию) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Верхнечернавского муниципального образования | Территория у здания администрации |
| 2 | МОУ «СОШ с.Верхняя Чернавка» | Территория у здания школы, ул.Революционная в с.В.Чернавка по обоим сторонам, территория родника «Придорожный» |
| 3 | Филиал МУК «ЦКС» Дом Культуры с.Верхняя Чернавка | Территория у памятника воинам, погибшим в годы ВОВ, территория у здания Дома Культуры |
| 4 | МДОУ «Детский сад с.Верхняя Чернавка» | Территория у здания детского сада, территория вдоль дороги по ул.Комсомольская до моста |
| 5 | ЗАО «Чернавское» | Территория у здания администрации ЗАО «Чернавское», у фермы № 1,2, у бригады № 1 |
| 6 | Отделение ЦСОН в с.В.Чернавка | Территория напротив памятника воинам, погибшим в годы ВОВ, с.В.Чернавка ул.Рябова |
| 7 | ФАП с.В.Чернавка | Территория вокруг здания ФАП и здания АТС |
| 8 | Магазин «Татьяна» ИП Дудрин С.Н. | Территория вокруг здания магазина |
| 9 | Магазин «Наталия» ИП Дудрин С.Н. | Территория вокруг здания магазина |
| 10 | Кафе «Шашлычная» ИП Григорян Д.Г. | территория вокруг здания кафе |
| 11 | Магазин «Добрый» ИП Дудрина Ю.Н. | Территория вокруг здания магазина |
| 12 | Магазин ИП Смирнова Е.И. | Территория вокруг здания магазина |

Глава Верхнечернавского

муниципального образования,

исполняющий полномочия главы

администрации Верхнечернавского

муниципального образования                                                             О.В.Рыжкова