АДМИНИСТРАЦИЯ

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  18.03.2020 г.                                     № 9                                     с. Междуречье

О мерах по санитарной очистке и благоустройству

населённых пунктов Междуреченского муниципального

образования в весенний период 2020 года.

В соответствии с п. 19 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 г.                      № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании ст. 30 Устава Междуреченского муниципального образования, в целях улучшения санитарного состояния и благоустройства населённых пунктов Междуреченского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план мероприятий по санитарной очистке и благоустройству населённых пунктов Междуреченского муниципального образования в весенний период 2020 года (Приложение № 1).

- Утвердить состав оперативного штаба  для организации постоянного контроля за санитарным состоянием и благоустройством территории  Междуреченского муниципального образования (Приложение № 2).

- Предложить руководителям организаций и учреждений, независимо от организационно-правовых форм, расположенных на территории Междуреченского муниципального образования организовать очистку от мусора, сухостоя, провести благоустройство территорий в соответствии с рекомендуемым распределением (Приложение № 3).

- Приступить к осуществлению мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории Междуреченского муниципального образования с 19   марта 2020 года по  17 мая 2020 года, по завершении основных мероприятий по санитарной очистке, санитарными днями на весь летний период до 31.08.2020 года считать среду и пятницу еженедельно.

- Рекомендовать гражданам Междуреченского муниципального образования организовать мероприятия по санитарной очистке и благоустройству территорий в границах занимаемых зданий и домов до осевой линии дорог, а владельцам торговых - точек в радиусе 5 метров.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

- Обнародовать настоящее постановление путём вывешивания его в установленных местах:

- здание администрации с. Междуречье, ул. Луговая, д. 22;

- здание администрации с. Покурлей, ул. Революционная, д. 89;

- доска объявлений напротив жилого дома по ул. Коммунистическая, д. 25  с.Новая Павловка;

- доска объявлений напротив жилого дома по ул.Лесная, д.7 с.Буровка.

8. Настоящее постановление вывешивается на период 30 календарных дней                  с   19 марта  2020 года по  17 апреля 2020 года.

9. Датой обнародования считать 19 марта 2020 года.

10. После обнародования настоящее постановление хранится в администрации Междуреченского муниципального образования.

11. Сбор предложений и замечаний в случаях, установленных законодательством, осуществлять по адресу: село Междуречье, улица Луговая, 22.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Междуреченского

муниципального образования,

исполняющий полномочия главы

администрации Междуреченского

муниципального образования                                                   В.А. Наумов

Приложение № 1 к постановлению

администрации Междуреченского

муниципального образования

от 18.03.2020  г. №  9

П Л А Н

мероприятий по санитарной очистке и благоустройству населённых пунктов Междуреченского муниципального образования в весенний период 2020 года.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнением |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Распространение листовок и агитационного материала на экологическую тематику | С 19.03.2020 г. по 29.03.2020 г. | Инспектор администрации Междуреченского МО |
|  | Санитарная уборка закреплённых территорий учреждений и организаций. | С 19.03.2020 г. по 17.05.2020 г. | Глава Междуреченского муниципального образования, руководители организаций и учреждений (по согласованию) |
|  | Побелка деревьев, бордюров, электроопор, расположенных по улицам населённых пунктов муниципального образования. | с 06.04.2020 г. по 17.04.2020 г. | Заместитель главы администрации, руководители организаций и учреждений (по согласованию) |
|  | Косметический ремонт памятников погибшим воинам ВОВ и обелисков погибшим в годы гражданской войны; благоустройство территорий, прилегающих к памятникам и обелискам | с 06.04.2020 г. по 30.04.2020 г. | Глава Междуреченского муниципального образования |
|  | Выпиловка сухих деревьев, посадка саженцев взамен выпиленных деревьев на территориях, прилегающих к зданиям организаций и учреждений. Оборудование цветников | С 14.04.2020 г. по 30.04.2020 г. | Заместитель главы администрации. Руководители организаций и учреждений (по согласованию) |
|  | Благоустройство (сбор мусора) на берегах водоемов, расположенных на территории Междуреченского муниципального образования | с 21.04.2020 г. по 24.04.2020 г. | Глава Междуреченского муниципального образования, руководители организаций и учреждений (по согласованию) |
|  | Санитарная очистка и благоустройство территорий кладбищ Междуреченского муниципального образования | До 15.04.2020 г. | Глава Междуреченского муниципального образования |
|  | Зачистка несанкционированных свалок на территории населенных пунктов Междуреченского муниципального образования | до 30.04.2020 г. | Глава Междуреченского муниципального образования, руководители организаций и учреждений (по согласованию) |
|  | Подведение итогов по санитарной очистке и благоустройству территории Междуреченского муниципального образования | 17.05.2020 г. | Глава Междуреченского муниципального образования |
|  | Систематический обкос сорной травы и сбор мусора в населенных пунктах муниципального образования. | Весь летний период | Заместитель главы администрации. Руководители организаций и учреждений (по согласованию) |

Глава Междуреченского  муниципального образования,

исполняющий полномочия главы администрации

Междуреченского   муниципального образования                                   В.А. Наумов

Приложение № 2 к   постановлению

администрации Междуреченского

муниципального образования

от 18.03.2020 г.№ 9

С О С Т А В

оперативного штаба для организации постоянного контроля за санитарным состоянием и благоустройством территории  Междуреченского муниципального образования.

Председатель штаба – Наумов Василий Алексеевич, глава Междуреченского                муниципального образования,

Секретарь штаба – Полякова Анастасия Витальевна, главный специалист администрации Междуреченского муниципального образования,

Члены штаба:

- Клюшкина  Галина  Васильевна - заведующая ФАП с. Междуречье                                  (по согласованию).

- Орешина Елена Александровна - заведующая ФАП с. Покурлей                                     (по согласованию).

- Садов Виктор Михайлович - директор МОУ «ООШ с. Междуречье»                           (по согласованию).

- Селезнёв Алексей Константинович  - директор МОУ «ООШ с. Покурлей»

( по согласованию).

- Силантьев Сергей Вячеславович - участковый уполномоченный полиции  отдела МВД по Вольскому району (по согласованию).

Глава Междуреченского

муниципального образования,

исполняющий полномочия главы

администрации Междуреченского

муниципального образования                                                   В.А. Наумов

Приложение № 3 к постановлению

администрации Междуреченского

муниципального образования

от 18.03.2020  г. № 9

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЙ

Междуреченского муниципального образования

между организациями и учреждениями для санитарной очистки и благоустройства.

(по согласованию)

| Наименование организации | Закреплённая территория |
| --- | --- |
| Отделение ГКУ СО «УСПН» с. Междуречье | с. Междуречье улица Избалыковская от дома № 79 по дом № 160 (чётная и нечётная сторона) |
| Администрация Междуреченского муниципального образования, почтовое отделение с. Междуречье, Дом Культуры с. Междуречье структурное подразделение МУК «ЦКС», фельдшерско-акушерский пункт с. Междуречье | с. Междуречье улица Избалыковская от дома № 2 по дом № 79 (чётная и нечётная сторона), улица Луговая от дома № 1 до дома № 24; с. Буровка ул. Проездная от дома № 4 по дом № 11 (чётная и нечётная сторона) |
| МОУ «ООШ с. Междуречье» | с. Междуречье улица Терешанская от дома № 2 по дом № 50, улица Речная |
| Отделение ГКУ СО «УСПН» с. Покурлей | с. Покурлей улица Октябрьская от дома № 65 до дома № 89 (чётная и нечётная сторона) с. Новая Павловка улица Коммунистическая от дома № 1 до дома № 64 |
| МОУ «ООШ с. Покурлей» | с. Покурлей улица Октябрьская от дома № 167 до дома № 189. Улица Революционная от здания администрации до дома № 151 (чётная и нечётная сторона), включая памятник воинам, погибшим в гражданскую войну. |
| Структурное подразделение Дом Культуры с.Покурлей МУК «ЦКС», почтовое отделение с. Покурлей, Фельдшерско-акушерский пункт с. Покурлей | с. Покурлей улица Революционная от здания администрации д. 89 до дома № 1 (чётная и нечётная сторона) |

Глава Междуреченского

муниципального образования,

исполняющий полномочия главы

администрации Междуреченского

муниципального образования                                                              В.А. Наумов