АДМИНИСТРАЦИЯ

ШИРОКОБУЕРАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.02.2020  года №  5

Об организации пропуска паводковых

вод в 2020 году на территории

Широкобуеракского муниципального образования.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 30 Устава Широкобуеракского муниципального образования, в целях организации пропуска паводковых вод в 2020 году и обеспечения бесперебойной деятельности хозяйств, безопасности жизни людей, сохранности от разрушения дорог, мостов и других сооружений на территории Широкобуеракского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план организационно-технических мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод в 2020 году на территории Широкобуеракского муниципального образования (Приложение).

- Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Широкобуеракского

муниципального образования,

исполняющий полномочия главы

администрации Широкобуеракского

муниципального образования                                                 Г.Ф. Симонова

Приложение

к  постановлению администрации

Широкобуеракского муниципального

образования  от 27.02.2020 г.  № 5

ПЛАН

организационно-технических мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод в 2020 году на территории Широкобуеракского муниципального образования.

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Рассмотреть на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности вопрос о безаварийном пропуске паводковых вод | Еженедельно на весь период паводка | Глава Широкобуеракского муниципального образования |
|  | Уточнить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий | До 10.03.2020 г. | Зам. главы администрации Широкобуеракского муниципального образования |
|  | Очистка дорог и подъездных путей от снега и мусора. | до 10 марта 2020 г. | Зам. главы администрации Широкобуеракского муниципального образования |
|  | Расчистка снега от зданий с целью предотвращения подтопления. | до 10 марта 2020 г. | Зам. главы администрации Широкобуеракского муниципального образования |
|  | Выполнить санитарную очистку возможно затапливаемых территорий. | До 15 марта 2020 года | Зам. главы администрации Широкобуеракского муниципального образования |
|  | Прочистка сточных канав от снега, мусора, льда, выполнить сколку льда у опор мостов для лучшего прохождения талых вод. | До 15 марта 2020 г. | Зам. Главы администрации Широкобуеракского муниципального образования |
|  | Прочистка сточных труб от снега, льда и мусора под твердым дорожным покрытием. | До 10 марта 2020 г. | Зам. Главы администрации Широкобуеракского муниципального образования |
|  | Провести осмотр гидротехнических сооружений, мостов и других объектов водохозяйственного назначения, животноводческих помещений, складов ГСМ, минеральных удобрений и химических средств защиты растений, зернохранилищ, разработать мероприятия по предохранению из от затопления и разрушения | До 15.03.2020 г. | Зам. Главы администрации Широкобуеракского муниципального образования, сельхозпредприятия (по согласованию), Филиал ГУП СО «ОБЛВОДРЕСУРС»-«ВОЛЬСКИЙ» (по согласованию) |
|  | Очистить от снега животноводческие помещения, склады ГСМ, минеральных удобрений и химических средств защиты растений, зернохранилищ. | До 15.03.2020 г. | Сельхозпредприятия (по согласованию) |
|  | Обеспечить уборку всех грузов (особенно минеральных удобрений, средств защиты растений) из зоны возможного затопления, а так же их сохранность. | До 15.03.2020 г. | Руководители сельхозпредприятий, предприятий, хозяйств(по согласованию) |
|  | При необходимости определить запасные помещения для временного размещения скота, с мобильными доильными установками, завезти необходимое количество кормов. | До 10.03.2020 г. | Руководители сельхозпредприятий, предприятий, хозяйств(по согласованию) |
|  | Организовать контроль за состоянием опор электрических и телеграфных линий передач | С 01.03.2020 г. На весь период паводка | Зам. Главы администрации Широкобуеракского муниципального образования |
|  | Ежедневно информировать МУ «Управление по делам ГО и ЧС» о паводковой ситуации | На весь период паводка с 01.03.2020 г. | Ведущий специалист администрации Широкобуеракского муниципального образования |
|  | Проверка наличия в необходимом количестве продуктов питания и средств первой необходимости в магазинах, расположенных на территории муниципального образования. | До 10 марта 2020 г. | Зам. Главы администрации Широкобуеракского муниципального образования |
|  | Проверка наличия медикаментов для оказания первой неотложной помощи в участковой больнице с. Широкий Буерак и ФАПах муниципального образования. | До 10 марта 2020 г. | Заведующая Широкобуеракской участковой больницы, заведующие ФАП с. Богородское, ФАП с. Богатое, ФАП с. Заветное (по согласованию) |
|  | Рекомендовать создать необходимые запасы ГСМ для обеспечения бесперебойной работы предприятий и хозяйств, находящихся в районе затопления | До 10.03.2020 г. | Руководители сельхозпредприятий, предприятий и хозяйств (по согласованию) |
|  | Уточнение наличия плавсредств, других материальных ресурсов, пригодных для использования при осуществлении предупредительных мер и проведения спасательных и других неотложных работ | До 11.03.2020 г. | Зам. главы администрации Широкобуеракского муниципального образования |

|  | Подготовка техники и надувных плавсредств на случай срочной эвакуации из мест, подвергшихся затоплению. | до 15 марта 2020 г. | Зам. главы администрации Широкобуеракского муниципального образования |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Выполнить защиту систем водоснабжения, создать запасы коагулянтов, спланировать обеспечение питьевой водой населения и животных. | До 15.03.2020 г. | Филиал ГУП СО «ОБЛВОДРЕСУРС»-«ВОЛЬСКИЙ» (по согласованию) |
|  | Проверка средств оповещения населения. | до 15 марта 2020 г. | Зам. главы администрации Широкобуеракского муниципального образования |
|  | Провести разъяснительную работу с населением о действиях при возникновении угрозы затопления | до 15 марта 2020 г. | Ведущий специалист администрации Широкобуеракского муниципального образования |
|  | Привлечение населения к работам по предотвращению наводнения и ликвидации последствий наводнения | На весь период паводка | Глава Широкобуеракского муниципального образования |
|  | Проведение совещаний с руководителями учреждений всех форм собственности, расположенных на территории муниципального образования о возможности оказания помощи в ликвидации последствий паводка | На весь период паводка | Глава Широкобуеракского муниципального образования |
|  | Установить наблюдение за паводковой ситуацией | На весь период паводка С 03.03.2020 г. | Глава Широкобуеракского муниципального образования |

Глава Широкобуеракского

муниципального образования,

исполняющий полномочия главы

администрации Широкобуеракского

муниципального образования                                                  Г.Ф. Симонова