АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# От   19.05.2021г.   №    1006

О подготовке объектов топливно-энергетического комплекса

жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы

Вольского муниципального района к работе  в осенне-зимний период

2021-2022 годов

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», Распоряжением Правительства Саратовской области № 123-Пр от 30 апреля 2021 года «Об итогах прохождения жилищно-коммунальным и топливно-энергетическим комплексами, объектами социальной сферы области осенне-зимнего периода 2020-2021 годов и задачах по подготовке к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов», в целях своевременной подготовки и повышения качества работы жилищно-коммунального, топливно-энергетического комплексов, объектов социальной сферы Вольского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов, на основании ст. ст. 5, 29, 35, 50 Устава Вольского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Создать при администрации Вольского муниципального района штаб по координации хода подготовки к отопительному сезону 2021-2022 годов на территории Вольского муниципального района.

- Утвердить состав штаба по координации хода подготовки к отопительному сезону 2021–2022 годов на территории Вольского муниципального района:

-   заместитель главы администрации Вольского муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству, дорожной деятельности и жилищной политике – начальник штаба;

-	председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района – заместитель начальника штаба;

- начальник отдела ЖКХ и МЖК комитета жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района – секретарь штаба;

Члены штаба:

- заместитель председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района;

- начальник МУ «Управление по делам ГО и ЧС Вольского  муниципального района»;

-  представитель АО «Газпром газораспределение Саратовской области» филиал в г. Вольске (по согласованию);

- представитель МКУ«Вольсктеплоэнерго» (по согласованию);

- представитель филиала ГУП СО «Облводоресурс» - Вольский  (по согласованию);

-  представитель ФГБУ «ЦЖКУ» Министерства обороны (по согласованию);

- представитель Приволжской дирекции по Тепловодоснабжению - структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению - Филиала ОАО «РЖД» (по согласованию);

- представитель филиала «Вольские городские электрические сети»             АО «Облкоммунэнерго» (по согласованию);

- представитель Вольского межрайонного отделения ООО «Элтрейт»           (по согласованию);

-  представитель Вольских РЭС Северо-Восточного производственного отделения филиала ПАО «МРСК Волги» - «Саратовские распределительные сети» (по согласованию);

- представитель управления образования администрации Вольского муниципального района;

- представитель управления культуры и кино администрации Вольского муниципального района;

- представитель управления молодежной политики, спорта и туризма администрации Вольского муниципального района;

- представитель ГУЗ СО «Вольская районная больница»                                 (по согласованию);

3.  Заседание штаба по координации хода подготовки к отопительному сезону 2021-2022 годов на территории Вольского муниципального района проводить один раз в неделю по средам.

4.  Рекомендовать главам муниципальных образований, входящих в состав Вольского муниципального района, руководителям предприятий и организаций Вольского муниципального района:

- создать комиссии по оценке готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системам теплоснабжения, до 20 мая 2021 года разработать и утвердить программу по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 годов в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 мая 2013 года № 103.

- обеспечить проведение весенних осмотров жилых домов, с оформлением актов по форме утвержденной Распоряжением Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской   области  от 12 мая 2021 года № 279-р «Об исполнении распоряжения Правительства Саратовской области от 30 апреля 2021 года № 123-Пр «Об итогах прохождения жилищно-коммунальным и топливно-энергетическим комплексами, объектами социальной сферы области осенне-зимнего периода 2020-2021 годов и задачах по подготовке к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов» (далее Распоряжение) до 25 мая 2021 года;

- разработать и утвердить планы мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов, социальной сферы области к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов по формам согласно приложениям № 2-5 к Распоряжению до 20 мая 2021 года;

- с 3 июня 2021 года еженедельно (отчетный день – вторник) информировать штаб о ходе выполнения работ по подготовке к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов согласно форм приложений № 3-5 к Распоряжению для предоставления информации в министерство строительства и ЖКХ области о проделанной работе;

- обеспечить выполнение планов – графиков подготовки жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплексов, социальной сферы района к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов до 16  сентября 2021 года;

-  обеспечить оформление паспортов готовности многоквартирных домов, предприятий, учреждений, организаций и в целом жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Вольского муниципального района к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов до 01 октября 2021 года по формам согласно приложениям № 6,7 к Распоряжению.

5. Руководителям предприятий и организаций, независимо от форм собственности, рекомендовать назначить приказом комиссию по оценке готовности предприятий и организаций к прохождению отопительного сезона 2021-2022 годов с включением (по согласованию) представителей органов местного самоуправления Вольского муниципального района и муниципальных образований, входящих в состав Вольского муниципального района, управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Саратовской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вольского муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству, дорожной деятельности и жилищной политики.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Вольского

муниципального района                                                                         В.Г. Матвеев