| ИЗВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ КАДАСТРОВЫХ РАБОТ |  |  |
| --- | --- | --- |
| В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастрового квартала (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов): |  |  |
| субъект Российской Федерации | Саратовская область | , |  |  |
| Муниципальное образование | Покровское, Черкасское, Нижнечернавское муниципальные образования Вольского муниципального района | , |  |  |
| населенный пункт | с.Труевая Маза (Покровское МО), с. Спасское (Черкасское МО), ст.Чернавка (Нижнечернавское МО) | , |  |  |
| Номера кадастровых кварталов : 64:08:100105, 64:08:150101, 64:08:170102 |  |  |
|  | (Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой |  |  |  |
|  | будут выполняться комплексные кадастровые работы) |  |  |  |
| в целях исполнения муниципального контракта |  |  |
| от |  | 28 |  | февраля |  | 2022 | г. № | 01603000065220000010001 |  |  |  |
| в период с |  | 21 |  | февраля |  | 2022 | г. по | 10 |  | октября |  | 2022 | г. |  |  |
| будут выполняться комплексные кадастровые работы. |  |  |
| Заказчиком комплексных кадастровых работ является: администрации Вольского муниципального района Саратовской области |  |  |
| Адрес | 412900, Саратовская область, г. Вольск, ул. Октябрьская, д.114 |  |  |  |
| Адрес электронной почты: | OZ1GD@yandex.ru | Номер контактного телефона: | 8 (84593) 7-16-34 8 (84593) 7-42-64 |  |  |  |
| Исполнителем комплексных кадастровых работ является кадастровый инженер (кадастровые инженеры): |  |  |
| Фамилия, имя, отчество | Макридина Татьяна Николаевна, Самошкин Андрей Владимирович, Трекозова Наталия Николаевна, |  |  |  |
| Адрес | 410031, г. Саратов, Кузнечная, д.28/42, пом.2,3 |  |  |  |
| Адрес электронной почты | ooo.sarbti@mail.ru | Номер контактного телефона | 8(8452)75-99-09, 8(8452)57-95-97 |  |  |  |
| Квалификационный аттестат: 64-10-39 от 21.12.2010г, 64-10-54 от 21.12.2010г, 64-11-296 от 11.06.2011г, |  |  |
| Идентификационный номер | 2445 2842 3201 | дата выдачи | 21.12.2021 г. 21.12.2021 г. 30.09.2013 г. |  |  |  |
| Наименование саморегулируемой организации в сфере кадастровых отношений, членом |  |  |
| которой является кадастровый инженер | Ассоциация саморегулируемой организации "Балтийское объединение кадастровых инженеров", Ассоциация «Саморегулируемая организация кадастровых инженеров» |  |  |  |
| Наименование юридического лица, с которым заключен государственный (муниципальный) контракт и работниками которого являются кадастровые инженеры: ООО «Саратовское БТИ» |  |  |
|  | График выполнения комплексных кадастровых работ |  |  |  |
| Время выполнения работ | Место выполнения работ | Виды работ |
| Не позднее 18.04.2022 г. |  | Исполнитель принимает участие в актуализации документов, необходимых для проведения комплексных кадастровых работ; совместно с Заказчиком, осуществляет сбор документов, необходимых для выполнения комплексных кадастровых работ, исходных данных; Заказчик проводит мероприятия по формированию согласительных комиссий в МО на территории которых выполняются Комплексные кадастровые работы Исполнитель по письменному заданию Заказчика участвует в мероприятиях, поз-воляющих внести в ЕГРН сведения обо всех объектах недвижимости, расположенных на территориях кадастровых кварталов, в граниах которых проводятся, в том числе в форме полевых обследований; Исполнитель проводит аэрофотосъемку местности в границах кадастровых кварта-лов, с созданием цифровых ортофотопланов с точностью масштаба не менее 1:2000. Исполнитель уведомляет правообладателей объектов недвижимости о начале выполнения работ ; Исполнитель предоставляет в орган регистрации прав заявления о внесении в ЕГРН сведений об адресе электронной почты и (или) о почтовом адресе, по которым осуществляется связь с лицом, чье право на объект недвижимости зарегистрировано, а также с лицом, в пользу которого зарегистрировано ограничение права или обременение объекта недвижимости (далее – адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя), если указанные лица являются правообладателями объектов недвижимости, в отношении которых выполняются комплексные кадастровые работы, и заявлений о внесении в ЕГРН сведений о ранее учтенных объектах недвижимости, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ, в соответствии с предоставленными правообладателями этих объектов и заверенными копиями документов, устанавливающих или подтверждающих права на эти объекты недвижимости, которые в считаются ранее учтенными, но сведения о которых отсутствуют в ЕГРН либо права на которые возникли до дня вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 года № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и не прекращены, и государственный кадастровый учет которых не осуществлен |
| Не позднее 30.06.2021 |  | Исполнитель обследует пункты исходной геодезической основы (в случае выполнения работ геодезическим методом, методом спутниковых геодезических измерений (определений); выполняет геодезические работы – сгущение съемочного обоснования (в случае выполнения работ геодезическим методом, методом спутниковых геодезических измерений (определений); определяет перечень объектов недвижимости, сведения о которых необходимо включить карту-план территории; по требованию правообладателя объекта недвижимости, без взимания платы осуществляет указание на местности место-положения границ земельных участков в соответствии с подготовленным проектом карты-плана территории; подготавливает информацию о возможности образования земельных участков на территории выполнения комплексных кадастровых работ, включающую кадастровые номера исходных земельных участков, сведения о способе образования земельных участков, местоположении границ, площади и виде (видах) разрешенного использования образуемых земельных участков, в случае, если в результате уточнения местоположения границ земельного участка, в отношении которого выполняются комплексные кадастровые работы, за исключением случая исправления реестровой ошибки в описании местоположения границ земельного участка, получено значение площади земельного участка, которое превышает значение площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в ЕГРН, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с земельным законодательством, либо более чем на д10% если предельный минимальный размер земельного участка не установлен; запрашивает письменное согласие у правообладателя земельного участка с результатами комплексных кадастровых работ в случае, если при исправлении реестровой ошибки в описании местоположения границ такого земельного участка получено значение площади земельного участка, которое меньше значения площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в ЕГРН, более чем на 10%, и отсутствует возможность соблюдения требований п. 1 ч. 3 ст. 42.8 Федерального закона № 221-ФЗ; направляет сведения о выявленных объектах (включая сведения о местоположении границ и площади земельного участка, местоположении зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства на земельном участке) Заказчику и в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного земельного надзора в случае выявления расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ земельных участков, сведения о которых отсутствуют в ЕГРН и в отношении которых у использующих их лиц отсутствуют документы, устанавливающие или подтверждающие право пользования земельным участком, в том числе на условиях сервитута, либо иные документы, допускающие в соответствии с земельным законодательством использование земельных участков без предоставления или установления сервитута, а также зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, сведения о которых отсутствуют в ЕГРН и в отношении которых у использующих их лиц отсутствуют правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы; формирует карт-план(ы) территории в формате pdf. |
| Не позднее 24.08.2022 |  | Исполнитель представляет в согласительные комиссии проекты карт-планов территории, в том числе в форме документа на бумажном носителе, для его рассмотрения и утверждения на заседаниях согласительной комиссии; участвует в заседаниях согласительных комиссий по рассмотрению представленных проектов карт-планов территории; вносит необходимые изменения в карту-план территории в соответствии с заключениями согласительных комиссий о необходимости изменения Исполнителем комплексных кадастровых работ карты-плана территории; по результатам согласования оформляет карту-план территорий в окончательной редакции; проверяет подготовленные карты-планы территории с использованием сервиса «Личный кабинет кадастрового инженера»; представляет Заказчику проекты карт-планов территории для его рассмотрения и утверждения; сведения об указанных в части 4.1 статьи 42.1 Федерального закона № 221-ФЗ выявленных объектах, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ; информацию о выявленных объектах, расположенных в границах территории выполнения комплексных кадастровых работ, и (или) предусмотренную ч.4 ст. 42.8 Федерального закона № 221-ФЗ; информацию о границах фактического использования земельных участков в случае, если сведения о таких границах не могут быть внесены в ЕГРН при осуществлении государственного кадастрового учета в связи с уточнением местоположения границ земельного участка и для указанной цели требуется образование нового земельного участка (при наличии таких сведений и (или) информации). Заказчик утверждает представленную карту-план территории в течение 5 рабочих дней. Исполнитель предоставляет Заказчику результаты аэрофотосъемки местности в границах кадастровых кварталов с нанесением границ объектов недвижимости, в от-ношении которых выполнялись комплексные кадастровые работы, а также объектов недвижимости, границы которых содержались в ЕГРН и не изменились. |
| Не позднее 10.10.2022 |  | Заказчик направляет карты-планы территорий в срок не более 3 рабочих дней со дня утверждения в орган регистрации прав для внесения сведений об объектах недвижимости в ЕГРН. В случае приостановления осуществления государственного кадастрового учета, Исполнитель обязан в течение 10-ти рабочих дней устранить причины такого приостановления. Заказчик получает документы по результатам внесения сведений в ЕГРН. Сдача Заказчику результатов работ осуществляется после внесения сведений в ЕГРН. (Исполнитель направляет Заказчику акт выполненных работ в 2 (двух) экземплярах. Исполнитель осуществляет представление результатов по частям выполнения работы по готовности соответствующих материалов в отношении отдельного кадастрового квартала (карты-плана территории). |

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории комплексных кадастровых работ, не вправе препятствовать выполнению комплексных кадастровых работ и обязаны обеспечить доступ к указанным объектам недвижимости исполнителю комплексных кадастровых работ в установленное графиком время.

Правообладатели объектов недвижимости, расположенных на территории выполнения комплексных кадастровых работ,

в соответствии с частью 6 статьи 42.7 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ в письменной форме в течение тридцати рабочих дней со дня публикации этого извещения сведения об адресе правообладателя и (или) об адресе электронной почты правообладателя либо в соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» обратиться с соответствующим заявлением в орган кадастрового учета. Информация об адресах приемных органа кадастрового учета размещена на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии rosreestr.ru в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”.

В отношении ранее учтенных объектов недвижимости, которые расположены на территории выполнения комплексных кадастровых работ, сведения о которых отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, в соответствии с частью 4 статьи 42.6 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» заинтересованные лица вправе представить исполнителю комплексных кадастровых работ заверенные в установленном частью 2 статьи 22 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» порядке копии документов, устанавливающих или подтверждающих права на такие объекты недвижимости, для внесения исполнителем комплексных кадастровых работ этих сведений в государственный кадастр недвижимости.

Указанные сведения и документы можно представить по адресу:

410012, г. Саратов,ул. им. Кутякова И.С., д.5, офис 901

Заинтересованные лица в соответствии с частью 7 статьи 45 Федерального закона от  24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» вправе самостоятельно подать в орган кадастрового учета заявление о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости.