АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# От  21.09.2022г.   №     1858

О мерах по санитарной очистке и благоустройству

на территории муниципального образования г.Вольск

и Вольского муниципального района в осенний период

2022 года

В целях улучшения благоустройства и санитарного состояния в населенных пунктах Вольского муниципального района, в соответствии со ст.14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и   на   основании  ст. 29, ст. 35, ст. 50 Устава Вольского муниципального района, ст. 32 Устава муниципального образования город Вольск Вольского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Объявить месячник по санитарной очистке и благоустройству на территории  муниципального образования город Вольск и Вольского муниципального района в период с 26 сентября  2022 года по 1ноября  2022 года включительно.

2.  Утвердить:

2.1. Состав оперативного штаба (приложение № 1) для организации постоянного контроля  за  проведением месячника по санитарной очистке и благоустройству на территории  муниципального образования город Вольск.

2.2. Санитарные дни на период  месячника и в период с 26сентября по 1ноября 2022 года: среда, пятница.

2.3. План первоочередных мероприятий по санитарной очистке и благоустройству (приложение № 2).

2.4. Распределение территорий в муниципальном образовании город Вольск за предприятиями, организациями и учреждениями (приложение №3).

3.  Рекомендовать главе администрации Сенного МО, главам Барановского МО, Белогорновского МО, Верхнечернавского МО, Колоярского МО, Кряжимского МО, Куриловского МО, Междуреченского МО, Нижнечернавского МО, Покровского МО, Талалихинского МО, Терсинского МО,  Черкасского МО, Широкобуеракского МО:

-  провести месячник по санитарной очистке и благоустройству на территории  муниципальных образований Вольского муниципального районас участием коллективов предприятий, учреждений, организаций и населения в работе по санитарной очистке территорий, прилегающих к предприятиям, учреждениям, жилым домам; уборке улиц, тротуаров, скверов, парков, садов;

- уделить особое внимание санитарной уборке и благоустройству территорий кладбищ, подъездных путей к ним, ремонту ограждений, культовых сооружений, могил участников войн и мемориальных комплексов.

4. Рекомендовать директорам предприятий и организаций, руководителям организаций, обслуживающих жилой фонд; руководителям  учреждений здравоохранения, руководителям средне специальных учебных заведений, руководителям школьных и дошкольных учебных заведений; руководителям организаций торговли, культурно-бытовых услуг:

- организовать мероприятия по приведению в надлежащее санитарное состояние прилегающих территорий, включая зеленые зоны;

- выполнить работы по восстановлению асфальтно-бетонного  покрытия в местах устранения аварий на инженерных коммуникациях в осенне-зимний период;

-  провести уборку и вывоз мусора;

- выполнить ремонт и покраску фасадов зданий; детских игровых площадок, урн, контейнеров, ограждений на контейнерных площадках, побелку деревьев.

5. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, предприятий, а также владельцам торговых точек, не указанных в приложении № 2, организовать мероприятия по санитарной очистке и благоустройству на прилегающих территориях.

6. Рекомендовать собственникам частных домовладений организовать уборку прилегающих территорий.

7. Рекомендовать директору филиала регионального оператора Саратовской области АО «Ситиматик» в г. Саратове (по согласованию), в период проведения месячника обеспечить прием мусора и ТКО, собранных в результате санитарной очистки с территории муниципального образования город Вольск на безвозмездной основе.

8.  Рекомендовать предприятиям предоставлять автотранспорт для уборки территории муниципального образования город Вольск на безвозмездной основе, согласно графика (приложение № 4),  (по согласованию).

9. МУ «Информационный центр «Вольская жизнь» обеспечить освещение хода проведения месячника по благоустройству и санитарной очистке.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации Вольского муниципального района  по жизнеобеспечению и градостроительной деятельности.

11. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава Вольского

# муниципального района                                                                    А.Е. Татаринов

Приложение № 1 к постановлению администрации

Вольского муниципального района

от 21.09.2022г.  №  1858

СОСТАВ

оперативного штаба для организации постоянного контроля за проведением

месячника по санитарной очистке и благоустройству на территории

муниципального образования город Вольск

Татаринов А.Е. – глава  Вольского муниципального района- председатель штаба.

Кузнецов М.А. –  заместитель главы  администрации  Вольского муниципального района по жизнеобеспечению и градостроительной деятельности-заместитель председателя штаба.

Новикова И.С.  – начальник  отдела благоустройства комитета жилищно-коммунального хозяйства  жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района - секретарь штаба.

Члены штаба:

Кучер А.Ю. –Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства  жилищной политики и городскойсреды администрации Вольского муниципального района;

Коптева Е.М. – заместитель председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства  жилищной политики и городскойсреды администрации Вольского муниципального района;

Еремина А.А. – консультант отдела благоустройства комитета жилищно-коммунального хозяйства  жилищной политики и городскойсреды администрации Вольского муниципального района;

Саранцев Н.А.- начальник отдела дорожной деятельности, транспорта и связи комитета жилищно-коммунального хозяйства  жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района;

Гаврилюк Е.В. – директор МУП «Благоустройство»;

Смирнов Р.А. – директор МУП «Дорожник»;

Мамаев Д.В.– начальник межмуниципального отдела МВД России «Вольский» Саратовской области  (по согласованию);

Черноголова Н.Е. – главный специалист – эксперт правобережного инспекционного отдела, государственный инспектор в области охраны окружающей среды министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области (по согласованию);

Яковлев Д.В. - консультант отдела дорожной деятельности, транспорта и связи комитета жилищно-коммунального хозяйства  жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района;

Шульцын С.В. – директор ООО «ВольскКоммунЭнерго» (по согласованию);

Филиппов С.А. – директор ООО «Транстройсервис» (по согласованию);

Крестинина Е.С. – директор ООО «Жил-Строй-Сервис» (по согласованию);

Роянов Д.В. – директор ООО «Тандер» (по согласованию);

Никифоров В.К. – директор ООО «Север-Сервис» (по согласованию);

Павлюкова С.Б.- директор ООО «УК Жилпромсервис» (по согласованию);

Латанов А.С. – директор ООО «Жилпромсервис» (по согласованию);

Яковлев И.В. – директор ООО « Жилсервис» (по согласованию);

Егоров П.Е. – директор ООО «ЖилСервисВольск» (по согласованию);

Капустин В.С. – директор ООО «ЖилКомСервис» (по согласованию);

Бондарь В.О.- директор ООО «Сенной» (по согласованию);

Савченко Д.А. – директор ООО «Лига» ( по согласованию);

Баталин В.И. – директор ООО «УК Капитал дом Балаково» (по согласованию);

Мухин С.В. – директор ООО « Контент» (по согласованию);

Максимова Ю.Н. – директор ООО «Компас» (по согласованию);

Усачев Е.В – директор ООО «ЖКХ-Сервис» (по согласованию);

Герасимова С.Н. – директор ООО «Вольская управляющая компания» (по согласованию).

Руководитель аппарата                                                                                        О.Н. Сазанова

Приложение № 2 к постановлению администрации

Вольского муниципального района

от 21.09.2022г. №  1858

План

первоочередных мероприятий по санитарной

очистке и благоустройству

| №п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Издать Постановление по открытию осеннего месячника по благоустройству и утвердить состав штаба по проведению работ по благоустройству | до 26.09.2022г. | Начальник отдела благоустройства комитета жилищно-коммунального хозяйства жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района |
| 2. | Привлечь к работам по благоустройству коллективы предприятий, организаций, учащихся, жителей через СМИ . Закрепить территории закомитета жилищно-коммунального хозяйства жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района организациями города. Закрепить за работниками осуществление контрольных функций за проведением месячника. | с 28.09.2022г. | Начальник отдела благоустройства комитета жилищно-коммунального хозяйства жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района |
| 3. | Утвердить санитарные дни в период проведения месячника: среда, пятница. Еженедельно подводить итоги проведенных работ на доклад начальнику штаба. | с 28.09.2022г.-ноябрь | Штаб по проведению месячника | Председатель штаба |
| 4. | Членам штаба по проведению месячника осуществлять строгий контроль за ходом работ по благоустройству. | постоянно | Члены штаба по проведению месячника | Зам. председателя штаба |
| 5. | Для обеспечения учащихся необходимым инвентарем, директору МУП «Благоустройство» закупить мешки для мусора в количестве 2500шт.; 100 ед. шанцевого инструмента (лопаты, грабли), кисти для побелки-50 шт. | до 26.09.2022г. | Директор МУП «Благоустройство» | Председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района |
| 6. | Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности организовать население, рабочих и служащих, учащихся на качественное и эффективное проведение месячника, обеспечить санитарно-гигиеническую уборку своей и закрепленной территории, вывоз и утилизацию мусора, веток. (по согласованию) | постоянно. | Директора, руководители организаций, предприятий, учреждений, УК. (по согласованию) | Комитет жилищно-коммунального хозяйства жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района |
| 7. | Рекомендовать организациям, осуществляющим земляные работы, благоустроить территорию на местах производства работ, восстановить нарушенное асфальтное покрытие | сентябрь – ноябрь | Руководители предприятий (по согласованию) | Отдел дорожной деятельности, транспорта и связи комитета жилищно-коммунального хозяйства жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района |
| 8. | Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, имеющим на своей территории озелененные территории провести обрезку деревьев, побелку стволов деревьев, электроопор и бардюр. | с 28.09.2022г.- ноябрь | Руководители предприятий, организаций, учреждений (по согласованию) | Отдел благоустройства комитета жилищно-коммунального хозяйства жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района |
| 9. | Рекомендовать руководителям организаций торговли и общественного питания, культурно-бытовых услуг независимо от форм собственности организовать работы по приведению витрин, фасадов, вывесок в надлежащее состояние. | Сентябрь-ноябрь | Руководители организаций торговли и общественного питания, культурно-бытовых услуг (по согласованию) | Отдел благоустройства комитета жилищно-коммунального хозяйства жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района |
| 10. | Рекомендовать руководителям эксплуатирующих и обслуживающих жилой фонд организациям, расположенным на территории муниципального образования город Вольск, обеспечить чистоту и порядок на территориях жилых микрорайонах, отремонтировать и покрасить лавочки на придомовых и дворовых территориях, побелить деревья, отремонтировать и покрасить игровые элементы на детских площадках, завести на площадки песок. | С 28.09.2022г. – ноябрь | Руководители эксплуатирующих и обслуживающих жилой фонд организаций (по согласованию) | Отдел ЖКХ комитета жилищно-коммунального хозяйства жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района |
| 11. | Рекомендовать руководителю организации, осуществляющей сбор и вывоз ТКО на территории города, организовать работы по ремонту и покраске контейнеров с установкой логотипа организации. | Постоянно | Директор ООО «Ситиматик» (по согласованию) | Отдел благоустройства комитета жилищно-коммунального хозяйства жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района |
| 12. | Организовать ежедневный контроль за своевременным вывозом ТКО и состоянием контейнерных площадок по микрорайонам города. | Постоянно | Отдел благоустройства, комитета жилищно-коммунального хозяйства жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | Зам. председателя штаба |
| 13. | Рекомендовать директору подрядной организации МУП «Благоустройство» организовать двухсменный режим работы, для обеспечения своевременной и качественной работы по санитарной очистке города. | Сентябрь-ноябрь | Директор МУП «Благоустройство» | Зам. председателя штаба |
| 14. | Организовать работы по очистке «ливневок» по ул. Коммунистическая, Комсомольская, Революционная, Цементников. | сентябрь | Подрядные организации в рамках муниципального контракта (по согласованию) | Отдел дорожной деятельности, транспорта и связи комитета жилищно-коммунального хозяйства жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района |
| 15. | Организовать работу по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок мусора Организовать рейды (вторник и пятница) по выявлению и привлечению к административной ответственности лиц, размещающих мусор на не отведенных для этих целей местах. | Сентябрь-ноябрь | Региональный оператор Саратовской области филиала АО «Ситиматик». Руководитель подрядной организации в рамках муниципального контракта (по согласованию) Комитет жилищно-коммунального хозяйства жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | Отдел благоустройства комитета жилищно-коммунального хозяйства жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района |
| 16. | Обеспечить бесплатный прием ТБО на полигон АО «Ситиматик» в г. Балаково ООО «Ситиматик» | Сентябрь-ноябрь | Начальник отдела благоустройства комитета жилищно-коммунального хозяйства жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | Зам. председателя штаба |
| 17. | Организовать выполнение работ по уборке дорог, проведение ямочного ремонта на автодорогах города после эксплуатации в весенне-зимний период (в первую очередь на маршрутах движения общественного транспорта), заездных карманов и посадочных площадок, очистку обочин и покраску бордюр. | Сентябрь-ноябрь | Руководители подрядных организаций в рамках муниципального контракта (по согласованию) | Отдел дорожной деятельности, транспорта и связи комитета жилищно-коммунального хозяйства жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района |
| 18. | Организовать работы по санитарной очистке территории городского кладбища (сбор и вывоз мусора, завоз песка), установке информационных указателей, косметический ремонт надгробных плит. | Сентябрь-ноябрь | Комитет жилищно-коммунального хозяйства жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района | Зам. председателя штаба |
| 19. | Организовать работы и контроль за косметическим ремонтом памятников, обелисков, мемориалов установленных на территории города. | Сентябрь-ноябрь | Закрепленные предприятия и организации (по согласованию), МУП «Благоустройство» | Отдел благоустройства Комитета жилищно-коммунального хозяйства жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района |
| 20. | Организовать ремонт въездных стел. | Сентябрь-ноябрь | Подрядная организация в рамках муниципального контракта (по согласованию) | Отдел благоустройства комитета жилищно-коммунального хозяйства жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района |
| 21. | Организовать работы по благоустройству территорий сквера Дмик, сквера у Драмтеатра, Набережной им. Злобина, ул. Революционная (покраска фонтанов, лавочек урн, высадка цветочной рассады и обрезка деревьев). | Сентябрь-ноябрь | Подрядная организация в рамках муниципального контракта | Отдел благоустройства комитета жилищно-коммунального хозяйства жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района |
| 22. | Провести ревизию высаженных саженцев деревьев, организовать довысадку саженцев в местах их посадки. | Сентябрь ноябрь | Среднеспециальные и школьные учебные заведения | Отдел благоустройства комитета жилищно-коммунального хозяйства жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района |

Руководитель аппарата                                                                         О.Н. Сазанова

Приложение № 3 к постановлению администрации

- Вольского муниципального района

- от 21.09.2022г.   №  1858

- РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

территории муниципального образования город Вольск за предприятиями, организациями и учреждениями

| № п/п | Наименование предприятий и организаций. |  | Закрепленная территория. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Микрорайон «Центральный» |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Вольского муниципального района 7-20-17 |  |  | Сквер Х-летия Октября Уборка листвы и мусора, побелка деревьев и бордюр. |  |  |
|  | Межмуниципальный отдел МВД России «Вольский» Саратовской области Полиция (по согласованию) 7-07-91, 7-22-02 |  |  | ул. Коммунистическая - от ул. Красноармейская до ул. Дзержинского (обе стороны). Организовать работы по приведению фасада здания в надлежащее состояние. |  |  |
|  | Отдел военного комиссариата Саратовской области по городам Вольск, Хвалынск, Вольскому и Хвалынскому районам (по согласованию) 7-06-26, 5-19-11 |  |  | ул. Дзержинского, д.1 и ул. Народная, д.174 - территория в границах зданий, включая зеленую зону. Организовать работы по приведению фасада здания в надлежащее состояние. |  |  |
|  | МУ ДО ДШИ №5 «Отделение изобразительного искусства» (ул. Октябрьская, д.116) 7-31-32 |  |  | ул. Коммунистическая - от ул. Октябрьская до кафе «Туман” (нечетная сторона). |  |  |
|  | МОУ «Лицей г. Вольска Саратовской области» 7-10-48 |  |  | Территория вокруг школы, включая тротуар и зеленую зону, ул. Коммунистическая от ул. Пугачева до ул. Чернышевского обе стороны, ул. Чернышевского – от ул. Коммунистическая до ул. Ленина. (обе стороны). |  |  |
|  | «Северный территориальный отдел управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области» (по согласованию) 7-42-30 |  |  | ул. Коммунистическая в пределах границ здания, включая тротуары и зеленую зону. Организовать работы по приведению фасада здания в надлежащее состояние. |  |  |
|  | ГУЗ СО «Вольская РБ Поликлиника № 1» 7-44-43 (по согласованию) |  |  | Территория в границах здания, включая тротуары и зеленую зону. |  |  |
|  | ГУЗ СО «Вольская РБ Поликлиника № 2» 7-10-32 (по согласованию) |  |  | Территория в границах здания, включая тротуары и зеленую зону. |  |  |
|  | ГУЗ СО «Вольская РБ Поликлиника № 3»7-42-23 (по согласованию) |  |  | Территория в границах здания, включая тротуары и зеленую зону |  |  |
|  | Управление культуры и кино администрации Вольского муниципального района 7-42-83 |  |  | ул. Коммунистическая в пределах границ здания, включая тротуары и зеленую зону. |  |  |
|  | ГУЗ «Балаковский кожно-венерологический диспансер» 7-38-02 (по согласованию) |  |  | ул. Коммунистическая в пределах границ здания, включая тротуары и зеленую зону. Организовать работы по приведению фасада здания в надлежащее состояние. |  |  |
| МДОУ | МДОУ «Детский сад комбинированного вида №25 «Теремок» г. Вольска Саратовской области» 7-38-90 |  |  | ул. Коммунистическая в пределах границ территории, включая тротуары и зеленую зону. Ул.Красногвардейская - от ул. Коммунистическая до ул. Комсомольская (обе стороны). |  |  |
|  | ГАП ОУ СО «Вольский технологический колледж» 5-17-76 (по согласованию) |  |  | ул. Саратовская - от ул. Одесская до ул. Токина (обе стороны). Ул. Талалихина- от ул. Саратовская до ул. Лазарева (обе стороны). Территория, прилегающая к Ледовому дворцу и Плавательному бассейну. |  |  |
|  | «ИЗ 64/2 ФСИН по Саратовской области» 6-01-50 (по согласованию) |  |  | ул. 9 Января; ул. Ленина - от ул. 9 Января до ул. Комсомольской (четная сторона). Ул. Комсомольская в границах своей территории. |  |  |
|  | Межрайонная ИФНС России № 3 по Саратовской области 5-28-02 (по согласованию) |  |  | Территория вокруг здания инспекции, включая тротуары и зеленую зону, прилегающий сквер. Организовать выпиловку сухостойных деревьев, побелку деревьев. |  |  |
|  | ГБПОУ СО «Вольский строительный лицей» (ПУ №25) 5-09-64 (по согласованию) |  |  | ул. Комсомольская - от клуба “ Талалихина ” до ул. Егорова ( нечетная сторона).ул. Пушкина, от ул.Комсомольская до ул. Народная. Территория в границах здания, включая зеленую зону. |  |  |
|  | УФПС Саратовский филиал ФГУП «Почта России» ОСП «Вольский почтамт» 5-24-86, 5-24-94 (по согласованию) |  |  | Территории вокруг почтовых узлов связи в пределах границ зданий, включая тротуары и зеленую зону. Покраска фасадов, побелка деревьев. |  |  |
|  | МЦТЭТ г.Вольска Саратовский филиал ОАО «Ростелеком» 5-20-54 (по согласованию) |  |  | Территория в границах здания, включая зеленую зону. |  |  |
|  | Управление образования администрации Вольского муниципального района 7-05-76 |  |  | Ул. Малыковская- от ул. Струина до ул.Чернышевского (обе стороны, включая зеленую зону). |  |  |
|  | ГКУ СО «Управление социальной поддержки населения Вольского района» 7-16-05 (по согласованию) |  |  | Набережная им. Злобина- от линии береговой черты до подпорной стенки. Вырезка порослей кустарников и деревьев, снос сухих деревьев, расположенных за внутренней дворовой территорией, их уборка. |  |  |
|  | ГАУ СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Вольского района» 7-05-23 (по согласованию) |  |  | ул. Чернышевского от ул. Революционная до ул. Малыковская (четная сторона). |  |  |
|  | ГУ «Управление пенсионного фонда РФ в Вольском районе Саратовской области». 7-01-65 (по согласованию) |  |  | Территория в границах здания, включая зеленую зону. Ул. Володарского, от ул. Ленина до ул. Водопьянова. Ул. Водопьянова, от ул.Володарского до ул. Льва Толстого. |  |  |
|  | Вольская межрайонная прокуратура 4-53-92 (по согласованию) |  |  | пл. Свободы и ул. С. Евсеева в границах своего здания. |  |  |
|  | Вольский районный суд Саратовской области 7-04-74(по согласованию) |  |  | Территория в границах здания по ул. Чернышевского. |  |  |
|  | Отделение Управления ФСБ России по Саратовской области в г. Вольске 7-00-97(по согласованию) |  |  | Территория в границах здания по ул. Красноармейская. |  |  |
|  | Военная комендатура (Гарнизона 2-го разряда) г. Вольска Саратовской области 5-45-79 (по согласованию) |  |  | Территория вокруг здания, включая зеленую зону. (ул. Водопьянова, д.159а). Организовать работы по приведению фасада здания в надлежащее состояние. |  |  |
|  | в/ч 15650-10 (летная часть) 6-41-58 (по согласованию) |  |  | Улицы по периметру части, включая тротуары и зеленую зону (обе стороны), ул. Народная, ул. Пушкина, ул. Ленина, ул. Водопьянова. Покраска ограждения, выпиловка сухостойных деревьев, побелка деревьев и бордюр. |  |  |
|  | ООО «Авто-Р» 5-12-74 (по согласованию) |  |  | Территория в границах здания, включая зеленую зону по ул. Народная. |  |  |
|  | ВФУГАДН по Саратовской области (Тран.инсп) 7-16-87 (по согласованию) |  |  | ул. Красноармейская в границах здания. |  |  |
|  | «Вольский межрайонный отдел по сохранению мониторинга водных биоресурсов и организации рыболовства». 7-30-16 (по согласованию) |  |  | ул. Ст. Разина – в границах своего здания до береговой зоны |  |  |
|  | Вольский Филиал ГУП «Сартехинвентаризация» 7-06-08 (по согласованию) |  |  | Территория в границах здания по ул. Октябрьская. Организовать работы по приведению фасада здания в надлежащее состояние. |  |  |
|  | ГУЗ «Областной онкологический диспансер» Вольский филиал 7-14-29 (по согласованию) |  |  | ул. Пионерская в границах здания, включая зеленую зону. |  |  |
|  | ГУЗ СО «Вольская РБ» Детское отделение 7-26-21(по согласованию) |  |  | ул. Здравоохранения от ул. Володарского до Мед. училища (нечетная сторона), ул. Пионерская -от д/парка- до ул. Л.Толстого (четная сторона) |  |  |
|  | ГАУЗ СО «Вольская стоматологическая поликлиника» 7-33-45 (по согласованию) |  |  | Территория в границах здания, включая зеленую зону. |  |  |
|  | Стоматологическая поликлиника ООО «Новый город» 7-37-37 (по согласованию) |  |  | ул. Л. Толстого, ул. Ленина в границах здания (включая тротуары и зеленую зону). |  |  |
|  | ГБУ СО « Вольский реалибитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 5-17-71 (по согласованию) |  |  | ул. Талалихина, ул. Народная – в границах своей территории. |  |  |
|  | ГБУ СО СРЦ «Волжанка» 5-37-34, 7-12-57 ул. Дзержинского,20 (по согласованию) |  |  | ул. Ленина от ул. Пушкина до ул. Егорова (обе стороны включая зелёную зону), ул. Дзержинского от ул. Комсомольская до ул. Ленина (обе стороны, включая зеленую зону). Ул. Школьная в границах здания. |  |  |
|  | ГАУК СО «Драматический театр г. Вольска» 7-40-05 (по согласованию) |  |  | Ул. Революционная- от ул. Октябрьская до ул. Пугачева ( нечетная сторона). Площадь перед театром. |  |  |
|  | МУК «ЦКС» (ДМИК) 7-31-88 |  |  | Территория вокруг здания, включая зеленую зону. Фонтан. |  |  |
|  | МУК «Централизованная библиотечная система» 7-41-33 |  |  | Территория вокруг зданий, включая зеленую зону и тротуары. |  |  |
|  | МУ ДО «ДШИ №1 г.Вольска» 7-31-91 и МУ ДО «ДШИ №5 Вольского муниципального района» 7-03-41 |  |  | Территория вокруг зданий, включая зеленую зону и тротуары. |  |  |
|  | МУ «Вольский краеведческий музей» 7-41-24, 7-13-94 |  |  | Территория вокруг зданий, включая зеленую зону и тротуары . |  |  |
|  | Филиал МУК ЦКС «Городской культурный центр» 7-02-41 |  |  | Территория парка. Прилегающая территория по периметру в радиусе 5м |  |  |
|  | МОУ «Гимназия им.героя Советского Союза В.В. Талалихина г. Вольска Саратовской области» 7-20-79 |  |  | ул. Ленина - от ул. Пугачева до ул. Красногвардейская ( обе стороны ). Ул. Водопьянова - от ул. Володарского до ул. Первомайская (четная сторона ). |  |  |
|  | МОУ «СОШ №6 г. Вольска Саратовской области» 5-22-86 |  |  | Тротуар и зеленая зона по ул. Ярмарочная - от ул. Народная до ул. Здравоохранения. Ул. Талалихина - от ул. Народная до ул. Здравоохранения (обе стороны). |  |  |
|  | ГБОУ СО «Школа АОП №14 г. Вольска» 7-41-91(по согласованию) |  |  | ул. Чернышевского от ул. Революционная до ул. Малыковская (четная сторона) |  |  |
|  | МОУ «СОШ №16 г.Вольска» 7-11-18 |  |  | Ул. Красногвардейская - от ул. Балтицкого до ул. Революционная ( обе стороны ). Ул. С.Евсеева - от пл. Свободы до ул. Красногвардейская (обе стороны). |  |  |
|  | МОУ «СОШ №19 г. Вольска Саратовской области» 7-37-63 |  |  | Ул. Ленина - от ул. Красногвардейская до ул. Одесская ( обе стороны). Ул. Красногвардейская - от ул. Комсомольская до ул. Ленина ( обе стороны ). |  |  |
|  | ООО УК«Комос» 5-16-00 (по согласованию) |  |  | Территория в границах зданий. Межквартальные дороги, тротуары и зеленую зону у обслуживающих домов. Отремонтировать и покрасить лавочки на придомовых и дворовых территориях, выпилить сухостойные деревья, побелить деревья, отремонтировать и покрасить игровые элементы на детских площадках, завести на них песок. |  |  |
|  | ГБУ СО «Центр психолога-педагогического и медико-социального сопровождения детей» г. Вольска 7-37-03 (по согласованию) |  |  | Тротуар и зеленая зона по ул. Водопьянова - от ул. Володарского до ул.1 Мая (обе стороны). |  |  |
|  | Вольский филиал ГАП ОУ СО «Базарно-Карабулатский техникум агробизнеса» (ПУ №59) 5-23-70, 5-23-82 (по согласованию) |  |  | Территория вокруг училища, включая зеленую зону в границах дорог на городское кладбище и пос. Пролетарский.ул. Лазарева - от ул. Талалихина до п. Пролетарский ( обе стороны). Дорога от техникума до городского кладбища. |  |  |
|  | ГАПОУ СО «Вольский медицинский колледж им. З.И. Маресевой» 7-24-45 (по согласованию) |  |  | ул. Л.Толстого - от ул. Здравоохранения до ул. Пионерская (обе стороны). Ул. Здравоохранения - от ул. Чернышевского до ул.Володарского ( нечетная сторона). |  |  |
|  | Филиал ГПОУ «Саратовский областной колледж искусств» в г. Вольске 7-01-98 (по согласованию) |  |  | Территория вокруг училища, включая тротуары и зеленую зону пл. Свободы, д.1. |  |  |
|  | Филиал «Вольские ГЭС» 7-42-75 (по согласованию) |  |  | ул. 1 Мая от ул. Ленина до ул. Водопьянова (обе стороны). Территории, прилегающие ко всем подстанциям, с уборкой и вывозом мусора. Провести выпиловку сухостойных деревьев, побелку деревьев, покраска подстанций. |  |  |
|  | Цех полуфабрикатов ИП Рябинина Т.А. 7-16-61 (по согласованию) |  |  | Ул. Ленина – в границах здания. |  |  |
|  | ООО «Золотой колос» (Мелькомбинат) 7-13-56 (по согласованию) |  |  | Ул. Красноармейская - от ул. Коммунистическая до ул. Комсомольская, ул. Комсомольская - от ул. Красноармейской до ул. Октябрьской (обе стороны). Организовать работы по приведению фасада здания в надлежащее состояние. |  |  |
|  | МУ «Информационный центр «Вольская жизнь» 7-27-73 |  |  | Территория в границах здания по ул. Ленина, включая зеленую зону. |  |  |
|  | - ООО «Газпром теплоэнерго Вольск» 5-28-10 (по согласованию) |  |  | ул. Народная - от ул. 1 Мая до ул. Пушкина. Территории, прилегающие ко всем котельным и ЦТП. Провести выпиловку сухостойных деревьев, побелку деревьев. Благоустроить территорию на местах производства вскрышных работ, восстановить нарушенное асфальтное покрытие. |  |  |
|  | ФГУП СО «Облводоресурс- Вольский» 5-09-04 (по согласованию) |  |  | Ул. Революционная от п. Грушина ул. Одесская, ул. Одесская от ул. Революционная до ул. Саратовская, (обе стороны, включая зеленую зону), памятник Грушина, сквер и территория за сквером до дороги на склады предприятия, 2-й переулок М. Горького - от ул. М.Горького до ул. Клочкова , прилегающие территории к насосным станциям на территории города. Провести выпиловку сухостойных деревьев, побелку деревьев. Благоустроить территорию на местах производства вскрышных работ, восстановить нарушенное асфальтное покрытие. |  |  |
|  | ООО «ВольскКомунЭнерго» 7-37-20 (по согласованию) |  |  | ул. Володарского - от ул. Ленина до ул. Коммунистическая (обе стороны), ул. Ленина – от ул. Володарского до ул. 1 Мая (четная сторона) Отремонтировать и покрасить лавочки на придомовых и дворовых территориях, выпилить сухостойные деревья, побелить деревья, отремонтировать и покрасить игровые элементы на детских площадках, завести на них песок. |  |  |
|  | АО «РЭУ» Самарский ЭРТ №3 Вольский ТУ «Саратовское» 5-46-71 (в здании бывшей КЭЧ) (по согласованию) |  |  | Территория в границах здания, включая тротуар и зеленую зону. Территории, прилегающие ко всем котельным и ЦТП. Провести выпиловку сухостойных деревьев, побелку деревьев и ограждения. Благоустроить территорию на местах производства вскрышных работ, восстановить нарушенное асфальтное покрытие. |  |  |
|  | ОАО “Экономбанк”. 7-00-63(по согласованию) |  |  | ул. Ленина в границах здания, включая зеленую зону |  |  |
|  | ООО «Универмаг Вольский» 7-31-77 (по согласованию) |  |  | Территория вокруг здания, включая зеленую зону и подъездные пути к Универмагу со стороны площади Х-летия Октября в радиусе 25 метров; со стороны Сквера ДМиК в радиусе 40 метров. |  |  |
|  | ТРЦ «Атриум» 88007000601 (по согласованию) |  |  | Территория в границах здания, включая зеленую зону по ул. Октябрьская и ул. Дзержинского. Организовать работы по приведению витрин, фасада здания, вывесок в надлежащее состояние. |  |  |
|  | ООО “ Плодовое- 2009 ” 5-39-31(по согласованию) |  |  | Территория в границах здания, включая зеленую зону. Зеленая зона вдоль дороги от ул. Лазарева до границ своей территории. Провести выпиловку сухостойных деревьев, побелку деревьев. |  |  |
|  | ГУЗ СО «Вольская РБ» и ГУЗ СО «Вольская станция скорой медицинской помощи» 5-12-35 (по согласованию) |  |  | ул. Л.Толстого - от ул. Народная до ул. Здравоохранения (обе стороны ). |  |  |
|  | ООО «Управляющая рынком компания» 7-37-92(по согласованию) |  |  | ул. Л.Толстого, ул. Водопьянова, ул. Володарского, ул. Ленина в границах территории центрального рынка, включая тротуары и зеленую зону. Организовать работы по приведению фасадов зданий, вывесок в надлежащее состояние. |  |  |
|  | МУ ДО ВМР «ЦДО «Радуга» г. Вольска Саратовской области. 7-02-32 |  |  | ул. Малыковская от ул. Володарского до ул. Чернышевского (обе стороны, включая зеленую зону ). |  |  |
|  | МУП «Благоустройство» 5-05-54 |  |  | пл. Равенства (правая сторона) |  |  |
|  | ОАО «Саратовэнерго» 5-36-00 (по согласованию) |  |  | Территория в границах здания, включая зеленую зону по ул. Токина, д1. Организовать работы по приведению фасада здания в надлежащее состояние, обрезку расчистку кустарника, побелить стволы деревьев. |  |  |
|  | ОАО «Вольская швейная фабрика» 7-06-29 (по согласованию) |  |  | Территория в границах здания, включая зеленую зону. Организовать работы по приведению фасада здания в надлежащее состояние. |  |  |
|  | Общественная палата Вольского муниципального района 7-23-27 (по согласованию) |  |  | Уборка части территории «Львова Роща» |  |  |
|  | Магазин «Гуливер» (по согласованию) |  |  | Территория в границах здания, включая зеленую зону по ул. Октябрьская и ул. Малыковская. Организовать работы по приведению витрин, фасада здания, вывесок в надлежащее состояние. |  |  |
| Микрорайон «Привольский» |  |  |  |  |  |  |
|  | ГКУ СО «Центр занятости населения г. Вольска Саратовской области» 5-08-97 (по согласованию) | ул. Комсомольская - от ул. Егорова до д. 191 по ул. Комсомольской (нечетная сторона) |  |  |  |  |
|  | Филиал Сбербанка ОСБ-242/06 7-06-40 (по согласованию) | ул. Комсомольская, 191- в границах своей территории, включая зеленую зону. |  |  |  |  |
|  | М-ны «Гроздь» ООО «Центр реструктуризации» (по согласованию) | Территория в границах здания, включая зелёную зону. Организовать работы по приведению витрин, фасадов зданий, вывесок в надлежащее состояние. |  |  |  |  |
|  | М-ны «Магнит» ЗАО «Тандер» (по согласованию) | Территория в границах здания, включая зелёную зону. Организовать работы по приведению витрин, фасадов зданий, вывесок в надлежащее состояние. |  |  |  |  |
|  | ИП Прошкин, маг. «1000 мелочей» 5-41-01(по согласованию) | Ул. Комсомольская 229, в границах здания, включая зеленую зону и стоянку автотранспорта. Организовать работы по приведению витрины, фасада здания, вывески в надлежащее состояние. |  |  |  |  |
|  | Филиал ОАО «Газпром Газораспределение Саратовская область» в г. Вольске. 5-21-90 (по согласованию) | Ул. Комсомольская, в границах здания, включая зелёную зону и стоянку для автотранспорта. Пер 1-й Комсомольский - от ул. Комсомольской до ул. Ленина (четная сторона, включая зелёную зону, ливнёвую канализацию до дороги). Прилегающие территории к газораспределительным станциям и пунктам. Провести выпиловку сухостойных деревьев, побелку деревьев, покраска зданий ГРП. Восстановить нарушенное асфальтное покрытие, благоустроить территорию на местах производства вскрышных работ. |  |  |  |  |
|  | ГУЗ СО «Вольская РБ» Детская поликлиника 5-34-89 (по согласованию) |  | ул. Комсомольская в границах своих зданий, включая зеленую зону и тротуар, автостоянку (четная сторона). Прилегающая территория по периметру - в радиусе 10 м. |  |  |  |
|  | МДОУ ВМР «Детский сад № 4«Колокольчик» 5-20-46 |  | ул. Комсомольская – от границы детского сада включая зелёную зону до педагогического колледжа (четная сторона). |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад № 2 «Росинка» 5-20-69 |  | ул. Комсомольская, 233 – от м-на «Алладин» до границы Трест“ Вольскмежрайгаз ”включая зелёную зону до дороги (нечетная сторона). |  |  |  |
|  | ТЦ ИП “Кртян А.Х ООО «Центр реструктуризации» 5-30-71 (по согласованию) |  | ул. Комсомольская, д.237 в границах здания (нечетная сторона), включая зеленую зону, автостоянку . |  |  |  |
|  | ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им.Ф.И. Панферова» 5-26-11, 5-26-39 (по согласованию) |  | ул. Комсомольская, 206 – от детсада № 4 до РОСТО (обе стороны), включая зеленую зону. |  |  |  |
|  | Магазин «Отделочные материалы» ИП Татаринова Ю.А. 5-31-24 (по согласованию) |  | ул. Комсомольская, 206 в границах здания, включая зеленую зону. Организовать работы по приведению витрины, фасада здания, вывески в надлежащее состояние. |  |  |  |
|  | НОУ «Вольская ОТШ России» (ДОСААФ) 5-26-67 (по согласованию) |  | ул. Комсомольская, 249 - в границах своей территории включая зелёную зону и стоянку для машин. |  |  |  |
|  | Отдел ГИБДД 5-04-04, 5-08-14 (по согласованию) |  | ул. Комсомольская, 249 - в границах своей территории включая зелёную зону и стоянку для машин. |  |  |  |
|  | ИП Кочелова С.А «Автооформление» (по согласованию) |  | ул. Комсомольская, 249А - в границах своей территории включая зелёную зону |  |  |  |
|  | ООО «Автотрейд» (автострахование) 5-40-33 (по согласованию) |  | ул. Ленина д.174 - в границах своей территории включая зелёную зону |  |  |  |
|  | ООО «Дорстрой» и Платная стоянка ИП. Сакунс 5-26-90 (по согласованию) |  | Ул. Комсомольская, 251 в границах здания до дороги |  |  |  |
|  | ООО «Спецавтотранс» 5-33-51 (по согласованию) |  | ул. Комсомольская, 251 – от границы здания до ВФ ГУК Саратовский киновидеоцентр . Ул. Калинина – в границах своей территории, включая зеленую зону. |  |  |  |
|  | ВФ ГАУК «Саратовский областной кино-видео центр» 5-04-36 (по согласованию) |  | ул. Комсомольская, 253 – в границах своей территории. Организовать работы по приведению фасада здания в надлежащее состояние. |  |  |  |
|  | Магазин «Мегастрой» ИП Киракосян Г.А.5-53-53 (по согласованию) |  | ул. Комсомольская, 206 – в границах своей территории включая зелёную до дороги. Организовать работы по приведению витрины, фасада здания, вывески в надлежащее состояние. |  |  |  |
|  | ИП Савочкин (по согласованию) |  | Ул. Петровского, д.2 от границы Гормолзавода до контейнерной станции, включая зеленую зону (четная сторона) |  |  |  |
|  | Автомойка ИП Тамоян Р.Ф. (по согласованию) |  | Ул. Петровского, д.9, территория в границах здания, включая зелёную зону |  |  |  |
|  | Магазин «Автозапчасти» ИП Кочетков А.В. (по согласованию) |  | Ул. Линейная, д.15, территория в границах здания, до дороги, включая зелёную зону. Организовать работы по приведению витрины, фасада здания, вывески в надлежащее состояние. |  |  |  |
|  | ГБУ СО СРЦ «Волжанка» ул. Школьная, д.13 (по согласованию) 4-52-08 |  | Ул. Комсомольская – от границы ВФ ГУК Саратовского областного методического киновидеоцентра до ул. Школьная (четная сторона). Ул. Школьная, в границах своей территории, включая цветочные клумбы |  |  |  |
|  | АЗС – «ТНК» 7-52-04 (по согласованию) |  | Ул. Комсомольская – в пределах границ АЗС ( нечетная сторона), включая парковую зону в радиусе 50м и подъездные пути. |  |  |  |
|  | МОУ «СОШ №11 г. Вольска» 5-12-18 |  | Тротуар и зеленая зона по ул. Школьная от д. №7 до пер. Школьный. Ул. Петровского- между остановками 1 и 2 Поворот (обе стороны), включая парковую зону |  |  |  |
|  | ОАО “ Гормолзавод Вольский» 5-12-92 (по согласованию) |  | Ул. Петровская, 2 – от автобусной остановки “ Второй поворот” до ИП “Савочкин”, включая парковую и зелёную зоны (четная сторона). Провести выпиловку сухостойных деревьев, побелку деревьев. |  |  |  |
|  | ООО «Регион-Строй» (по согласованию) |  | Ул. Петровская – в границах своей территории, включая зеленую зону. |  |  |  |
|  | Контейнерная станция, погрузной двор (по согласованию) |  | Ул. Петровская в границах своей территории, включая зеленую зону (четная сторона). Организовать работы по приведению фасада здания в надлежащее состояние. |  |  |  |
|  | МУП «Дорожник» 5-32-32 |  | Ул. Эксперементальная, от ж/д переезда и в границах своей территории Ул. Здравоохранения ( от ул. Л.Толстого.до ул. Талалихина). |  |  |  |
|  | ООО «Вольскстройлес» 5-16-60 (по согласованию) |  | Пер. Привольский, д.17, территория в границах здания. |  |  |  |
|  | Магазин «Караван»-Автозапчасти 5-03-41 ИП Рассамагина Г.Н. (по согласованию) |  | Ул. Станционная, д.3, территория в границах здания. Организовать работы по приведению витрины, фасада здания, вывески в надлежащее состояние. |  |  |  |
|  | Магазин «Караван»- Стройматериалы 5-23-13 ИП Лапушинина А.Н. (по согласованию) |  | Пер. Привольский, д.10а, территория в границах здания до дороги, включая зеленую зону. Организовать работы по приведению витрины, фасада здания, вывески в надлежащее состояние. |  |  |  |
|  | ООО “Автотрасса” 5-08-62 (по согласованию) |  | Прилегающая территория в границах здания. Организовать работы по приведению фасада здания в надлежащее состояние. |  |  |  |
|  | «База стройматериалов», «Овощная оптовая база» ИП Бадалов Р.Т. (по согласованию) |  | Пер. Привольский, д.4а, территория в границах здания до дороги. Организовать работы по приведению витрины, фасада здания, вывески в надлежащее состояние. |  |  |  |
|  | АЗС ИП «Гавриловы и К» (по согласованию) |  | Прилегающая территория в границах АЗС в радиусе 50м . |  |  |  |
|  | ГАУ «Вольский лесхоз» 5-37-56 (по согласованию) |  | Дорога по ул. Локомотивная от перекр. дорог (район АЗС ИП «Гавриловы и К») до границ своей территории включая зеленую зону. |  |  |  |
|  | ООО «Автосервис» (бывшая СТО) 5-20-07 (по согласованию) |  | Ул. Ватутина, 1 – в границах зданий, до дороги, включая зеленую зону и площадку осмотра. |  |  |  |
|  | Ж/д Станция “Привольская” “Вольск- объединённый” (по согласованию) |  | Территория в границах здания , включая зеленую зону. Привокзальная площадь. |  |  |  |
|  | ООО «Жил-Строй-Сервис» 5-51-29 (по согласованию) |  | Ул. Ленина от ул. Пушкина до пер. 3-й-Комсомольский (обе стороны, включая зеленую зону), пер. 3-й Комсомольский от ул. Калинина до ул. Комсомольской, межквартальная территория. Отремонтировать и покрасить лавочки на придомовых и дворовых территориях, выпилить сухостойные деревья, побелить деревья, отремонтировать и покрасить игровые элементы на детских площадках, завести на них песок. |  |  |  |
|  | ООО «ЖилСервис» 7-59-23 (по согласованию) |  | Территория «Военный городок на привольске» по ул. М. Жукова, включая внутриквартальные дороги, тротуары и зеленые зоны. Отремонтировать и покрасить лавочки на придомовых и дворовых территориях, выпилить сухостойные деревья, побелить деревья, отремонтировать и покрасить игровые элементы на детских площадках, завести на них песок. |  |  |  |
|  | ООО «УК «Сенной» 5-16-00 (по согласованию) |  | Территория в границах здания. Межквартальные дороги, тротуары и зеленую зону у обслуживающих домов. Отремонтировать и покрасить лавочки на придомовых и дворовых территориях, выпилить сухостойные деревья, побелить деревья, отремонтировать и покрасить игровые элементы на детских площадках, завести на них песок. |  |  |  |
| - О | ООО «Вольский Мел» 5-28-80 (по согласованию) |  | Ул. Газовая, д.1/2. Территория в границах зданий до дороги, включая зеленую зону. Дорога по ул. Ватутина до ул. Калинина (обе стороны), включая зеленую зону. |  |  |  |
|  | Управление молодежной политики, спорта и туризма администрации Вольского муниципального района 5-09-54 |  | Территория в границах здания, включая тротуары и зелёную зону по ул. Пушкина. |  |  |  |
|  | Детская спортивная школа «Самсон» ИП Андреев В.В. 89173035509 (по согласованию) |  | Территория в границах здания, включая тротуары и зелёную зону по ул. Пушкина от ул. Ленина до территории ГОВД. |  |  |  |
|  | Отдел МВД России по Вольскому району Саратовской области Полиция 7-07-89( по согласованию) |  | Ул. Водопьянова, ул. Пушкина, ул. Егорова территория в границах здания, включая зелёную зону, тротуары, стоянку автомашин. |  |  |  |
|  | ООО «Арсенал» 5-18-75 (по согласованию) |  | Территория в границах зданий до дороги, включая зеленую зону. |  |  |  |
|  | ПЧ- 13 89271222762 (по согласованию) |  | Железнодорожные переезды. Территория между ж/д переездами включая парковую, зелёную зону вдоль ж/д. |  |  |  |
|  | МУП «Благоустройство» 5-05-54 |  | Территория в границах зданий. ул. 9 Мая от ул. Водопьянова до ул.Народная (обе стороны).Организовать работы по ремонту и покраске контейнеров с нанесением логотипа организации. |  |  |  |
|  | МУ «Управление по делам ГО и ЧС ВМР» 5-16-97 |  | Закрепленная территория в сквере Х-летия Октября. Прилегающая территория в границах здания, включая зелёную зону и автостоянку. |  |  |  |
|  | ФГКУ «10 отряд ФПС по Саратовской области» ПЧ -26 5-50-33 (по согласованию) |  | Ул. Калинина, ул. Народная территория в границах здания, включая зелёную зону и автостоянку и прилегающая территория к «Пожарной части №17 по охране ВМЗ» , включая дорогу и зеленую зону. (Ярославский проезд, д.4) |  |  |  |
|  | СМУП « Ритуал» 5-24-25 |  | ул. Егорова - в границах здания, включая зеленую зону. |  |  |  |
|  | ГУЗ СО «Вольская РБ» и ГУЗ «Вольский перинатальный центр» 5-12-35 (по согласованию) |  | Ул. Комсомольская от ул. Пушкина до ул. Егорова. Ул. Егорова от ул. Л.Роща до ул. Комсомольской. Территория в границах здания, включая зелёную зону. |  |  |  |
|  | ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Саратовской области. 5-20-58(по согласованию) |  | Прилегающая территория, включая зеленую зону. (ул. Ленина, д.182) |  |  |  |
|  | Гипермаркет «Магнит» ЗАО «Тандер» (по согласованию) |  | Прилегающая территория, включая зеленую зону. Организовать работы по приведению витрин, фасада здания, вывесок в надлежащее состояние. |  |  |  |
| Микрорайон «Северный» |  |  |  |  |  |  |
|  | «Филиал Военной академии материально-технического обеспечения» (г. Вольск, Саратовской области) 7-11-13 (по согласованию) |  | ул. М. Горького, ул. Фирстова до АЗС № 9 (обе стороны).ул. Красногвардейская от ул. Революционная до ул. С. Евсеева. Береговая черта р. Волга от Ленина до ул. Коммунистическая (по заявке администрации ВМР).Организовать выпиловку сухостойных деревьев и побелку деревьев. |  |  |  |
|  | ООО «Альянс» 5-65-18 (по согласованию) |  | ул. Ярославская в границах здания, до осевой линии дороги, включая стоянку для транспорта и тротуар. |  |  |  |
|  | МОУ «СОШ №3 г. Вольска» 5-73-49 |  | Территория п. Северный - от ул. Ярославская вверх и вниз до ул. Фирстова, от ул. Волгоградская до ул. Звездная. |  |  |  |
|  | АО САЗ АО «ВМЗ» 6-02-25 (по согласованию) 5-76-55 |  | Дорога от ООО «ВМЗ» до стелы, от стелы по ул. Фирстова до АЗС № 9, включая зеленую зону. Организовать выпиловку сухостойных деревьев и побелку деревьев. |  |  |  |
|  | ООО «Завод Металлист» 6-09-71(по согласованию) |  | Дорога от границ «Пожарной части №17 по охране ВМЗ»до подстанции «Северо-восточные электросети», включая зеленую зону. Организовать выпиловку сухостойных деревьев и побелку деревьев. |  |  |  |
|  | Вольская швейная фабрика «Элис» ООО «Центр маркетинга» 89270563892 (по согласованию) |  | Дорога от границ «Пожарной части №17 по охране ВМЗ» и до развилки дорог по ул. Фирстова, включая зеленую зону. Организовать выпиловку сухостойных деревьев и побелку деревьев. |  |  |  |
|  | «Пожарная часть №17 по охране ВМЗ» 6-09-07 (по согласованию) |  | Прилегающая территория к «Пожарной части №17 по охране ВМЗ» , включая дорогу и зеленую зону. Организовать выпиловку сухостойных деревьев и побелку деревьев. |  |  |  |
|  | МДОУ ВМР «Детский сад комбинированного типа №1 «Ласточка» г. Вольска Саратовской области 5-79-50 |  | ул. Звездная в границах территории, включая зеленую зону и тротуары. Территория от дома № 14 по ул. Звездная до дома № 3 «А» по ул. Звездная. |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад комбинированного вида №30 «Сказка» г. Вольска Саратовской области 5-76-27 |  | ул. Звездная в границах территории, включая зеленую зону и тротуары. |  |  |  |
|  | Филиал Сбербанка № 242/080 5-29-81 Почтовое отделение №21 5-72-53 (по согласованию) |  | Прилегающая территория в границах зданий, включая тротуары и зеленую зону (д.85А по ул. Ярославская). Организовать работы по приведению фасада здания в надлежащее состояние. |  |  |  |
|  | ООО «УК «Сенной» 5-16-00 ООО «Жил-Строй-Сервис» 5-51-29 (по согласованию) |  | Территория п. «Северный», включая внутриквартальные дороги, тротуары и зеленые зоны. Ул. Фирстова, от маг. «Катюша» до АЗС №9 Ул. Ярославская, от маг. «Зеркальный» до компьютерного салона «Альянс-софт». Отремонтировать и покрасить лавочки на придомовых и дворовых территориях, выпилить сухостойные деревья, побелить деревья, отремонтировать и покрасить игровые элементы на детских площадках, завести на них песок. |  |  |  |
|  | ООО «Север-Сервис» 5-76-38 (по согласованию) |  | Территория п. «Северный», включая внутриквартальные дороги, тротуары и зеленые зоны. Отремонтировать и покрасить лавочки на придомовых и дворовых территориях, выпилить сухостойные деревья, побелить деревья, отремонтировать и покрасить игровые элементы на детских площадках, завести на них песок. |  |  |  |
|  | ООО «ЖилСервис» 7-59-23 (по согласованию) |  | Территория «Военный городок Военного училища» по ул. Ярославская и ул. Фирстова, включая внутриквартальные дороги, тротуары и зеленые зоны у обслуживающих домов. Отремонтировать и покрасить лавочки на придомовых и дворовых территориях, выпилить сухостойные деревья, побелить деревья, отремонтировать и покрасить игровые элементы на детских площадках, завести на них песок. |  |  |  |
|  | Управление молодежной политики, спорта и туризма администрации Вольского муниципального района стадион “ Юность” 5-55-16 |  | ул. Фирстова - от ул. Ярославская до ул. Клочкова, прилегающая территория в границах стадиона «Юность» включая зеленую зону. Организовать выпиловку сухостойных деревьев и побелку деревьев. |  |  |  |
|  | АЗС «Миллениум» ИП Тарасова О.С. 7-53-05 (по согласованию) |  | Территория в границах АЗС по ул. Ярославская, включая зеленую зону. |  |  |  |
|  | ЗАО «Тандер» магазин «Магнит» 5-71-42 (по согласованию) |  | Территория по периметру здания, включая тротуары и зеленую зону (д.83 по ул. Ярославская и д.). Территория по периметру здания, включая тротуары и зеленую зону (д.21 по ул. Ярославская и д.). Организовать работы по приведению витрин, фасадов зданий, вывесок в надлежащее состояние. |  |  |  |
|  | Магазин «Гроздь» ООО «Центр реструктуризации» (по согласованию) |  | Территория по периметру здания, включая зеленую зону и подъездные пути к магазину. Организовать работы по приведению витрин, фасада здания, вывесок в надлежащее состояние. |  |  |  |
|  | Магазин «Гуливер» (по согласованию) |  | Территория по периметру здания, включая зеленую зону и подъездные пути к магазину. Организовать работы по приведению витрин, фасада здания, вывесок в надлежащее состояние. |  |  |  |
|  | Горнолыжный комплекс ООО «Ассоль» (по согласованию) |  | Территория по периметру зданий, включая зеленую зону и подъездные пути. |  |  |  |
|  | ООО «УК «Новый век» 5-16-00 (по согласованию) |  | Территория «Военный городок Военного училища» по ул. Ярославская и ул. Фирстова, включая внутриквартальные дороги, тротуары и зеленые зоны у обслуживающих домов. Отремонтировать и покрасить лавочки на придомовых и дворовых территориях, выпилить сухостойные деревья, побелить деревья, отремонтировать и покрасить игровые элементы на детских площадках, завести на них песок. |  |  |  |
|  | МДОУ Детский сад №10 «Звездочка»5-08-88 |  | 1-й Саратовский переулок. Территория в границах зданий, включая тротуары и зеленую зону. Прилегающая территория к «Львовой Роще». |  |  |  |
|  | МДОУ ВМР«Детский сад №6«Колобок»г. Вольска Саратовской области 7-00-10 |  | Ул. М. Горького. Территория в границах зданий, включая тротуары и зеленую зону. |  |  |  |
|  | МДОУ ВМР «Детский сад №20«Островок» г. Вольска Саратовской области 5-77-82 |  | Ул. Фирстова. Территория в границах зданий, включая тротуары и зеленую зону. |  |  |  |
|  | Магазин «Пятерочка» |  | Территория по периметру здания, включая зеленую зону и подъездные пути к магазину. Организовать работы по приведению витрин, фасада здания, вывесок в надлежащее состояние. |  |  |  |
| Микрорайон «Заводской» |  |  |  |  |  |  |
|  | ГУЗ «Вольский противотуберкулезный диспансер» 7-30-14 (по согласованию) |  | ул. Львова- в границах здания включая зеленую зону, от ул. С. Разина до ул. Цементников (обе стороны). ул. Цементников- от р. Малыковка до ул. Львова( обе стороны). |  |  |  |
|  | МОУ «ООШ № 10 г. Вольска Саратовской области» им героя Советского Союза В.Г. Клочкова 7-30-53 |  | ул. Цементников - от магазина №18- до ул. Львова (обе стороны, включая тротуары и зеленую зону). |  |  |  |
|  | ФГКУ «10 отряд ФПС по Саратовской области» ПЧ -26 5-50-33 (по согласованию) |  | ул. Цементников, 182 – территория вокруг здания, включая тротуар и зеленую зону. |  |  |  |
|  | ООО «ВольскСолод» 7-30-69 (по согласованию) |  | ул. Цементников –от школы №10 по границам территории ООО «Вольск-Солод» (обе стороны, включая ливневую канализацию и зеленую зону). Организовать работы по приведению фасада здания в надлежащее состояние. |  |  |  |
|  | ЗАО «Дизель-Сервис-Регион» 7-24-75 (по согласованию) |  | Ул. Цементников- от 3-го материального склада ОАО «Вольскцемент» до автоб. ост. «Красный Маяк» (обе стороны, включая дорогу и зеленую зону). |  |  |  |
|  | ООО «Холсим» (Рус) 68- 107 (по согласованию) |  | Ул. Цементников – от 3-го материального склада до ж/д переезда Дом отдыха, включая зеленую зону, дорогу (обе стороны) п. завода «Большевик». Организовать выпиловку сухостойных деревьев, побелку деревьев и бордюр. |  |  |  |
|  | ЗАО «2-е Саратовское предприятие трест 7, участок №5» 7-73-90 (по согласованию) |  | Территория от границ треста – от д.45а п. Большевик (бывшее РЭУ-7), включая дорогу и зеленую зону, до бывшего овощного склада ООО «Холсим (Рус)». Организовать выпиловку сухостойных деревьев, побелку деревьев. |  |  |  |
|  | МДОУ Детские сады №15, 18, 22 7-82-98,7-80-78,5-91-57, 7-30-35 |  | Территория в границах зданий, включая тротуары и зеленую зону. |  |  |  |
|  | МДОУ ВМР «Детский сад №9 «Малышок»г. Вольска Саратовской области 5-92-65 |  | Ул. Хальзова. Территория в границах зданий, включая тротуары и зеленую зону. |  |  |  |
|  | МДОУ «Детский сад 12 «Медвежонок» г. Вольска Саратовской области 7-74-17 |  | Ул. Коммунарная. Территория в границах зданий, включая тротуары и зеленую зону. |  |  |  |
|  | ООО «УК «ЖИЛПРОМСЕРВИС» 7-84-93 (по согласованию) |  | Территория поселков завода «Большевик», включая тротуары, межквартальные дороги и зеленую зону, территория в границах зданий. Отремонтировать и покрасить лавочки на придомовых и дворовых территориях, выпилить сухостойные деревья, побелить деревья, отремонтировать и покрасить игровые элементы на детских площадках, завести на них песок. |  |  |  |
|  | МОУ «СОШ №4 г. Вольска Саратовской области» им героя Советского Союза В.П. Трубаченко 7-73-27 |  | Территория вокруг школы, включая тротуар и зеленую зону, сквер у дома №6 по ул. Маяковского, территория от ост. «Дом Отдыха » до ограждения д/с №15. Зеленая зона от автодороги до железной дороги от ж/д переезда до насосной станции. |  |  |  |
|  | ГБПОУ СО «Вольский строительный лицей» (ПУ №5) 7-72-75 (по согласованию) |  | Территория прилегающая к учебному корпусу, общежитию включая тротуары и зеленую зону. Ул. Свердлова(от ул. Маяковского до территории ПУ № 5) ул. Плеханова(полностью). Территория бывшего банно-прачечного комбината (напротив д.№15 по ул. Маяковского). |  |  |  |
|  | АЗС ИП «Гавриловы и К» (по согласованию) |  | Прилегающая территория в границах АЗС (Сутягин Ключ) в радиусе 50м и в границах здания ст. п. Большевик, д.45а |  |  |  |
|  | АЗС ИП Тарасова О.С. (по согласованию) |  | Прилегающая территория в границах АЗС (п. Клены) в радиусе 50м. |  |  |  |
|  | ГАУ СО «Социально-оздоровительный центр «Волжские зори» 7-80-45, 7-80-47 (по согласованию) |  | Территория вдоль ж/д полотна до проезжей части, от ж/д переезда до КНС включая зеленую зону. |  |  |  |
|  | МОУ «СОШ № 5 г. Вольска Саратовской области» 7-81-80 |  | Территория вокруг школы, включая тротуар и зеленую зону, зеленая зона вдоль дороги по границам пришкольного участка, включая территорию вокруг филиала «Вольского лесхоза», зеленую зону и дорогу (обе стороны).Ул. Коммунарная от границ пришкольного участка до авт. остановки «Жилдом» - обе стороны, включая зеленую зону. Зеленая зона от поворота на п. Клены до магазина «Лазурит». |  |  |  |
|  | ООО «ЖилСервис Вольский» 5-91-79, 7-55-84 (по согласованию) |  | Территория п. Клены, п. Коммунар, включая внутриквартальные дороги и тротуары. Автодорога от авт.ост. «Торговый центр» п. Клены до АЗС ИП Гавриловы (Сутягин Ключ). Отремонтировать и покрасить лавочки на придомовых и дворовых территориях, выпилить сухостойные деревья, побелить деревья, отремонтировать и покрасить игровые элементы на детских площадках, завести на них песок. |  |  |  |
|  | ЗАО «Хайдельберг Цемент Волга» 5-95-17 (по согласованию) |  | Территория прилегающая к заводам ЗАО «Хайдельберг Цемент Волга» в радиусе 100 м. Автодорога от завода ЗАО «Хайдельберг Цемент Волга» (бывшее АЦИ) до 2-го предприятия завода ЗАО «Хайдельберг Цемент Волга» (бывший Коммунар), обе стороны, включая зеленую зону. Территория п. Широкий Дол, дорога (обе стороны). Организовать выпиловку сухостойных деревьев, побелку деревьев и бордюр. |  |  |  |
|  | ФГУП СО «Облводоресурс- Вольский»- Волжская насосная станция. 5-09-04(по согласованию) |  | Территория от ж/д переезда до авт. ост. «Сутягин Ключ»- дорога и зеленая зона по обе стороны дороги. Организовать выпиловку сухостойных деревьев, побелку деревьев |  |  |  |
|  | ПЧ- 13 89271222762 (по согласованию) |  | Территория вдоль ж/д полотна, от стадиона СОШ №4 до подъема ул. Ключевая. |  |  |  |
|  | ООО «Авторемонт» 7-70-64 (по согласованию) |  | Территория в границах ООО «Авторемонт», дорога и зеленая зона по обе стороны до моста по ул. Маяковского. |  |  |  |
|  | Торговый Центр п. Клены и магазин «Магнит» ЗАО «Тандер» 5-29-92 (по согласованию) |  | Территория в границах прилегающая к зданию. Организовать работы по приведению витрин, фасада здания, вывесок в надлежащее состояние. |  |  |  |
|  | МУ ДО ДШИ №1 (Филиал) Ул. Плеханова, д5 7-81-57 |  | Территория в границах прилегающая к зданию и тротуар. |  |  |  |
|  | База «Стройматериалы» ИП Милов и ИП Шубинов (по согласованию) |  | Ул. Коммунарная 1г. Территория в границах прилегающая к базе до дороги по ул. Коммунарная включая зеленую зону. |  |  |  |
|  | Спортивный клуб «Феникс» 89053820072 (по согласованию) |  | Территория в границах прилегающая к зданию до дороги по ул. Коммунарная включая зеленую зону. |  |  |  |
|  | МУК «ЦКС» «Отдел нестационарного кинообслуживания» п. Клены 5-90-00 (ДК Факел) |  | Территория в границах прилегающая к зданию и площадь перед зданием, включая зеленую зону и клумбы. |  |  |  |
|  | МУК «ЦКС» «Отдел народного творчества» п. Большевик 7-73-33 (ДК Цементник) |  | Территория в границах прилегающая к зданию, включая зеленую зону и клумбы. |  |  |  |
|  | Гостиница «Маяк» ИП Полищук А.В. 7-14-64 (по согласованию) |  | Территория в границах прилегающая к зданию, включая зеленую зону, тротуар и клумбы. |  |  |  |
|  | Отделение почтовой связи по адресу ул. Маяковского, д.15 7-71-01 (по согласованию) |  | Территория в границах прилегающая к зданию, включая зеленую зону до дороги. Организовать работы по приведению фасада здания в надлежащее состояние. |  |  |  |
|  | Магазин «Стройстиль» ООО «Стройстиль» 7-40-46 (по согласованию) |  | Территория в границах прилегающая к зданию, включая зеленую зону до дороги. Организовать работы по приведению витрин, фасада здания, вывесок в надлежащее состояние. |  |  |  |
| Микрорайон «Новоселы» |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО “ Трансстройсер- вис ” 7-59-23 (по согласованию) |  | ул. Краснооктябрьская от ж/д переезда до ост. “Химчистка” (обе стороны, включая зеленую зону и тротуар). Автодорога от ул. Краснооктябрьская до заводоуправления ЗАО «Красный октябрь» (обе стороны, включая зеленую зону и тротуар). Территория п. Новоселы, п. Химчистка, п. Красный Октябрь, включая внутриквартальные дороги, тротуары и зеленые зоны. Сквер у д. 32а по ул. Краснооктябрьская. Отремонтировать и покрасить лавочки на придомовых и дворовых территориях, выпилить сухостойные деревья, побелить деревья, отремонтировать и покрасить игровые элементы на детских площадках, завести на них песок. |  |  |  |
|  | Магазины «Магнит» ЗАО «Тандер» (по согласованию) |  | Сквер у дома №30А по ул. Краснооктябрьская, включая дорожки, зеленую зону, деревья. Организовать работы по приведению витрин, фасада здания, вывесок в надлежащее состояние. |  |  |  |
|  | МДОУ ВМР «ЦРР Детский сад № 17 «Ладушки» 7-56-29 |  | Территория, прилегающая к детскому саду, включая зеленую зону и тротуары. |  |  |  |
|  | Магазин «Гроздь» ООО «Центр реструктуризации» (по согласованию) |  | ул. Краснооктябрьская, территория прилегающая к зданию, включая дорожки, зеленую зону. Организовать работы по приведению витрин, фасада здания, вывесок в надлежащее состояние. |  |  |  |
|  | АЗС «Миллениум» ИП Тарасова О.С. 7-53-05 (по согласованию) |  | Территория в границах АЗС по ул. Краснооктябрьская в радиусе 50м. |  |  |  |
|  | МОУ СОШ №17 г. Вольска Саратовской области» 7-96-40 |  | Территория , прилегающая к школе и филиалу школы по ул. Некрасова, включая тротуар и зеленую зону. Пешеходная дорожка от ул. Грибоедова до п. Красный Октябрь Сквер п. Красный Октябрь (памятник «Воинам-цементникам»). |  |  |  |
|  | Управление молодежной политики, спорта и туризма администрации Вольского муниципального района стадион «Новоселы» |  | Территория, прилегающая к стадиону, включая зеленую зону. Выпиловка сухих деревьев, побелка деревьев. |  |  |  |
|  | ГУЗ СО «Вольская РБ , дневной стационар Поликлиники №1» 7-60-57(по согласованию) ГУЗ СО «Вольская РБ Детское отделение» 7-53-48(по согласованию) |  | Территория, прилегающая к поликлинике, включая тротуар и зеленую зону. |  |  |  |
|  | Библиотека – филиал №7 7-59-80 |  | Территория, прилегающая к зданию, включая тротуар и зеленую зону. |  |  |  |
|  | МУ ДО ДШИ №6 г. Вольска Ул. Некрасова, д.24 7-55-93 |  | Территория, прилегающая к школе, включая зеленую зону. |  |  |  |
|  | Отделение почтовой связи г. Вольска №5 7-55-73 (по согласованию) |  | Территория в пределах границ здания, включая тротуар и зеленую зону. Организовать работы по приведению фасада здания в надлежащее состояние. |  |  |  |
|  | Филиал Сбербанка ОСБ – 242/002, 7-53-93 (по согласованию) |  | Территория в границах здания, включая тротуар и зеленую зону. Организовать работы по приведению фасада здания в надлежащее состояние. Организовать работы по приведению фасада здания в надлежащее состояние. |  |  |  |
|  | МУ ДО «ДЮСШ» клуб «Чемпион» |  | Территория детской спортивной площадки по ул. Серова, 38. |  |  |  |
|  | МУ ДО Филиал «ДЮСШ» |  | Территория в границах здания, включая зеленую зону. |  |  |  |
|  | МУ ДО «ДЮСШ» клуб «Русь» |  | Территория в границах здания, включая тротуар. |  |  |  |
|  | ООО «САС_ГРУПП» 892762361111 |  | Территория в границах здания, включая зеленую зону. |  |  |  |

Руководитель  аппарата                                                                           О.Н. Сазанова

Приложение № 4 к постановлению администрации

Вольского муниципального района

от 21.09.2022г. № 1858

ГРАФИК

выделения автотранспорта

организациями, учреждениями и предприятиями

для санитарной очистки территории муниципального образования город Вольск

на период с 28.09.2022г. по 01.11.2022г. (по согласованию)

1.МУП «Дорожник» -  1погрузчик и 1 самосвал для МУП «Благоустройство».

2. ОАО «ВМЗ», ООО «Вольский Мел», ООО «СпецАвтоТранс», ООО «Спецстрой» - выделять технику для уборки и вывоза мусора.

3.Выделение автотранспорта по согласованию с  Комитетом жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального.

Автотракторная техника  прибывает в 8 час. 15.мин. в МУП «Благоустройство»          (г. Вольск, ул. Народная, д.205) по средам, пятницам и субботам по заявке Комитета жилищно-коммунального хозяйства жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района.

Руководитель аппарата                                                                                       О.Н. Сазанова